[image: image4.jpg]





宜阳县灵山三期安置房室外

硬化、排水、绿化工程
招 标 文 件

项目编号：宜工交【2018】87 号、HNZB[2018]LY023
招
标
人：宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司 
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
日
期：二○一八年五月

目
录

前附表
2
第一部分
招标公告
8
第二部分
招标项目要求
11
第三部分
投标人须知
17
第四部分
合同条款和补充条款
31
第五部分
投标文件格式
32
第六部分
评标标准和方法
50
第七部分
工程量清单
5 6
前附表

	序号
	名 称
	内
容

	1
	招标人
	名
  称：宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司
地
  址：宜阳县灵山风景区
联 系 人：郭义辉

电    话：13837912305

	2
	招标代理机构
	招标代理：河南招标采购服务有限公司

地    址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方金典天汇中心写字楼1802室

联 系 人：聂楠楠 

电    话：0379-62903131     15738581741

邮    箱：hnzfcglyfgs@163.com

	3
	项目名称
	宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程

	4
	建设地点
	宜阳县灵山风景区

	5
	资金来源
	自筹

	6
	建设内容
	本次招标对灵山三期安置房室外进行硬化、排水、绿化，具体内容详见招标文件及工程量清单内所有内容

	7
	标段划分
	本项目不划分标段

	8
	招标范围
	招标文件及工程量清单内的所有内容

	9
	工期
	30日历天

	10
	质量要求
	符合国家质量验收备案标准

	11
	安全生产目标
	杜绝死亡事故

	12
	文明工地目标
	市级文明工地标准

	13
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人须具备独立法人资格；具有有效的企业法人营业执照，应具有建设行政主管部门核发房屋建筑工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2、拟派项目经理应具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；

3、授权委托人、项目经理须提供在本单位连续缴纳的一年以上（2017 年 4 月至 2018 年4月）的真实有效的社保证明并加盖社保单位公章、网页查询截图并提供查询途径；

4、投标人须提供 2016 年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注，即“四表一注”)；

5、投标人须提供近 2017 年 10 月至 2018 年4 月中任意 3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：指投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

6、投标企业须提供自招标公告发布之日起企业注册所在地或项目所在地人民检察院出具的《检察机关无行贿犯罪档案查询结果告知函》,查询范围：企业、法定代表人、项目经理及授权委托人），且查询结果无行贿犯罪记录；

7、外省建筑企业进豫承揽业务的，开标前需通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”按规定报送企业基本信息和在豫人员信息；

8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15 号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

9、本次招标不接受联合体投标, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标；

10、为本招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本次招标项目的投标；

11、本次招标实行资格后审。

上述内容作为资格后审时审查的内容，资格审查时须提供原件，未提供原件者其投标将被否决。（注：涉及相关证书、各类证件均不得伪造、涂改，如发现投标人有弄虚作假或伪造、涂改证件者，将取消其资格后审合格资格，并按国家有关规定处理。）

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	资格审查方式
	见招标文件第二部分招标项目要求

	16
	分包
	不允许分包

	17
	招标文件售价
	每份 500 元，招标文件售出不退。

	18
	获取招标文件时间
	2018 年 5月28日至 2018 年6月1日 18:00，潜在投标人知道招标信息后，应及早获取招标文件，避免因网络等不可预见因素造成无法获取招标文件，因此造成无法获取招

标文件的将不再延长招标文件获取时间。

	19
	获取招标文件方式
	本次招标通过宜阳县公共资源交易中心网上交易系统进行，请投标人登录中心网站（www.yyggzyjyzx.com）点击

“网上交易”，通过“证书 Key”方式登录，网上下载招标
文件等资料。（用户注册及证书Key 办理、使用，咨询电话 0379-68937376）。

	20
	投标截止时间
	2018 年6 月 20 日 9:30

	21
	投标保证金
	1、投标保证金的金额：7000元（大写：柒仟元整）保证金要从投标人基本账户一次性足额打入指定账户。

2、保证金交纳截止时间为开标前一天下午 16：00 整（以到账时间为准）。

3、开户名：宜阳县公共资源交易中心
4、开户行：河南宜阳农村商业银行股份有限公司营业部
5、账号：
6、投标人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，以确保其在截止时间之前到达指定账户。

7、未按规定交纳保证金的投标人将不被接受。

	22
	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	23
	投标文件份数
	一份正本、肆份副本、电子版U 盘一份

	24
	投标文件密封和

标记要求
	投标人应将投标文件的正本、副本、电子版分别用非透明文件袋密封，正本 1 包，所有副本 1 包，电子版 1 包。
封套上写明：

招标人名称：
项目名称：       （正本/副本/电子版）
项目编号：
投标人名称： 
（全称并加盖公章）在 2018 年6 月20 日 9:30(北京时间)前不准启封

	25
	递交投标文件地点
	宜阳县公共资源交易中心二楼开标室

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2018 年6 月20日 9:30
开标地点：宜阳县公共资源交易中心二楼开标室

	27
	踏勘现场
	不组织，见招标文件第二部分四、招标项目要求中第 5 条

	28
	投标预备会
	不召开

	29
	履约保证金
	按中标金额的 5%收取。以转账或银行保函的形式向最终用户提交，待工程验收合格后无息退还

	30
	投标人提出问题的截止时间
	见招标文件第三部分第 6 条

	31
	招标人书面澄清的时间
	见招标文件第三部分第 6 条

	32
	投标有效期
	开标之日起 60 天

	33
	开标程序
	密封情况检查：开标时由投标人代表检查。
开标顺序：递交投标文件的逆顺序。

	34
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，其中评标专家 4 人，招标人代表 1人。评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库

中随机抽取。

	35
	是否授权评标委员会
确定中标人
	否，推荐 3 名中标候选人

	36
	招标控制价
	招标控制价为：571279.00元

	37
	税收
	根据“国家税务总局公告（2017 年第 11 号）《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》的有关精神，注册地不在宜阳县的中标人要在宜阳县成立全资独立核算的分公司或子公司办理有关税收事宜。

	38
	1、投标文件单独密封，开标一览表单独封装，否则按废标处理；

2、每个投标单位参加开标会议者至少包括下列人员：法人代表或委托代理人，开标时检查授权委托书和身份证原件，未能要求参加开标会议的按废标处理。对评标委员会提出的质疑，若不能及时答疑，则视为不答疑；

3、招标代理服务费由中标人按照国家收费标准支付。


第一部分
招标公告
宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程招标公告

河南招标采购服务有限公司受宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司委托，就宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

1、 招标项目名称及编号：宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程

2、 项目编号：宜工交【2018】87 号、HNZB[2018]LY023
三、资金来源及招标控制价：自筹资金，571279.00 元。
三、招标项目简要说明：

3.1 招标范围：对灵山三期安置房室外进行硬化、排水、绿化，具体内容详见招标文件及工程量清单。
3.2 建设地点：宜阳县灵山风景区。
3.3 工期：30日历天；
3.4 质量要求：符合国家质量验收备案标准。四、投标人资质条件：

4.1 投标人须具备独立法人资格；具有有效的企业法人营业执照，应具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

4.2 拟派项目经理应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；

4.3 授权委托人、项目经理须提供在本单位连续缴纳的一年以上（2017 年 4 月至 2018年4月）的真实有效的社保证明并加盖社保单位公章、网页查询截图并提供查询途径；
4.4 投标人须提供 2016 年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注，即“四表一注”)；

4.5 投标人须提供近 2017 年 10 月至 2018 年4 月中任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：指投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；
4.6 投标企业须提供自招标公告发布之日起企业注册所在地或项目所在地人民检察院出具的《检察机关无行贿犯罪档案查询结果告知函》,查询范围：企业、法定代表人、项目经理及授权委托人），且查询结果无行贿犯罪记录；

4.7 外省建筑企业进豫承揽业务的，开标前需通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”按规定报送企业基本信息和在豫人员信息；

4.8 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15 号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）

——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

4.9 本次招标不接受联合体投标, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标；
4.10 为本招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本次招标项目的投标；

4.11 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。
五、获取招标文件时间：2018 年5 月28日至 2018 年 6 月1 日 18:00，潜在投标人知道招标信息后，应及早获取招标文件，避免因网络等不可预见因素造成无法获取招标文件，因此造成无法获取招标文件的将不再延长招标文件获取时间。

六、获取招标文件方式：本次招标通过宜阳县公共资源交易中心网上交易系统进行，请投标人登录中心网站（www.yyggzyjyzx.com）点击“网上交易”，通过“证书Key”方式登录，网上下载招标文件等资料。（用户注册及证书 Key 办理、使用，咨询电话 0379-68937376）。招标文件每套售价 500 元，售后不退。

七、投标文件接收截止时间及开标时间：2018 年6 月 20日 9:30。
八、投标文件接收和开标地点：宜阳县公共资源交易中心二楼开标室。

九、本公告已同时在《宜阳县公共资源交易中心网》《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》公告。

十、招标单位名称、地址和联系人和电话：

招标单位：宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司
地
 址：宜阳县灵山风景区

联 系 人：郭义辉
电
话：13837912305
十一、招标代理机构名称、地址、联系人、电话和电子邮箱：

招标代理：河南招标采购服务有限公司

地    址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方金典天汇中心写字楼1802室

联 系 人：聂楠楠
电    话：0379-62903131     15738581741

邮    箱：hnzfcglyfgs@163.com

十二、投标人在参与本项目招标招标活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

河南招标采购服务有限公司

2018年 5 月25日

第二部分 招标项目要求

一、招标范围

1、本次招标对灵山三期安置房室外进行硬化、排水、绿化，具体内容详见招标文件及工程量清单。

2、工期：30日历天。
3、资金来源及招标控制价：自筹资金，571279.00 元。投标人所报的报价不得超过公布的招标控制价，否则其将不被接受。

二、招标项目要求

1、本次招标是通过公开招标方式，择优选定宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程施工单位。

2、投标人资格要求：

2.1 投标人须具备独立法人资格；具有有效的企业法人营业执照，应具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

2.2 拟派项目经理应具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；

2.3 授权委托人、项目经理须提供在本单位连续缴纳的一年以上（2017 年 4 月至 2018年 4月）的真实有效的社保证明并加盖社保单位公章、网页查询截图并提供查询途径；
2.4 投标人须提供 2016 年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注，即“四表一注”)；

2.5 投标人须提供近 2017 年 10 月至 2018 年4月中任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：指投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

2.6 投标企业须提供自招标公告发布之日起企业注册所在地或项目所在地人民检察院出具的《检察机关无行贿犯罪档案查询结果告知函》,查询范围：企业、法定代表人、项目经理及授权委托人），且查询结果无行贿犯罪记录；

2.7 外省建筑企业进豫承揽业务的，开标前需通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”按规定报送企业基本信息和在豫人员信息；

2.8 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15 号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）

——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

2.9 本次招标不接受联合体投标, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标；
2.10 为本招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本次招标项目的投标；

2.11 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。
3、投标人须有良好的财务状况，有足够的流动资金，技术力量强；投标人的主要人员、设备必须满足本工程需要；投标人在过去三年无重大责任事故和违约劣迹。

4、投标报价计算办法及承包方式：

4.1 投标人对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式。工程量清单总报价（投标报价）以招标文件、答疑纪要、《建设工程工程量清单计价规范》 [GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1－31－2016）及相应标准规范、技术资料、施工现场情况、工程特点及合理的施工方法为依据，充分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

4.2 工程量清单中所报的单价和合价，以及投标文件中的投标报价应是招标文件所确定的发包范围内的全部工程内容的价格体现，应包括招标文件及技术规范等规定，实施和完成招标工程所需的全部费用。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有工程项目的单价和合价。
4.3 本工程承包方式为中标价加变更签证，中标人投标报价和工程量清单中各分项工程单价以及投标文件中所报的材料单价（招标文件另有规定的除外）在合同实施期间均不作调整。

4.4 工程变更、签证引起的价款调整。工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少项目幅度在 15%以内（含 15%）的，清单中有单价者，采用原单价；工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少幅度在 15%以外的部分和清单中没有单价者，依据《建设工程工程量清单计价规范》 [GB50500-2013]、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02－31－2016）及园林工程按照《建设工程2008版》第五册园林工程编制清单单价，并在此基础上结合成交人响应文件中所报变更签证浮动率重新编制清单单价。投标人所报变更签证浮动率不得低于其本身投标报价浮动率，否则按废标处理。

投标报价浮动率=（招标控制价-投标报价）/招标控制价*100%。

4.5 投标报价编制说明：
4.5.1 工程概况

本工程为灵山三期室外工程，主要内容：雨、污水管网工程，室外道路硬化工程，室外低压电力工程和附属围墙、绿化工程。 

4.5.2 编制依据

4.5.2.1 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件；

4.5.2.2《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016)；

4.5.2.3《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；园林工程按照《建设工程2008版》第五册园林工程编制；

4.5.2.4建设单位单位提供的全套施工图，本次计算全部施工范围。

4.5.2.5材料价格依据洛阳市建设工程造价信息2017年第5期发布价价格，发布价均没有的参照市场询价；

4.5.2.6按16定额第二期人工计价指数标准计取；

4.5.2.7安全生产费及文明施工措施费按规定费率足额计取参见豫建设标【2014】57号文和【2016】47号文计取）；

4.5.2.8税金按规定费率计取（参见豫建设标【2016】24号文）；

4.5.2.9扬尘费按规定计取（参见豫建设标【2016】47号文）； 

4.5.2.10总承包服务费、分包工程施工配合费、二次搬运费、冬雨季施工和夜间施工增加费不包括在本预算内；
4.5.3 本工程采用商品混凝土，运距自行考虑。
4.6 工程为自筹资金项目，结算金额以审计部门审定为准。
5、现场考察：投标人在得到招标文件后到施工地察看本工程施工现场（不集中看现场），可将现场及招标文件中存在的问题以书面及电子版的形式递交至代理机构，招标人或代理机构将在 1 天内，以书面形式回复给各投标人。招标文件内容不全或解释不清者，以答疑纪要为准，答疑纪要与招标文件具有同等效力。考察现场的责任、失误、费用由投标人自己承担。

6、中标人必须依法接受业主（最终用户）委托的监理公司对工程实行全过程监理，签证后方可作为工程最终决算依据。

7、工程竣工验收后，由中标人根据中标价及变更签证所发生的费用编制工程决算书，报业主、财政或审计部门审查确认后作为决算拨款依据。

9、因施工造成的建筑垃圾，由中标人负责清理，费用计入报价内。施工所用水电由中标人自行解决，费用均包含在报价内，招标人不承担费用。

10、验收：中标人按施工合同依工程施工及验收规范组织工程验收，验收后填写《验收报告》，作为付款依据。

11、工程材料供应管理办法：

所有材料均由中标人自供，中标人采购的材料、设备必须是符合国家规定的合格产品，并且附有产品的合格证、检验报告、市场准用证。材料的采购必须严格按照合同要求报监理、招标人认可，实行进场申报签证制度。

12、技术规范及质量要求、安全目标：

12.1 执行的施工及验收规范：按照现行的国家标准。
12.2 质量要求：符合国家质量验收备案标准。
12.3 安全目标：杜绝死亡事故。
13、投标文件有效期为自开标之日起 60 天。
14、合同由中标人和业主（最终用户）签订。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内签订合同，签订正式合同前需报有关部门审核。本工程严禁分包或转包（需要二次招标的暂估价专业工程内容的除外），中标人如有分包或转包行为，一经发现，业主有权扣除其履约保证金，并有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

15、合同签订后，中标人必须按合同要求派投标时所报的项目负责人及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换，否则业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责；同时该项目负责人及工程技术人员保证每月法定工作日在施工现场，否则将扣除其全部履约保证金，业主并有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由中标人负责。

16、中标人在工程竣工后要提交装订完整的竣工资料三套（含交工资料、施工日志、竣工图）、决算书及附件一式两份。

17、付款办法：由招标人付款。具体以双方签订的施工合同为准。

18、文明工地目标：市级文明工地标准。

19、凡属业主采购供应的材料需有投标人现场保管时，投标人不得收取保管费及二次搬运费。

20、履约保证金：按中标金额的 5%收取。以转账或银行保函的形式向最终用户提交，待工程验收合格后无息退还。

21、投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标专家询问，并予以解答。

22、施工单位（中标人）在施工过程中，局部工程或工作面在人员、机械、设备等方面未按业主的指令要求进行落实者，业主有权调整该局部工程或工作面的施工者；调整款额全额调整，由业主通知原施工方转交调整后的施工方。

23、控制扬尘、防止二次污染：

23.1 在施工组织设计时应增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结果。

23.2 凡造成二次污染的，应给予黄牌警告，情节严重的将取消该施工企业 1 次或半年的投标资格。
23.3农民工工资保障金

1、建设单位按工程中标价的2%缴纳农民工工资保障金；
2、投标人在投标书中，必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺：

一、必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付的情况，需特别注明截止竞标之日，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

二、必须在标书中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保障金。

三、必须在标书中承诺：一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先划支。

投标人提交的投标文件不具备以上三项内容的，在评标时对其实行“一票否决”。

中标人应及时足额交纳农民工工资保障金（中标价的2%）。如经调查发现投标人没有如实反映工资支付情况，或无故不足额存入工资保障金的，由建设行政主管部门通报批评，并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案，并予以相应惩罚。

第三部分
投标人须知
A 说明
1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的工程招标。

2、定义

2.1 招标人（招标人、最终用户、业主）—宜阳县灵秀文化旅游发展有限公司。
2.2 投标人—指向招标人提交投标文件的施工单位。
2.3 代理机构—河南招标采购服务有限公司。
2.4 公章—指投标人的行政章，招标人不接受加盖其他印鉴（如合同章、投标专用章等印鉴）的投标文件。
2.5 天（日）——日历天。
3、合格的投标人

3.1 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有完成本次招标项目所必需的设备和专业能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.2 符合“招标项目要求”条件，承认本招标文件所有内容。
3.3 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和招标人有关招标的规定。
3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的工程招标活动。

3.5 为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明
5、招标文件的构成：

5.1 招标文件用以阐明该工程、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：招标公告、招标项目要求、投标人须知、合同条款和协议条款、投标文件格式、工程量清单。

6、招标文件的修改

6.1 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标代理机构应当在投标截止时间至少 15日前，在招标信息发布的媒体上发布更正公告，不足 15 日的，招标人或招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 招标人或招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截至时间和开标时间，但至少应在招标文件要求提交投标文件截止时间 3 日前，将变更时间通知所有投标人。

6.3 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，在投标截止时间10 日前按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构在投标截止时间前将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已领取招标文件的所有潜在投标人。

6.4 在投标截止时间前，招标代理机构可以用补充说明书的方式修改招标文件。
6.5 招标文件的补充说明书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。
C 投标文件的编写
7、要求

7.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.2 投标文件文字：投标文件均为中文印刷体，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时，以中文为准。

7.3 投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 投标文件中用小写表示的数额与大写表示的数额不一致时，以大写为准。
7.5 投标文件中当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，以该行填报的单价为准。

7.6 电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。投标人应分别填写开标一览表、投标报价表等，如果分项报价与单价不符，则以单价为准；其它表格与开标一览表不符，以开标一览表为准；副本与正本不符，以正本为准。

8、投标文件的组成

8.1 投标文件应包括下列部分：
8.1.1 投标书（按照第五部分的格式）
8.1.2 开标一览表
8.1.3 工程量清单计价格式（须经注册造价师或造价员签章）；
8.1.4 关于资格的声明函
8.1.5 法定代表人授权委托书
8.1.6 反商业贿赂承诺书
8.1.7 基本资料
8.1.8 辅助资料表
8.1.9 宜阳县工程建设项目廉洁自律告知书
8.1.10 宜阳县建设工程廉洁自律承诺书
8.1.11 《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》及保证金复印件
8.1.12 施工组织设计
8.1.13 近三年同类工程业绩情况表
8.1.14 财务、税收、社保证明材料
8.1.15 其他资格资料
8.2 投标人应将投标文件装订成册（胶装），有目录。

9、投标文件格式

9.1 投标人应按招标文件中第五部分投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10、投标报价

10.1 本工程的工程量清单的投标单价采用工程量清单计价方式进行报价，投标人应以人民币填报所有单价和总价，合同实施时亦以人民币支付；

10.2 投标报价为招标文件所确定的发包范围内的全部工程内容各项支付金额的总和；
10.3 投标人的投标报价，应是完成本次招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；

10.4 采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

10.5 技术规范要求的费用应包括在投标报价中；
10.6 合同的施工地点为本招标文件中所述地点，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

10.7 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、施工环境、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

10.8 除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

10.9 投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工措施费用必须充分保证，应按《河南省房屋建筑装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、园林工程按照《建设工程2008版》第五册园林工程编制；对未按规定计取规费、税金、安全文明施工措施费的投标人，其投标报价按低于成本处理。
10.10 投标人填写的投标报价应本着诚实守信的原则填写。
10.11 本次招标为公开招标，一次性报价，任何有选择的报价将不被接受。投标报价在开标后不得修改。
10.12 投标人的投标报价必须建立在依靠科技进步和加强经营管理的基础上，且必须符合国家关于建设工程造价管理的有关规定。出现下列降价理由的投标报价按零分处理：

（一）固定资产不折旧（或已提够折旧）；

（二）某种材料尚有剩余不计材料费；

（三）周转材料不摊销（或已经摊销完毕）。

11、投标人资格的证明资料

11.1 投标资格证明资料，证明投标人是合格的，且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

11.2 投标人有履行合同所需的财务、技术、生产能力、施工能力。
11.3 投标人有能力履行招标文件中合同条款和技术规范规定的由投标人履行的保养、修理等义务。

12、投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，保证金金额及形式见前附表。
12.2 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。
12.3 未中标的投标人的保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。
12.4 中标人的投标保证金，自施工合同签订之日起 5 个工作日内退还。
12.5 下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
12.5.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
12.5.2 投标人提供虚假材料；
12.5.3 中标人因其自身原因未按招标文件中规定的时间与最终用户签订合同。
13、投标有效期

13.1 投标文件有效期为从开标之日起 60 天。其中，中标的投标文件其有效期应延续至合同执行结束。
13.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

14、投标文件的签署及规定

14.1 投标人应提交一份正本、肆份副本、一份电子版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”、“副本”或“电子版”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

14.2 投标文件正本和副本须使用不能擦掉的墨水打印或书写，投标文件的正、副本由投标人法人代表或其委托代理人在规定处签字和加盖公章。
14.3 投标文件中不应有加行、涂抹或改写，除非这些改动是根据招标人的要求进行的，或者是为了改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。

D 投标文件的递交
15、投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件正本、副本和电子版分别用非透明文件袋密封，正本 1 包，所有副本 1 包，电子版 1 包，密封袋上要求详见前附表，密封袋的封装处加盖投标人公章、法人章。
15.2 投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按招标文件注明的时间和地址送至招标代理机构。未按上述规定密封并加以标志的投标文件，招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.3 电报、电话、传真、邮件形式的投标概不接受。
16、递交投标文件的截止时间

16.1 所有投标文件都必须按招标代理机构在招标文件中规定的投标截止时间之前送至指定的开标地点。

17、迟交的投标文件

17.1 招标代理机构将拒收在投标截止时间后的投标文件。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人可以在递交投标文件以后，在招标文件规定的投标截止时间之前，以书面通知的形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。投标截止时间之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和总价。

18.2 投标人修改或撤回通知，应按本须知第 14 条和第 15 条的规定编制、密封、标志和递交。
18.3 在投标截止时间后不能修改投标文件。
18.4 在招标文件规定的投标截止时间之后投标人不能撤回投标文件；否则，根据本须知第 12 条的规定，该投标人的投标保证金将不予退还。

E 开标和评标
19、评标委员会

19.1 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由最终用户代表和经济、技术、商务等方面的专家组成。评标委员会由 5 名专家组成，其中评标专家 4 名，招标人代表 1 人。专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19.2 评标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须等候质疑。
20、开标

20.1 招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。投标人法定代表人或其委托代理人须参加开标会议，否则按无效投标处理。

20.2 开标会议由招标代理机构组织并主持。由监督人员检查投标文件密封情况，确认无误后由工作人员在监督人员的监督下拆封唱标。但按规定提交撤回通知的投标文件不予开封。

20.3 按本须知要求已提交了可接受的撤回通知书的投标文件将不予以开封。
20.4 招标代理机构当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价及招标人认为适当的其他内容，并由工作人员作好记录。

21、投标文件的审查

21.1 由评标委员会对投标人进行符合性审查，没有通过符合性审查的投标人其投标将不被接受。

21.2 开标后，招标代理机构将组织审查投标文件是否完整是否有计算错误，要求的投标保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署等。

21.3 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的证明文件进行资格审查。如果确定投标人不符合招标文件对资格的要求，其投标将被拒绝。

21.4 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的要求所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标代理机构的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

21.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。
21.6 评标委员会判断将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22、投标文件的澄清

22.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑请投标人澄清其投标内容。开标时投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点、方式指派授权代理人进行答疑和澄清。

22.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其授权代理人签字。
22.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
22.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
23、投标人有下列情况之一者，其投标将被拒绝或否决：

23.1 投标文件正、副本、电子版未按要求密封的；
23.2 投标文件正、副本未按要求签署、盖章的；
23.3 投标文件中在同一个项目中有两个同类数字又未声明其中哪一个有效的；
23.4 投标文件超过截止时间送达的；
23.5 投标人法定代表人或委托代理人不按要求参加开标会议的；
23.6 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
23.7 未按招标文件规定交纳正副本及相关内容的；
23.8 未按招标文件规定交纳投标保证金的；
23.9 未按招标文件规定编制各项报价的；
23.10 投标报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；
23.11 规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的；
23.12 投标人未按招标文件规定提供《宜阳县建设工程廉洁自律承诺书》、《宜阳县工程建设项目廉洁自律告知书》的；
23.13 投标人未按招标文件规定提供检察机关出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；
23.14 分部分项工程、措施项目清单报价中的项目编码、项目名称、项目特点、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；
23.15 未按招标文件要求对工程质量、安全（文明工地）、工期做出承诺或承诺达不到招标文件要求的；
23.16 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
23.17 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
23.18 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
24、评标原则和方法

详见第六部分“评标标准和方法”。

25、保密及其它注意事项

25.1 评标前后可视情况必要时根据需要可安排最终用户、投标人双方作技术和商务交流。评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以答复。重要或复杂问题回答后，须补充以书面形式，并经法定代表人或其委托代理人签署。回答文件将作为投标文件的组成部分。

25.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。情节严重的，其投标将否决。

25.3 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在投标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标人员之外。

25.4 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
F 授予合同
26、定标原则

26.1 本项目由招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和综合打分，按得分高低顺序推荐前三名为中标候选人。
27、中标通知

27.1 由本项目代理机构在河南省招标采购综合网和宜阳县公共资源交易中心网站发布中标结果公告，三个工作日后向中标人发出《中标通知书》，中标人应在发布中标结果公告后的 2 个工作日内领取中标通知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《中标通知书》对招标人和中标人均具有法律效力。

27.2 《中标通知书》、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

28、签订合同

28.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内签订合同，签订正式合同前需报有关部门审核。

28.2 招标代理机构签发的中标通知书、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3 如最终用户业主（最终用户）或中标人拒签合同，则按违约处理。
28.4 中标人拒签合同，招标代理机构可在备选中标人中重新选定中标人，并没收其投标保证金。

29、履约保证金

29.1 投标人中标后，在签订合同时应向最终用户交纳履约保证金，否则，取消其中标资格并不退还其投标保证金。

29.2 按中标金额的 5%收取。以转账或银行保函的形式向最终用户提交，待工程验收合格后无息退还。
G
其它事项
30、纪律和监督

30.1 对招标人的纪律要求：
（1）不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

（2）不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

（3）不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

（4）不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料；

（5）不得接受投标人或招标代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

（6）不得无正当理拒绝与中标人签订合同；

（7）参与招标活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；

（8）招投标过程中，不得有其他违法违规行为。

30.2 对投标人的纪律要求：
（1）不得以他人名义投标；

（2）投标人不得相互串通投标，不得与招标人、与招标代理机构串通投标；

（3）不得向招标人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；

（4）不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；

（5）投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

（6）不得无正当理由弃标或中标后拒绝与招标人签订合同；

（7）不得恶意诋毁其他投标人、招标人或招标代理机构；

（8）在参与政府招标活动中，不得有其他违法违规行为。

30.3 对评标委员会及成员的纪律要求：
（1）确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

（2）不得与投标人或招标代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

（3）不得接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

（4）不得征询招标人的倾向性意见；

（5）不得对主观评审因素协商评分；

（6）不得对客观评审因素评分不一致；

（7）评标委员会成员不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

（8）不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

（9）不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

（10）不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

（11）在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

（12）不得记录、复制或带走任何评标资料；

（13）不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

（14）评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

（15）在参与招标评标活动中，不得有其他违法违规行为。

30.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：
（1）不得接受投标人、招标人和招标代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

（2）不得与投标人、招标代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

（3）不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

（4）不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

（5）不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

（6）不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料；

（7）与投标人有利害关系的应当回避；

（8）在参与或服务政府招标活动中，不得有其他违法违规行为。

31、废标条款

在招标评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关规定导致评标工作无法进行；

（3）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

（5）因重大变故，招标任务取消的。

32、质疑和投诉

投标人认为本次招标活动的招标文件、招投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，有权按规定的程序和时间实名向招标人或招标代理机构提出书面质疑；质疑人对招标人或招标代理机构的质疑答复不满意的，有权按规定的程序和时间实名向项目所属政府采购监管部门提出书面投诉。质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

第四部分
合同条款和补充条款
合同条款按国家规范执行，补充条款由甲乙双方协商确定。

第五部分
投标文件格式
正本/副本

宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程
投 标 文 件

项目编号：

投标人（公章）：

投标人代表（签字）：日
期：
附件 1：



投
标
书

致：  （招标人名称）
1、根据已收到的编号为 
宜工交【2018】87 号 的 
          （项目名称）的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件的招标项目要求、投标人须知、合同条款和其他有关文件后，我方愿意接受上述工程招标文件及招标项目要求、投标人须知、合同条款、技术文件的条件承包上述工程的施工、竣工和保修（详见开标一览表）。

2、一旦我方中标，我方保证在接到业主（最终用户）的通知后立刻开工，并在规定的工期内竣工并移交整个工程。工程质量达到招标文件要求标准。

3、如果我方中标，我方将按照合同条款的规定提交履约保证金，并对此承担责任。

4、我方同意本投标文件在招标文件规定的有效期内对多方的约束力，并且随时可能按此投标文件中标。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方投标保证金不予退还。

7、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。
9、我单位声明参加本次政府招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

10、我方承诺：如我方中标后并在签定合同时，经核实有拖欠农民工工资行为，我方自动放弃中标资格。
投标人名称（公章）：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
法定代表人（签字并盖章）：投标人代表（签字）：

日期：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件 2：


开标一览表

投标人名称：

项目编号：宜工交【2018】xx号
单位：元
	项目名称
	宜阳县灵山三期安置房室外硬化、排水、绿化工程

	投标报价（含规费、税金、安全文明施工措施费）
	

	变更签证浮动率（%）
	

	注册建造师、级别、编号
	

	质量承诺
	

	安全目标
	

	文明工地目标
	

	工期
	


投标人代表（签字）：
投标人（公章）：
日期：
附件3：

工程量清单计价格式

投标人依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]及本工程工程量清单填报,且须经注册造价师或造价员签章。

附件4：

关于资格的声明函

 
（招标人名称）
：

关于贵方编号为  宜工交【2018】xx号 的 
（项目名称）
 项目的招标邀请，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。
1、由工商局签发的我方企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2、法定代表人授权书。

3、委托代理人身份证复印件。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：
法定代表人（签字并盖章）：
地址：
邮政编码：
投标人代表(签字)：

电话：
传真：
日期：

附件5：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 
（注册地址）的 
（投标人名称）
 的在下面签字的 
（法定代表人姓名、职务）代表我公司现授权我单位的在下面签字的
（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加招标编号为宜工交【2018】xx
号的 
（项目名称）
的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转让委托权，特此委托。本授权书于 
年 
月 
日签字生效，特此声明。

单位名称（公章）：

法定代表人（授权人）签字并盖章：代理人（被授权人）签字：

职务：地址：日期：

附件6：


反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在参加 
（项目名称）
 的招标活动中，我公司保证做到：一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位法人代表（签字）：被  授  权  人  （签字）：

（投标单位公章）年
月
日

附件7：

企业证明材料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技 工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1、本表后应附营业执照、企业资质证书等材料的复印件。

2、招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它资格证明文件及各种证书复印件。
附件8：


8.1 辅助资料表
一、投标人概况

二、投标本工程的优势三、投标综合说明

四、项目负责人简历（必须包含以下内容）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8.2 拟参加本工程项目负责人及其他现场管理技术人员一览表
	拟定职务
	姓 名
	性别
	年龄
	学历
	从事专业
	何时从事该专业工作
	职称
	证书号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：职称、资格证书复印件附后

投标人（公章）：

投标人代表（签字）：

年
月
日

附件9：


宜阳县建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快地发展，作为 
（项目名称）         建设的施工项目的投标单位，特向县委、县政府做出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公证、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，要求各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位 (公章)：

法定代表人（签字并盖章）：投标人代表（签字）：

日期：
年 
月 
日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



附件 10：



宜阳县工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下：

1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。

2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则；

3、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事；

4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定；

5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂；

7、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查；

8、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。

法人代表签名：投标人（公章）：

日期：
年 
月 
日

附件 11：



《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》

（告知函复印件附投标文件中，原件开标前递交）

附件 12：



保证金

（保证金复印件附投标文件中）

附件 13：



施工组织设计

附件 14：
2015 年 1 月 1 日以来业绩情况表
投标人名称：
项目编号：宜工交【2018】87 号
	序号
	建设单位
	项目名称
	金
额
	时间
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：
投标人（公章）：
日期：
注：投标人可根据需要自行增减表格行

附件 15：


财务、税收、社保证明材料

投标人（投标人）须提供财务状况报告、缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

注：1、投标人须提供 2016 年的经第三方审计机构出具的审计报告：包括经第三方审计机构出具的审计报告和经审计的财务报表(包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表和财务报表附注，即“四表一注”)。

2、投标人须提供近 2017 年 10 月至 2018 年 4月中任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资
金的证明材料：指投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

第六部分
评标标准和方法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照

	
	
	签字盖章和装订及包封要求
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，签字、盖章、装订及包封均符合招标文件要求。

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2
	资格评审标准
	营业执照
	见前附表

	
	
	资质等级
	见前附表

	
	
	安全生产许可证
	见前附表

	
	
	项目经理
	见前附表

	
	
	授权委托人、项目经理社保
	见前附表

	
	
	审计报告
	见前附表

	
	
	税收和社会保障资金的证明
	见前附表

	
	
	检察院告知函
	见前附表

	
	
	外省企业进豫备案
	见前附表

	
	
	信用记录查询截图
	见前附表

	3
	响应性评审标准
	投标报价
	投标人的投标报价不得超出招标控制价，否则按废标处理

	
	
	投标内容
	见前附表

	
	
	工期
	见前附表

	
	
	质量要求
	见前附表

	
	
	安全生产目标
	见前附表

	
	
	文明工地目标
	见前附表

	
	
	投标保证金
	见前附表

	
	
	工程量清单
	符合相关规范要求


一、评标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规。
2．招标文件、答疑(补充)文件。

3．投标文件及评标委员会要求的澄清文件。
二、评标原则
评标工作按照公平、公正、科学、择优、严格保密的原则进行。
三、评标委员会
评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标委员会应推举 1 名有关技术、经济等方面的专家为主任。

四、评标纪律

4.1 评标委员会成员和评标现场监督人员（由招标人邀请有关部门人员参加）、招标人、招标代理机构工作人员不得对外透漏投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

4.2 如果投标人试图对评标委员会的评标施加影响，则将导致其投标文件无效。
五、评标程序
评标工作由招标人依法组建的评标委员会承担。评标委员会按照下面的步骤进行评标：
5.1 初步评审：包括形式评审、资格评审、响应性评审，按照评标办法前附表进行初步评审。投标人投标文件不满足“评标办法前附表”中任何一项者，投标文件视为无效投标不得进入下一步评审。

投标人有下列情况之一者，其投标将被拒绝或否决，不得进入下一步评审：

5.1.1 投标文件正、副本及电子版未按要求密封的；
5.1.2 投标文件正、副本未按要求签署、盖章的；
5.1.3 投标文件中在同一个项目中有两个同类数字又未声明其中哪一个有效的；
5.1.4 投标文件超过截止时间送达的；
5.1.5 投标人法定代表人或委托代理人不按要求参加开标会议，或未出具授权委托书的；

5.1.6 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
5.1.7 未按招标文件规定交纳正、副本、电子版及相关内容的，投标文件电子版未能打开或内容不全的；
5.1.8 未按招标文件规定交纳投标保证金的；
5.1.9 未按招标文件规定编制各项报价的；
5.1.10 投标报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

5.1.11 规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的；
5.1.12 未按招标文件要求对工程质量、安全（文明工地）、工期做出承诺或承诺达不到招标文件要求的；

5.1.13 分部分项工程、措施项目清单报价中的项目编码、项目名称、项目特点、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

5.1.14 未按照暂列金额或者暂估价编制投标报价的；
5.1.15 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
5.1.16 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
5.1.17 投标人未按招标文件规定提供《宜阳县建设工程廉洁自律承诺书》、《宜阳县工程建设项目廉洁自律告知书》的；

5.1.18 投标人未按招标文件规定提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；
5.1.19 不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。
5.1.20 投标文件存在重大偏差的。下列情况属于重大偏差：

（a）投标文件未按规定装订，未按招标文件格式要求正确签署的；

（b）投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

（c）投标文件无工程质量标准或工程质量不满足招标文件要求的；

（d）投标文件无工期或工期超过招标文件规定的；

（e）无已标价的工程量清单，已标价的工程量清单不按造价相关规定签字盖章。委托造价咨询单位编制的必须提供造价咨询合同原件、加盖咨询单位公章、资质章、1 名注册造价师资格印章并签字；

（f）投标文件中工程量清单与招标文件不一致的(工程名称、计量单位、工程量、小数位数)；

（g）投标文件报价调整时，未附相应的工程量清单的；

（h）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（i）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.1.21 细微偏差不影响投标文件的有效性：

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.2.评标办法：

本工程评标采用综合评分法，具体计分标准如下：
一、投标报价（45 分）
1、有效投标报价：①不高于招标控制价；②通过评标委员会的初步评审未按废标处理；③投标人的投标报价明显低于其他投标报价时，该投标人做出书面说明和提供相关的证明材料；

2、评标基准价的确定：评标基准价采用合成的办法确定。
即：评标基准价＝招标控制价Ｘ50%+投标总报价Ｘ50%

其中投标总报价为各投标人有效投标总报价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于 5 家时（不含 5 家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。

3、投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

报价最高得分 45 分。投标报价与评标基准价相等得基本分 40 分。当投标报价低于评标基准价时，每低 1%在基本分 40 分的基础上加 1 分，最多加 5 分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含 5%）时，每再低 1%在满分 45 分的基础上扣 3 分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高 1%在基本分 40 分的基础上扣 1 分，扣完为止。

二、业绩及信誉（12 分）
1、投标人 2015 年 1 月 1 日（以签订合同时间为准）以来承担的类似工程合同额在 100万元以上的有 1 个得 3 分，最多得 9 分（开标时须提供合同、中标通知书原件，并在投标文件中附复印件，三项缺一项均不得分）。
2、拟派往本项目管理人员：安全员、施工员、质量员、材料员、造价员、资料员齐全得3分。不全得 0 分（开标时须提供岗位证书原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分）。三、变更签证浮动率（3 分）
1.投标人所报变更签证浮动率不得低于其本身投标报价浮动率，否则得 0 分。
2.投标人所报变更签证浮动率高于或等于其本身投标报价浮动率但低于评标基准变更签证浮动率的得 1 分。

3.投标人所报变更签证浮动率高于或等于其本身投标报价浮动率及评标基准变更签证浮动率得 3 分。

4.投标报价浮动率=（招标控制价-投标标价）/招标控制价*100%。

5.评标基准变更签证浮动率为所有有效投标人的变更签证浮动率的（当有效投标人 5 名及其以上，去掉一个最高、一个最低）算术平均值。

四、施工组织设计（35 分）（由评委独立评审打分）施工组织设计应包含下列内容：

1、项目组织机构的设置（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5 分，没有的得 0 分）。
2、劳动力计划、车辆及机械设备的投入和安排（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5 分，没有的得 0 分）。
3、材料的组织和供应（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5 分，没有的得 0 分）。
4、主要施工方法、关键工序施工方案（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5分，一般的得 2-2.5 分，没有的得 0 分）。
5、质量保证措施（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5分，没有的得 0 分）。
6、工期保证措施（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5分，没有的得 0 分）。
7、总平面布置图、进度安排横道图或网络图（合理得当的得 3.5-5 分，较为合理得当的得 2.5-3.5 分，一般的得 2-2.5 分，没有的得 0 分）。
五、综合评价（3-5 分）
由评委根据投标人投标情况综合独立打分。

六、 评标计分汇总工作由评委会指定不少于 2 名评委，在评标委员会监督下进行，各投标人每项得分（包括技术标各项得分）之和为总计得分，分数计算按单项精确到小数点后一位，第二位四舍五入。将校验准确的计分结果填入《评标计分汇总表》内，排出得分名次，设 1-3 名中标候选人，当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排列，如总得分和投标总报价也相同的,按技术标得分由高到低的顺序排列。评标委员会成员应在《评标计分汇总表》上签署意见，经监督员审核无误后，向所有投标人公开评标结果，并由评标委员会主任宣布中标候选人。

第七部分
工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外道路工程
	 
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30混凝土
2.厚度:180mm
3.垫层:300mm3:7灰土
4.路基碾压，压实度≥93%
5.路面切缝10米一道
	m2
	1998.41
	
	
	

	2
	040204004001
	安砌侧(平、缘）石
	1.材料品种、规格:C20预制混凝土100*250*1000
2.基础、垫层：材料品种、厚度:三七灰土
	m
	599.2
	
	
	

	3
	040204002001
	人行道块料铺设
	1.100mm厚荷兰砖
2.30mm水泥砂浆粘接层
3.120mmC30混凝土
4.素土压实
	m2
	70.16
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外电力工程
	 
	第 1 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.8m
3.部位:电缆沟
	m3
	40.78
	
	
	

	2
	040101003001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.15m
3.部位:分支箱
	m3
	1.89
	
	
	

	3
	040103001001
	回填方
	1.密实度要求:符合设计和范围的要求
2.填方材料品种:素土
3.部位：电缆沟回填
	m3
	35.60
	
	
	

	4
	040103001002
	回填方
	1.密实度要求:符合设计和范围的要求
2.填方材料品种:自然砂
3.部位：电缆沟回填
	m3
	7.07
	
	
	

	5
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:1km
	m3
	7.07
	
	
	

	6
	040803002001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.规格:SC100
3.材质:焊接钢管
4.敷设方式:暗埋地
	m
	88.19
	
	
	

	7
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YLV22-4*70
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:暗埋地
	m
	201.62
	
	
	

	8
	030408001002
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YLV22-4*50
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:暗埋地
	m
	24.81
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外电力工程
	 
	第 2 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	030408006001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:50mm2以下
3.材质、类型:铜芯
	个
	16
	
	
	

	10
	030408006002
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:70mm2以下
3.材质、类型:铜芯
	个
	16
	
	
	

	11
	040801010001
	落地式配电箱
	1.名称:电缆分线箱1π1/2 
2.型号:2个回路
3.安装方式:明装
	台
	2
	
	
	

	12
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.部位:分支箱基础
	m3
	1.02
	
	
	

	13
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石砖
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
3.部位:分支箱地上部分
	m3
	0.5
	
	
	

	14
	030414002001
	送配电装置系统
	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合)
	系统
	1
	
	
	

	15
	040805001001
	常规照明灯
	1.型号：成品LED太阳能路灯高H=6m
环宇照明 型号hy-n11
	套
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外围墙工程
	 
	第 1 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	010101001001
	原土打夯
	1.土壤类别:一、二类土
2.机械原土打夯
	m2
	303.79
	
	
	

	2
	010101003001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度：1.3
	m3
	209.69
	
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	47.57
	
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:3km
	m3
	162.12
	
	
	

	5
	010201001001
	换填垫层
	1.材料种类及配比:3:7灰土
2.压实系数:0.95
	m3
	91.14
	
	
	

	6
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5
	m3
	40.9
	
	
	

	7
	010401003001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石石心砖
2.厚度：240mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5
4.清水砖墙
	m3
	128.16
	
	
	

	8
	010401003002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖
2.厚度：370mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M5
4.清水砖墙
	m3
	24.09
	
	
	

	9
	010404001001
	垫层
	1.C20混凝土垫层
2.厚度：250mm
	m3
	30.08
	
	
	

	10
	010401012001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:围墙压顶
2.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M15
	m3
	23.99
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外围墙工程
	 
	第 2 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	1
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	台·次
	1
	
	
	

	2
	011702001001
	基础
	
	m2
	59.91
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外污水管网工程
	 
	第 1 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.9m
3.部位:DN300管道
	m3
	69.88
	
	
	

	2
	040103001001
	回填方
	1.密实度要求:密实度0.93
2.填方材料品种:素土
	m3
	64.23
	
	
	

	3
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:1km
	m3
	5.65
	
	
	

	4
	040501004002
	塑料管
	1.名称:雨水管
2.素土夯实
3.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，密实度0.95
4.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 环刚度SN8
5.连接形式:承插式橡胶圈接口
6.管道检验及试验要求:管道闭水试验
	m
	64.7
	
	
	

	5
	040504001001
	砌筑井
	1.名称:Φ1000砖砌圆形雨水检查井
2.做法:参见图集12YS8-14
3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖
5.勾缝、抹面要求:20mm1:2水泥砂浆
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
7.井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土井盖φ700
8.踏步材质、规格:钢筋砼踏步
9.防坠挂网
	座
	4
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外污水管网工程
	 
	第 2 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外雨水管网工程
	 
	第 1 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:0.8m
3.部位:DN200管道
	m3
	21.76
	
	
	

	2
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.9m
3.部位:DN300管道
	m3
	277.99
	
	
	

	3
	040103001001
	回填方
	1.密实度要求:密实度0.93
2.填方材料品种:素土
	m3
	287.49
	
	
	

	4
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:素土
2.运距:1km
	m3
	12.26
	
	
	

	5
	040501004001
	塑料管
	1.名称:雨水管
2.素土夯实
3.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，密实度0.95
4.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 环刚度SN8
5.连接形式:承插式橡胶圈接口
6.管道检验及试验要求:管道闭水试验
	m
	32
	
	
	

	6
	040501004002
	塑料管
	1.名称:雨水管
2.素土夯实
3.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层，密实度0.95
4.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 环刚度SN8
5.连接形式:承插式橡胶圈接口
6.管道检验及试验要求:管道闭水试验
	m
	257.4
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外雨水管网工程
	 
	第 2 页 共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	7
	040504001001
	砌筑井
	1.名称:Φ1000砖砌圆形雨水检查井
2.做法:参见图集12YS8-14
3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖
5.勾缝、抹面要求:20mm1:2水泥砂浆
6.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆
7.井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土井盖φ700
8.踏步材质、规格:钢筋砼踏步
9.防坠挂网
	座
	10
	
	
	

	8
	040504009001
	雨水口
	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:450*750铸铁平篦
2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层
3.混凝土强度等级:C15
4.砌筑材料品种、规格:MU20烧结煤矸石砖
5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆
6.边沟式雨水口
	座
	16
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：灵山三期绿化
	 
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	050101010001
	整理绿化用地
	1.回填土质要求:素土
2.回填厚度:30cm
	m2
	1295
	
	
	

	2
	050102001003
	栽植乔木
	1.种类:大叶女贞
2.胸径或干径:7-8cm
3.起挖方式:带土球
4.养护期:一年
	株
	12
	
	
	

	3
	050102001005
	栽植乔木
	1.种类:五角枫
2.胸径或干径:10-12cm
3.起挖方式:带土球
4.养护期:一年
	株
	12
	
	
	

	4
	050102001006
	栽植乔木
	1.种类:桂花
2.冠幅1.5米以上，高2m以上
3.起挖方式:带土球
4.养护期:一年
	株
	6
	
	
	

	5
	050102007001
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:麦冬
2.株高或蓬径:20-25cm
3.单位面积株数:36株
4.养护期:一年
	m2
	885
	
	
	

	6
	050102007004
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:红叶石楠
2.株高或蓬径:高40-45cm，冠25-30cm
3.单位面积株数:36株
4.养护期:一年
	m2
	332
	
	
	

	7
	050102007005
	栽植色带
	1.苗木、花卉种类:月季
2.株高或蓬径:高40-45cm
3.单位面积株数:36株
4.养护期:一年
	m2
	78
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	1
	050403002001
	草绳绕树干
	
	株
	30
	
	
	

	本页小计
	
	

	合  计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


附表：


投标单位递交各类证明资料原件登记表

投标单位：

项目编号及名称： 

日期：
年  月 日

	序号
	资料名称
	发证单位
	证书编号
	发证时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、证明资料供评标委员会审查评标。

2、证明资料是指营业执照、资质证书、授权证明、合同等招标（采购）文件中要求提供的和投标人认为有必要提供的各种证明资料。

以上证书共 
本，投标单位递交证书人员（签字）：招标代理机构经办人（签字）：

投标单位收到以上证书人员（签字）：

日期：
年
月
日

日期：
年
月
日

注：本表不需装订在投标文件中，填写后在投标时单独提交招标人

公开	公平	公正	诚信                                   河南招标采购服务有限公司招标文件





公开	公平	公正	诚信	河南招标采购服务有限公司招标文件














附身份证复印件（法定代表人与授权委托人身份证）





公开	公平	公正	诚信	河南招标采购服务有限公司招标文件








