河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目
谈判文件
采购编号：豫财竞谈-2019-57
  HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.
[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





目    录
4第一部分 邀请函


4谈判邀请函


6第二部分  谈判须知


6供应商须知前附表


10业务需求和各项要求


11第一章 总则


111.1 资金来源


111.2 本次谈判方式及卖方资质要求


111.3 谈判费用


11第二章 谈判文件和谈判响应文件


112.1 谈判响应文件构成


112.2 谈判响应文件构成


132.3 谈判响应文件的澄清


132.4 谈判响应文件的修改


13第三章 谈判响应文件的编制


133.1 谈判的语言及度量衡单位


133.2 谈判响应文件的真实性与准确性


143.3 谈判报价


143.4 谈判货币


143.5 证明供应商合格的资格文件


143.6 工期、质量承诺


143.7 谈判保证金


153.8 谈判有效期


153.9 谈判响应文件份数和签署


15第四章 谈判响应文件的递交


154.1 谈判响应文件的密封和标记


164.2 迟交的谈判响应文件


164.3 谈判响应文件的修改和撤回


16第五章 谈判过程


165.1 开始


165.2 谈判


175.3 谈判响应文件的澄清


18第六章 授予合同


186.1 合同的授予


186.2 买方更改采购货物数量的权力


186.3 否决所有谈判和重新谈判


186.4 成交服务费


186.5 签订合同


19第七章 工程量清单


23第三部分  合同条款及合同文件格式


24（一） 合同协议书


26（二） 通用条款


27（三） 专用条款


36第四部分 谈判响应文件格式及内容


37一、谈判函格式


38二、法定代表人身份证明书


39三、谈判单位授权委托书


40四、承诺函


41五、谈判报价表


42六、营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）




第一部分 邀请函
谈判邀请函
受委托，河南招标采购服务有限公司就河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目进行竞争性谈判采购，现邀请合格的供应商参加。
一、谈判项目名称：河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目；

二、谈判项目简要说明：
1.谈判范围：河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目（详见采购要求）。

2.工期：30日历天

3.工程质量要求：合格

4.预算金额：人民币450217.79元。
供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

不接受联合体。

四、谈判文件的获取：
1.谈判文件获取起始时间：2019年3月15日-2019年3月20日每天上午8:00-12:00、下午14:30-17:30北京时间（法定公休日和节假日除外）
2.谈判文件出售地点：河南招标采购服务有限公司320房间（郑州市纬四路13号花园路纬四路东50米路北）
3.谈判文件出售方式：现场购买
4.谈判文件售价：300元/本，售后不退。
5.其他有关事项：购买谈判文件时必须携带单位法人授权委托书、营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证及其复印件。
五、谈判响应文件接收信息：
1.谈判响应文件接收截止时间：2019年3月21日上午9:00（北京时间）
2.谈判响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司4楼开标大厅（郑州市纬四路13号花园路纬四路东50米路北）。
3.其他有关事项：供应商必须派专人递交谈判响应文件，电报、电传和传真谈判响应文件一律不接受。
六、谈判有关信息：
1.谈判时间：2019年3月21日上午9:00（北京时间）
2.谈判地点：河南招标采购服务有限公司4楼开标大厅（郑州市纬四路13号花园路纬四路东50米路北）。

七、发布公告的媒介及期限：

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台网》发布，期限3个工作日。

八、本次谈判联系事项：
1.采购人名称：河南省义马煤炭高级技工学校
采购人地址：河南省义马市千秋路16号院
联系人：孙老师

联系电话：0398-5897303
2.代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系人：贾海洋                   

联系电话：0371-65900691

联系地址：郑州市纬四路13号
邮政编码：450003
开户行：广东发展银行郑州分行花园路支行
帐号：8898516010005452
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
                             日    期：二〇一九年三月二十一日

第二部分  谈判须知
供应商须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	综合说明
	项目名称：河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目

工程性质：维修
工程地点：河南省河南省义马煤炭高级技工学校

采购人地址：河南省义马市千秋路16号院
联系人：孙老师

联系电话：0398-5897303

	2
	采购编号
	豫财竞谈-2019-57

	3
	合同名称
	河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目合同

	4
	标段划分
	共一个标段

	5
	采购方式
	竞争性谈判

	6
	承包方式
	固定价格总承包

	7
	质量要求
	达到国家施工验收规范“合格”标准

	8
	采购范围
	1#2#宿舍楼外墙刷漆维修（详见工程量清单和采购要求）

	9
	工期要求
	30日历天

	10
	资金来源
	财政资金（资金已落实）

	11
	供应商资质要求
	供应商应具备下列条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6法律、行政法规规定的其他条件。

7、不接受联合体竞谈。

	12
	报价方式
	本工程包含监理费，按中标价1.5%计取（由乙方支付），本次招标控制价不超过450217.79元。

采用综合基价形式：
(1) 工程预算造价按要求自行踏勘测量、参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）版、省级行业建设主管部门颁发的计价办法、企业定额及有关造价文件进行编制。土建主材和安装未计价材均按照义马市建设工程造价信息最新指导价计算，应充分考虑市场价格因素，差价计入谈判报价，未公布的材料的价格由供应商根据市场情况自主决定。 (2)供应商可根据企业具体情况在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。

	13
	谈判有效期
	60日历天(从谈判截止之日算起)

	14
	谈判保证金
	壹万元整
保证金提交形式：
支票、汇票、本票、电汇、转账、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
名称：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
帐号：8898516010005452
谈判文件递交截止时间前到达代理机构账户。
谈判保证金应在谈判有效期截止日后(20)天内有效。

	15
	踏勘现场
	自行踏勘现场。

	16
	供应商的替代方案
	不允许

	17
	谈判响应文件份数
	壹份正本，贰份副本。

	18
	谈判响应文件递交截止时间
	时间：2019年3月21日上午9:00（北京时间） 

	19
	谈判响应文件递交地点
	收件人：河南招标采购服务有限公司
地点：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅

	20
	谈判时间及地点
	时间：2019年3月21日上午9:00（北京时间）
地点：郑州市纬四路13号河南招标采购服务有限公司4楼开标大厅

	21
	谈判标准及方法
	1.谈判组织：谈判工作由谈判小组独立进行，谈判小组由3人以上的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。
2. 评审程序：
一、谈判小组对谈判文件进行审议确认
二、谈判小组对谈判响应文件进行初审和复审，属于下列情况的谈判响应文件将不得进入复审谈判阶段：
  (1)未足额提交谈判保证金，或其谈判保证金的有效期未能满足谈判文件规定要求的；
  (2)谈判响应文件未经法定代表人或其授权代表按照谈判文件规定签字、盖章的；
  (3)谈判响应文件没有装订、编排混乱、且擅自修改谈判文件格式化文件的；
      (4)谈判响应文件中有采购人不能接受的其它条件。
三、谈判
谈判小组与初审合格的谈判供应商单独进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。对实质性要求条款未实质性响应谈判文件要求的供应商将视为无效谈判供应商。
四、评议
1.供应商谈判结束，将要求谈判小组认为能够满足采购要求的供应商在规定的时间内进行二次报价，即最终报价。
2.谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

	22
	谈判文件费用
	谈判文件300元/份，售后不退。

	23
	履约保证金
	合同中约定。

	24
	成交服务费
	成交人签订合同后15日内，向招标代理机构支付成交服务费壹万元整。

	有关招标活动的文电请与下述单位与人员联系：
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市纬四路13号
联系人：贾海洋

电  话：0371－65900691
传  真：0371－65900691
开户行：广东发展银行郑州分行花园路支行
帐  号：8898516010005452


 业务需求和各项要求
一、项目概括
一、本次谈判项目为河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目竞争性谈判采购。

二、报价及谈判范围

谈判报价

2.1采用综合单价形式：

工程预算造价按要求自行踏勘测量、参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）版、省级行业建设主管部门颁发的计价办法、企业定额及有关造价文件进行编制。土建主材和安装未计价材均按照义马市建设工程造价信息最新指导价计算，应充分考虑市场价格因素，差价计入谈判报价，未公布的材料的价格由供应商根据市场情况自主决定。 

(2)供应商可根据企业具体情况在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。
2.2  本工程的施工地点为本须知前附表第1项所述，除非合同中另有规定。供应商的报价中均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

2.3  供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  总则

资金来源
财政资金（资金已落实）。
本次谈判方式及卖方资质要求
本次谈判采取“供应商须知前附表”序号5规定的招标方式。
供应商资质要求：
“供应商须知前附表”序号11规定的资质要求
谈判费用
供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，买方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
  谈判文件和谈判响应文件

谈判响应文件构成
供应商须知及前附表
供应商须知补充事项
合同条款
谈判响应文件构成
（1）谈判函；
（2）谈判报价表；
（3）质量保证承诺书；
（4）售后服务承诺
（5）技术部分主要包括下列内容：
1.施工组织设计或施工方案
各分部分项工程的主要施工方法；
工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
劳动力安排计划；
确保工程质量的技术组织措施；
确保安全生产的技术组织措施；
确保文明施工的技术组织措施；
确保工期的技术组织措施；
有必要说明的其他内容。
2.项目管理机构配备
项目管理机构配备情况表；
项目经理简历表；
项目技术负责人简历表；
其它辅助说明资料。
拟分包项目名称和分包人情况。
招标人要求提交的其他资料。
（6）谈判报价
预算书
谈判报价说明
谈判报价汇总表
谈判报价需要的其他资料
（7）供应商资质文件

（8）供应商认为需要提供的其他说明和资料。

供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的内容。如果谈判响应文件没有满足谈判文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
谈判响应文件的澄清
供应商有权要求招标机构对谈判文件中的有关问题进行答疑、澄清。
供应商对谈判文件如有疑问，应在谈判截止日前1天按竞争谈判邀请书或本须知前附表中的联系方式，以书面形式（如传真、信件、电报等）通知招标机构。买方对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，以书面形式反馈给各供应商，但不说明问题的来源。
谈判响应文件的修改
在某些情况下，买方可能对谈判响应文件进行修改。
买方对谈判文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  
为使供应商有充分时间对谈判响应文件的修改部分进行研究或由于其他原因，买方可以决定延长谈判截止日期，如果做出延长谈判截止日期的决定，将以说明函的形式通知供应商。
  谈判响应文件的编制

谈判的语言及度量衡单位
供应商的谈判响应文件、以及供应商与买方就有关谈判的所有来往函电均须使用中文。
除技术要求中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
谈判响应文件的真实性与准确性
供应商必须对其谈判响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其谈判响应文件将作为合同的重要组成部分。
供应商不得在未征得买方许可的情况下，擅自对谈判文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其谈判响应文件在谈判时有可能被认为是未对谈判文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
谈判报价
谈判响应文件的谈判报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的谈判响应文件将不被接受。
谈判货币
谈判须以人民币报价。
证明供应商合格的资格文件
供应商在其谈判响应文件中，应包括证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的资质证明文件。
供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。
工期、质量承诺
供应商应对工期、质量做出承诺。
谈判保证金
供应商谈判时，必须以人民币提交供应商须知前附表中规定数额的谈判保证金。买方的利益在因供应商行为受到损害时，卖方应向买方支付成交金额1%的违约金。
谈判保证金可采取下列任何一种形式：
电汇、银行汇票、转账；
现金。
对于未在谈判截止时提交谈判保证金的谈判，买方将视其为对谈判文件未做出实质性响应而予以拒绝。
未成交供应商的谈判保证金，将在确定成交供应商后五日内予以退还，不计利息。
成交供应商的谈判保证金，将在成交供应商签订合同后，并交纳履约保证金后予以退还，不计利息。
下列任何情况发生时，供应商将不得要求买方退还其谈判保证金：
供应商在谈判函格式中规定的有效期内撤回其谈判的；
成交供应商因其自身原因在成交通知书规定时间内未能与采购人签订合同的；或成交供应商在规定的期限内未履行或未完全履行合同的。
谈判有效期
谈判有效期在“供应商须知前附表”序号13中有明确的规定。供应商承诺的谈判有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。
在特殊情况下，买方可于原谈判有效期满之前，向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝买方的这种要求而不失去其谈判保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。“供应商须知前附表”中的有关谈判保证金的规定，在延长的谈判有效期内继续有效。
谈判响应文件份数和签署
供应商应准备供应商须知前附表序号17规定份数的谈判响应文件。每份谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
谈判响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在谈判响应文件上。
谈判响应文件必须装订成册，不得散放、不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。
 谈判响应文件的递交

谈判响应文件的密封和标记
（1） 供应商应将谈判响应文件正本和所有副本分别用信封密封，标明谈判编号、谈判项目名称及正本或副本，并盖有供应商公章或专用章和法人代表或法人代表授权委托人的印章或签名，封口处要有骑缝章。
（2）每一密封信封上注明"于__        _前（指谈判邀请书中规定的开标日期及时间）不准启封"的字样。
（3）谈判响应文件须由专人送交，供应商应将谈判响应文件按上述（1）-（2）中的规定进行密封和标记后，按谈判邀请书中注明的地址送至谈判代理机构指定地点。
（4）如果未按上述规定进行密封和标记，谈判代理机构对谈判响应文件的误投或提前拆封不负责任。
迟交的谈判响应文件
买方将拒绝接受谈判开始后递交的谈判响应文件。
谈判响应文件的修改和撤回
供应商在递交谈判响应文件后，可以在规定的谈判时间前修改或撤回其谈判响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知买方。
供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按4.1的规定进行密封、标记和发送。
  谈判过程

开始
买方将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织竞争性谈判，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。
开始前，先由供应商或其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。经确认无误后，进入谈判程序。
检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回谈判的通知、是否提交谈判保证金，以及买方认为合适的其它详细内容。
谈判
5.2.1谈判人员组成
谈判小组人员由从相关专家库中随机抽取的经济、技术专家以及采购代表组成，共3人。
5.2.2程序
5.2.2.1谈判小组就供应商的谈判响应文件的完整性进行审核，并审核供应商的商务资质。
5.2.2.2谈判小组就供应商提交的方案需求及构想进行详细审核，并针对方案提出修正建议。
5.2.2.3谈判小组将在就商务和价格进行两轮谈判，第二轮报价为最终报价，并形成谈判纪录。谈判目的在于澄清报价、优化需求，使所有报价人的响应具有可比性。
5.2.2.4最终报价：谈判供应商应在谈判小组规定的时间内提交最终报价。
5.2.2.5谈判的内容包括但不限于：商务条件、施工组织设计、验收、合同执行计划、相关服务、 质量保证。
5.2.2.6在谈判过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。 
5.2.2.7谈判结束后，谈判小组根据谈判结果，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交人，由谈判小组成员在谈判记录上签字。
5.2.3谈判的澄清
5.2.3.1采购人有权就谈判响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
5.2.3.2必要时采购人可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面问答应有供应商全权代表的签章，并将作为谈判响应文件内容的一部分。
5.2.4保密
成交后，直到授予成交供应商合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。
在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，采购人将记录其不良行为。
谈判响应文件的澄清
为有助于对谈判响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可分别要求供应商对谈判响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但谈判价格和实质性的内容不得更改。
  授予合同

合同的授予
谈判结束后五个工作日内，招标机构根据谈判小组的推荐意见，将谈判情况写出谈判报告上报招标人，经批准同意后，由河南招标采购服务有限公司向成交供应商发出《成交通知书》，并将成交结果在《河南政府采购网》、《河南招标采购网》上进行公告。
买方更改采购货物数量的权力
买方在授予合同时，在征得出资方同意的情况下，有权对本次招标范围的工程量予以增加或减少10％。
否决所有谈判和重新谈判
如谈判小组认为所有谈判响应文件均未能对谈判文件做出实质性响应，可否决所有的谈判，经项目谈判小组批准，买方将宣布本次谈判无效，并重新组织谈判。
成交服务费
成交供应商在与买方签订合同的同时，须向招标机构交纳“供应商须知前附表”中规定数额的成交服务费。
签订合同
谈判文件、谈判响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。
工程量清单
清单说明

本工程为河南省义马煤炭高级技工学校学生1#，2#宿舍楼外墙刷真石漆。本工程为施工总承包。

要满足环保要求，在宿舍大门口设立安全通道。

真石漆必须保证3mm厚，颜色由业主定。

拆防盗窗过程中如果防盗窗损坏，由乙方负责承担。

拆除彩钢板过程中如果彩钢板损坏，由乙方负责承担。彩钢板需恢复原样。

本清单描述不清地方，结合本说明。

本工程包含监理费，按中标价1.5%计取（由乙方支付）。

工期为30天。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	011406001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:装饰抹灰面
2.腻子种类:胶腻子
3.刮腻子遍数:2遍
	m2
	5550
	
	
	
	

	2
	011406001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型:装饰抹灰面
2.腻子种类:油腻子
3.刮腻子遍数:2遍
	m2
	770
	
	
	
	

	3
	010605002001
	钢板墙板
	1.钢板厚度、复合板厚度:彩钢夹芯版
	m2
	996
	
	
	
	

	4
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材
	m2
	60
	
	
	
	

	5
	011607002001
	防水层拆除
	1.防水层种类:SBS
	m2
	60
	
	
	
	

	6
	b-1
	拆窗户
	
	项
	2
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合  计
	
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


其他项目清单与计价汇总表
	序号
	项 目 名 称
	金 额(元)
	结算金额(元)
	备 注
	

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1
	

	2
	暂估价
	
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	—      
	
	明细详见表-12-2
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3
	

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4
	

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5
	

	合  计
	
	
	—
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	表—12


规费、税金项目计价表
	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金 额(元)

	1
	规费
	定额规费+工程排污费+其他
	
	
	

	1.1
	定额规费
	分部分项规费+单价措施规费
	
	
	

	1.2
	工程排污费
	
	
	
	

	1.3
	其他
	
	
	
	

	2
	增值税
	不含税工程造价合计
	
	
	

	合  计
	
	

	表—13


主要材料价格表

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格.型号等特殊要求
	单位
	数 量
	单 价
	合 价

	1
	03131975
	水砂纸
	
	张
	391.678
	
	

	2
	13010127
	苯丙清漆
	
	kg
	89.474
	
	

	3
	13010139
	醇酸清漆
	
	kg
	1075.17375
	
	

	4
	13030115
	苯丙乳胶漆外墙用
	
	kg
	216.216
	
	

	5
	13030133
	成品腻子粉
	
	kg
	9501.786
	
	

	6
	13030357
	真石面漆
	
	kg
	1212.12
	
	

	7
	13030359
	真石漆
	
	kg
	16161.6
	
	

	8
	13330105
	SBS改性沥青防水卷材
	
	m2
	69.381
	
	

	9
	13350117
	SBS弹性改性沥青防水胶
	
	kg
	17.352
	
	

	10
	13350169
	改性沥青嵌缝油膏
	
	kg
	3.5862
	
	

	11
	14050106
	油漆溶剂油
	
	kg
	9.9407
	
	

	12
	14350145
	醇酸漆稀释剂
	
	kg
	121.212
	
	

	13
	14390137
	液化石油气
	
	kg
	16.1952
	
	

	14
	34110117
	水
	
	m3
	4.46075
	
	

	15
	BCCLF3
	拆窗户
	
	项
	2
	
	

	16
	BCCLF7
	安全通道
	
	项
	2
	
	

	17
	QTCLF-1
	其他材料费
	
	元
	1778.836026
	
	

	表—14


第三部分  合同条款及合同文件格式
合同协议书
发包人（全称）：河南省义马煤炭高级技工学校 

承包人（全称）：                    
一、工程概况

项目名称：（1）河南省义马煤炭高级技工学校学生1#2#宿舍楼外墙刷漆维修项目工程地址：河南省义马煤炭高级技工学校院内
工程内容：                              
资金来源：财政资金

二、工程承包范围

1.承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的施工及保修。
三、工期：合同签订后30日历天完成。

四、质量标准及安全标准

1.工程质量等级：达到国家及行业规定的“合格”标准。

2.工程质量标准：执行国家、省、市现行工程技术规范、规程、建筑及装修工程质量验收标准，并达到发包人确认的工程图纸的各项要求。

3.承包人必须按照国家、省、市有关规定及时提供质量检测报告、产品合格证、产品说明书、相关性能检测报告等资料。

4.承包人的供货产品必须按照国家、省、市有关规定进行抽样检验，抽验费由承包人承担。

5.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

五、合同价款及付款方式

固定合同总价：人民币（大写）：                   ，（小写）￥           元

付款方式：见专用条款。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书；

2.中标通知书；

3.合同专用条款；

4.合同通用条款；

5.谈判文件及其补充文件；

6.响应书及其附录；

7.标准、规范及有关技术文件；

8.图纸；

9.工程量清单报价书； 

10.双方协商同意的变更、纪要、协议；

11.发包人在谈判文件中提供的工程技术资料。

12.承包人在响应文件中提供的工程技术资料。

双方同意的有关工程的变更、纪要等书面协议、文件及承包人的承诺视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同条款中的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效   

1.合同订立时间：              年 ______ 月 _______ 日

2.合同订立地点：                                    

3.本合同自履约保证金足额缴纳后且经发、承包双方签字盖章后生效。

4.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。在执行合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可向发包人所在地法院起诉。

5.本合同一式十份，甲方执六份，乙方执四份。

6. 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
发包人：（公章）
                    承包人：（公章）

地     址： 
                        地    址：

法人或授权代表：（签字）
              法人或授权代表：（签字）

电    话：
                        电    话：

传    真：
                        传    真：

开户银行：
                        开户银行：

帐    号：
                        帐    号：

纳税人身份：                          纳税人身份：

企业电子邮箱地址：                    企业电子邮箱地址：

通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

专用条款

1. 一般约定

1.1.1.1其他合同文件包括：①施工组织设计；②评标过程中的澄清等评标报告所附与合同履行相关的文件；③合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件④投标文件；。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 设计人：

名    称：待定                 ；

资质类别和等级：待定               ；

联系电话：/                 ；

电子信箱：/                     ；

通信地址：  /               ;

1.1.2.2施工人：

名    称：            待定                                  ；

资质类别和等级：      待定                                  ；

联系电话：            /                                  ；

电子信箱：            /                                  ；

通信地址：            /                                  ;

1.1.2.3监理人：

名    称：            待定                                  ；

资质类别和等级：      待定                                  ；

联系电话：            /                                  ；

电子信箱：            /                                  ；

通信地址：            /                                  ;

1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：                          。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、行业标准。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）在本合同协议书签订后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、承诺函等；(2)本合同协议书；(3)中标通知书；（4）本合同专用合同条款（含补充条款）及附件；（5）招标书、答疑文件及其附件（已标价的工程量清单）；（6）本合同通用合同条款；（7）投标文件及其附件；（8）技术标准和文件；（9）图纸；（10）已标价工程量清单或预算书；（11）辅助质量文件及其补充；（12）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：         ；

发包人向承包人提供图纸的数量：         ；
发包人向承包人提供图纸的内容：                               。 

1.5.2 承包人文件   

需要由承包人提供的文件，包括：                                ；

承包人提供的文件的期限为：合同约定相应工作开始前7天；

承包人提供的文件的数量为：     套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件3天。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：           。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.2 场外交通

场外交通由承包人自主解决并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

场内交通由承包人根据施工组织设计（方案）自主解决并承担相关费用

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由： 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本合同部分维修装修设计及施工等项目使用。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权负责施工现场的技术管理及协调各专业工程之间的设计、施工，控制施工质量、进度、投资及协调相关单位之间的工作关系。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由发包人提供总电源接口位置，临时线敷设及费用由承包人自理，电费已包含在工程价款中，实际发生时由承包人缴费。施工用水水源问题由承包人自行解决，费用自理。

2.5 资金来源证明及支付担保

不提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，满足完成竣工资料立卷及归档的要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数：六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工后一月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文档六套，可编辑的电子版一份。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人自行负责处理外部及周边关系，发包人配合；承包人自行办理与工程有关的一切手续，发包人配合；承包人应严格遵守《中华人民共和国劳动法》和相关法律法规的规定要求，并承担法律责任，承包人承诺在工程款的使用方面优先保证民工工资款的支付，并承担一切涉及民工工资纠纷的责任；承包人为满足发包人对施工质量、工期及安全文明施工等方面的管理要求采取的质量保证措施、安全文明施工保证措施等所增加的投入由承包人承担，相关费用已含在合同总价中；承包人作为施工责任人，施工期间一切与施工相关的安全事故责任由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：                       
姓    名：                                   

身份证号：                                   

建造师执业资格等级：                         

建造师注册证书号：                           

建造师执业印章号：                           

安全生产考核合格证书号：                     

联系电话：                                    

电子信箱：                                     

通信地址：                                     

承包人对项目经理的授权范围如下：具体见承包人的授权委托书。

关于项目经理及分项目经理每月在施工现场的时间要求：实行签到制。每月在施工现场的时间为26天，每天到岗时间不少于8小时， 每少壹天（到岗时间不足8小时视为未到岗），承包人按3000元/天的标准承担违约责任。

项目经理及分项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/次的标准承担违约责任。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人换回原项目经理并停止施工至换回，并有权终止合同。每发生一次，承包人需按5000元/次支付违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一次，承包人需按5000元/次支付违约金。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.5 分包

不适用。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起至竣工验收合格并交付发包人之日止。

3.7 履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
履约担保的形式：以谈判文件约定为准；

履约保证金金额：                ;

履约担保的期限：应保证超过本合同项下全部工程完工且经发包人竣工验收合格后；

履约保证金缴纳时间：以谈判文件约定为准；

履约保证金缴纳形式：以谈判文件约定为准；

履约保证金的退还：待工程全部完工且通过主管部门验收合格后10个工作日内一次性无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理权限：见《建设工程监理合同》 ，发包人不认可任何监理合同之外的监理相关行为，并不为此承担任何责任。本合同约定，所有总监理工程师发出的书面通知、指示、批准、证书、决定及其它指令，凡涉及本工程的合同价格、款项支付、计量、计价、工期、工期顺延、使用功能变更、分包单位和人员的选择确认等有关事项，须事先经过发包人的审核并批准，并由发包人代表签字，方可成为发包人、承包人双方之间有合同约束力的文件。监理人在行使下述权力前需要经发包人事先确认：

(1)发布开（停）工令；

(2)工期顺延签认；

(3)工程量额外计量；

(4)承包人不称职的主要管理、技术（管理）人员撤换；

(5)对发生不可抗力造成工程无法继续施工的处置；

(6)设计修改、变更等签证的确认；

(7)工程计价的签证确认；

(8)工程竣工验收及甩项验收的报告确认；

(9)工程款支付。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人无偿提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：有关工期变更、设计变更、合同价款调整等。监理工程师对承包人上报的各类方案的审批，不表示对其所含费用的认可，同时也不解除承包人应负的责任。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款外，承包人须按照国家、河南省和郑州市有关规定搞好现场安全，安全施工与检查、安全防护费用均由承包人承担。承包人对承包工程范围内的安全负全部责任，包括但不限于因承包人（包括分包商）安全措施不力而造成的安全事故和人身伤亡等情形，并承担因此发生的全部费用，发包人不承担一切责任；若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由承包人承担相关费用。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含于工程进度款中进行支付，不执行通用条款中的相关支付规定。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：5天。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天。

7.3工期延误

7.3.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：未能在收到施工组织设计三天内确认。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：详见补充协议。

10. 变更

    在竣工验收前的任何时间，工程师可通过发布指令或要求承包人提供建议书的方式提出变更。所有工程变更需经发包人认可，承包人不得对工程擅自变更。除为避免危及安全外，承包人不应以任何理由拒绝或拖延工程师指令。如果工程师发出指令进行变更完全是承包人的违约、过失或其未完全履行责任等原因造成，则相关费用应由承包人负责。工程师的不合理指令造成承包人有质量、进度、安全和文明施工等明显或潜在风险的，承包人有权拒绝。

    承包人应认真阅读施工图纸并就图纸中出现的问题及时提交工程变更建议，因没有发现明显存在的错误或因应发现而未发现错误的或发现而未提出工程变更建议的原因造成工程价款调整和工程延期的，相关付款申请和工程延期申请将不予批准。

设计变更经发包人及监理公司、设计单位签字认可后方可生效。承包人须在按照相关变更调整施工后14天内，以现场签证单的形式报送变更工程价款的报告给监理公司和发包人，监理公司及发包人在收到合格资料后28天内完成现场签证的审核，承包人应积极配合完成核对，达成一致后各方签章确认返还给承包人并作为支付和结算工程价款的依据。若承包人未在上述规定时间内提交现场签证单，即被视为承包人放弃变更增加的请求；若监理公司及发包人未在上述规定时间内审核确认完成，即被视为监理公司和发包人认可。属于工程量减少的变更，承包人也必须在上述规定时间内以现场签证的形式报送监理公司和发包人，否则以监理公司和发包人核减的工程量为准，不再与承包人核对。

12. 合同价格、计量与支付

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： /。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式合同的计量方式和程序： 依据有效施工图纸及设计变更、有效现场签证结算。

12.4 工程进度款支付

12.4.2、工程施工费的支付，待竣工验收完成后，支付合同约定的施工费总额的80%；

12.4.3、工程竣工结算审计结果确定后，支付至审定总价的97%；

12.4.4、留工程竣工结算审定总价的3%作为质保金，待保修期结束后支付。以上质保金的支付需在扣除发生的合法合理费用后相应无息支付,若质保金不足支付维修费用,超出部分由承包人承担。

12.4.5、每次付款前，承包人应向发包人提供合法、合规的增值税普通发票，并在发票开具后7天内送达发包人，否则发包人有权拒绝付款。

13. 验收和工程试车


13.2.2竣工验收程序

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
不适用。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不适用 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1保修

15.1.1 保修责任

工程保修期为：竣工验收合格之日起一年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   / ； 

（2）相应比例的工程款:最终结算合同价款的3%；

（3）其他方式: /  。

15.3.2 质量保证金的扣留

适用第（2）种方式。

15.4保修

15.4.1 保修责任

    工程保修期为：按照国家相关规定及保修书。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

17. 不可抗力

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

该工程建筑工程一切险或安装工程一切险由发包人委托承包人办理。承包人应于本合同生效后十个日历天内向发包人提交已购买上述保险的合同原件。否则，由承包人承担因未及时办理相关保险所造成的所有损失和风险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的人员办理意外伤害保险农民工工伤保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不适用。  

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向郑州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院起诉。 

第四部分 谈判响应文件格式及内容
一、谈判函格式
致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位        号谈判邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的“                      ”项目的谈判采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总谈判报价为人民币（大写）            。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于     完成项目的施工，并交付买方验收、使用；按谈判文件的规定向贵单位支付谈判服务费。
4、我方同意按照谈判文件的要求，向贵单位递交金额为     人民币（大写）             的谈判保证金。并且承诺，在谈判有效期内如果我方撤回谈判响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵单位退还该谈判保证金的权力。
5、我方为本项目提交的谈判响应文件一式    份，其中正本一份、副本    份。
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。
8、谈判响应文件自谈判起有效期为60日历天。
供应商名称：                                （公    章）
供应商授权代表姓名（签字）：                 
日    期：                     
通讯地址：                                     
邮政编码：                电   话：            
传    真：          
供应商开户行:                                
账          号:                                
二、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                   

单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：       年         月         日

经营期限：                         
姓名：       性别：         年龄：        职务：         
系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件（头像面）
	法定代表人身份证复印件（非头像面）


供应商：                   (盖章)

日  期：          年    月    日

三、谈判单位授权委托书
  本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书有效期：      年     月     日至      年     月    日

代理人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件（头像面）
	法定代表人身份证复印件（非头像面）


	授权代理人身份证（头像面）
	授权代理人身份证（非头像面）


受委托人：   （签字）    身份证号码：                    

供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：       年    月    日

四、承诺函
致：河南省义马煤炭高级技工学校：
很荣幸能参与上述项目的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、我方保证本次项目提供的产品/服务不低于谈判文件要求。
3、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
4、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予惩罚，我方完全接受。
5、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                法人授权代表签字：                     
                      供应商公章：                     
                            日期：                     
五、谈判报价表
	工程名称
	

	谈判单位名称
	

	谈判报价
	(大)                            元

	(小写)              元


	谈判工期
(日历天)
	

	谈判质量
	
	质保期
	

	优惠承诺内容

	


供应商名称：（盖章）                   
法人授权代表签字：                     
日期：                     
六、营业执照副本或事业单位法人证书（复印件加盖公章）
注：后附单位法人身份证复印件
七、财务状况报告（复印件加盖公章）
八、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（复印件加盖公章）
九、 反商业贿赂承诺书 
我公司承诺：
在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商名称：（公章）
年  月  日
前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（原件）
本公司郑重声明：
我公司                            在参加本次项目（编号）               采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明！
                                      供应商名称：（加盖公章）
                                      日      期：
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.png]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







