南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目
施工招标文件
招标编号：豫财招标采购-2019-1140号
[image: image1.jpg]



招 标 人：南阳师范学院 
招标代理：河南招标采购服务有限公司 
   二O一九年七月  
目    录
第一章 招标公告
3
1. 招标条件
3
2. 项目概况与招标范围
3
3. 投标人资格要求
3
4.  投标报名...............................................................................................................................4
5. 招标文件的发售
4
6. 投标文件的递交
4
7. 招标公告发布媒介
5
8. 联系方式
5
第二章 投标人须知
6
投标人须知前附表
6
1．总则
12
14

2．招标文件

15

3．投标文件

16

4．投标

17

5．开标

17

6．评标

17

7．合同授予

8．重新招标和不再招标
18
9．纪律和监督
18
10、需要补充的其他内容
19
第三章 评标办法
20
24

1、评标方法

25

2、评审标准

3、评标程序
25
27

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单
62


HYPERLINK \l "_Toc4344"
第六章 技术标准和要求
6
9
第七章 投标文件格式
71



第一章 招标公告
1. 招标条件
本招标项目南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目，招标人为南阳师范学院，招标代理机构为河南招标采购服务有限公司，建设资金来自财政资金，项目出资比例100%。本项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目名称：南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目

2.2 招标编号：豫财招标采购-2019-1140
2.3 计划工期：40日历天
2.4 招标内容：南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目主要包括墙面铲除与粉刷、楼梯间刷漆、窗户打胶、木门修补、栏杆维修、卫生间改造、洗漱台拆除与新建、二楼突出造型防水等。具体施工内容详见工程量清单、施工图纸和招标相关要求。
2.5 质量要求：合格
2.6 标段划分：
一标段：南阳师院中区1、2、3、4号公寓屋面防水

二标段：南阳师院中区5、6、7号公寓屋面防水 

2.7 招标控制价：一标段：2948150.77元；二标段：2221802.94元

2.8 政府采购政策：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，在法律和财务上独立、能够独立承担民事责任的企业；
3.2 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年经审计的财务审计报告或银行资信证明）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2019年1月份以来连续三个月缴纳社保及缴纳税收(增值税)凭证（依法免税企业，应提供相关证明文件））；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.3 投标人应具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质，并具备有效的企业安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；
3.4 拟派项目经理应具有建筑工程二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不含临时执业证书），并取得有效的安全生产考核合格证书，不得有其他在建工程；
3.5 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
   3.6被列入南阳师范学院失信、黑名单的拒绝参加本项目投标。

3.7本项目不接受联合体投标。
4. 投标报名
4.1 投标人（供应商）首先完成市场主体信息库入库登记、办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。 
4.2凡有意参加投标者，请于2019年7月3日至2019年7月9日在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）进行网上报名。
5. 招标文件的发售
5.1 报名成功后的投标人凭CA密钥登录市场主体信息库系统，按要求下载招标文件，招标文件售价人民币300元整，售后不退。招标文件以《河南省公共资源交易中心网》的电子招标文件为准，招标人不再提供纸质招标文件。
5.2 招标文件发售时间：为2019年7月3日至2019年7月9日，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
6. 投标文件的递交
6.1 投标文件的递交截至时间（投标截至时间）为2019年7月31日上午9:00；
6.2 开标地点：河南省公共资源交易中心第二开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座） 
6.3 加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前递交至开标地点。

6.4投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。投标单位提供（营业执照、开户许可证、安全生产许可证）等基本信息扫描件时，请在主体信息库“其他投标所需材料 ”中录入上传后重新同步获取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。投标单位只有“施工单位”和“供应商”身份类型能从主体信息库中获取资料。若无这两个身份，请尽快添加，并录入信息（需审核通过）和扫描件，制作投标文件时从这两个身份获取信息库资料。
7. 招标公告发布媒介
本次招标公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》上发布。

8. 联系方式
招 标 人：南阳师范学院

地   址：南阳市卧龙路1638号

联 系 人：马老师

联系电话：0377-63513796

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址：河南省郑州市金水区纬四路13号

联系人：张女士  

电  话：0377-63533599

                                                          南阳师范学院
                                                  河南招标采购服务有限公司                 

                                                      2019年7月2日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：南阳师范学院
地   址：南阳市卧龙路1638号
联 系 人：马老师
联系电话：0377-63513796

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：河南招标采购服务有限公司 

地    址：郑州市纬四路13号 

联 系 人：张女士  

电    话：0377-63533599

	1.1.4
	项目名称
	南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目

	1.1.5
	建设地点
	南阳师范学院

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	施工图、工程量清单范围内的全部内容等

	1.3.2
	计划工期
	  40 日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	缺陷责任期
	24个月

	1.3.5
	质保期
	2年

	1.3.6
	资格审查方式
	资格后审

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1. 投标人应为中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，在法律和财务上独立、能够独立承担民事责任的企业；
2. 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近三年经审计的财务审计报告或银行资信证明）；具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2019年1月份以来连续三个月缴纳社保及缴纳税收(增值税)凭证（依法免税企业，应提供相关证明文件）；参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3. 投标人应具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质，并具备有效的企业安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力；
4. 拟派项目经理应具有建筑工程二级及以上注册建造师资格（在本单位注册，不含临时执业证书），并取得有效的安全生产考核合格证书，不得有其他在建工程；
5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

6.被列入南阳师范学院失信、黑名单的拒绝参加本项目投标。

7.本项目不接受联合体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑、工程量清单

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年7月31日上午9时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清发出起24小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改发出起24小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为需附的其他材料

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：
一标段：伍万元整；二标段：肆万元整；
投标保证金缴纳方式：须以投标单位基本户银行转帐或电汇的形式递交。（备注：招标编号、标段）
一标段：
户  名：河南省公共资源交易中心 
开户行：中原银行郑州东风南路支行
帐号：410107010160003701041504
二标段：
户  名：河南省公共资源交易中心 
开户行：中信银行股份有限公司郑州分行营业部
帐号：3111110015990053476
注：投标保证金应于开标前提交至河南省公共资源交易中心指定银行账号，因投标人提交的投标保证金未及时到帐或数额不足而造成的后果，由投标人自行负责。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年指（2016年1月1日至今）

	3.5.5
	仲裁情况的年份要求
	2016年1月至今

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件
（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的公章或CA签章。
（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应用法定代表人或授权委托人的签字或CA印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.hntf格式在会员系统指定位置上传）；

未加密的电子投标文件 U 盘壹份（*.nhntf 格式一份）。

	4.2.1
	投标文件的递交
	（1）电子投标文件的递交
a、各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

b、现场递交电子投标文件U盘壹份，要求内容完整并能正常读取数据，应在投标截止时间前递交到规定地点。

地点：河南省公共资源交易中心第二开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）

	4.2.2
	电子投标文件封套上注明
	      项目电子投标文件 
在 年 月 日 时 分前不得开启 
投标人名称：（盖单位章） 
投标人法定代表人或其委托代理人：（签字）

	4.2.3
	投标样品的递交
	按评标办法要求提供投标样品，递交地点同投标文件递交地点。

	4.2.4
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2019年7月31日上午9时00分
开标地点: 河南省公共资源交易中心第二开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:5人，其中1名招标人代表及4名有关经济、技术专家构成；
评标专家确定方式：
☑从河南省财政厅专家库中采用随机抽取方式确定。
□其他

	6.3
	本次采用的评标办法
	☑综合评估法  □经评审的合理低价法

	6.3
	评标方式
	☑网络电子评标（默认）

□纸质评标

□远程网络电子评标

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐中标候选人数：1-3个

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金金额：中标金额的3%
交纳方式：中标人在领取中标通知书后签订合同前将履约保证金汇（存）入采购方指定银行帐户；

	7.5
	工程款的支付
	工程竣工验收合格交付使用后，支付合同价的80%；审计完成后支付至结算价的100%。履约保证金自项目验收合格之日起转为质量保证金，待质保期（二年）满后无质量问题予以无息退还。

	10、需要补充的其他内容

	10.1 语词定义

	10.1.1
	类似项目
	与本项目类似的建筑、装饰或维修改造工程

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指近三年无重大违法记录

	10.2 招标控制价

	
	招标控制价
	□不设招标控制价
☑设招标控制价
招标控制价：
一标段：2948150.77元；

其中：安全文明施工费：70123.16元

规费：86939.72 元

税金：243425.3元

暂列金额：139000元
专业工程暂估价：0元 

二标段：2221802.94元

其中：安全文明施工费：52324.27元

规费：64872.45元
税金：183451.62元

暂列金额：104000元
专业工程暂估价：0元 

注：投标总报价不得超过最高投标限价，否则按废标处理。

	10.3 “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	☑不采用

□采用，投标文件应严格按照第七章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制的要求”，编制施工组织设计

	10.4 投标文件电子版

	10.4.1
	电子投标文件
	电子投标文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。

	10.6 中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	10.7 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.8 重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.9 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.10 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11 招标代理费

	
	代理服务费： 取费标准根据国家发展和改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知【发改价格（2015）299号】，由中标单位在领取中标通知书时缴纳。

	10.12投标人代表出席开标会：投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、未加密的电子投标文件（密封）、样品等参加开标并签到。

	10.13 招标人补充的其他内容

	10.14不接受投标的其他情形

被列入南阳师范学院失信、黑名单的拒绝参加本项目投标。


1．总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本招标项目的缺陷责任期：见投标人须知前附表。
1.3.5 本招标项目资格审查方式：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）业绩要求：见投标人须知前附表；
(4）信誉要求：见投标人须知前附表。
(5）项目经理：见投标人须知前附表；
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体申请投标的，联合体投标人除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2)为本标段的监理人；
(3)为本标段的代建人；
(4)为本标段提供招标代理服务的；
(5)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(8)被责令停业的；
(9)被暂停或取消投标资格的；
(10)财产被接管或冻结的；
(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(12)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
该项目分包要求见投标人须知前附表。
1.12 偏离
该项目偏离要求见投标人须知前附表。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告； 
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）技术标准和要求；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录

（2）已标价工程量清单

（3）投标人基本情况表

（4）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（5）投标保证金

（6）近年财务状况表

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）正在施工的和新承接的项目情况表

（9）企业其他信誉情况表

（10）项目管理机构

（11）施工组织设计

（12）服务承诺

（13）其他材料

3.2 投标报价及招标相关要求
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的或未按招标文件规定递交履约保证金的；
3.5 资格审查资料

3.5.1“基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的复印件、具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表” 应附中标通知书和合同协议书的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文件复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6招标人按条款1.4.1要求的其他材料，具体要求见投标人前附表。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截至时间前完成上传至河南省公共资源交易系统最后一份投标文件为准。
4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制和递交。
5．开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。
5.1.2投标人须在规定的时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。由投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。
5.2 开标程序
5.2.1本工程采用电子开标。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截至时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
评标方式：网络电子评标
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2中标人不能按本章7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超出部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并由中标人在交易系统中上传。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5 工程款的支付
按投标人须知前附表执行。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	签字盖章要求
	由法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.2
	资格审查标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	1.3
	响 应
性 评
审 标
准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量和格式要求

	
	
	缺陷责任期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标文件编制
	投标文件按规定编制,填写及投标文件字迹清晰，内容齐全，符合技术规范技术标准要求

	2.2.1

	分值构成
(总分 100 分)
	施工组织设计：28分
企业综合实力16分
投标报价：40 分
样品、材料及服务承诺：16分

	序号
	内容
	评审标准

	施工组织设计：28分

	内容完整性（0-0.5分）
	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。0.5

	
	
	技术标不符合招标文件要求。0

	
	主要施工方案与技术措施（1-3分）
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2＜得分≤3

	
	
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2

	
	质量管理体系与措施（1-3分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤3

	
	
	组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤1.5

	
	安全管理体系与措施（1-2分）
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1.5＜得分≤2

	
	
	有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤1.5

	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（1-3分）
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3

	
	
	有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2

	
	工期保证措施（1-3分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜得分≤3

	
	
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.5

	
	拟投入资源配备计划（0.5-3分）
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤3

	
	
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤1

	
	施工进度表与网络计划图

（0.5-2分）
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤2

	
	
	关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤得分≤1

	
	施工总平面图布置（0.5-1分）
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。得1分

	
	
	总体布置基本合理、基本满足施工需要。得0.5分

	
	技术创新的应用实施措施（1-2分）
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5＜得分≤2

	
	
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5

	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1＜得分≤1.5

	
	施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤1.5

	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5＜得分≤1

	
	风险管理措施（1-2分）
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5＜得分≤2

	
	
	风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5

	
	缺项得零分

	2.2.2
	评标基准值计算方法
	评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。
其中：K为最高投标限价权重系数， K值为0.5。

当有效投标大于5家时（含5家），投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。

当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。

上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、增值税。

	2.2.3
	投标报价的偏差计算公式
	偏差率=100%×（有效投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值

	2.2.4（2）企业综合实力16分
	投标人信誉及业绩（3 分）
	投标人 2016 年1月 1 日以来承建过类似项目,每个加 1 分，最多得3 分；以上类似业绩以施工合同、中标通知书为准；

	
	项目经理业绩（3 分）
	投标项目经理 2016 年1月 1 日以来承建过类似项目,每个加 1 分，最多得3 分；以上类似业绩以施工合同、中标通知书为准；

	
	项目管理机构成员（3 分）
	项目的人员配备情况：安全员、施工员、质检员（质量员）、资料员、材料员五大员配备齐全并附有相关岗位证书，且提供近六个月任意连续三个月的单位社保证明的得3 分，每缺一人扣0.5分，扣完为止。

	
	企业荣誉（4 分）
	1、企业2016年1月1日以来获得优秀或先进施工企业荣誉的，市级一项得0.5分,省级以上一项得1分，最多得1分；

2、企业2016年1月1日以来获得质量管理优秀企业荣誉的，市级一项得0.5分,省级以上一项得1分，最多得1分；

3、企业2016年1月1日以来获得安全生产先进企业称号的，市级一项得0.5分,省级以上一项得1分，最多得1分；

4、企业2016年1月1日以来年度获得建筑业优质工程奖的，市级一项得0.5分,省级以上一项得1分，最多得1分；

	
	施工企业

认证体系
（3 分）
	1.ISO9001 质量管理体系认证证书 1 分；
2.OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书 1 分；
3.ISO14001 环境管理体系认证证书 1 分。

	2.2.4（3）投标报价
40 分
	投标报价
40 分
	当投标报价与评标基准价相等时，得基本分30分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分30分的基础上加1分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价10%以上（不含10%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣0.5分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分30分的基础上扣2分，扣完为止。评分计算最终保留小数点后两位（第三位四舍五入）

	2.2.4（4）样品、材料
及服务承诺
16分
	服 务 承 诺
（2分）
	1、在进度、工程质量等方面有实质性服务承诺的加0-1分
2、在工程质量保修方面有实质性承诺的加0-1分。

	
	材料要求

（2分）
	投标人提供SBS的产品质量检测报告得2分，未提供的得0分。

	
	投标样品
（12分）
	1、根据招标文件要求，提供以下样品：

（1）20cm×20cm含有品牌标识的SBS防水卷材1块；（8分）
（2）彩色冷瓷板1块

评审专家对样品的材料品牌、质量进行评审打分。

防水材料优的6-8分、良的 4-5分、一般的2-3分；其余材料共计2-4分。
（未按要求提供样品的投标人或样品没有完全响应招标文件要求的投标人，样品分值按 0 分处理。）

	
	评标办法的解释
	1、关于评标办法要求，请投标人提供有效合法的证明材料，投标人为提供材料的真实合法性负责。
2、评在评标过程中，评标委员会成员如对评标办法产生歧义，则由评标委员会集体讨论决定，意见有分歧时举手表决。


1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标总报价或分项报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先；投标总报价也相等的，由招标人自行确定。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）企业综合实力：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）样品、材料及服务承诺：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准值计算方法
评标基准值计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标报价的偏差率计算公式
评标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
(l）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）企业综合实力评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）样品、材料及服务承诺评分标准：见评标办法前附表；

3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审,有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）投标文件制作机器码一致。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对分项报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标人施工组织设计评分标准计算出得分A 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标人企业综合实力计算出得分B 

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分C

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标人样品、材料及服务承诺计算出得分D 

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使其投标报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分从高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)                      
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                       单位名称：                        
地  址：                             社会信用代码：                    
邮政编码：                           开户行：                             

法定代表人：                          帐号名称：                             

委托代理人：                          帐号：                                    

电  话：                              供方代表：                              

传  真：                              供方电话：                              
电子信箱：                         供方传真：                                 
开户银行：                         供方地址：                                   
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括： /。

1.1.3.10 临时占地包括：  /。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：适用国家《合同法》、《建筑法》、《招投标法》、《安全生产法》等适用于本合同的国家、省市现行的法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于本工程的国家现行施工和验收标准与规范及图纸要求的标准图集。执行国家GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》等适用本工程的国家相关规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

 /                   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：企业资质证书、营业执照、管理人员名单及资质、施工组织设计、方案 ；

承包人提供的文件的期限为：进场前一周内   ；

承包人提供的文件的数量为：2份          ；

承包人提供的文件的形式为：证书复印件加盖公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人联系部门；

发包人指定的接收人为：现场代表    。

承包人接收文件的地点： 项目所在地；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理    。

监理人接收文件的地点：发包人所在地  ；

监理人指定的接收人为：监理工程师        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场地所需的手续和权利，以及取得因施工所需修建的道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按项目实际情况确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行约定。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /              。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表    。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：部份/全部施工场地于201X年x月X日前移交完成，满足部分/全部工程开工条件  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 1.施工用水、施工用电由发包方指定接入点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底自行向供水供电单位缴纳水电费。2.其他执行通用条款 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /        。

发包人是否提供支付担保：             /        。

发包人提供支付担保的形式：        /             。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人向发包人提交完整施工资料及必要的电子文档 （PDF格式）     。

承包人需要提交的竣工资料套数：    肆套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人授权后代表承包人履行合同  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 ，如逾期未提供相关证明，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 ，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 ，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知7天内，按投标文件人员名单上报   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包    。

主体结构、关键性工作的范围：        /                              。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。
其他关于分包的约定：                 /                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：      是          。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后7日内，提供合同价款3%作为履约保证金，以现金形式提供  。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同   。

关于监理人的监理权限：  见监理合同  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：     见监理合同     。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             

                                                         。

关于工程奖项的约定：                                  

                                                         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      共同检查前48小时书面通知监理人   。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
施工期间，承包方应加强安全防护措施，施工现场符合安全文明施工标准，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行    。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（ JGJ146-2013）标准   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定    。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：       收到后7日内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     收到后5日内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /              。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /              。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前     。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 工期延迟按合同总价的万分之五/天处罚承包人 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 总额不超过合同价款的5%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：          /        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   双方另行确定      ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行    。 

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /            。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：          /                 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的约定：执行通用条款和南阳师范学院相关规定。

施工组织设计方案、技术核订单和设计变更不做为费用调整依据，若施工组织设计方案、技术核定单和设计变更产生费用的必须同时办理相应签证，严格按照签证程序及时办理，先办理变更签证后再施工。

工程签证涉及到工程造价的变化，应严格按照签证管理办法执行，办理签证时应明确签证的结算方式。

发生工程变更时应在14日内办理完毕，逾期不再办理，由此造成的损失由承包方承担。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   在清单综合单价不变的基础上，采用可调总价合同。

合同价款调整方法：按照国家GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关规定，单价以投标清单综合单价为基础，工程量参照甲方确认的变更签证和甲乙双方确认的工程量进行调整。

（1）甲方确认的现场签证；（2）承包方漏项的造价视为含在其它清单项目费中，不再增加费用；（3）由于发包方漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定，合同中已有类似的综合单价，参照类似的的综合单价确定，合同中没有的由承包人提出、发包人确认后，按照16定额重新组价并让利投标价与招标控制价优惠比率让利，并有发包人确认后执行；（4）若没有变更，由于招标控制价工程量计算存在误差造成的工程量变化的，不调整综合单价，按照原投标价执行；（5)若由于发包人的原因造成招标控制价工程量清单中工程量发生变化的，不调整综合单价，按照原投标价执行；（6) 安全文明措施费按照国家相关规定调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /            
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                        /                        ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /                 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式

（1）材料按照投标文件所报单价及品牌、价格执行，不再调整；对暂估价材料，由发包方重新认质认价确定后调整价差。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 人工费  。

风险费用的计算方法：     按照国家相关文件执行     。

风险范围以外合同价格的调整方法：经学校批准，建设单位、监理单位、施工单位核定工程量，上报财政或审计部门审定合，计入工程决算价  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                  /            。

风险费用的计算方法：                /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        。

3、其他价格方式：            /               。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                 /               。

预付款支付期限：                   /                   。

预付款扣回的方式：                /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                /          。

预付款担保的形式为：                    /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013） 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         /                     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：      /               。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：1、工程竣工验收合格交付使用后，支付合同价的80%，审计完成后后付至结算价的100%。履约保证金自项目验收合格之日起转为质量保证金，待质保期（二年）满后无质量问题予以无息退还。2.工程质量保修金为工程合同价的3%  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：         /                     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    /      。

（2）发包人支付进度款的期限：               /         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /      。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按通用条款执行         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证明后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /           。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /     。
（1）单机无负荷试车费用由        /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /           。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证明后3天内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 按照甲方相关规定执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限： /。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /    。

14.3其他约定

以中标造价为基础，承包人向发包人递交结算报告及完整的结算资料，经学校基建部门对结算资料及结算内容进行审核 ，经基建部门审核通过后，报送学校审计部门进行最终工程竣工结算审计，本着公平公正实事求是的原则，在承包方密切配合的前提下，发包方在90天内完成工程结算审计或提出审计意见，竣工结算审计完成后按照合同约定的付款方式支付工程款，通用条款中的工程竣工结算应为学校审计结算。

承包方应保证所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算审减额超出10%以上的审计费用由承包方支付；

工程结算按照南阳师院相关实施办法的要求执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷期满且质保期过后  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/ 。

（2）发包人完成支付的期限：     /    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月             。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：             是         。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                    。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /            。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行确定      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：        双方另行确定     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行确定    。

（7）其他：             /              。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 20 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     双方另行确定      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   按通用条款执行     。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      /           。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行    。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     /                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                   。
选定争议评审员的期限：           /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /            。

其他事项的约定：                         /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地        人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积

(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量

等级
	供应

时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、质量保修金的返还

1、自第二条规定的质量保修期开始计算之日起满一年时，甲方应返还乙方50%的保修金，保修期满时甲方返还乙方剩余的50%的保修金。

2、甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方，否则，每逾期一日，乙方应按应付款的万分之四向甲方支付滞纳金。

六、保修程序

1、工程竣工前，乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知，则视为乙方同意指定该工程项目经理（联系电话：）为保修负责人。

2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，乙方应及时通知甲方。

3、乙方必须及时完成维修；如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，乙方在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若乙方不遵守上述规定，甲方有权另聘其他施工单位进行抢修，按市场行情价结算，相关费用由乙方承担。

七、保修时限（自乙方接到保修通知之日起算）

1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为5天；

2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起沙的为5天；

3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为3天；

4、烟道、风道和设备管道不通或泄漏的为2天；

5、厕所、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为5天；

6、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路的为1天。

八、双方约定的其他工程质量保修事项：                               。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：           

组织机构代码：                         单位名称：                        
地  址：                               社会信用代码：                    
邮政编码：                             开户行：                             

法定代表人：                           帐号名称：                             

委托代理人：                           帐号：                                    

电  话：                               供方代表：                              

传  真：                               供方电话：                              
电子信箱：                             供方传真：                                 
开户银行：                              供方地址：                                   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率

(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向南阳市工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：按2016版《河南省建设工程工程量清单综合单价》执行。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

（11）本项目按照工程量清单首先进行分项目报价。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节报价原则，将该类材料和除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1  措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3  招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第六章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3) 施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.2 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

3. 其他说明

3.1词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 其他补充说明

3.3.1 招标控制价按招标文件（含答疑、补充通知等）、施工图纸、施工现场及周围环境情况和有关技术资料、2016版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及省、市有关造价管理规定进行编制。

3.3.2 材料价参考《南阳市建设工程价格信息》最新一期中相应材料价格。 

3.3.3 安全文明施工措施费、规费、税金按国家、省、市下发的最新文件执行。

3.3.4 施工现场扬尘污染防治费按照豫建设标〔2016〕47号文件执行；

3.3.6由于受国家“营改增”政策影响，请各潜在投标人在投标时给予充分考虑，标后对“税金”不予调整，所有费用包含在投标报价中。
工程量清单（另附）
图纸（无）

第六章 技术标准和要求

一、工程慨况
南阳市师范学院宿舍维修造项目主要包括屋面拆除与新建、墙面铲除与粉刷、楼梯间刷漆、窗户打胶、木门修补、栏杆维修、卫生间改造、洗漱台拆除与新建、二楼突出造型刷漆。改造具体做法详见施工图及设计说明。

二、编制依据：

1、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013;

2、房屋建筑与装饰工程量清单计算规范GB50854-2013;

3、河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）；

4、委托方提供的设计图纸；

5、相关的标准、规范、图集、政策性文件等。

三、编制范围：

（一）本工程量清单包括的内容：建筑装饰、安装工程。

（二）根据实际情况，对于图纸不详及图纸与实际不符部分清单已做修改，主要做法如下：

1、余方弃置、建筑垃圾自行考虑；变形缝盖板按量考虑排气管量暂估，保护性施工，损坏的重新安装

2、原面层拆除，最外层维修部位SBS、原地板砖、找平保护层；

新做屋面做法：①清理基层；②排气管维修； ③热熔法铺2层3mm（-20）SBS，上翻高度360mm；做压毡槽；④最低处30mm厚细石混凝土找坡，铺彩色冷瓷砖250mm*250mm。

3、墙面粉刷（宿舍及公共部分）：原仿瓷涂料面层铲除后，基层处理，满刮腻子、打磨，粉刷乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。

4、窗户打胶：每个窗户内侧铲除后重新打白色中性硅酮密封胶。

5、木门修补：宿舍门原油漆铲除，木门重新批刷腻子打磨后刷底漆一遍，调和漆面层两遍。

6、栏杆维修：楼梯间栏杆重新刷漆，刷防锈漆一遍，调和漆两遍；木扶手缺失部位修补后批腻子打磨刷底漆一遍，调和漆面层两遍。

7、卫生间改造：拆除300毫米高原墙裙砖及粘贴砂浆和地板砖及原有细石混凝土找坡层拆除，做聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC（600g/m2）含附加层；上翻300毫米，粘贴300毫米高墙裙砖；

楼地面做：基层处理，聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC （600g/m2）含附加层，找坡层最薄处30mmC15细石混凝土找坡不小于3%，铺300*300地板砖。

原墙面及天棚涂料面层铲除后刷乳胶漆。

蹲便器，分支给水管（PP-R，截止阀）；存水弯及手压阀；地漏；吸顶灯；

8、洗漱池台面断裂，重新更换台盆支架镀锌角铁，台面尺寸为1.5*0.6米，材质为花岗岩。

四、材料选用要求及说明：

1、本工程量清单所选用的建筑材料具有正式合格证，无非标材；

五、价格：

1、人工费、机械费、管理费执行价格指数（2018年7~12月）；

2、材料价格：执行南阳市2019年4月发布价，发布价没有的市场询价。

六、专业工程暂估价、材料暂估价：无。

七、取费依据：

1、安全文明施工费、规费执行2016预算定额，税金执行按9%计取；

2、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费本次控制价暂足额计取，以实际发生为准。

第七章  投标文件格式
南阳师范学院中区1-7号公寓屋面防水项目
（   标段）
投 标 文 件
招标编号：
投标人：（企业电子签章）
法定代表人：（个人电子签章）

年    月    日
目  录
一、投标函及投标函附录
二、已标价工程量清单
三、投标人基本情况表
四、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
五、投标保证金
六、近年财务状况表
七、近年完成的类似项目情况表
八、正在施工的和新承接的项目情况表
九、企业其他信誉情况表
十、项目管理机构
十一、施工组织设计
十二、服务承诺
十三、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方己仔细研究了           （项目名称、标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（￥       ）的投标总报价，工期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。
2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥          ）。
4．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。
6.                      （其他补充说明）。
投标人（企业电子签章）：
法人代表或委托代理人（个人电子签章）：
日期：  年   月   日
投标函附录
	工程名称、标段
	

	投标范围
	

	投标总报价
	大写：                   小写：   元

	其中
	安全文明施工费
	大写：           小写：           

	
	规费
	大写：           小写：           

	
	税金
	大写：           小写：

	
	暂列金额
	大写：           小写：

	
	专业工程暂估价
	大写：           小写：

	评标报价
	评标价=投标总报价-安全文明施工费-规费-税金—暂列金额－专业工程暂估价。
大写：                    小写：   元

	投标工期
	

	投标质量
	

	项目经理
	姓  名
	
	专  业
	

	
	级  别
	
	编  号
	

	投标保证金
	

	投标有效期
	

	技术标准
	符合国家现行法律法规及招标文件规定

	对“合同条款及格式”内容是否完全满足要求
	

	声明
	截止递交投标文件截止时间，我公司未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”；我公司未列入“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”；我公司承诺以上内容属实，如若不实则承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


投标人（企业电子签章）：
法人代表或委托代理人（个人电子签章）：
日期：  年   月   日
二、已标价工程量清单
三、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	帐号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况
	

	备注
	


备注：后附营业执照、资质证书、安全生产许可证
法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：     年   月   日
经营期限：
姓    名：                     性    别：
年    龄：                     职    务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（企业电子签章）
年  月  日          
附：法定代表人身份证明

（二）授权委托书
本人        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、 说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称、标段）投标文件，其法律 后果由我方承担。 

委托期限：                        。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。 

投
标
人：               （企业电子签章）  

法定代表人：               （个人电子签章）  

身份证号码： 


委托代理人：               （签字） 

身份证号码： 
 

       年     月    日 

五、投标保证金
（附投标保证金缴纳凭证复印件和基本户开户许可证复印件）
六、近年财务状况
1.提供2016年、2017年和2018年度经审计的财务审计报告或银行资信证明；

2.提供2019年1月份以来连续三个月缴纳社保及缴纳税收(增值税)凭证（依法免税企业，应提供相关证明文件）。

七、近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书、合同协议书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
八、正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附应附中标通知书、合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
九、企业其他信誉情况表
近年企业不良行为记录情况（包括对近三年无不良行为记录、严重违约、拖欠农民工工资情况的承诺）
十、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书及合同协议书扫描件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目经理无在建承诺书
————————（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往（项目名称、标段）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人（企业电子签章）：

法人代表或委托代理人（个人电子签章）：

日期：  年   月   日

附2：主要项目管理人员简历表
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证（如有）、学历证复印件（如有），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附中标通知书及合同协议书扫描件（如有）。
	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作



十一、施工组织设计
1、投标人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。（根据评分办法由投标人自行编制，但不限于）。
2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

附：图表及格式要求

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

                                                         单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：a. 投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

b.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。
附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
十二、服务承诺（格式自拟）
十三、其他材料
1、信用查询证明材料
1）信用中国对企业进行查询，查询截图内容为：查询企业基本信息页、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单共四页）。
2）中国政府采购网对企业信用进行查询（www.ccgp.gov.cn）提供查询截图。
2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。
3、投标人认为或应附的其他材料。
制定










