龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目招标文件

[image: image1.png]


                                                 

龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目 
招 标 文 件

财政批复编号：龙政采购【2019】49号

代理机构编号：HNZB[2019]LY080号

招标单位：龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
代理公司：河南招标采购服务有限公司
时    间：二〇一九年十月

目    录
2

第一卷

2

第一章  招标公告

5

第二章  投标人须知

18

第三章  评标办法（综合评分法）

23

第四章  合同条款及格式

42

第五章  工程量清单

44

第二卷

44

第六章
图 纸

45

第三卷

45

第七章
技术标准和要求

46

第四卷

46

第八章
投标文件格式



第一卷

第1章 招标公告

龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目公开招标公告

一、采购项目名称：龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目      

二、采购项目编号：龙政采购【2019】49号                 
三、项目预算金额：财政资金，招标控制价为 2529070.03元，高于招标控制价的投标将被拒绝。
四、采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）：      

4.1招标内容：包含景观种植、给水、土方回填（详见工程量清单）

4.2建设地点：龙顾路东段

4.3质量标准：符合国家质量验收备案标准，满足设计要求

4.4工期要求：20天。

4.5安全文明工地目标：杜绝死亡事故、市级文明工地。

4.6扬尘防治目标:做到“七个100%，八个必须”

五、采购项目需要落实的政府采购政策：支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业 
六、投标人资格要求：

1、要求投标人具有独立企业法人资格，持有有效企业营业执照（三证合一），具有有效的安全生产许可证；

2、投标单位须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包叁级及以上资质；拟派项目经理应具有市政工程专业贰级及以上注册建造师资格（不接受临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务；拟派项目技术负责人具有相关专业中级及以上职称证书；

3、授权委托人、项目经理、技术负责人须提供在本单位连续缴纳的一年以上的真实有效的社保证明并加盖社保单位公章、网页查询截图并提供查询途径； 

4、投标人需提供2018年度经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，必须提供整本，财务审计报告须有注册会计师的签字和盖章；

5、投标人须提供近2019年1月至今中任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件：主要是投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

7、外省建筑企业进豫承揽业务的，开标前需通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”按规定报送企业基本信息和在豫人员信息；

8、本次招标不接受联合体投标；

9、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

七、是否接受进口产品：否
八、获取招标文件

1.时间：2019年10月11日8时30分至2019年10月17日17时30分 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：洛阳市洛龙区滨河南路与学子街交叉口天汇中心1802室     

3.方式：现场出售    

4.售价：500元，现金支付，售后不退。     

5.其他有关事项：领取招标文件供应商须携带以下资料：

1) 法人授权委托书或法定代表人身份证明；

2) 法定代表人和法人授权委托人身份证复印件；

3) 企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证；

4) 企业2018年度的财务报告；

5) 拟派项目经理的建造师证书和安全生产考核合格证书、无在建承诺；

6) 拟派技术负责人中级或中级以上职称证书、无在建承诺；

7) 授权委托人、项目经理、技术负责人的社保缴纳证明

8) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

9) 三个网站相关栏目的信用记录截图；

10) 企业基本账户开户许可证。

以上证件要求出示原件，留加盖公章复印件1套。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点

    1.时间： 2019年11月1日9时30分（北京时间）

    2.地点：洛阳市洛龙区滨河南路与学子街交叉口天汇中心1805室 

十、开标时间及地点

1.时间： 2019年11月1日9 时30分（北京时间）

    2.地点：洛阳市洛龙区滨河南路与学子街交叉口天汇中心1805室                     

十一、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。
十二、联系方式

招  标 人：龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
联系人：张女士
联系电话：0379-69827569

联系地址：洛阳市龙门园区文物保护中心

招标代理：河南招标采购服务有限公司

地   址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1802室

联 系 人：李先生
联系电话：0379-62903131、18137963615   
邮    箱：hnzfcglyfgs@163.com
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条
款
名
称
	编
列
内
容

	1.1.2
	招标人
	招  标 人：龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会
联系人：张女士
联系电话：0379-69827569

联系地址：洛阳市龙门园区文物保护中心

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：河南招标采购服务有限公司

地   址：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1802室

联 系 人：李先生
联系电话：0379-62903131、18137963615   
邮    箱：hnzfcglyfgs@163.com


	1.1.4
	项目名称
	龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目 

	1.1.5
	建设地点
	龙顾路东段

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含景观种植、给水、土方回填（详见工程量清单）

	1.3.2
	计划工期
	20天  

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收备案标准，满足设计要求

	1.3.4
	工程保修期
	2年

	1.4.1
	投标人资质要求
	1、要求投标人具有独立企业法人资格，持有有效企业营业执照（三证合一），具有有效的安全生产许可证；

2、投标单位须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包叁级及以上资质；拟派项目经理应具有市政工程专业贰级及以上注册建造师资格（不接受临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证，且不得在其他在建项目中担任职务；拟派项目技术负责人具有相关专业中级及以上职称证书；

3、授权委托人、项目经理、技术负责人须提供在本单位连续缴纳的一年以上的真实有效的社保证明并加盖社保单位公章、网页查询截图并提供查询途径； 



	1.4.1
	投标人资质要求
	4、投标人需提供2018年度经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，必须提供整本，财务审计报告须有注册会计师的签字和盖章；

5、投标人须提供近2019年1月至今中任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件：主要是投标人的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证）以及缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕15号）被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（指政府采购行政处罚有效期内），被列入中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的、被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的投标人将被拒绝参加投标。投标人必须将本公司在上述三个网站相关栏目的信用记录截图打印，分别装订入投标文件正副本（应当将信用记录清晰展开打印，否则视同未提供）；

7、外省建筑企业进豫承揽业务的，开标前需通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”按规定报送企业基本信息和在豫人员信息；

8、本次招标不接受联合体投标；

9、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织,投标单位自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日17天前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15天前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许：仅允许非实质性要求和条件

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	建设主管部门有关文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日15天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2019年11月1日上午9：30时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	澄清文件发出后12小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	修改文件发出后12小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	施工业绩证明材料

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：叁万圆整

投标保证金的形式：转账

本次采购，投标人必须从投标人的基本账户通过转账的方式最迟于开标前一天17:00前（以到账时间为准）转至指定账户：
户名：洛阳龙泽农业有限公司
开户银行：洛阳银行股份有限公司洛龙区支行 

账号：99003017276

注：交款应在汇款单上注明项目名称

备注：投标人因自己未能准确填写附言栏而造成银行无法准确对账的，继而造成投标失败的，责任自负；投标人在缴纳保证金时多交、少交及多交标段综合缴纳均属无效缴纳； 投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户转出，以非基本户汇入的保证金的，视为不符合招标文件的要求，其投标文件按废标处理。



	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字章不可代替手写签字

	3.7.4
	投标文件份数
	一正四副，副本可不附综合单价分析表，电子版U盘一个

	3.7.5
	装订要求
	不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：

项目名称：
在2019年11月1日9:30时前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1805室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间、地点
	开标时间：同投标截止时间 

开标地点：洛阳市滨河南路与学子街交叉口天汇中心1805室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：投标人代表现场检查

开标顺序：按各投标人报送投标文件时间先后逆顺序进行

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：全部由招标人在相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数 2 名。  

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账、银行保函、现金

履约担保的金额：中标价的5%

	10.1
	本工程设有招标控制价为：招标控制价为2529070.03元，其中安全文明施工费： 19075.31元，规费：27397.20 元，税金：208822.30 元，高于招标控制价做废标处理；设计变更、预算外签证优惠率不得低于10%，否则按废标处理。

	10.2
	承包方式：中标价+签证变更

	10.3
	招标文件、图纸及工程量清单售价500元，售后不退； 

	10.4
	中标人应承担招标代理服务费，费用按国家计委，计价格【2002】1980号优惠40%计取，由中标人向代理机构支付。

	10.5
	类似工程：指2016年8月1日（以合同签订时间为准）以来所承担的合同额在300万元以上的类似项目。


1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备的条件见投标人须知前附表；

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标文件、图纸及工程量清单售价500元，售后不退。

1.5.3 中标人承担招标代理服务费，费用按国家计委计价格【2002】1980号优惠40%计取。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  本项目不组织踏勘现场，由投标人自行踏勘现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1  本项目不召开投标预备会。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

允许：仅允许非实质性要求和条件

2.   招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；             

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.   投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”格式的要求填写相应表格。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 编制依据：

1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA-01-31-2016）等与其相关的配套文件等计价标准；

2) 材料价格参照河南省工程造价信息（洛阳专刊2019年第4期），不全者参照郑州市同期工程造价信息或当期市场价。

3) 人工费按豫建标定【2016】40号文计取，调整指数按豫建标定[2017]31号文计取；

4) 税金按9%计取；

5) 夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按正常计取；

3.2.4 除非合同中另有规定，投标人应对本次采购的材料设备及安装进行总报价，总报价应包括材料设备合同项下卖方提供技术、采购、运输及保险、安装、调试、验收、技术服务、培训服务、维保期全部费用及税金。

3.2.5投标人应对招标文件内自己所报的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

3.2.6每一投标人只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

3.2.7投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

3.2.8最低报价不能作为中标的保证。

3.2.9 投标人的报价中应自行考虑与总包单位的配合费（服务费）。
3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在购买招标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人提供虚假材料；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5  资格审查资料

本次招标采用资格后审，开标时投标人需提供以下资料，接受审查：

1) 法人授权委托书或法定代表人身份证明；

2) 法定代表人和法人授权委托人身份证复印件；

3) 企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证；

4) 企业2018年度的财务报告；

5) 拟派项目经理的建造师证书和安全生产考核合格证书、无在建承诺；

6) 拟派技术负责人中级或中级以上职称证书、无在建承诺；

7) 授权委托人、项目经理、技术负责人的社保缴纳证明

8) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

9) 三个网站相关栏目的信用记录截图；

10) 企业基本账户开户许可证，投标保证金转账凭证。

注：可通过“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询到企业信息的投标单位，开标时可不携带营业执照、企业资质证书、安全生产许可证原件，但须提供“河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台”查询信息的网页截图。

上述查验内容缺项者，即为未通过资格后审，投标文件按废标处理。
3.6  备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制


3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位印章。

4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6.  评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.   合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会推荐中标候选人外，招标人依据评标委员会对各投标单位的排序确定中标人。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3  履约保证金

7.3.1  在领取中标通知书一周内，签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约保证金。
7.3.2  中标人未按要求向招标人提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.   重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

3.1 评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形

式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资

格

评

审

标

准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前”第1.4.1 项规定

	
	
	财务报告
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	授权委托人、项目经理、技术负责人的社保缴纳证明
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信用记录
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	企业基本账户开户许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	己标价的工程量清单
	符合报价要求

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定


	条款号
	评审因素
	评分标准

	　2.2
	分值构成   （总分100分）
	A：商务标：50分                                                      B：技术标：30分                                                        C：企业实力：15分
D：综合评价：5分

	
	商务部分50分
	评标基准价计算方式
	评标基准价＝招标控制价×0.5+投标总报价×0.5
其中：投标总报价为各投标人有效投标总报价（不含不可竞争费，下同），去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5 家时（不含5 家），则以所有有效投标总报价的算术平均值作为投标总报价。

	
	
	投标报价（48分）

	投标人投标报价与评标基准价相比，相等者得43分，每高于基准价1%在43分基础上扣1分，扣完为止；每低于基准价1%在43分基础上加1分，最多加5分；低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在48分的基础上扣2分，扣完为止；不足1%的按插入法计算。

	
	
	设计变更、预算外签证优惠率（2分）
	设计变更、预算外签证优惠率（2分）有效投标人设计变更、预算外签证优惠率最高者得2分，最低者得1分，其余按插入法计算得分。如果各投标人所报优惠率相等，则各投标人均得2分。

	
	技术标（施工组织设计，30分）
	施工方案与技术措施8分
	施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障（1-8分）

	
	
	质量管理体系与措施3分
	质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性（1-3分）

	
	
	安全文明施工管理体系与措施3分
	安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性（1-3分）

	
	
	资源配置计划3分
	劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要（0-3分）

	
	
	成品及半成品的保护措施3分
	成品及半成品保护措施内容具体、合理、可行（1-3分）

	
	
	环境保护管理体系与措施3分
	环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位（1-3分）

	
	
	施工工期及工程进度计划3分
	总工期符合招标要求、进度计划合理（1-3分）               

	
	
	检查、测试与验收的方法和措施4分
	检查、测试与验收的方法和措施合理、可行（1-4分）

	
	
	以上内容若有缺项的，该小项得0分。

	
	企业实力（15分）
	1、投标人2016年8月1日以来承担过300万元以上类似工程的每个得2分，最多得8分（开标时提供合同或中标通知书原件及验收意见书原件并在投标文件中附复印件）。                                                 2、投标人拟派项目经理2016年8月1日以来承担过300万元以上类似工程每个得1分，最多得2分（不得与企业业绩重复，开标时提供合同或中标通知书原件及验收意见书原件并在投标文件中附复印件）。

3、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的得2分（开标时提供证书原件或公证件，并在投标文件中附复印件，缺一项不得分）。

4、投标人具有AAA级信用等级证书或信用评估报告的得1分（开标时提供信用等级证书或信用评估报告原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分。）。

5、企业荣誉：2分

投标单位2016年8月1日以来获得省级及以上质量、安全（含安全文明工地）或投标先进单位奖项得2分，市级质量、安全（含安全文明工地）或投标先进单位奖项得1分。（开标时提供获奖证书原件，企业荣誉不累计、不重复计分，以最高企业荣誉加分为准）

以上各奖项开标时须提供证书原件，并在投标文件中附复印件，否则不得分。 

	
	综合评价（5分）
	由评标委员会根据投标文件编制水平等在2-5分酌情打分。                                                 


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐2名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

投标报价评分标准、技术标评分标准、综合标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的；

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

（6）投标文件未按规定装订、密封、加盖印章的（密封：接口处均有封条，且在骑缝处加盖法人单位、法定代表人或委托代理人印章）；

（7） 投标文件超过截止时间送达者；

（8） 未按规定提交足额投标保证金的；

（9） 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

（10） 投标文件无报价、无工期、无质量等级或质量等级低于招标文件要求的；

（11） 投标人投标报价超过招标控制价的；

3.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）报价清单中所列单价应与综合单价报价表中的单价一致，如不一致以综合单价报价表中单价为准。

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4 评标

3.4.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定进行评标。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于预算控制价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 评标结果

计分汇总工作由评委会指定1-2名评委，在评委会和监督部门的监督下进行，各投标人每项得分（包括施工组织设计得分）和总计得分，分数计算按单项精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

评标由评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则，对投标人进行综合评价后，写出评标报告，在评标报告中按得分由高到低的排序，推荐两名中标候选人。
第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                        

承包人（全称）：                

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、项目概况

1.项目名称：龙顾路东段雨季及秋季植被栽种项目 。
2.项目地点：  龙顾路东段        。
3.工程立项批准文号：    /        。

4.资金来源：    财政资金             。

5.工程内容：工程量清单、施工图范围内及招标文件约定的全部内容  。

   二、合同工期
计划开工日期：  年 月 日。

计划竣工日期： 2019年   月 日。

工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家质量验收备案  标准，满足设计要求。

 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                        (¥              元)；

2.承包方式：   中标价+变更签证        。

五、项目经理
承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在  龙门石窟世界文化遗产园区  签订。

    十一、补充协议

本合同未尽事宜，由合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。    

十二、合同生效

本合同自    双方签字（盖章）之日起   生效。

    十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 肆 份。
发包人：（公章）                    承包人：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                委托代理人：（签字）

电话：                              电话：

传真：                              传真：
第二部分  通用合同条款

本部分按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用合同条款内容执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：相关招标文件、监理合同等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：                      ；

1.1.2.2 设计人：                ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无    。

1.1.3.2 永久占地包括：     无     。

1.1.3.3 临时占地包括：     无     。
1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：无   。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国及省市有关工程质量、工程建设的法规、规范、条例、办法等。
1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：  无   。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）招标人的招标文件、（4）中标通知书、（5）投标书及其附件、（6）工程报价单或预算书、（7）招标文件及工程量清单、（8）图纸、（9）本合同通用条款、（10）标准、规范及有关技术文件、（11）发包人与监理人签订的委托监理合同、（12）其他合同文件 。

1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按通用合同条款第7.3.2项执行。  
发包人向承包人提供图纸的数量：四套图纸     
发包人向承包人提供图纸的内容：招标文件所含项目内容     
1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）项目经理建造师资格证书、（2）项目经理中级或以上技术职称证书、（3）项目经理安全生产考核合格证书、（4）项目经理授权委托书、（5）项目经理信息档案表、（6）工程质量终身责任承诺书、（7）建筑施工企业法定代表人施工项目安全生产承诺书、（8）维稳承诺书、（9）较投标文件更为详尽且贴合现场实际情况需要的施工组织设计。                

承包人提供的文件的期限为：进场时提供（1）、（2）、（3）项；进场后十天内提供（9）项；签约时提供（4）、（5）（6）、（7）项；首次付款时提供（8）项。 承包人提供的文件的数量为：（1）、（2）、（3）项各壹份；（4）、（5）、（6）、（7）项各肆份；（8）、（9）项各叁份。        

承包人提供的文件的形式为：所有文件均以原件形式提交，发包人不接受复印件。（9）项需装订成册。     

发包人审批承包人文件的期限：工程施工期间（1）、（2）、（3）项留存发包人处，如需年审可办理借用手续，用毕及时归还，工程通过竣工验收后退还承包人；（4）、（5）（6）、（7）、（8）项留存发包人处，不再退还；（9）项通过监理单位审核后，发包人、承包人、监理单位各存壹套。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款第1.6.5项执行 。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行承担相关手续费用和建设费用，发包人给予协调。  

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以市政道路为边界。 

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行解决并承担全部费用。  

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
1.8 知识产权

承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由承包人自行承担。其余按照通用合同条款第1.11项和第1.12项执行。              
1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用合同条款第1.13项执行。 
允许调整合同价格的工程量偏差范围：清单项目工程量偏差范围在±5%(含)以内不予调整。工程量清单缺项、漏项及项目特征描述与图纸不符时，依实调整。   

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：                      ；

职    务：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：     ；

通信地址：                              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责协调办理发包人履行合同义务所涉及相关事务。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款第2.4.1项执行。  

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）告知施工所需的水、电位置；（2）提供工程地质和地下管线资料，邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作要求等；（3）在施工现场，以书面形式提交规划、测量部门提供的水准点与座标控制点原始数据；（4）组织图纸会审和设计交底，并提前告知地点和时间。 

2.2.3 提供基础资料
执行通用合同条款第2.4.3项执行。  

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：  完整的竣工资料及竣工图纸            
承包人需要提交的竣工资料套数：  竣工资料四套                   
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担           
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后             
承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质资料四套，胶装成册；电子版一套     
承包人应履行的其他义务：（1）承包人应遵守本市市政府和环保等部门的要求，并按规定办理有关手续，由承包人承担费用；（2）承包人应充分考虑施工场地周围地下管线和附近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，综合考评措施和施工可占用城市干道维护、修复地下管网等，以上费用由承包人承担；（3）保证施工现场清洁卫生，做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工综合考评要求；严格按照市委市政府对防尘管控要求，施工现场黄土裸露区域、易起尘物料等应使用可降解的“土工布”（重量不低于150克每平方米并达到国标要求，有消防特殊要求项目工地需选用阻燃材料的土工布），并使用U型钢筋加固土工布连接处，确保覆盖效果，以上费用由承包人承担；（4）承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，承担施工现场安全保卫工作和安全生产工作的全部责任，并承担相应费用，产生承包人、发包人或第三人人身损害或财产损失事故的，承包人负责赔偿。发包人不承担责任；（5）若发包人要求，承包人应将夜间加班制度纳入施工组织设计中，费用由承包人承担；（6）承包人竣工工程未交付发包人前，承包人应负责成品保护工作，发生损失，承包人自费负责维修；（7）承包人负责项目施工过程中与当地关系的协调。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：授权现场管理协调、竣工验收及预决算等 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理应常驻施工现场，每月全天在施工现场的时间不得少于25天，每天在岗时间不得少于8小时。      
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人除向发包人支付中标价千分之一的违约金外，还需承担因此对发包人造成的一切损失。                 
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  视为当天全天未到岗，承包人以2000元/人·天向发包人支付违约金。                              

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  需向发包人支付8万元/人·次违约金，且替换项目经理级别、现场施工经验、管理水平均不得低于被替换项目经理。否则，在监理人和发包人认可的项目经理到来前，承包人需另外按照80000元/人·月标准向发包人支付违约金。     
    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  向发包人支付80000元/人·次违约金，在监理人和发包人认可的项目经理到来前，承包人需另外按照80000元/人·月标准向发包人支付违约金。      

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  进场前7天内向监理人提交。                  
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  向发包人支付80000元/人·次违约金，且替换人员现场施工经验、管理水平均不得低于被替换人员。否则，在监理人和发包人认可的人员到来前，承包人需另外按照80000元/人·月标准向发包人支付违约金。          
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人的主要施工管理人员离开现场，需经总监理工程师和发包人指定现场负责人同意，并书面指定临时代表，代为行使权力；该临时代表在此期间的一切行为，发包人均认为是该主要管理人员的行为。    

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  项目总工（技术负责人）更换，承包人向发包人支付4万元/人·次的违约金；其他主要施工管理人员更换，承包人向发包人支付2万元/人·次的违约金。      
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  承包人向发包人支付2000元/人·天的违约金，并对擅离岗位期间可能造成的后果及损失承担责任。                          

3.4 分包

禁止分包的工程包括：未经发包人和监理人同意，不得分包任何工程。   

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按照合同通用条款第3.6项执行。且在承包人负责照管期间，不论因何种原因造成工程、材料、工程设备损坏的，均由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。                                       

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是               
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： （1）工程施工合同签订前，承包人向发包人指定账户以转账或电汇形式，缴纳中标价的5%作为本项目的履约保证金。（2）承包人应在转账完成当月最后一天前，持转账凭证到发包人财务部换取收据。（3）工程初验验收合格后无息退还。  
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  施工图范围内的全部工程施工阶段及保修阶段的监理工作。 
关于监理人的监理权限： （1）发包人委托的职权：对工程质量、进度、安全全面控制；负责日常工程质量的监督、巡查和验收；配合审查工程变更、造价控制；协调各施工参与方的关系。（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：增加工程造价的图纸变更；材料质量标准的认定；暂定材料价格的确认；开工令、停工令、复工令；重要经济签证和索赔的处理；（3）发包人授权监理人对工程管理处罚的权利。       

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  场所由承包方提供。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按照通用合同条款第4项执行。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             /                      ；
（2）             /                      ；
（3）             /                      。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  苗木的规格、树形及质量等不符合设计要求的，以发包人确认的设计要求为准；如施工中出现质量问题，承包人应无条件返工，返工后仍达不到质量要求，承包人自行清场，并承担一切责任；因承包人原因使工程达不到合同约定的质量要求，视为承包人违约，承包人应承担因此而产生的一切费用，承包人先前缴纳的履约保证金不予退还，不足以补充发包人损失的，承包人仍应承担赔偿责任 。

5.1.2 关于工程奖项的约定： 因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准：（1）赔偿发包人的一切损失；（2）质量标准每降低一个档次，按照合同价款的5%支付违约金；（3）同时追究承包人相关法律责任。 
5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按照通用合同条款第5.3.2项执行。每道隐蔽工程必须经监理验收合格后方可进行下道工序。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  本项目安全目标为：杜绝重大伤亡事故；文明工地目标为：按相关规定安全文明标准化施工；相应事项按照通用合同条款第6项及国家法律、法规、规章执行。 
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：  按照通用合同条款第6.1.4项执行，发包人给予配合，因此而产生的费用由承包人承担。     
6.1.3 合同当事人对文明施工的要求：  保证施工现场清洁卫生，做到文明施工，达到国家卫生（文明）城市和施工现场文明施工、综合考评、文明工地及通用合同条款第6.1.5项要求；争创省级标准化文明工地要求；严格按照市委市政府对防尘管控要求，施工现场黄土裸露区域、易起尘物料等应使用可降解的“土工布”（重量不低于150克每平方米并达到国标要求，有消防特殊要求项目工地需选用阻燃材料的土工布），并使用U型钢筋加固土工布连接处，确保覆盖效果，以上费用由承包人承担。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  安全文明施工费已包含在承包人的合同总价中，发包人不单独支付，随每期工程进度款同期支付。      

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按照通用合同条款第7.1.1项执行。                
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按照通用合同条款第7.1.2项执行。    

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  承包人需在进场后一周内提交经监理审批并修改后的施工组织设计。 
7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按照通用合同条款第7.2项执行。    
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人应完成的开工准备工作及期限：  按照通用合同条款第7.3.1项执行。    
7.3.2开工通知：

关于开工通知的约定：  按照通用合同条款第7.3.2项执行。    
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  按照通用合同条款第7.4项执行。   

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  经发包人代表和监理工程师确认的由于工程量增加、设计变更确实造成工期延长的可以顺延；一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时的可以顺延；其他除发包人同意顺延工期的情况外一律不得顺延。  

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每逾期竣工违约一天，向发包人支付合同总价千分之一的违约金。   
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无  
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按照通用合同条款第7.6项执行。   
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                    /                       ；

（2）                     /                      ；

（3）                     /                      。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励：  无    
8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按照通用合同条款第8.4.1项执行。      

8.1.2 承包人采购材料与工程设备：承包人负责采购的材料、设备应按通用合同条款约定和有关标准要求竞价采购，并提供合格产品相关资料，经发包人认可其品牌、质量后方可采购。承包人对材料质量、数量等负责，不符合设计或有关标准要求、不合格的材料、设备、物品，承包人应在监理工程师或发包人限定的期限内运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、设备、产品，由此增加的费用和（或）延误的工期的由承包人承担。         
8.2 样品

8.2.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  报送程序按照通用合同条款第8.6.1项执行。                           
8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担全部费用，如需临时占地，由发包人协调场地。   
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  由承包人出具三家以上具备相应实验资质的机构的全套资料，报送发包人和监理人共同确定。其他按照通用合同条款第9项执行。    
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按照通用合同条款第10.1项执行。 
10.2 变更估价

关于变更估价的约定:   工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少项目幅度在15%以内（含15%）的，清单中有单价者，采用原单价；工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少幅度在15%（不含15%）以外的部分和清单中没有单价者，依据《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2016）及施工同期配套文件重新编制清单单价，并结合承包人投标文件中所报变更、签证优惠率进行优惠至少10%（认质认价项目除外）。   

10.3 承包人的合理化建议

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件附件12：《其他项目清单与计价汇总表》。

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.3.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：         /       。     

10.4暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /     。  

10.5预算外签证

按照龙管委【2015】89号文件执行。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整   。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式  

合同价格形式：合同价+变更签证。

合同内包含的风险范围： 合同内投标材料单价不再调整，变更签证材料价格参照投标文件中材料单价执行，若投标文件中无，则参照洛阳市2019年建设工程材料价格信息第一期执行，若指导价没有，则参照施工当期市场价执行 。

风险费用的计算方法： 不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /        。

12.2 预付款

预付款支付比例或金额：本工程不支付工程预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

本工程工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治费管理的通知》〔豫建设标〔2017〕30号〕及相关的配套文件等计价标准报价。费率计取相关文件依据：豫建设标【2016】24号（洛建【2016】127号）、豫建标定【2016】13号（洛建【2016】157号）、豫建设标【2016】47号（洛建【2016】282号）等。按一般计税法计算工程造价（税率9%）。

人工费、机械费、管理费率价格调整指数按豫建标定【2019】26号文发布的第1期（2019年1～6月）价格指数调整。工程结算时，人工费不再调整。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按照专用合同条款12.4.1项执行   。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按照工程进度支付工程款，工程竣工经初次验收合格付至合同价的50%，并无息退还履约保证金；自初次验收合格之日起半年苗木养护期结束进行第二验收且合格付至合同价的70%；一年苗木养护期结束进行第三次验收且合格，承包人将完整的竣工资料交由发包人委托的审计单位进行审计，付至审定价的85%；一年半苗木养护期结束进行第四次验收且合格，付至审定价的97%，剩余3%待二年苗木养护期满后一次性付清。   

承包人不得因工程资金暂时不到位而影响工程进度，付款时由承包人提供合同原件及正规发票。

工程竣工初次验收合格后，财政进行工程决算。工程决算由承包人负责编制并报送发包人，发包人在收到工程决算七个工作日内完成初审后报财政部门审核。最终的工程决算金额以财政部门的审核结果为准。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按照通用合同条款第12.4.2项执行    。      

12.4.3 关于进度付款申请单提交的约定：按照专用合同条款12.4.1项执行 。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：完成审核并签发进度款支付证书后7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    无       

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求，延期最长不得超过 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.1关于竣工验收程序的约定：  按照通用合同条款第13.2项执行。    
13.2.2 承包人向发包人移交工程的期限：  承包人自实际开工日期起， 30日历天内完成工程施工和竣工验收，并在竣工验收合格后一个月内向发包人移交全部工程。发包人另有要求时，按发包人要求及时办理移交手续。   
13.2.3 承包人未按时移交工程或不按时退场的，违约金的计算方法为：  每延期一天，向发包人支付合同价款千分之一的违约金，同时承担工程延期期间所产生的监理服务费等项费用。  
13.3 工程试车

工程试车：  按照通用合同条款第13.3项执行。   
13.4 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人所承担工程施工完成，且经竣工验收合格后，应在一个月内退场完毕。发包人另有要求时，按发包人要求及时退场。   
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按照通用合同条款第14.1项执行。  

竣工结算申请单应包括的内容：  按照通用合同条款第14.1项执行。  
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  以审计结束时间为准。   
发包人完成竣工付款的期限：  以银行完成审核，最终支付时间为准。          
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按照通用合同条款第14.2项第（3）目执行。      
14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份    
承包人提交最终结清申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内。     
14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  以审计结束时间为准。          
（2）发包人完成支付的期限：  以银行完成审核，最终支付时间为准。      
15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工验收合格之日起24个月。     
15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：约定。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用    3 %  的工程款；

15.2.2 质量保证金的扣留 

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金3%；
15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：  2年。     
15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到保修通知后48小时内到达工程现场。     
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无    

16.1.2 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按照通用合同条款第16.2.1项执行。  
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  除执行通用条款外，承包人还需向发包人支付合同价款千分之一的违约金。           
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   无    
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  全部费用均由承包人承担。           
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无   

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  由承包人按建设行政主管部门的规定办理保险。   
18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  由承包人按建设行政主管部门的规定办理保险。     
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人办理并承担相关费用。    
18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按照通用合同条款第18.7项执行。                
19. 争议解决

19.1 争议解决

关于争议解决的约定：  按照通用合同条款第20项执行。  
19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

20. 补充条款 

第五章 工程量清单
1、本招标项目的工程量清单均采用综合单价计价。

1.1、工程量清单计价格式应符合现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定，同时，工程量清单中已给出了具体细目，投标人的报价中还应包含保险，竣工文件编制，环境保护，临时工程用地，设施维修，电讯设施的提供和维修及拆除，施工用水及生活用水与生产和生活排污设施，承包商驻地建设和拆除，清理竣工现场，设备、机械、材料进出场，维修、安装、拆卸，二次搬运，夜间施工，冬、雨季施工，混凝土、钢筋混凝土模板及支架，脚手架，已完工程及设备保护等费用；还包含措施项目，文明施工，安全施工，质检（含自检、试验），缺陷修复，管理，规费，税金，利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.2、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价和合价。对于没有填入单价或合价的细目，其费用视为已包含在工程量清单的其他单价或合价中，承包商必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。

1.3、符合合同条款规定的全部费用应视为已被计入有标价的工程量清单所列各细目中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

1.4、工程量清单中所列工程数量是投标的共同基础，也是计量和支付、最终决算的依据。承包商对自己认为招标文件工程量清单中的缺项和工程量误差，应在要求澄清招标文件时明确提出，否则，只能将自己认为的误差，以调整相应工程量清单综合单价的方式处理。但这种调整对评标时计算综合单价得分的影响，由投标人负责。施工时应按照招标文件和设计图纸及相关规定、标准完成合同规定的全部工作。招标完成后招标文件和设计图纸明示工程量的项目、数量与中标合同价的工程量清单的差别，不再进行调整。同时，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5、承包商用于本合同工程的各类机械、设备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的单价与总价之中。

1.6、施工图中所列的工程数量表及数量汇总表，仅是提供的资料，不是工程量清单的外延。当施工图的工程数量表及数量汇总表与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列的数量作为报价和支付的依据。

1.7、投标人应依据本招标文件的有关规定编制投标报价，投标总价为完成本合同工程项目的成本、措施费、规费、利润、税金、一定的风险费等全部费用。措施项目清单计价表中所填的措施项目报价，应包括现行规定内容及招标文件规定的其他内容和投标人编制的施工组织设计所采用方案的全部内容的费用。

1.8、本投标报价的币种为人民币。 

1.9 工程量清单（另附）

第二卷

第六章
图
纸

（另附）

第三卷

第七章
技术标准和要求

1. 适用的规范、标准和规程
1.1 本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，施工人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，施工人应按照最严格的标准执行。
1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

第四卷

第8章 投标文件格式

                工程
投
标
文
件

投标人：           
    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
   （签字）

年 
月 
日

目
录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构 

八、资格审查资料
九、其他资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （￥     元）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺将按照规定提交上述总价5%的履约保证金。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

	投标人名称
	

	投标报价
	大写：
	小写：

	其中
	安全文明施工费
	大写：
	小写：

	
	规费
	大写：
	小写：

	
	税金
	大写：
	小写：

	评标报价（不含不可竞争费用）
	大写：
	小写：

	变更、签证优惠率
	

	投标质量目标
	

	投标工期
	

	工程保修期
	

	安全文明工地目标
	

	扬尘防治目标
	

	投标有效期
	自投标截止日起60天

	项目经理姓名
	
	级别
	
	注册编号
	

	需要说明的问题
	


投标人：（盖章）

法人代表或被授权人：（签字）

日期：       年      月     日

二、法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日

经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位章）

  
年 
月 
日

三、授权委托书

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。 代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明

投标人：        
（盖单位章） 

法定代表人： 

      （签字）

身份证号码： 
                       
委托代理人： 
                （签字）

身份证号码： 
                       
 
年 
月 
日

四、投标保证金

（递交投标保证金证明的复印件）

五、已标价工程量清单

（格式自列）

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二
  拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三
  劳动力计划表

附表四
  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五
  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表采用网络图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用     途
	面  积（平方米）
	位     置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	名   称
	资质
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担的项目

	1.项目经理(建造师)
	
	
	
	
	

	2.技术负责人
	
	
	
	
	

	3.施工员
	
	
	
	
	

	4.质检员
	
	
	
	
	

	5.专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

    “主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
  学校 
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。 

（二）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书的复印件，具体年份要求见评标办法。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、其他资料

小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：小型/微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）： 

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
注：声明函必须明确货物品牌规格型号，否则，声明函无效。

残疾人福利企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）： 

日期：

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
注：声明函必须明确货物品牌规格型号，否则，声明函无效。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2
1

