河南省应急管理综合业务系统数据
对接服务项目
采购文件
招标编号：豫财单一采购-2019-454
[image: image1.emf][image: image2.jpg]



HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.
目  录
4第一部分邀请函


7第二部分谈判项目要求


101
包A


212
包B


41第三部分采购须知


47第四部分采购响应文件格式及内容


61第五部分合同文本



单一来源采购须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	河南省应急管理综合业务系统数据对接服务项目

	2
	采购人
	河南省安全生产信息调度中心

	3
	采购方式
	单一来源采购

	4
	采购项目分包
	本项目分为2个包

	5
	供应商资质
	1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人且具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
2.本项目不接受联合体形式参与投标，不允许转包、分包，不允许挂靠其他公司参与投标。
3.提供政府采购反商业贿赂承诺书。
4.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
5.法律、行政法规规定的其他条件。

	7
	采购响应有效期
	从采购响应文件递交截止之日起60日历天

	8
	采购响应文件份数
	采购响应文件正本壹份，副本贰份

	9
	采购响应文件递交截止时间
	2019年11月12日15：00


	11
	谈判保证金及成交服务费
	谈判开始时谈判供应商应向招标代理机构交纳每包5000元的谈判保证金。结果公告发布后，谈判保证金转为成交服务费。
投标保证金交纳账号：
户名：河南招标采购服务有限公司

开户行：平安银行郑州分行营业部

账号：30205916000506
投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。


第一部分 邀请函
单一来源采购供应商：
河南招标采购服务有限公司受河南省安全生产信息调度中心委托，就河南省应急管理综合业务系统数据对接服务项目进行单一来源采购，现欢迎贵公司前来参加。
1.采购项目名称及编号
1.1项目名称：河南省应急管理综合业务系统数据对接服务项目
1.2采购编号：豫财单一采购-2019-454
2.采购项目简要说明
本项目分2个包
	包号
	单一来源采购内容
	拟成交供应商名称
	预算金额
	服务期

	A
	河南省应急管理综合业务系统与企业（单位）自建双重预防体系系统的对接平台开发、双重预防体系政府端相关提醒功能升级改造、双重预防体系相关数据标准建设，以及向企业（单位）提供数据对接咨询服务
	浙江图讯科技股份有限公司
	人民币20万元
	合同签订后1个月内完成系统开发与部署，并开始系统试运行，经甲方确认满足要求后随即进行系统验收，验收合格后提供3年质保。

	B
	河南省应急管理综合业务系统与应急管理部政务服务及监管数据汇聚平台对接相关工作的数据接入测试、实施清单梳理、数据梳理，以及向应急管理部做数据汇聚工作
	浙江图讯科技股份有限公司
	人民币30万元整
	合同签订后1个月内完成系统开发与部署，并开始系统试运行，经甲方确认满足要求后随即进行系统验收，验收合格后提供3年质保。


详见单一来源采购文件要求
3.供应商资格要求
3.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人且具有良好的商业信誉及完善的售后服务体系，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
3.2本项目不接受联合体形式参与投标，不允许转包、分包，不允许挂靠其他公司参与投标。
3.3提供政府采购反商业贿赂承诺书。
3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
3.5法律、行政法规规定的其他条件。
4.采购文件的获取
请于2019年11月6日至2019年11月11日到我公司315室购买文件。单一来源采购文件售价：每本售价500元人民币。
5.采购响应文件的递交：
1）供应商递交单一来源谈判响应文件的截止时间为2019年11月12日下午15：00（北京时间）。
2）谈判响应文件递交的地点为河南招标采购服务有限公司开标大厅（郑州市纬四路13号院四楼）。
7、谈判有关信息：
1）谈判时间：2019年11月12日下午15：00（北京时间）
2）谈判时应派代表参加。
8、发布公告的媒体
本次单一来源采购公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》上发布。
8.本次招标联系事项
采购人：河南省安全生产信息调度中心
地址：郑州市纬二路10号
联系人：岳老师，联系电话：0371-65919767
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司  
地址：郑州市纬四路13号
联系人：李芬    联系电话：0371-65958908 
河南招标采购服务有限公司
    2019年11月5日
第二部分单一来源采购原因及项目要求
一、项目基本情况
1、采购内容
由于本项目是在已有信息系统基础上进行升级改造并将已有信息系统数据与外部系统实现数据对接，为保障工作持续稳定进行，按不同的对接服务内容，本项目划分为A、B，2个包。各包采购内容如下：
包A：
浙江图讯科技股份有限公司负责河南省应急管理综合业务系统与企业（单位）自建双重预防体系系统的对接平台开发、双重预防体系政府端相关提醒功能升级改造、双重预防体系相关数据标准建设，以及向企业（单位）提供数据对接咨询服务，预算20万元。包含：
（1） 与企业自建系统对接平台的开发、实施和运维服务。
（2） 双重预防体系政府端功能改造开发、实施和运维服务。
（3） 双重预防体系相关企业（单位）数据标准建设。
（4） 双重预防体系政府端与企业（单位）自建系统对接咨询服务。
包B：
浙江图讯科技股份有限公司负责河南省应急管理综合业务系统与应急管理部政务服务及监管数据汇聚平台对接相关工作的数据接入测试、实施清单梳理、数据梳理，以及向应急管理部做数据汇聚工作，预算30万元。包含：
（1）数据接入测试：主要包含接入前置机配置、通路连通测试、数据库及表结构创建、交换任务配置。
（2）实施清单梳理:主要包含政务服务实施清单梳理及监管数据实施清单梳理。
（3）数据梳理：主要包含标准转换及系统改造。
（4）数据汇聚：主要包含存量数据汇聚及增量数据汇聚。
2、服务形式
系统升级改造、部署实施、相关接口开发、数据汇聚和3年运维。
二、拟成交供应商的名称
包A：
浙江图讯科技股份有限公司。
公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街133号1幢10楼。
包B：
浙江图讯科技股份有限公司。
公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街133号1幢10楼。
三、单一来源原因及相关说明
河南省安全生产信息调度中心为全面落实省政府领导和厅领导在焦作双重预防体系建设现场推进会讲话要求，为双重预防体系提供信息化支撑，扎实推进双重预防体系建设，继续健全并用好河南省应急管理综合业务系统，实现我省双重预防体系信息化线上线下的结合，推进企业与应急管理部门间的数据对接和交互，实现风险隐患动态管控，督导企业落实安全生产主体责任，拟开展以双重预防体系试点企业为先行接入试点的应急管理双重预防体系工作信息化建设，将企业自建双重预防体系信息系统数据实时接入河南省应急管理综合业务系统。
同时，为响应党中央、国务院作出的重要决策部署，建设人民满意的服务型政府部门、进一步提升应急管理领域监管执法效能、有效促进应急管理领域信息化，贯彻落实《国务院办公厅关于切实做好各地区各部门政务服务平台与国家政务服务平台对接工作的通知》（国办函〔2018〕59号）和《国务院办公厅加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》（国办函〔2018〕73号）文件精神，加快推动政务管理应用系统，按照《应急管理部办公厅关于开展应急管理数据汇聚工作的通知》要求，特开展河南省应急管理政务服务及监管数据向应急管理部汇聚工作。
本次项目建设的主要内容是对现有河南省应急管理综合业务系统的改造、外部对接数据接口开发及数据汇聚等工作，这些内容与已有系统的建设有很强的关联性和延续性，需要基于原系统进行开发升级并将原系统数据与外部系统进行对接。
如果变更新的软件开发商进行系统功能改造及数据对接，无法在短期内熟悉原系统的技术框架、开发语言、源代码，尤其是无法在短期内熟悉原系统的业务应用需求、源代码的组成结构和内在逻辑、数据库的数据结构和设计要素。从技术上很难保证系统的正常运行。
综上，本系统由原承建商进行改造及外部对接，可以有效的保证项目的延续性、一致性，降低项目开发建设风险，保证项目能够按照应急管理部和省政府要求完成建设。因此，以单一来源采购方式向浙江图讯科技股份有限公司购买本次服务。
四、项目要求：
1 包A
1.1 建设背景
河南省省委省政府高度重视安全生产工作，把建设和推进安全生产风险隐患双重预防体系作为一项安全生产领域的重点工作进行部署，要求建设以双重预防体系为核心的应急管理机制，实现各类风险识别、评估、监控、处置的全过程管理，实现风险防控与隐患排查工作的动态结合，让各类风险时刻处于受控状态。2019年7月12日在焦作召开的双重预防体系建设现场推进会明确了企业要按照“五有”标准建设双重预防体系，对企业安全信息化的要求是“有线上线下的智能化信息平台”。
为做好双重预防体系信息化支撑，扎实推进双重预防体系建设，继续健全并用好河南省应急管理综合业务系统，实现我省双重预防体系信息化线上线下的结合，推进企业与应急管理部门间的数据对接和交互，实现风险隐患动态管控，督导企业落实安全生产主体责任，拟按照《企业安全生产风险隐患双重预防体系建设规范》（DB41∕T 1852-2019）及相关通知要求，开展以双重预防体系试点企业为先行接入试点的应急管理双重预防体系工作信息化建设，将企业自建双重预防体系信息系统数据实时接入河南省应急管理综合业务系统。
1.2 现状说明
1.2.1 政府双重预防体系信息化现状
河南省安全生产信息调度中心已经完成了河南省应急管理综合业务系统的建设工作，系统涵盖了企业数据中心、行政许可审批、隐患排查治理、辅助业务库、行政执法管理、风险管控系统、应急救援管理等共20套业务应用子系统，系统是面向省、市、县三级应急管理业务人员和全省所有非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等直接监管企业及有色、冶金、商贸、电力、交通运输、建材、水利、建筑等综合监管企业。目前系统运行稳定，各项业务在有序开展。
虽然河南省应急管理综合业务系统中风险管控子系统、隐患排查治理子系统已于2017年底投入使用，企业风险识别与隐患排查治理工作也在稳步开展，风险管控系统、隐患排查治理系统的建设为双重预防体系信息化工作的开展打下了一定的基础。然而，按照《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫政办〔2018〕68号）要求，系统还无法实现“安全生产风险辨识管控和隐患排查治理体系的闭环管理”，将风险防控措施与隐患排查工作进行动态结合。主要不足如下：一是企业风险清单形成后，缺少信息化系统模块，帮助企业通过信息系统对风险清单进行分级管控，按风险等级、管控部门等因素分解到部门/车间、班组。二是缺少信息化系统模块，按信息系统提示督促企业安全检查人员定期对风险清单进行检查，当风险点的管控措施不当或失效时，应自动登记风险隐患信息，做到风险防控措施与隐患排查工作进行动态结合。三是企业风险管控与隐患排查治理情况如不落实、不到位，信息系统还无法自动生成对企业的执法检查计划并推送给相关监管人员，双重预防体系工作的开展需精准执法做有效的保障。
河南省应急管理综合业务系统中与双重预防体系信息化建设内容相关的子系统主要功能截取如下表：
	子系统名称
	功能名称
	功能描述

	企业数据中心（政府端）
	企业基本情况
	包括企业基本信息的新增、修改、删除功能。

	
	注册企业审核
	对注册进入系统的企业进行信息真实性审核。

	
	企业变更信息审核
	对企业进行的变更的主要信息进行审核。

	企业数据中心（企业端）
	一企一档
	包含企业的基本信息，安全生产信息以及行业信息等，将企业信息建成档案进行管理。

	隐患排查治理（政府端）
	企业自查隐患
	根据不同的隐患性质对企业自查的隐患进行退回、核查、移交、挂牌督办操作。

	
	监督检查隐患
	对监督检查的隐患进行登记、整改、删除、移交、挂牌督办等操作。

	
	挂牌隐患
	对已挂牌隐患进行取消挂牌和摘牌销案。

	隐患排查治理（企业端）
	政府下发隐患
	企业可对监管部门监督检查中发现的隐患进行整改，整改后监管部门可以查看企业的整改信息。

	
	监督检查隐患
	企业可对日常检查中发现的一些隐患进行登记、整改、上报、删除等操作。

	风险管控系统（政府端）
	安全生产风险点
	政府人员查看企业的相关安全生产风险辨识记录。

	
	风险一张图
	通过风险一张图来查看企业的标注数量，及不同风险辨识等级的企业数量。

	风险管控系统（企业端）
	企业风险点台账
	进行企业风险点台账的增删改及进行辨识操作，也可以通过风险点名称、等级及填报时间来查询相关风险的记录信息。

	
	风险点辨识记录
	通过风险点名称、等级及填报日期进行相关记录的查询，可以通过选中风险点的相关记录，单击“删除”按钮，进行风险点记录的删除操作。也可以通过单击“风险点名称”来查看风险点的详细信息。

	行政执法管理（政府端）
	检查计划
	对年度执法计划、月度执法计划及专项执法计划进行新增、修改、删除

	
	执法检查
	政府人员对企业执法检查的信息新增、修改、处理及删除等基本信息。可通过企业的相关信息来查询对该企业进行执法检查的相关记录。

	
	文书复查
	可通过被执法检查单位名称、文书下发日期、文书号及复查结果来查询相应的文书复查记录。

	
	立案审批
	进行立案审批的基本操作（增加、修改、删除），及通过案件名称、来源、状态、文书号及立案日期来查询立案信息的相关记录。

	
	案件处理
	对相关的立案信息进行“处理”、“结案”、“移送”及“销案”等相关操作。用户可以通过案件名称、来源、立案日期及案件状态来查询相应的立案信息。

	企业诚信管理（政府端）
	企业诚信信息
	对企业的诚信信息进行新增、修改、删除等相关操作。也可以通过企业名称等查询条件来查询相关企业的诚信信息。

	
	企业失信惩戒记录
	可以对企业失信惩戒记录信息进行新增、修改、移出、删除等相关操作，也可以通过企业名称等相关条件进行相关企业失信惩戒记录的查询。


1.2.2 企业双重预防体系信息化现状
全省72家首批安全生产风险隐患双重预防体系建设试点企业按照“五有”要求开展了企业双重预防体系建设工作，并自行建设了相关信息化系统，对企业安全生产风险隐患双重预防体系工作起到了有效的支撑，但企业自建的信息化系统运行相对独立，运行情况的数据无法实时上报到政府监管部门，使政府部门对企业的双重预防体系工作开展情况有一个全面的掌握。7月份省厅信息中心同综合业务系统建设单位对焦作6家试点企业进行了调研，经过调研发现，各企业都支持系统间的对接，且技术上可行。
1.3 采购内容
采购内容：河南省安全生产风险隐患双重预防体系企业数据对接。具体要求如下表。
	序号
	模块名称
	模块功能
	数量

	（一）企业自建系统对接功能

	1
	（政府）接口信息管理
	统一部署一套接口管理平台，接口管理平台要与“河南省应急管理综合业务系统”相互独立，保障接口维护时不影响“河南省应急管理综合业务系统”的正常运行。接口开发完成后，通过接口管理平台进行发布，发布过的接口要在“河南省应急管理综合业务系统（企业端）”以清单形式展示，可供企业申请调用权限。
	1套

	2
	（企业）接口订阅管理
	试点企业（单位）可在“河南省应急管理综合业务系统（企业端）”查看政府发布的接口清单，根据企业自身需要申请接口调用权限并提交政府部门审核。
	1套

	3
	（政府）接口订阅审核
	政府系统管理员对试点企业（单位）提交的接口订阅申请进行审核，审核不通过的需说明理由。
	1套

	4
	（企业）接口调用
	企业（单位）通过申请时获取的唯一密钥验证是否有调用接口的权限，如验证成功则获取token，按接口调用标准进行数据新增或更新处理。
	1套

	5
	（政府）接口调用日志查询
	政府系统管理员可在后台对接口的调用情况进行查询，查询结果应支持导出Excel。
	1套

	（二）双重预防体系政府端功能

	1
	
监管规则设置
	对企业风险辨识时间要求、隐患登记周期等提醒规则进行设置。
	1套


	2
	企业风险辨识管理
	对于已经注册入网的企业，如果在10天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）内未进行风险辨识并将风险清单上报到政府，系统自动通过短信和站内消息的方式通知企业安全负责人。
	1套

	3
	企业隐患排查治理
	对于已经注册入网的企业，至少每7天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）登记一次隐患排查情况，系统自动抓取不及时登记隐患的企业，并自动通过短信和站内消息的方式通知企业安全负责人。
	1套

	4
	双重预防体系运行情况分析
	政府端支持分区域、分行业对企业双重预防体系工作开展情况进行分析，主要分析指标有时间周期、企业总数、已进行风险辨识企业数、未进行风险辨识企业数、已登记隐患企业数、未登记隐患企业数等，统计分析支持层层挖掘，可挖掘出具体企业，便于提升政府监管效能。
	1套

	（三）数据标准建设

	1
	企业（单位）数据交换标准
	为了规范全省生产经营单位双重预防管理系统信息化建设，方便生产经营单位自建双重预防管理系统与河南省安全生产信息调度中心双重预防管理系统间进行数据交换和集成，提高工作效率，需制定生产经营单位双重预防管理系统数据标准。
	1套

	（四）接口对接服务

	1
	企业（单位）自建系统对接咨询服务
	为试点企业（单位）提供接口申请、接口对接研发相关咨询服务
	≥72家


1.4 功能要求
1.4.1 企业自建系统对接功能
1.4.1.1 （政府）接口信息管理
统一部署一套接口管理平台，接口管理平台要与“河南省应急管理综合业务系统”相互独立，保障接口维护时不影响“河南省应急管理综合业务系统”的正常运行。接口开发完成后，通过接口管理平台进行发布，发布过的接口要在“河南省应急管理综合业务系统（企业端）”以清单形式展示，可供企业申请调用权限。本次建设应包含如下接口内容：
	序号
	接口名称
	接口概述

	1
	风险信息新增
	企业风险信息新增

	2
	风险信息维护
	企业风险信息维护（升级、降级）

	3
	风险信息删除
	企业风险信息删除（变更风险有效状态）

	4
	隐患信息新增
	企业隐患信息新增

	5
	隐患信息维护
	企业隐患信息维护（整改、验收）

	6
	隐患信息删除
	企业隐患信息删除（变更隐患有效状态）


1.4.1.2 （企业）接口订阅管理
试点企业（单位）可在“河南省应急管理综合业务系统（企业端）”查看政府发布的接口清单，根据企业自身需要申请接口调用权限并提交政府部门审核。
1.4.1.3 （政府）接口订阅审核
政府系统管理员对试点企业（单位）提交的接口订阅申请进行审核，审核不通过的需说明理由。
1.4.1.4 （企业）接口调用
企业（单位）通过申请时获取的唯一密钥验证是否有调用接口的权限，如验证成功则获取token，按接口调用标准进行数据新增或更新处理。
1.4.1.5 （政府）接口调用日志查询
政府系统管理员可在后台对接口的调用情况进行查询，查询结果应支持导出Excel。
1.4.2 双重预防体系政府端功能
1.4.2.1 监管规则设置
并对企业风险辨识时间要求、隐患登记周期等提醒规则进行设置。
1.4.2.2 企业风险辨识管理
对于已经注册入网的企业，如果在10天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）内未进行风险辨识并将风险清单上报到政府，系统自动通过短信和站内消息的方式通知企业安全负责人。
对于通知下发3天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）内还未进行风险辨识并上报风险清单的企业，按企业所属行业和监管层级（通知到谁由省厅业务处室制定规则），系统自动通过短信和站内消息的方式通知政府监管人员。政府监管人员针对收到的提醒在系统内录入处理措施和结果，或根据提醒将企业列入执法计划。
1.4.2.3 企业隐患排查治理
对于已经注册入网的企业，至少每7天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）登记一次隐患排查情况，系统自动抓取不及时登记隐患的企业，并自动通过短信和站内消息的方式通知企业安全负责人。
对于通知下发3天（规则由业务处室制定，系统支持自定义）内还未进行隐患登记的企业，按企业所属行业和监管层级（通知到谁由省厅业务处室制定规则），系统自动通过短信和站内消息的方式通知政府监管人员。政府监管人员针对收到的提醒在系统内录入处理措施和结果，或根据提醒自动将企业列入执法计划。
1.4.2.4 企业双重预防体系运行情况分析
政府端支持分区域、分行业对企业双重预防体系工作开展情况进行分析，主要分析指标有时间周期、企业总数、已进行风险辨识企业数、未进行风险辨识企业数、已登记隐患企业数、未登记隐患企业数等，统计分析支持层层挖掘，可挖掘出具体企业，便于提升政府监管效能。
1.4.2.5 监管信息闭环情况分析
政府端支持对提醒处理结果进行分析。针对风险辨识、隐患排查、隐患整改不到位的企业，对政府监管人员进行了提醒，这些提醒政府监管人员是否进行介入并录入处理措施，如果监管人员不作为即可在报表分析上一目了然。
1.5 非功能要求
1.5.1 数据标准建设
为了规范全省生产经营单位双重预防体系信息化建设，方便生产经营单位自建双重预防体系系统与河南省安全生产信息调度中心双重预防体系系统间进行数据交换和集成，提高工作效率，需制定生产经营单位双重预防体系信息化系统数据标准。数据标准至少含基础数据标准、数据交换标准。
1.5.2 接口对接服务
为不少于72家试点企业（单位）提供接口对接相关工作的咨询服务。
1.5.3 项目工期要求
交货时间：合同签订后1个月内完成系统开发与部署，并开始系统试运行，经甲方确认满足要求后随即进行系统验收，验收合格后进入系统质量保证期。
交货地点：河南省安全生产信息调度中心。
1.5.4 扩展要求
在安全生产风险隐患双重预防体系企业数据对接过程中，各项功能除满足1.4.1、1.4.2、1.5.1、1.5.2外，还应根据业务需求和调研情况，调整系统功能要求，保证双重预防体系工作的正常开展。对于增加的功能要求，采购方不再另行追加费用。
1.5.5 售后服务要求
供应商必须承诺提供以下的技术支持与售后服务：
承诺免费提供自验收合格之日起3年的质保，质保期内免费提供技术支持、软件维护。
系统出现故障后1小时内服务响应，2小时内现场服务到位，24小时内解决问题。
1.5.6 系统培训要求
对河南省安全生产信息调度中心相关业务人员进行系统操作培训和系统维护培训。
培训地点：河南省安全生产信息调度中心，具体地点由客户指定。培训场地由河南省安全生产信息调度中心提供，培训教材和讲师差旅由投标供应商提供。
培训场次：对河南省安全生产信息调度中心不少于5场培训。
1.5.7 付款方式
1.合同签订后7个工作日内，乙方需先行支付合同总额的10%作为本项目的履约保证金。验收合格后进入系统质量保证期，履约保证金变为质保金，质保期为1年，甲方需在质保期结束后10个工作日内将该笔质保金返还乙方。
2.合同签订后甲方向乙方支付合同总价的50%，项目验收合格后甲方向乙方支付合同总价的50%。
2 包B
2.1 建设背景
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，强调要加快推动电子政务，打通信息壁垒，构建全流程一体化在线服务平台，助力建设人民满意的服务型政府。国务院将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节，专门印发文件，作出全面部署。一些部门和地方积极探索，深入推进“互联网+政务服务”，加强信息共享，优化政务流程，一批堵点难点问题得到初步解决，服务创新典型不断涌现，引领政务服务创新改革不断取得新成效。同时也看到，目前政务服务“一网通办”、“只进一扇门”、“最多跑一次”等改革仍是局部区域和部分领域的探索实践，不少地区、部门、领域仍大量存在困扰企业群众的“办证多、办事难”等现象，与构建方便快捷、公平普惠、优质高效的网上政务服务体系目标相比仍有较大差距。为深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+政务服务”，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），国务院办公厅加快了构建全国一体化网上政务服务体系，并从顶层规划并建设了一体化在线政务服务平台和“互联网+监管”系统。
为响应党中央、国务院作出的重要决策部署，建设人民满意的服务型政府部门、进一步提升应急管理领域监管执法效能、有效促进应急管理领域信息化，贯彻落实《国务院办公厅关于切实做好各地区各部门政务服务平台与国家政务服务平台对接工作的通知》（国办函〔2018〕59号）和《国务院办公厅加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》（国办函〔2018〕73号）文件精神，加快推动政务管理应用系统，按照《应急管理部办公厅关于开展应急管理数据汇聚工作的通知》要求，特开展河南省应急管理政务服务及监管数据向应急管理部汇聚工作。
2.1.1 现状说明
河南省安全生产信息调度中心已经完成了河南省应急管理综合业务系统的建设工作，系统涵盖了企业数据中心、行政许可审批、隐患排查治理、辅助业务库、行政执法管理、风险管控系统、应急救援管理等共20套业务应用子系统，系统是面向省、市、县三级应急管理业务人员和全省所有非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等直接监管企业及有色、冶金、商贸、电力、交通运输、建材、水利、建筑等综合监管企业。目前系统运行稳定，各项业务在有序开展。但政务服务数据（内容包括：政务服务事项基本目录及政务服务事项实施清单、政务服务事项办件信息、电子证照目录）、监管数据（内容包括：监管事项目录清单、行业监管对象信息、行业执法人员信息、监管行为信息、信用监管信息、风险预警模型信息、重点企业信息和行业知识数据等信息）还未与应急管理部做过数据对接工作。
2.2 采购内容
采购内容：与应急管理部政务服务及监管数据汇聚对接。具体要求如下表。
	序号
	模块名称
	模块功能
	数量

	（一）数据接入测试

	1
	接入前置机配置
	省应急管理厅提供服务器做为数据接入前置机，中标方按照应急管理部数据接入要求对服务器基础环境、网络端口、相关服务、数据库环境等进行安装配置。
	1套

	2
	通路连通测试
	配合应急管理部数据接入联络人员对服务器网络连通性、数据库服务网络连通性、FTP服务连通性等进行测试和调整。
	1套

	3
	数据库及表结构创建
	在数据接入前置机上创建数据库并按“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”创建数据接入所需的表结构。
	1套

	4
	交换任务配置
	按数据汇聚内容清单要求，设置每项接入数据的交换频率和交换时间。
	1套

	（二）实施清单梳理

	1
	
政务服务实施清单梳理
	政务服务数据汇聚内容包括：政务服务事项基本目录及政务服务事项实施清单、政务服务事项办件信息、电子证照目录。
	1套

	2
	监管数据实施清单梳理
	监管数据汇聚内容包括：监管事项目录清单、行业监管对象信息、行业执法人员信息、监管行为信息、信用监管信息、风险预警模型信息、重点企业信息和行业知识数据等信息。
	1套

	（三）数据梳理

	1
	标准转换
	按照“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”对现有系统数据表名、字段中文名称、字段英文名称、数据格式进行转换。
	1套

	2
	系统改造
	按照“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”标准要求，对要接入的数据的完整性、关联性进行查漏补缺，如关键信息缺失，需对现有综合业务系统进行改造以保证数据接入质量。
	1套

	（四）数据汇聚

	1
	存量数据汇聚
	将历史存量政务服务和监管数据一次性汇聚到数据接入前置机。
	1套

	2
	增量数据汇聚
	设置调度时间和频率，自动将每天的增量政务服务和监管数据汇聚到数据接入前置机。
	1套


2.3 功能要求
2.3.1 数据接入测试
2.3.1.1 接入前置机配置
省应急管理厅提供服务器做为数据接入前置机，中标方按照应急管理部数据接入要求对服务器基础环境、网络端口、相关服务、数据库环境等进行安装配置。
2.3.1.2 通路连通测试
配合应急管理部数据接入联络人员对前置机服务器与应急管理部数据治理系统的网络连通性、数据库服务网络连通性、FTP服务连通性等进行设置和测试。
2.3.1.3 数据库及表结构创建
在数据接入前置机上创建数据库，并按“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”创建数据接入所需的表结构、索引等。数据库、表、索引和文件夹的创建应按如下要求：
1. 创建数据库。数据库要求字符编码为UTF-8，最大连接数不少于300；
2. 创建数据表。按“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”的要求创建数据表；
3. 创建表索引。为了满足数据交换的性能要求，所有汇聚表的主键都应创建索引，索引命名规则为“I_+表名_+主键”。当索引长度超出数据库限制时，索引命名规则为“表名_+主键”；
4. 创建文件夹。数据汇聚文件夹命名规则：
5. 事项附件文件夹：task_attr_up。
6. 办件附件文件夹：pro_attr_up。
7. 投诉举报附件文件夹：tsjb_attr_up。
2.3.1.4 交换任务配置
按数据汇聚内容清单和数据交换规范要求，设置每项接入数据的交换频率和交换时间。
政务服务及监管系统与地方、部本级业务系统应以增量更新的方式按规定的频率进行数据交换。各类数据的交换频率要求如下：
1. 事项基本目录、政务服务事项实施清单数据交换频率应不低于1次每小时；
2. 电子证照目录数据交换频率应不低于1次每小时；
3. 办件数据交换频率应支持实时交换，最低交换频率应不低于1次每天；
4. 监管事项目录清单数据交换频率应不低于1次每天；
5. 行业执法人员信息数据交换频率应不低于1次每天；
6. 监管行为信息数据交换频率应不低于1次每天；
7. 风险预警模型信息数据交换频率应不低于1次每天；
8. 重点企业信息数据交换频率应不低于1次每天；
9. 行业监管对象、信用监管信息、行业知识数据交换频率应支持实时交换，最低交换频率应不低于1次每天。
2.3.2 实施清单梳理
依据应急管理部的政务服务事项基本目录清单，按照数据库接入标准中事项实施清单要素要求完成全省范围内的实施清单梳理工作。
2.3.2.1 政务服务实施清单梳理
政务服务数据汇聚内容包括：政务服务事项基本目录及政务服务事项实施清单、政务服务事项办件信息、电子证照目录。政务服务实施清单如下表：
	业务大类
	业务小类
	表中文名
	表英文名

	政务服务事项基本目录及实施清单
	政务服务事项基本目录
	政务服务事项基本目录
	up_task_directory

	
	许可、给付、奖励、确认、裁决、其他类事项
	基本信息
	up_task_general_basic

	
	
	扩展信息
	up_task_general_extend

	
	
	材料目录信息
	up_task_general_material


	
	
	收费项目信息
	up_task_general_fee_project

	
	
	常见问题解答
	up_task_general_questions

	
	处罚类事项
	基本信息
	up_task_punish_basic

	
	
	常见问题解答
	up_task_punish_questions

	
	征收类事项
	基本信息
	up_task_handle_basic

	
	
	材料目录信息
	up_task_handle_material

	
	
	常见问题解答
	up_task_handle_questions

	
	强制、检查类事项
	基本信息
	up_task_check_basic

	
	
	常见问题解答
	up_task_check_questions

	
	公共服务类事项
	基本信息
	up_task_public_basic

	
	
	扩展信息
	up_task_public_extend

	
	
	材料目录信息
	up_task_public_material

	
	
	收费项目信息
	up_task_public_fee_project

	
	
	常见问题解答
	up_task_public_questions

	
	区划内实施主体信息
	区划内实施主体信息
	up_zone_organization

	政务服务事项办件信息
	政务服务事项办件信息
	办件受理信息
	up_pro_accept

	
	
	办件过程信息
	up_pro_process

	
	
	办件结果信息
	up_pro_result

	
	
	特别程序信息
	up_pro_specialprocedure

	
	
	材料目录信息
	up_pro_material

	国家电子证照共享
	电子证照共享数据
	证照目录信息
	up_lic_data


2.3.2.2 监管数据实施清单梳理
监管数据汇聚内容包括：监管事项目录清单、行业监管对象信息、行业执法人员信息、监管行为信息、信用监管信息、风险预警模型信息、重点企业信息和行业知识数据等信息。监管数据实施清单如下表：
	业务大类
	业务小类
	表中文名
	表英文名

	监管对象基础信息
	行政相对人
	企业基本信息
	jg_jgdx_qyjbxx

	
	
	煤矿信息
	jg_jgdx_qykzxx_colliery

	
	
	工矿商贸信息
	jg_jgdx_qykzxx_mine

	
	
	危化品信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_chemical

	
	
	重点消防单位信息
	jg_jgdx_qykzxx_fire_controlunit

	
	
	安全生产评价和监测检验机构信息
	jg_jgdx_qykzxx_safety_production

	
	
	危险化学品重大危险源信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_source

	
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	jg_jgdx_cdcs_place

	监管行为信息
	监管行为信息
	行政检查行为信息
	jg_jgxw_check_action

	
	
	行政处罚行为信息
	jg_jgxw_punish_action

	
	
	行政强制行为信息
	jg_jgxw_force_action

	
	
	其他行为信息
	jg_jgxw_other_action

	执法人员信息
	执法人员信息
	执法人员信息
	jg_zfk_user_info

	监管事项投诉举报信息
	各地方投诉举报信息
	投诉举报用户信息
	tsjb_user_info

	
	
	投诉信息
	tsjb_complaint_info

	
	
	举报信息
	tsjb_report_info

	
	
	事件经办信息
	tsjb_handle_info

	
	
	调解信息
	tsjb_mediate_info

	
	监管平台投诉举报信息
	监管经办信息
	jg_tsjb_handle_info

	
	
	附件表
	jg_tsjb_accessory

	
	
	监管调解信息
	jg_tsjb_mediate_info

	知识库信息
	知识库信息
	法律法规库
	jg_zsk_law

	
	
	案例库信息
	jg_zsk_case

	
	
	预案库信息
	jg_zsk_plan

	双随机一公开计划信息
	双随机一公开计划信息
	双随机一公开数据的年度计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_ndjhsj

	
	
	双随机一公开数据的年度计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_spot_check

	
	
	双随机一公开数据的专项计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhsj

	
	
	双随机一公开数据的专项计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhcc


2.3.3 数据梳理
依据数据接入标准完成政务服务和监管数据的标准转换和改造工作，做到数据与事项实施清单相对应。
2.3.3.1 标准转换
按照“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”对现有系统数据表名、字段中文名称、字段英文名称、数据格式进行转换。需要转换的数据内容参照如下表：
	业务大类
	业务小类
	表中文名
	表英文名

	政务服务事项基本目录及实施清单
	政务服务事项基本目录
	政务服务事项基本目录
	up_task_directory

	
	许可、给付、奖励、确认、裁决、其他类事项
	基本信息
	up_task_general_basic

	
	
	扩展信息
	up_task_general_extend

	
	
	材料目录信息
	up_task_general_material

	
	
	收费项目信息
	up_task_general_fee_project

	
	
	常见问题解答
	up_task_general_questions

	
	处罚类事项
	基本信息
	up_task_punish_basic

	
	
	常见问题解答
	up_task_punish_questions

	
	征收类事项
	基本信息
	up_task_handle_basic

	
	
	材料目录信息
	up_task_handle_material

	
	
	常见问题解答
	up_task_handle_questions

	
	强制、检查类事项
	基本信息
	up_task_check_basic

	
	
	常见问题解答
	up_task_check_questions

	
	公共服务类事项
	基本信息
	up_task_public_basic

	
	
	扩展信息
	up_task_public_extend

	
	
	材料目录信息
	up_task_public_material

	
	
	收费项目信息
	up_task_public_fee_project

	
	
	常见问题解答
	up_task_public_questions

	
	区划内实施主体信息
	区划内实施主体信息
	up_zone_organization

	政务服务事项办件信息
	政务服务事项办件信息
	办件受理信息
	up_pro_accept

	
	
	办件过程信息
	up_pro_process

	
	
	办件结果信息
	up_pro_result

	
	
	特别程序信息
	up_pro_specialprocedure

	
	
	材料目录信息
	up_pro_material

	国家电子证照共享
	电子证照共享数据
	证照目录信息
	up_lic_data

	监管对象基础信息
	行政相对人
	企业基本信息
	jg_jgdx_qyjbxx

	
	
	煤矿信息
	jg_jgdx_qykzxx_colliery

	
	
	工矿商贸信息
	jg_jgdx_qykzxx_mine

	
	
	危化品信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_chemical

	
	
	重点消防单位信息
	jg_jgdx_qykzxx_fire_controlunit

	
	
	安全生产评价和监测检验机构信息
	jg_jgdx_qykzxx_safety_production

	
	
	危险化学品重大危险源信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_source

	
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	jg_jgdx_cdcs_place

	监管行为信息
	监管行为信息
	行政检查行为信息
	jg_jgxw_check_action

	
	
	行政处罚行为信息
	jg_jgxw_punish_action

	
	
	行政强制行为信息
	jg_jgxw_force_action

	
	
	其他行为信息
	jg_jgxw_other_action

	执法人员信息
	执法人员信息
	执法人员信息
	jg_zfk_user_info

	监管事项投诉举报信息
	各地方投诉举报信息
	投诉举报用户信息
	tsjb_user_info

	
	
	投诉信息
	tsjb_complaint_info

	
	
	举报信息
	tsjb_report_info

	
	
	事件经办信息
	tsjb_handle_info

	
	
	调解信息
	tsjb_mediate_info

	
	监管平台投诉举报信息
	监管经办信息
	jg_tsjb_handle_info

	
	
	附件表
	jg_tsjb_accessory

	
	
	监管调解信息
	jg_tsjb_mediate_info

	知识库信息
	知识库信息
	法律法规库
	jg_zsk_law

	
	
	案例库信息
	jg_zsk_case

	
	
	预案库信息
	jg_zsk_plan

	双随机一公开计划信息
	双随机一公开计划信息
	双随机一公开数据的年度计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_ndjhsj

	
	
	双随机一公开数据的年度计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_spot_check

	
	
	双随机一公开数据的专项计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhsj

	
	
	双随机一公开数据的专项计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhcc


2.3.3.2 系统改造
按照“政务服务数据对接标准（第一批）”和“监管数据汇聚标准（第一批）”标准要求，对要接入的数据的完整性、关联性进行查漏补缺，如果现有系统关键信息缺失，需对现有综合业务系统进行改造以保证数据接入质量。初步估算需要改造的系统功能如下表：
	一级菜单
	二级菜单
	三级菜单

	行政执法（PC端）

	执法检查

	执法检查-新增页面

	
	
	执法检查-修改页面

	
	
	执法检查-处理页面-现场检查记录

	
	
	执法检查-现场检查记录-查看页面

	
	
	执法查询-现场检查记录-查看页面

	
	
	执法检查（移交）-现场检查记录-查看页面

	
	
	执法交办（已受理）-现场检查记录-查看页面

	
	清单检查

	检查清单检查-新增-检查基本情况页签

	
	
	检查清单检查-修改-检查基本情况页签

	
	
	检查清单检查-查看-检查基本情况页签

	
	
	检查清单检查-查看-复查基本情况页签

	
	执法检查

	执法检查-处理页面-行政（当场）处罚决定书（单位）

	
	
	执法检查-处理页面-行政（当场）处罚决定书（个人）

	
	
	执法检查-查看页面-行政（当场）处罚决定书（单位）

	
	
	执法检查-查看页面-行政（当场）处罚决定书（个人）

	
	
	执法查询-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（单位）

	
	
	执法查询-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（个人）

	
	
	执法检查（移交）-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（单位）

	
	
	执法检查（移交）-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（个人）

	
	
	执法交办（已受理）-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（单位）

	
	
	执法交办（已受理）-现场检查记录-查看页面-行政（当场）处罚决定书（个人）

	
	案件管理

	案件处理-处理页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	案件处理-处理页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	案件处理-处理页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	案件处理-处理页面-加处罚款决定书（个人）

	
	
	案件处理-查看页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	案件处理-查看页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	案件处理-查看页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	案件处理-查看页面-加处罚款决定书（个人）

	
	
	案件归档-查看页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	案件归档-查看页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	案件归档-查看页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	案件归档-查看页面-加处罚款决定书（个人）

	
	
	归档查询-查看页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	归档查询-查看页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	归档查询-查看页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	归档查询-查看页面-加处罚款决定书（个人）

	
	
	案件查询-查看页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	案件查询-查看页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	案件查询-查看页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	案件查询-查看页面-加处罚款决定书（个人）

	
	
	案件特殊处理-查看页面-行政处罚决定书（单位）

	
	
	案件特殊处理-查看页面-行政处罚决定书（个人）

	
	
	案件特殊处理-查看页面-加处罚款决定书（单位）

	
	
	案件特殊处理-查看页面-加处罚款决定书（个人）

	行政执法（app端）

	执法检查
	执法检查-检查记录

	
	
	清单检查-检查记录

	
	清单复查
	待复查-检查记录

	
	
	已复查-检查记录

	
	检查记录
	常规性检查记录-检查记录

	
	
	检查单检查记录-检查记录

	
	今日检查
	常规性检查记录-检查记录

	
	
	检查单检查记录-检查记录


2.3.4 数据汇聚
按照各类数据汇聚频度要求，将应急管理政务服务和监管数据汇聚到数据接入前置机。
2.3.4.1 存量数据汇聚
编写存量数据同步脚本程序，将历史存量政务服务和监管数据一次性汇聚到数据接入前置机。需编写的数据汇聚脚本程序如下表：
	业务大类
	业务小类
	表中文名
	脚本程序名称

	政务服务事项基本目录及实施清单
	政务服务事项基本目录
	政务服务事项基本目录
	up_task_directory.sql_his.sql

	
	许可、给付、奖励、确认、裁决、其他类事项
	基本信息
	up_task_general_basic_his.sql

	
	
	扩展信息
	up_task_general_extend_his.sql

	
	
	材料目录信息
	up_task_general_material_his.sql

	
	
	收费项目信息
	up_task_general_fee_project_his.sql

	
	
	常见问题解答
	up_task_general_questions_his.sql

	
	处罚类事项
	基本信息
	up_task_punish_basic_his.sql

	
	
	常见问题解答
	up_task_punish_questions_his.sql

	
	征收类事项
	基本信息
	up_task_handle_basic_his.sql

	
	
	材料目录信息
	up_task_handle_material_his.sql

	
	
	常见问题解答
	up_task_handle_questions_his.sql

	
	强制、检查类事项
	基本信息
	up_task_check_basic_his.sql

	
	
	常见问题解答
	up_task_check_questions_his.sql

	
	公共服务类事项
	基本信息
	up_task_public_basic_his.sql

	
	
	扩展信息
	up_task_public_extend_his.sql

	
	
	材料目录信息
	up_task_public_material_his.sql

	
	
	收费项目信息
	up_task_public_fee_project_his.sql

	
	
	常见问题解答
	up_task_public_questions_his.sql

	
	区划内实施主体信息
	区划内实施主体信息
	up_zone_organization_his.sql

	政务服务事项办件信息
	政务服务事项办件信息
	办件受理信息
	up_pro_accept_his.sql

	
	
	办件过程信息
	up_pro_process_his.sql

	
	
	办件结果信息
	up_pro_result_his.sql

	
	
	特别程序信息
	up_pro_specialprocedure_his.sql

	
	
	材料目录信息
	up_pro_material_his.sql

	国家电子证照共享
	电子证照共享数据
	证照目录信息
	up_lic_data_his.sql

	监管对象基础信息
	行政相对人
	企业基本信息
	jg_jgdx_qyjbxx_his.sql

	
	
	煤矿信息
	jg_jgdx_qykzxx_colliery_his.sql

	
	
	工矿商贸信息
	jg_jgdx_qykzxx_mine_his.sql

	
	
	危化品信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_chemical_his.sql

	
	
	重点消防单位信息
	jg_jgdx_qykzxx_fire_controlunit_his.sql

	
	
	安全生产评价和监测检验机构信息
	jg_jgdx_qykzxx_safety_production_his.sql

	
	
	危险化学品重大危险源信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_source_his.sql

	
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	jg_jgdx_cdcs_place_his.sql

	监管行为信息
	监管行为信息
	行政检查行为信息
	jg_jgxw_check_action_his.sql

	
	
	行政处罚行为信息
	jg_jgxw_punish_action_his.sql

	
	
	行政强制行为信息
	jg_jgxw_force_action_his.sql

	
	
	其他行为信息
	jg_jgxw_other_action_his.sql

	执法人员信息
	执法人员信息
	执法人员信息
	jg_zfk_user_info_his.sql

	监管事项投诉举报信息
	各地方投诉举报信息
	投诉举报用户信息
	tsjb_user_info_his.sql

	
	
	投诉信息
	tsjb_complaint_info_his.sql

	
	
	举报信息
	tsjb_report_info_his.sql

	
	
	事件经办信息
	tsjb_handle_info_his.sql

	
	
	调解信息
	tsjb_mediate_info_his.sql

	
	监管平台投诉举报信息
	监管经办信息
	jg_tsjb_handle_info_his.sql

	
	
	附件表
	jg_tsjb_accessory_his.sql

	
	
	监管调解信息
	jg_tsjb_mediate_info_his.sql

	知识库信息
	知识库信息
	法律法规库
	jg_zsk_law_his.sql

	
	
	案例库信息
	jg_zsk_case_his.sql

	
	
	预案库信息
	jg_zsk_plan_his.sql

	双随机一公开计划信息
	双随机一公开计划信息
	双随机一公开数据的年度计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_ndjhsj_his.sql

	
	
	双随机一公开数据的年度计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_spot_check_his.sql

	
	
	双随机一公开数据的专项计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhsj_his.sql

	
	
	双随机一公开数据的专项计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhcc_his.sql


2.3.4.2 增量数据汇聚
编写增量数据同步脚本程序，并设定数据交换频率任务，将日常增量政务服务和监管数据汇聚到数据接入前置机。需编写的数据汇聚脚本程序及交换频率如下表：
	业务大类
	业务小类
	表中文名
	汇聚脚本名称
	频率

	政务服务事项基本目录及实施清单
	政务服务事项基本目录
	政务服务事项基本目录
	up_task_directory.sql
	每小时

	
	许可、给付、奖励、确认、裁决、其他类事项
	基本信息
	up_task_general_basic.sql
	每小时

	
	
	扩展信息
	up_task_general_extend.sql
	每小时

	
	
	材料目录信息
	up_task_general_material.sql
	每小时

	
	
	收费项目信息
	up_task_general_fee_project.sql
	每小时

	
	
	常见问题解答
	up_task_general_questions.sql
	每小时

	
	处罚类事项
	基本信息
	up_task_punish_basic.sql
	每小时

	
	
	常见问题解答
	up_task_punish_questions.sql
	每小时

	
	征收类事项
	基本信息
	up_task_handle_basic.sql
	每小时

	
	
	材料目录信息
	up_task_handle_material.sql
	每小时

	
	
	常见问题解答
	up_task_handle_questions.sql
	每小时

	
	强制、检查类事项
	基本信息
	up_task_check_basic.sql
	每小时

	
	
	常见问题解答
	up_task_check_questions.sql
	每小时

	
	公共服务类事项
	基本信息
	up_task_public_basic.sql
	每小时

	
	
	扩展信息
	up_task_public_extend.sql
	每小时

	
	
	材料目录信息
	up_task_public_material.sql
	每小时

	
	
	收费项目信息
	up_task_public_fee_project.sql
	每小时

	
	
	常见问题解答
	up_task_public_questions.sql
	每小时

	
	区划内实施主体信息
	区划内实施主体信息
	up_zone_organization.sql
	每小时

	政务服务事项办件信息
	政务服务事项办件信息
	办件受理信息
	up_pro_accept.sql
	每天

	
	
	办件过程信息
	up_pro_process.sql
	每天

	
	
	办件结果信息
	up_pro_result.sql
	每天

	
	
	特别程序信息
	up_pro_specialprocedure.sql
	每天

	
	
	材料目录信息
	up_pro_material.sql
	每天

	国家电子证照共享
	电子证照共享数据
	证照目录信息
	up_lic_data.sql
	每小时

	监管对象基础信息
	行政相对人
	企业基本信息
	jg_jgdx_qyjbxx.sql
	每天

	
	
	煤矿信息
	jg_jgdx_qykzxx_colliery.sql
	每天

	
	
	工矿商贸信息
	jg_jgdx_qykzxx_mine.sql
	每天

	
	
	危化品信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_chemical.sql
	每天

	
	
	重点消防单位信息
	jg_jgdx_qykzxx_fire_controlunit.sql
	每天

	
	
	安全生产评价和监测检验机构信息
	jg_jgdx_qykzxx_safety_production.sql
	每天

	
	
	危险化学品重大危险源信息
	jg_jgdx_qykzxx_dangerous_source.sql
	每天

	
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	场地场所（如建筑工地、水库）信息
	jg_jgdx_cdcs_place.sql
	每天

	监管行为信息
	监管行为信息
	行政检查行为信息
	jg_jgxw_check_action.sql
	每天

	
	
	行政处罚行为信息
	jg_jgxw_punish_action.sql
	每天

	
	
	行政强制行为信息
	jg_jgxw_force_action.sql
	每天

	
	
	其他行为信息
	jg_jgxw_other_action.sql
	每天

	执法人员信息
	执法人员信息
	执法人员信息
	jg_zfk_user_info.sql
	每天

	监管事项投诉举报信息
	各地方投诉举报信息
	投诉举报用户信息
	tsjb_user_info.sql
	每天

	
	
	投诉信息
	tsjb_complaint_info.sql
	每天

	
	
	举报信息
	tsjb_report_info.sql
	每天

	
	
	事件经办信息
	tsjb_handle_info.sql
	每天

	
	
	调解信息
	tsjb_mediate_info.sql
	每天

	
	监管平台投诉举报信息
	监管经办信息
	jg_tsjb_handle_info.sql
	每天

	
	
	附件表
	jg_tsjb_accessory.sql
	每天

	
	
	监管调解信息
	jg_tsjb_mediate_info.sql
	每天

	知识库信息
	知识库信息
	法律法规库
	jg_zsk_law.sql
	每天

	
	
	案例库信息
	jg_zsk_case.sql
	每天

	
	
	预案库信息
	jg_zsk_plan.sql
	每天

	双随机一公开计划信息
	双随机一公开计划信息
	双随机一公开数据的年度计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_ndjhsj.sql
	每天

	
	
	双随机一公开数据的年度计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_spot_check.sql
	每天

	
	
	双随机一公开数据的专项计划数据
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhsj.sql
	每天

	
	
	双随机一公开数据的专项计划抽查的监管对象信息
	jg_ztk_jgxn_ssjygk_zxjhcc.sql
	每天


2.4 非功能要求
2.4.1 扩展要求
在安全生产风险隐患双重预防体系企业数据对接过程中，各项功能除满足2.4.1、2.4.2、2.4.3、2.4.4外，还应根据应急管理部要求、业务需求和调研情况，调整系统功能，保证数据对接工作的正常开展。对于增加的功能，采购方不再另行追加费用。
2.4.2 项目工期要求
交货时间：合同签订后1个月内完成系统开发与部署，并开始系统试运行，经甲方确认满足要求后随即进行系统验收，验收合格后进入系统质量保证期。
交货地点：河南省安全生产信息调度中心。
2.4.3 售后服务要求
供应商必须承诺提供以下的技术支持与售后服务：
投标方承诺免费提供自验收合格之日起3年的质保，质保期内免费提供技术支持、软件维护。
系统出现故障后1小时内服务响应，2小时内现场服务到位，24小时内解决问题。
2.4.4 系统培训要求
对河南省安全生产信息调度中心相关业务人员进行系统操作培训和系统维护培训。
培训地点：河南省安全生产信息调度中心，具体地点由客户指定。培训场地由河南省安全生产信息调度中心提供，培训教材和讲师差旅由投标供应商提供。
培训场次：对河南省安全生产信息调度中心不少于5场培训。
2.4.5 付款方式
1.合同签订后7个工作日内，乙方需先行支付合同总额的10%作为本项目的履约保证金。验收合格后进入系统质量保证期，履约保证金变为质保金，质保期为1年，甲方需在质保期结束后10个工作日内将该笔质保金返还乙方。
2.合同签订后甲方向乙方支付合同总价的50%，项目验收合格后甲方向乙方支付合同总价的50%。
第三部分 采购须知
一 总则
1.资金来源
1.1由具体用户申请时付款。
2.采购方式及供应商要求
2.1本次采购采取单一来源采购的方式确定成交人。
2.2供应商要求：具有较好的相关业绩和专业技术人员且被邀请的供应商为合格的供应商。
3.采购费用
3.1供应商必须自行承担所有与参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二 采购文件和采购响应文件
4.采购文件构成
单一来源采购须知前附表
邀请函
谈判项目要求
采购须知
采购响应文件格式及内容
5. 采购响应文件构成
采购响应函
单一来源采购报价表
分项报价表
技术规格和商务条款偏差表
售后服务计划
供应商承诺函
供应商关于资格的声明函
法定代表人授权书
采购文件规定的其他材料
其他
（响应文件应包含但不限于以上内容）
供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果采购响应文件没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
6.采购文件的澄清
6.1供应商有权要求采购代理机构对采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。
6.2供应商对采购文件如有疑问，应在采购开始日前1天以书面形式向采购代理机构提问。
7.采购文件的修改
7.1必要情况下，采购人可能对采购文件进行修改。
7.2采购人对采购文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。  
7.3为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长采购开始日期，延长采购开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。
三 采购响应文件的编制
8.采购响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商的采购响应文件以及供应商与采购人就有关采购问题的所有来往函电均须使用中文。
8.2除技术要求中另有规定外，采购响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
9.采购响应文件的真实性与准确性
9.1供应商必须对其采购响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其采购响应文件将作为合同的重要组成部分。
9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其采购响应文件在谈判时有可能被认为是未对采购文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。
10.采购响应报价
10.1采购响应文件的采购响应报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的采购响应文件将不被接受。
10.2采购响应报价表上的价格为采购响应时的价格，采购小组以最终报价确定成交供应商的成交价格。
11.谈判响应货币
11.1采购响应须以人民币报价。
12.证明供应商合格的资格文件
12.1供应商在其采购响应文件中，应提供证明其有资格参加采购响应和成交后有能力履行合同的资质证明文件。
12.2供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。
13.证明采购响应产品的合格性和符合采购文件规定的文件
13.1供应商应按照采购文件要求，提供文件证明其采购响应产品/服务的合格性，且符合采购文件的规定，并作为其采购响应文件的一部分。
14.投标保证金
14.1谈判保证金：谈判开始时谈判供应商应向招标代理机构交纳每包5000元的谈判保证金。结果公告发布后，谈判保证金转为成交服务费。
15.采购响应有效期
15.1本次采购响应的有效期为：自采购响应开始之日起60天。供应商承诺的采购响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性采购响应而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，采购人可于原采购响应有效期满之前，向供应商提出延长采购响应有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。
16.采购响应文件提交与签署
16.1供应商在投标截止时间之前递交采购响应文件。
16.2采购响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。
四 采购响应文件的递交
17. 单一采购响应文件的递交
17.1供应商应在采购响应文件递交截止时间之前将文件送至指定地点。
18.迟交的采购响应文件
18.1采购人将拒绝接受采购响应文件递交截止时间之后递交的采购响应文件。
19.采购响应文件的修改和撤回
19.1供应商在递交采购响应文件后，可以在规定的采购响应文件递交截止时间开始前修改或撤回其采购响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。
19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署。
五 采购过程
20.开始
20.1采购代理机构将在“单一来源采购须知前附表”规定的时间和地点组织单一来源采购，供应商应由法定代表人或委派其授权代表参加。
20.2开始前，先由供应商或其推选的代表检查采购响应文件的密封情况。经确认无误后，进入采购程序。
20.3检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回采购响应的通知，以及采购人认为合适的其它详细内容。
21.采购程序
21.1采购组织：采购工作由采购小组独立进行，采购小组由3人以上单数的经济、技术专家及采购人代表组成，经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。
21.2初审与谈判：
21.2.1采购小组按先初审、后谈判的程序对采购响应文件进行评审。
21.2.2初审内容：
  (1)采购响应的有效期未能满足采购文件规定要求的；
  (2) 采购响应文件是否按要求签章；
  (3) 采购响应文件报价超出采购预算的；
      (4) 采购响应文件中是否有采购人不能接受的其它条件。
21.3谈判内容: 采购小组与通过基本资质审核的供应商进行谈判。在谈判中，谈判双方可以就采购项目所涉及的价格、技术、服务等进行一至多轮实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的技术资料、价格和其他信息。
21.4采购结束后，采购小组将要求采购供应商根据采购要求进行最终报价。
22.采购响应文件的澄清
22.1为有助于对采购响应文件的审查、评价和比较，采购小组可要求供应商对采购响应文件中含义不清的内容进行澄清。但最终价格和实质性的内容不得更改。
23. 采购过程的保密性
23.1采购期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与采购响应文件审查、澄清、评价、比较、价格及有关成交等方面的情况，均不得向其他供应商或其他无关的人员透露。
23.2在采购过程中，供应商如向采购小组成员施加任何影响，都将会导致其采购响应被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。
六 授予合同
24.合同的授予
24.1采购结束后五个工作日内，采购代理机构根据采购小组的意见，将采购情况写出采购报告上报采购人，经批准同意后，由采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，并将采购结果在“河南省政府采购网”和“河南省公共资源交易中心门户网”上进行公告。
25.否决采购响应和重新采购
25.1如采购小组认为采购响应文件均未能对采购文件做出实质性响应，可否决采购响应，依据采购小组评审结论，采购人将宣布本次采购无效，并重新组织采购。
26.成交服务费
26.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“单一来源采购须知前附表”中规定的成交服务费。
27.签订合同
27.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。
27.2如果成交供应商没有履行成交服务费承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可重新采购。
28.履约保证金
28.1履约保证金缴纳数额及缴纳方式由成交人和建设单位在签订合同时具体约定，履约保证金在合同履行期间不得退回。
第四部分 采购响应文件格式及内容
一、 采购响应函格式
致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位号邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的
项目的采购。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。
2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人及用户提供所需的产品与服务。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于    内完成项目的开发、安装、调试，并交付采购人验收、使用；按采购文件的规定向贵单位支付成交服务费。
4、我方承诺，在采购响应有效期 60天 内如果我方撤回采购响应文件或成交后拒绝签订合同的，愿意接受相关部门的处理。
5、我方为本项目提交的采购响应文件正本1份，副本2份。
6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与采购响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、本次采购项目的有效期为：从采购响应文件递交截止之日起60日历天。
供应商名称：（盖签章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：
通讯地址：                
邮政编码：
电话：
传真：
供应商开户行:                                
账号:                            
二、单一来源采购报价表（包）
供应商名称:
	供应商名称
	

	报价（大写）
	

	报价（小写）
	

	服务期
	

	有效期
	从采购响应文件递交截止之日起60日历天

	其他声明
	


    供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
三、 分项报价一览表（包）
供应商名称:
	序号
	分项名称
	分项报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
四、技术规格和商务条款偏差表（包）
供应商名称:
	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对采购文件偏差
	描述
	备注

	
	
	采购文件
	采购响应文件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称2
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
注明：投标设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。
五、 售后服务计划（包）
供应商必须提供但不限于提供以下内容：
1、详细说明服务的内容、形式、时间；
2、详细说明成交后如何组织项目实施、实施过程中如何保证产品、服务质量等；
3、详细说明质量保证内容、质量保证时间。
注：以上内容供应商要详细写明，将作为评审的因素，供应商因提供内容不详而造成的后果由供应商自负。
供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
六、 供应商承诺函（包）
致：河南招标采购服务有限公司：
很荣幸能参与上述项目的采购响应。
我代表（供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受采购文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照采购文件和采购响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
3、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按采购文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
七、 供应商关于资格的声明函（包）
致：河南招标采购服务有限公司
本供应商愿意针对本项目进行采购响应。采购响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本供应商承担由此而产生的一切后果。
特此声明！
供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年     月     日
八、 法定代表人授权书格式
本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(供应商全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件
	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


九、营业执照复印件加盖公章
十、提供由会计师事务所出具的2018年度财务审计报告
十一、2019年以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料加盖公章
十二、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
年  月  日
*注：各供应商无此承诺书者，按无效投标处理。
十三、前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（固定格式）
本公司郑重声明：
我公司在参加本次项目（编号）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明！
                                      供应商名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
                                                 日      期：
*注：各供应商无此声明函者，按无效投标处理。
十四、附“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）渠道查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，通过中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购人与采购代理机构为信用查询主体，递交采购响应文件截止时间开始查询，信用信息截止时间点：同递交采购响应文件截止时间；供应商自行提供的结果页与网站信息不一致的，不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。）
第五部分 合同文本
甲方：
地址：
联系人：
电话： 
乙方：***公司
地址：
联系人：
电话：- 
开户银行：
银行帐号：
税号：
在甲方组织的采购过程中，乙方参加了该项目招标，甲方接受了乙方以总金额人民币：***元，大写：***元整（以下简称“合同价”）的投标。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，双方以上述事实为基础，经过平等协商，确认根据下列条款签订本合同，以共同遵照执行。
本合同在此声明如下：
一、本合同中所列附件的词语和术语的含义与合同中定义的相同。
二、附件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。
三、如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。
四、乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供软件和服务，并负责弥补可能出现的缺陷。
五、甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。
第一章　合同标的
	项目名称
	数量
	系统开发商
	价格

	
	1套
	***公司
	***元

	合计金额大写：***元整￥***元


第二章定义
一、“软件”包括“软件系统”或“系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。
二、“可交付件”指由乙方所交付的软件、源代码、需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整文档，包括但不仅限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《试运行报告》、《用户操作手册》、《运维手册》、《系统部署报告》。
三、“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件系统的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同所规定的所有义务。
四、“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。
五、“商业秘密”指甲乙双方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、计算机文档等，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。
第三章项目描述
一、本软件是甲方为而开发的软件。
二、乙方所开发的软件系统为。
三、系统开发的目标
系统整体功能符合甲乙双方所确认的 项目需求说明书 （附件）的要求及技术指标。
四、系统开发的交付进度和时间：合同签订后1个月内完成系统开发与部署，并进入系统试运行，试运行1个月期满随即进行系统验收，验收合格后进入系统质量保证期。
第四章系统开发
一、自本合同签订之日起，乙方应履行其在开发计划中所规定的义务，按时按质完成。
二、信息与资料
甲乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该系统进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对系统开发的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。
三、需求与需求分析
甲乙双方将根据甲方为其业务系统开发及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。
四、需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书
1.乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书完成需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。如甲方认可上述文件，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。
2.甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中系统开发的适用性、需求性、可用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。
五、系统开发
乙方应严格按照项目需求说明书要求来控制软件的开发质量，消除软件开发中的不利因素，定期向甲方提交开发进度报告，并提交阶段性成果文档。
第五章项目变更
双方为了维护和兼顾各方的需求，确保软件项目开发的质量和项目的顺利实施，就新需求和需求变更问题，按照以下原则处理：
一、甲乙双方在履行本合同过程中合理地提出变更、替换、修改和扩展项目部分需求，作为项目变更处理。
二、甲方项目管理组以书面形式汇总审核新需求，并定期提交乙方项目组。乙方项目管理组根据具体变更需求进行分析，在规定时限内反馈解决方案、变更分析说明书、预估工作量、开发费用和实现新需求的可能时限和条件，包括调整项目计划。
三、变更方案经甲乙双方项目管理组签字确认后，变更纳入开发计划。
四、如因变更导致乙方工作费用和时间增加的，双方将对变更费用和合同履行期限进行协商。在不改变系统原有架构的基础上，且修改量不超过总工作量的10%，仍执行本合同价款。
五、变更完成后，需发布至用户测试环境，并得到甲方验收确认。
第六章交付、领受与验收
一、交付
1.乙方应在交付前 5 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的 5 个工作日内安排接受交付。
2.如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。
3.如确由乙方原因，延迟提供服务或所提供的服务不符合合同约定，经甲方提出后，限期不改正，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已付款项。
二、交付内容
乙方应按照合同所约定的内容进行交付。
1.乙方按甲方的要求，部署应交付的系统。
2.所交付文档和资料（包括源代码）应以存储介质（U盘或光盘）和纸张为载体，文件格式为双方都认可的文件格式。
三.领受
甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合系统开发的功能和规格。甲方应在  3  个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于  3  个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为止。
四、软件系统上线准备
1.乙方要确保交付拟上线运行的系统已经过功能测试、性能（压力）测试和安全性测试等。
2.乙方须制定上线测试计划，经甲方审核通过后，方可进行上线测试。
3.乙方要配合甲方按照上线测试计划，首先配置拟上线系统运行的模拟生产环境，并将系统部署至模拟环境，然后在模拟环境中进行各模块功能测试及全流程测试，最后再进行系统集成测试。
4.根据《信息安全等级保护管理办法》有关规定，系统上线前，乙方须提供等级保护测评报告。
五、软件系统试运行
1.自软件交付通过之日起，甲方拥有30天的试运行权利。
2.如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。
3.乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过 5 个工作日，则视为乙方交付违约。
4.软件试运行完成后，由甲方出具验收单，表明系统通过验收正式上线。
六、项目验收
系统正式上线稳定运行1个月后，甲方应及时按规定对该软件进行项目验收。乙方以书面形式向甲方递交验收申请，甲方收到验收申请 5 个工作日内，安排具体日期，按照合同规定完成项目验收，并及时向乙方出具验收报告。
    验收条件：
1.合同中约定的建设内容已全部建成，能满足业务工作需求。
2.软件系统正式上线期间产生的所有问题都已得到解决，且用户满意。
3.文档资料规范齐全，并符合相关规定。
    验收程序：
1.验收组由甲方人员组成，必要时按照规定邀请相关专家加入。
2.验收内容及标准参照项目需求说明书（附件）中的相关章节。
3.验收是对整个项目的验收，不允许部分验收。
4.如项目未能通过验收，乙方需对相关问题进行整改，整改结束后重新提交验收；否则，视为验收不通过。
5.若甲方未在上述期限内完成验收亦未提出书面异议的，视为甲方验收合格且验收合格单已签署。
6.项目验收后，乙方应负责将软件系统的有关技术文件（系统建设方案、安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等）及故障恢复、应急处理、试运行、验收报告等文档汇集成册交付给甲方。
第七章知识产权和使用权
一、本合同签订前已经存在的知识产权归原拥有方所有，乙方在本合同开发期间利用甲方提供的物质资料、并在甲方的书面委托开发要求下为甲方使用目的而开发的应用系统软件的源代码和技术文档等的知识产权归甲方所有。
二、（对版权属于甲方的系统），本项目中开发的应用软件成果归甲方所有，拥有软件著作权，乙方有署名权。乙方应在系统上线部署完成一个月内向甲方交付项目开发的全部源代码和需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整文档，包括但不仅限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《试运行报告》、《用户操作手册》、《运维手册》、《系统部署报告》。
三、源代码交付时，乙方应配合甲方通过安全渠道将源代码文件加入到指定的源代码管理服务器中，同时必须提交刻录源代码文件的光盘。乙方提交的源代码应确保安全可靠，交付前要进行恶意代码、高危风险（SQL注入等）等扫描。源代码实行验证测试管理，测试时，乙方应配合甲方从源代码管理服务器上的管理库中获取源代码，然后进行集成编译验证测试，测试通过视为源代码移交成功。源代码原则上每半年更新一次。更新时，应将标注清楚的更新相关资料，一并提交甲方。
四、甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。
五、本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲乙双方之分立单位分别承受的，则甲乙双方与甲乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。
第八章培训和维护
一、乙方承诺免费提供的系统安装部署、使用和操作培训。
二、乙方有义务对甲方有关人员免费进行全面的技术培训，提供相应的教材和讲解说明，使甲方能够独立进行日常管理和维护。培训具体内容包括：系统架构、系统部署、业务流程管理操作、使用过程中问题的解决方法，以及系统运行必备的相关背景知识等，确保有关人员能熟练使用和管理该软件系统。
三、系统上线后免费运行维护期为3年，自项目通过正式验收日开始。乙方成立技术支持服务队，提供7*24小时的响应服务，服务人员将根据问题的严重级别做出相应的响应。
四、运行维护服务内容包括投入使用的软件系统的程序错误诊断、修正和因此而引起的数据修正、技术咨询，以及系统运行过程中，由于甲方业务调整引起的工作流程变动、流转表单修改、报表调整等变更引起的10个工作日以内的开发和调试工作。
五、在软件系统交付完成后，甲方由于业务变化以及需求增加引起的新模块增添或表单与工作流程的大量调整，乙方与甲方共同评估工作量及费用，达成一致签订补充协议后进行开发。
第九章价格与付款方式
一、合同总额：
本合同总额为: ￥***元(大写：***元整)。
二、付款方式：
1.合同签订后7个工作日内，乙方需先行支付合同总额的10%作为本项目的履约保证金。终验合格后进行系统质量保证期，履约保证金变为质保金，质保期为1年，甲方需在质保期结束后10个工作日内将该笔质保金返还乙方。
2.合同签订后甲方向乙方支付合同总价的50%，项目终验合格后甲方向乙方支付合同总价的50%。
第十章保证与免责
一、乙方保证
1.乙方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营并具有良好信誉的公司，具有合法的权利能力签署和履行本合同项下的义务。
2.乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会：
（1）与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；
（2）与乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。
3.乙方保证履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。
4.乙方保证本软件系统或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所授予的软件权利会侵犯任何第三人的合法权利。
5.乙方保证本软件系统符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。
6.在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的程序。
二、甲方保证
1.甲方具有合法的权利缔结本合同。甲方具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。
2.甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会
（1）与甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突； 
（2）与甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。
第十一章保密
一、双方在合同有效期内及合作终止后，双方均有责任和义务保护对方的权益（包括对方的商业信息、知识产权等保密信息）不因本方的过错而受到伤害。
二、双方有义务保护对方商业信息，市场信息和版权、商标以及专有知识产权，不得有任何侵犯对方商业机密和知识产权的行为发生；在未取得对方书面同意前，不得将合同履行过程中知悉的对方信息透露给任何第三方。
三、（如知识产权为双方共同所有适用）针对本合同范围内因甲方使用目的而进行的定制化开发内容，乙方承诺严格保密相关的开发源代码、技术文档、数据等项目成果和信息，如有出售、转移等可能为第三方所知悉的情形，必须事先征得甲方书面同意。
四、乙方对系统数据的扫描、录入、导出、处理或者软件调试，在甲方指定的场所，利用甲方指定的计算机设备和网络环境进行。
五、乙方未经甲方授权不进行系统操作，不私自下载、拷贝、记录系统数据，不破坏、篡改系统数据，不在任何场合向无关人员描述和透漏所接触到的内容，不以任何形式将系统数据和纸质资料带出甲方办公场所。
六、按照双方共同确定的被授权人员及其操作权限对相关数据及系统进行操作和管理，未经甲方批准不随意变更授权人员及其权限，乙方不随意扩大授权范围。
第十二章违约责任和争议解决
一、因甲方原因延迟付款的，每延迟一日应支付合同金额0.05%的违约金，累计不超过合同总额的5%。
二、因乙方原因延期提供服务或所提供的服务不符合本合同约定的，经甲方提出后乙方应在双方协商确定的期限内改正，否则每延迟一日应支付本合同金额0.05%的违约金，累计不超过合同总额的5%。
三、乙方不得将本合同部分或全部实施内容进行转包或分包。如有违反，甲方将有权终止合同，并要求乙方退还本合同所有已支付金额。
四、对因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽其最大努力通过友好协商解决。如果该争议未能得到协商解决，则任意一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
第十三章、反商业贿赂
一、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。
二、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何个人利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。而且在合同中明示之利益必须以转账方式划至合同对方之对公账户，不得以现金或转账或其他任何方式支付予个人。
三、如因一方或一方经办人违反上述第二款之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。
四、本条所称“其他相关人员”是指甲乙双方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。
第十四章不可抗力
一、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在十天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。
二、受到不可抗力影响的一方，应采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。
第十五章合同的生效、变更与终止
一、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
二、如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：
1.一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；
2.一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；
3.出现了合同规定的或法定解除事由。
除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。
三、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列附件经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生约束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。
四、本合同书一式八份，具有同等法律效力，双方各执四份。
附件：《开发（升级）需求说明书》
甲方：        乙方：**公司

甲方授权代表：            乙方授权代表：
  日期：                    日期：
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








3

[image: image3.png]Mot ts F WA s g



_1634470367.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







