信阳师范学院

高层次人才周转房室外工程项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2019-2457

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

投标文件制作特别提示

1、投标文件制作

1.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

1.2、投标人凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载每个项目所含格式的招标文件。

1.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交加密的电子投标文件；

1.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

1.5、投标人应按要求进行电子签章。

1.6、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。

1.7、投标人在规定的开标时间，进入平台按系统提示进行远程解密。

2、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过消息群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

3、因河南省公共资源交易中心平台在开标前，投标人信息具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须随时自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。投标人应及时关注系统平台消息。

4、电子招投标平台的相关疑问，以河南省公共资源交易中心网站（“交易流程”“办事指南”“下载专区”模块）的说明为准。

5、项目分多个包的，投标人应按照所投包，准确的分别上传各包投标文件。

目     录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法（综合评估法）	24

第四章 合同条款及格式	35

第五章  工程量清单（另附）	55

第六章  图  纸	55

第七章  技术标准和要求	56

第八章  投标文件格式	57

附件：现场勘查确认书	78

第一章  招标公告

信阳师范学院高层次人才周转房室外工程项目

招标公告

编号：豫财招标采购-2019-2457

- 一、采购项目名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外工程项目

- 二、采购项目编号：豫财招标采购-2019-2457

- 三、项目招标控制价：一标段11150090.32元人民币，二标段9135543.604元人民币。投标人的投标报价高于招标控制价的，被视为无效投标。

四、采购需求：

1.工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外工程项目。

2.工程地点：信阳师范学院（信阳市南湖路237号）。

3.工程概况：本工程分为两个标段。

第一标段为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（校本部），该工程建筑物及构筑物占地面积约为6337.19 m2，景观占地面积约为19273.61 m2，车行道面积为8172.3 m2，入户沥青道路面积为3849.5 m2，陶土砖园路面积为389.57 m2，水洗石园路面积为163.61 m2，花岗岩面积为4224.17 m2，防腐木面积为230.86 m2，非机动车位地面面积为685.06 m2，机动车为面积为2722.50 m2，硅PU铺地面积为307 m2，地上机动车停车位数为159个，地上充电桩机动车停车位数为39个，非机动车停车位数为283个等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、羽毛球场、自行车棚地坪、消防给水系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）、大门等。

第二标段为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（南湾校区），该工程主要包含车行道面积为6610.81m2，入户沥青道路面积为1117.17 m2，消防隐形回车场及隐形扑救面面积为2491.96 m2，陶土砖园路面积为445.01 m2，水洗石园路面积为241.38 m2，花岗岩面积为1997.89 m2，防腐木面积为69.96 m2，非机动车位地面面积为725.86 m2，机动车停车位面积为828.61 m2，硅PU铺地面积为341.04 m2等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、消防给水系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）等。

- 4.计划工期：150日历天。

- 5.招标范围：具体以招标文件、工程量清单、设计图纸中要求的工作范围和内容为准。

- 6.质量目标：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

- 7.质量保修期：整体为二年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

五、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）；

2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

4、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

六、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：

1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；

2、企业须具有市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；

3、项目经理需具备有效的市政公用工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

4 、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询工作由招标代理机构在开标当天进行查询、打印存档。如查询投标人有相关失信记录的，该投标人为无效投标人）；

5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

6、本次招标不接受联合体投标。

七、是否接受进口产品： 否

八、获取招标文件：

1、时间：2020年5月13日至 2020年5月19日（北京时间）

2、地点：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA密钥）下载采购文件。

窗体顶端

3、市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4、凡有意参加投标者，凭CA密钥登录“河南省公共资源交易中心-市场主体系统”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料（详见http：//www.hnggzy.com公共服务-办事指南）。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

窗体顶端

5、栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

6、售价：0元。

九、投标截止时间及地点

1、时间：2020年6月 3日09时00分（北京时间）

2、地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传。逾期上传/送达的投标文件，采购人不予受理。

十、开标时间及地点

1、时间：2020年6月3日09时00分（北京时间）

2、地点：河南省公共资源交易中心13楼远程开标室(一)（郑州市农业路东41号投资大厦A座），本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到省交易中心现场参加开标会议；投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（www.hnggzyjy.cn），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

- 十二、 联系方式

采购人：信阳师范学院

采购人地址：信阳市南湖路237号

联系人： 徐老师

联系电话：0376-6392826

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址： 郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口，向东50米，路北）

联系人：刘先生

联系电话：0371-65942911

河南招标采购服务有限公司

2020年5月11日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 采购人：信阳师范学院 采购人地址：信阳市南湖路237号 联系人： 徐老师 联系电话：0376-6392826 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名 称：河南招标采购服务有限公司 地 址：郑州市纬四路13号 联系人：刘先生 电 话：0371-65942911 |
| 1.1.4 | 工程名称 |  | 信阳师范学院高层次人才周转房室外工程项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 信阳师范学院（信阳市南湖路237号） |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 自筹自支 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本工程施工及质量保修期阶段的维修，具体以招标文件、工程量清单、设计图纸中要求的工作范围和内容为准。 标段划分：本施工项目分为两个标段。一标段为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（校本部），该工程建筑物及构筑物占地面积约为6337.19 m2，景观占地面积约为19273.61 m2，车行道面积为8172.3 m2，入户沥青道路面积为3849.5 m2，陶土砖园路面积为389.57 m2，水洗石园路面积为163.61 m2，花岗岩面积为4224.17 m2，防腐木面积为230.86 m2，非机动车位地面面积为685.06 m2，机动车为面积为2722.50 m2，硅PU铺地面积为307 m2，地上机动车停车位数为159个，地上充电桩机动车停车位数为39个，非机动车停车位数为283个等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、羽毛球场、自行车棚地坪、消防给水系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）、大门等。 二标段为信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（南湾校区），该工程主要包含车行道面积为6610.81m2，入户沥青道路面积为1117.17 m2，消防隐形回车场及隐形扑救面面积为2491.96 m2，陶土砖园路面积为445.01 m2，水洗石园路面积为241.38 m2，花岗岩面积为1997.89 m2，防腐木面积为69.96 m2，非机动车位地面面积为725.86 m2，机动车停车位面积为828.61 m2，硅PU铺地面积为341.04 m2等。该工程还包括景观、台阶、挡土墙、花池、儿童乐园、消防给水系统、污水系统、雨水系统、路灯系统、充电设施配电（埋管）等。 |
| 1.3.2 | *计划工期 |  | 150日历天； |
| 1.3.3 | *质量要求 |  | 达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准, 整体保修期自验收合格之日起二年，如因质量问题导致的维修，保修期顺延。 |
| 1.4.1 | *投标人资质条件、能力和信誉 |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件： 1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照； 2、企业须具有市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内； 3、项目经理需具备有效的市政公用工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理； 4 、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后） 5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 - 接受，应满足下列要求： / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 由招标人统一组织现场勘查，现场勘查时间：2020年5月21日下午15:30，勘查现场联系人：秦老师，联系电话：0376—6391050。勘查结束后，签订现场勘查确认书，确认书格式见招标文件附件。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 - 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / 。 |
| 1.12 | 偏离 |  | 不允许重大偏差 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 工程量清单、招标控制价、编标须知、设计图纸、招标文件的澄清与修改等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2020年6月3日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 见招标文件 |
| 3.3.1 | *投标有效期 |  | 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 不收取 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三年经审计的财务报告（如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 的年份要求 |  | 2017年1月1日以来完成类似工程的相关业绩。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | 详见招标文件 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 1、电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应签名或盖个人CA 印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1、加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 4.1.2 | 封面要求 |  | 按电子招标文件要求 |
| 4.2.1 | 递交电子投标文件 |  | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-86095925 。 |
| 4.2.2 | 开标地点 |  | 河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： / |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2020年6月3日9:00时（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA 密匙在30 分钟内完成解密）。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座）。 |
| 5.2 | 开标程序 |  | 供应商必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。 注：供应商在制作电子响应文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及文件要求进行电子签章。 （1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有授权代理人，且授权代理人没有CA锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。 （3）本项目无需提供纸质版响应文件，投标人依据电子招标文件需制作电子投标响应文件，评审专家实行线上电子化评审。 本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场，具体操作可查阅操作指南。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 共7人，其中招标人代表2人，经济类和技术类专家5人。 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 |  | 综合评估法 □经评审的合理低价法 |
| 6.3.5 | 评标方式 |  | 网络电子评标(默认) □纸质评标 □远程网络电子评标 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人人数：1-3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 合同签订之前按照中标价的3%缴纳 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：2017年1月1日以来企业承建过类似工程的相关业绩。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价 | 不设招标控制价 设招标控制价 1.本工程招标控制价依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等规定编制；材料价格执行信阳市建设工程造价信息2019年第 5期。根据相关规定，工程定额测定费不计取；根据豫建建【2016】62号文，社会保障费已计入总造价；人工费指数、机械费指数、管理费指数执行豫建标定（2019）26号文。 2. 本工程招标控制价没有考虑风险系数，具体风险系数和风险系数所包括的范围及超出该范围的价格调整方法，在确定中标人后，双方在合同中约定。 |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 □采用 |  |
| 10.4电子投标文件 |  |  |  |
|  | 电子投标文件格式 | 电子投标文件格式文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。 |  |
| 10.5 开标会 |  |  |  |
|  | 本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场 |  |  |
| 10.6 评标结果公示 |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将评标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介和河南省公共资源交易中心予以公示。 |  |  |
| 10.7 知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.8 重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于法定数量的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.9 同义词语 |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.10 监 督 |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.11 解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |
|  | 由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.13招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.13.1 | 合同形式：固定单价合同，具体详见第四章合同条款及格式。 |  |  |
| 10.13.2 | 计价方式：工程量清单综合报价，本次招标不接受调价函。 |  |  |
| 10.13.3 | 结算方式：综合单价+变更签证，具体详见第四章合同条款及格式。 |  |  |
| 10.13.4 | 质量保证金的金额：合同中约定 |  |  |
| 10.13.5 | 工程款的支付具体详见合同条款中规定 |  |  |
| 10.13.6 | 招标文件下载时间：2020年5月13日～2020年5月19日 |  |  |
| 10.13.7 | 招标代理服务费：招标代理服务费：按照《招标服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)有关规定向中标人收取，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费。 |  |  |

本项目资料表中注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将被视为无效投标。

1．总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对信阳师范学院高层次人才周转房室外工程施工项目进行招标。

1.1.2 本项目的招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目的名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目的建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 按投标人须知前附表规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。投标人要认真了解和熟悉现场施工环境，充分考虑施工期间可能存在的各种问题处理和与周边关系协调并自行承担因此产生的相关费用。

1.9.5 投标人在招标答疑之前自行勘察现场或是否参加招标人组织的现场踏勘都应该知道现场的一切实际情况，招标人对此不承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 按投标人须知前附表规定。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达至代理机构，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

按投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

按投标人须知前附表规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成详见招标文件

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，如有修改，应在交易平台上发给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，可相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成。

投标人的投标文件应包含下列内容：

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明；

3.1.3授权委托书；

3.1.4投标人基本情况表；

3.1.5项目经理简历表；

3.1.6近年财务状况表；

3.1.7企业信誉要求；

3.1.8近年完成的类似项目情况表；

3.1.9拟派项目管理机构及技术装备情况；

3.1.10施工组织设计；

（1）主要施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

（5）工期保证措施；

（6）拟投入资源配备计划；

（7）施工进度表与网络计划图；

（8）施工总平面图布置；

（9）技术创新的应用实施措施；

（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度；

（11）施工现场实施信息化监控和数据处理；

（12）风险管理措施。

3.1.11其它材料部分；

3.1.12已标价工程量清单。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它价款的单价或合价内。

3.2.2投标人的投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）等有关现行的计价管理办法及文件规定，结合本企业的实际情况自主报价。根据豫建建【2016】62号文，社会保障费应计入总报价，且属不可竞争费。安全文明施工措施费按豫建设标【2014】57号及【2016】47号文调整；税金按建办标函【2019】193号文的相关要求，税率为9%；规费均足额计取，且均属于不可竞争费用，应单列。夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按照2016定额解释说明均足额计取。投标人未按规定计取的，视为无效投标。

3.2.3技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.2.4投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等所有费用。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

3.2.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：不收取。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件，并加盖单位公章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4招标人按条款第1.4.1 要求的其他材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关要求、投标有效期、质量目标、技术标准和要求、招标范围、计划工期等实质性内容做出响应。

3.7.3 加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。 由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。

5.2  开标程序

5.2.1开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系

统正常与否），确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标时以电子投标文件为准进行评审。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1合同签订前，中标人应按投标人须知前附表的规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于法定数量的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于法定数量或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其它内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 签字盖章要求 |  |  |  | 按照招标文件要求签字盖章 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 资格证明 |  |  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定 |
|  |  |  | 安全生产许可证 |  |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其它要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 河南省公共资源交易中心评标系统判定响应文件制作机器码一致的，相关供应商按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 |  |  |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及工程量。 |
|  |  |  | 技术标准和要求 |  |  |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 招标控制价 |  |  |  | 本招标设招标控制价，投标人的报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。 |
|  |  |  | 实质性响应 |  |  |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) |  |  |  | 投标报价：50分 综 合 标：21分 技 术 标：29分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  |  |  | 评标基准价＝A×K+B×（1－K），其中： A为招标控制价－安全文明施工措施费－规费（含社会保障费）－税金－不参与竞争费用。 B为所有有效投标人的有效评标价（当有效投标人多于5家（不含5家）去掉一个最高评标价和一个最低评标价）的算术平均值。 备注： 1、K为招标控制价权重系数，0.3≤K≤0.5（即0.3、0.4、0.5），在开标现场由招标人代表随机抽取。 2、评标价＝投标总报价－安全文明施工措施费－规费（含社会保障费）－税金－不参与竞争费用。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  |  |  | 偏差率 =（评标价－评标基准价）/评标基准价×100% |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 投标报价评分标准 （50分） |  | 投标报价（0-50分） |  |  |  | 与评标基准价相比: 有效投标人的评标价等于评标基准价的，得基本分45分；有效投标人的评标价低于评标基准价的，按每低1个百分点加1分的比例，在基本分45分基础上加分，最多加5分；有效投标人的评标价低于评标基准价5个百分点以上的（不含5%），按每再低1个百分点扣0.5分的比例，在满分50分的基础上扣分，扣完为止；有效投标人的评标价高于评标基准价的，按每高1个百分点扣1分的比例，在基本分45分基础上扣分，扣完为止。 备注：不足一个百分点的按线性插值法计算。 |
| 2.2.4(2) 2.2.4(2) | 综合标 （21分） |  | 企业业绩 (0＜得分≤3) |  |  |  | 2017年1月1日以来，企业承建过类似工程项目的相关业绩（合同金额不低于500万元），每提供一份合同得1分，最多得3分。同一份合同在企业业绩和项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  |  | 项目经理业绩 (0＜得分≤3) |  |  |  | 2017年1月1日以来，投标人拟派项目经理承建过类似工程项目的相关业绩（合同金额不低于500万元），每提供一份合同得1.5分，最多得3分。同一份合同在企业业绩和项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  |  | 履职尽责承诺 （1≤得分≤3） |  | 2＜得分≤3 |  | 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。（关键岗位人员须提供岗位证书，投标文件中附证书复印件加盖公章） |
|  |  |  |  |  | 1≤得分≤2 |  | 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。（关键岗位人员须提供岗位证书，投标文件中附证书复印件加盖公章） |
|  |  |  | 优惠及承诺 (1≤得分≤4) | 3＜得分≤4 |  |  | 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。 |
|  |  |  |  | 1≤得分≤3 |  |  | 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。 |
|  |  |  | 企业信用（含纳税诚信） | -4≤得分≤0-4 |  |  | 无信用信息，得0分。有信用信息，以0分为基准值进行加减 ，加减完为止。 |
|  |  |  | 项目经理信用 | -2≤得分≤0-2 |  |  | 无信用信息，得0分。有信用信息，以0分为基准值进行加减，加减完为止。 |
|  |  |  | 招标人对潜在投标人的综合评价 | 0≤得分≤2分 |  |  | 招标人授权招标人代表综合投标人的企业实力、业绩、荣誉和投标文件编制的详实性、科学性、合理性以及投标人对本工程的了解情况予以评分。 |
| 2.2.4(3) 2.2.4(3) 2.2.4(3) | 技术标 （29分） 技术标 （29分） 技术标 （29分） |  | 内容完整性 | 0-1分 |  | 1 | 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 技术标不符合招标文件要求。 |
|  |  |  | 主要施工方案与技术措施 | 1.5-4分 |  | 2.5＜得分≤4 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。 |
|  |  |  |  |  |  | 1.5≤得分≤2.5 | 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 | 1-3分 |  | 1.5＜得分≤3 | 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。关键部位工程质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤ 1.5 | 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。关键部位质量保证措施经济、安全、基本可行。装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 | 1-3分 |  | 1.5＜得分≤3 | 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤ 1.5 | 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。 |
|  |  |  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 1-3分 |  | 2＜得分≤3 | 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤2 | 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。 |
|  |  |  | 工期保证措施 | 1-2.5分 |  | 1.5＜得分≤2.5 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤ 1.5 | 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。 |
|  |  |  | 拟投入资源配备计划 | 0.5-2分 |  | 1＜得分≤2 | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5≤得分≤1 | 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 |
|  |  |  | 施工进度表与网络计划图 | 0.5-2分 |  | 1＜得分≤2 | 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5≤得分≤1 | 关键线路基本准确，计划编制基本可行。 |
|  |  |  | 施工总平面图布置 | 0.5-1分 |  | 1 | 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5 | 总体布置基本合理、基本满足施工需要。 |
|  |  |  | 技术创新的应用实施措施 | 1-2分 |  | 1.5＜得分≤2 | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤1.5 | （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。 |
|  |  |  | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度 | 1-2分 |  | 1.5≤得分≤2 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。 |
|  |  |  |  |  |  | 1＜得分≤1.5 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定。 |
|  |  |  | 施工现场实施信息化监控和数据处理 | 0.5-1.5分 |  | 1≤得分≤1.5 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5＜得分≤1 | 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。 |
|  |  |  | 风险管理措施 | 1-2分 |  | 1.5＜得分≤2 | 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。 |
|  |  |  |  |  |  | 1≤得分≤1.5 | 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。 |
| 注：1、企业和项目经理良好信用信息采集项依据《河南省建设工程工程量清单招标评标办法》（豫建〔2018〕161号），结合本工程具体情况制定，详第三章附件1。 2、投标人必须对所提供的所有证书、文件等材料的真实性负责，否则其标书视为无效标书并承担相应法律责任。 3、投标人提供的各种有效证书和证明的复印件或扫描件须编制在投标文件中。 4、上述相关证件原件扫描件按要求上传至“企业诚信库”。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1

一、企业信用：4分

1.企业荣誉：2分

获得省级及以上工程质量奖、安全文明工地之一的得2分；获得地市级工程质量奖、安全文明工地之一的得1分。

2.企业信用评价：2分

连续3年及以上被评为AAA级的企业得2分，1～2年被评为AAA级的企业得1分，否则不得分。

二、项目经理信用：2分

获得省级及以上工程质量奖、安全文明工地奖、优秀项目经理之一的得2分；获得地市级工程质量奖、安全文明工地奖、优秀项目经理之一的得1分。

三、不良信用扣分

1.企业每有一项不良信用记录或一般性通报批评（或处罚）扣1分，扣完为止。

2.项目经理每有一项不良信用记录或一般性通报批评（或处罚）扣1分，扣完为止。

四、说明事项

1.除国家级、省级科研平台或企业技术中心证书使用周期为一年外，其他良好信用使用周期为三年。

2.证书不累计，不重复计分，以最高证书加分为准。

3.所有证书必须提供证书和发证机关下发的文件。

4.政府及住房和城乡建设主管部门一般性通报表彰是指与城乡建设管理工作相关的工程质量、安全、扬尘管控等表彰。

5.所有证书均指由住房和城乡建设部、省级人民政府、省级住房和城乡建设厅、市级人民政府、市级住房和城乡建设行政主管部门或相关行业协会所颁发证书。

6.企业及项目经理良好信用信息采集项见豫建〔2018〕161号附件3和附件4。

7.企业信用等级、红名单企业和不良信用信息采集以信用中国、信用中国（河南）等信用网站公布信息为准，投标文件中需提供符合规定的信用报告和信用等级证书。红榜企业信息以以上信用网站公布的当年度的企业信息为准。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序分标段推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）未响应招标文件实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致的，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序分标段推荐3名中标候选人。如果同一投标人在两个标段排名均为第一，由投标人自行承诺选择其中一个标段作为中标标段，另外一个标段由排名第二的候选人替补。若投标人只投一个标段，无需承诺。

（1）在评标委员会成员完成详细评审评分汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。

（2）计算结果最终保留两位小数（第三位四舍五入）。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

信阳师范学院高层次人才周转房室外工程项目

（选用）

招标编号：

合

同

书

发包人（全称）：信阳师范学院

承包人（全称）：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：    信阳师范学院          

承包人（全称）：                               

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（第   标段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：信阳师范学院高层次人才周转房室外工程（第   标段） 。

2.工程地点：              。

3.工程立项批准文号：               。

4.资金来源：财政资金 。

5.招标方式：公开招标。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸及发包人工程量清单、招标文件、投标编标须知（如有）、答疑纪要（如有）、图纸会审纪要（如有）所含全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          ；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          ；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥  / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）  /   (¥  / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）  /   (¥  / 元)。

2.合同价格形式：           。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年     月          日签订。

十、签订地点

本合同在 信阳师范学院 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份，，招标代理机构持贰份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：信阳市南湖路237号 　　地  址：

邮政编码： 464000   　　　　 　邮政编码：

法定代表人： 李俊   　　　　 　法定代表人：

委托代理人：/   　　　　　     委托代理人：

电  话：              　　　 　电  话：

传  真：              　　　 　传  真：

电子信箱：                   　电子信箱：

开户银行：                   　开户银行：

账  号：                     　账  号：

第二部分  通用合同条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标编标须知、投标文件、答疑纪要（如有）、图纸会审纪要（如有）、审批认可的洽商（如有）、变更（如有）等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款1.3执行 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款1.4.1执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）投标函及其附录；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；

发包人向承包人提供图纸的内容：所有招标内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、办理相关手续需要的资料等；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：根据实际需要而定；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件一周内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存一套完整的施工图。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相关规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

职    务：       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：实施现场监督管理；协调监理人员、设计人员和各承包人的关系；处理质量、进度、安全、文明等重要事项；协同监理人对进场材料按要求进行验收把关；监督监理人员和施工管理人员履行职责，必要时可建议撤换不合格的监理人员和施工人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款2.4.2执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图，隐蔽验收记录资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质。

（6）承包人应履行的其他义务：及时办理工程竣工验收手续；积极配合发包人办理相关手续；负责施工现场建筑垃圾和生活垃圾的清理、外运工作并承担相应费用；按时支付农民工工资，在发包人按合同约定支付工程进度款的前提下，承包人及其所属农民工不得以任何理由来校寻衅滋事，否则对承包人给予人民币壹拾万元/次的罚款。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      ；

建造师执业资格等级：

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场施工管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻施工现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人自行承担相应违约责任 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担由此引发的质量、安全事故所带来的责任和损失，并承担人民币伍仟元/次的罚款 。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权责令承包人恢复原项目经理，否则发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在该工程未竣工验收或该工程已通过竣工验收而未办理正式竣工交付使用手续前，承包人应承担已完工程成品保护工作和相应的费用，对工程成品保护要做到内外观完好无损，具备施工图设计的完整功能，质量合格，现场环境整洁。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 按照相关规定提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额和期限：     。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 根据图纸和发包人要求执行 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前3天。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款6.1.1执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：除按通用条款6.1.4执行外，还应执行承包人与发包人签订的相关安全生产、文明施工等协议。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：制定完善的施工场地治安管理制度，定期对施工场地的施工人员进行治安教育，对施工场地外的闲杂人员进行必要的防范，保持与当地治安管理部门的有效联系，对突发治安状况及时汇报并做好应急处理。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人除执行地方各级部门的有关规定外，还应及时检查清运施工现场及发包人校园内道路上的各种建筑垃圾，保证施工现场环境整洁、道路干净。施工人员必须着装整齐，除上下班时间段正常进出校园外不得进入非施工区域。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款7.1.1执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周内。

7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期每延期一天处人民币贰仟元的罚款 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：贰拾万圆整 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：非发、承包人原因或不可抗力导致的工期延误，工期顺延。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；

（2）日气温超过40℃的高温大于3天；

（3）日气温低于-10℃的严寒大于3天；

（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量50mm及以上。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：按合同工期每提前竣工一天给予人民币贰仟元的奖励。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本项目工程量清单所包含的所有材料和设备。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

1.只有发生下列情况时，允许实施变更：

（1）由发包人提出的工程变更；

（2）由设计单位出具且经发包人同意的设计变更。

以上工程变更以承包人、监理人和发包人驻工地代表、教师代表及监察审计人员共同签字确认并经主管领导批准后的书面材料为准，在竣工决算时予以调整。只有相关书面材料和手续齐备后，方可实施变更，严禁实施后再补充书面材料。

本工程的所有变更、签证及结算审计管理办法遵照《信阳师范学院建设工程变更、签证及结算审计管理办法》（信院字〔2016〕199号）执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定调整。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第3种方式：其他价格调整方式：《信阳建设工程造价信息》施工同期发布的人工费指数、机械费指数、管理费指数、主要材料（砌块、钢材、商砼、砂浆、防水材料、管线等）的价格与《信阳建设工程造价信息》（2019年第5期）发布的价格相比，相差超过±5%的，对超出±5%的部分发包人承担60%，承包人承担40%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：完成该工程工程量清单或措施清单项目所需的人工费、材料费、管理费以及一定范围内的风险费用。

风险费用的计算方法：

（1）人工费按《信阳建设工程造价信息》（2019年第5期）执行，施工同期人工费与之相比，±5%以内由承包人承担，超过±5%的超出部分发包人承担60%，承包人承担40%。

（2）材料费按《信阳建设工程造价信息》（2019年第5期）和投标须知中的材料价格执行，施工同期的砌块、钢材、商砼、砂浆、防水材料、管线等主要材料价格与之相比，±5%以内由承包人承担，超过±5%的超出部分发包人承担60%，承包人承担40%。

（3）管理费按《信阳建设工程造价信息》（2019年第5期）执行，施工同期管理费与之相比，±5%以内由承包人承担，超过±5%的超出部分发包人承担60%，承包人承担40%。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照《建设工程工程量清单计价规范》（ＧＢ50500-2013）执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程实行全过程跟踪审计，根据现场完成工程量支付至已完成造价的70%。

13. 验收和工程试车

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款13.2.2执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5执行 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：人民币贰仟元/天 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款14.1执行 。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款14.1执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款14.2执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.2执行。

关于竣工结算审计的约定：项目审减金额在送审金额5%以内的，其编制和审核增减费用由信阳师范学院支付；项目审减金额在送审金额5%至10%以内的部分，其编制和审核增减费用由信阳师范学和施工单位各付50%；项目审减金额在送审金额10%以上的部分，其编制和审核增减费用由施工单位全额支付。由施工单位支付的编制和审计费用在其项目结算款中直接扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 三份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款14.4.1执行 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款14.4.2执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款14.4.2执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程竣工移交后履约保证金转为质量保证金 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按附件3《工程质量保修书》执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 12小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款16.1.1执行 。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①承包人违反合同约定进行转包和违法分包的；②承包人未按照程序报验材料的；③材料验收不合格的；④工序验收不合格的；⑤承包人不服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，不服从发包人及监理工程师管理的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：①承包人违反合同约定进行转包和违法分包的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付人民币壹佰万元的违约金，承包人无条件退场；②承包人未按照程序报验材料的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金；③材料验收不合格的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金；④工序验收不合格的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除；⑤承包人不服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，不服从发包人及监理工程师管理的，每次向发包人支付人民币伍仟元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付人民币壹佰万元的违约金，承包人无条件退场。承包人存在违约责任的，除对其进行以上处罚外，由承包人承担由此引起的一切损失及法律责任，并赔偿由此给发包人引起的一切经济损失，需要返工的，承包人要无条件进行返工。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人需赔偿发包人合同价款5%的违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商 。

务的约定： / 。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，向 信阳 仲裁委员会申请仲裁。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：建设工程廉政责任书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 /个采暖期、供冷期；

6．院内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：/ 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：

地  址：                            地  址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件2:

安全生产合同

为在           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  （以下简称“发包人”）与承包人  （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任

本合同正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份，业主执副本五份，承包人执副本一份，当副本与正本的内容不一致时，以正本为准。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。

发包人：                       （公章）   承包人：                   （公章）

法定代表人                              法定代表人

或其授权代理人：             （签字）   或其授权代理人：            （签字）

时间：     年   月   日                 时间：    年   月   日

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话（传真）：                         电话（传真）：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

第五章  工程量清单（另附）

1.投标人提交的标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及内容进行修改及调整。

2.如投标人提交的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。

第六章  图  纸

（另附）

第七章  技术标准和要求

依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

工程测量规范：GB50026-93

建筑地基基础工程施工质量验收规范：GB50202-2002

建筑地面工程施工质量验收规范：   GB50209-2002

建筑电气工程施工质量验收规范：   GB50303-2002

门窗工程技术规范：       	JGJ 214-2010

建筑涂饰工程施工及验收规程：	JGJ/T 29-2003

施工现场临时用电安全技术规范：GBJ46-88

建筑施工高处作业安全技术规范：GBJ80-91

建筑机械安全技术规范：GBJ33-86

建筑工程施工质量验收统一标准：GB50300-2001

主要质量检验评定标准

建筑工程质量检验评定标准：GBJ301-88

建筑施工安全检查评分标准：GBJGJ-99

其他与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。

技术标准参照现行的国家及行业建筑工程的技术标准和要求执行.

上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

第八章  投标文件格式

信阳师范学院

高层次人才周转房室外工程项目

第  标段

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2019-2457

投标人：                            （盖单位公章或签章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或签章）

日  期：        年      月      日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标人基本情况表

五、项目经理简历表

六、近年财务状况表

七、资格证明文件

八、近年完成的类似项目情况表

九、拟派项目管理机构及技术装备情况

（一）拟投入项目管理人员情况表

（二）主要项目管理人员简历表

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺

十、施工组织设计

十一、其它材料部分

十二、已标价工程量清单及图纸

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：             （招标人名称）

1、我方已仔细研究了             （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）           元（￥          ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包      标段工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、（其他补充说明）。

投标人（盖电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

（二）投标函附录

| 工程名称 |  | 项目 标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大 写： |  |  |  |  |
|  |  | 小 写： |  |  |  |  |
| 其中 | 安全文明措施费 |  |  |  |  |  |
|  | 规费（含社会保障费） |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |
|  | 不参与竞争费用 |  |  |  |  |  |
| 投标质量 |  |  |  |  |  |  |
| 投标工期 （日历天） |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 执业资格等级 |  | 编号 |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （企业电子签章）

年        月        日

备注：后附法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                      。

代理人无转委托权。

附：附委托代理人身份证复印件

投  标  人：                       （企业电子签章）

法定代表人：                  （个人签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （个人签字或电子签章）

身份证号码：

年     月    日

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围及所获资质 | 如果不够，可以另附其后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 如果不够，可以另附其后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 建造师资格证书注册号 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 职称证书发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

项目经理应附建造师注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书（或中标通知书）和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。【提供承诺函，需要企业法定代表人或其委托代理人签字后加盖企业公章】。

附1：承诺书

项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人签字或电子签章）

年       月       日

六、近年财务状况表

“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

七、资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：

1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；

2、企业须具有市政公用工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包贰级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；

3、项目经理需具备有效的市政公用工程专业或建筑工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时）职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

4、信用查询证明材料；（查询工作由招标代理机构在开标当天进行查询、打印存档。如查询投标人有相关失信记录的，该投标人为无效投标人）。

5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

以上资格证明文件需按要求提供证明材料，未按照要求提供的为无效投标。

八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 施工范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目经理电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

九、拟派项目管理机构及技术装备情况

（一）拟投入项目管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺

信阳师范学院：

我单位承诺投入本项目的技术装备不仅能满足本项目的需求，而且主要技术装备清单如下：

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 目前状况 | 现存放地点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法定代表人（个人签字或电子签章）：

投标单位名称（企业电子签章）

年     月      日

备注：“目前状况”应说明是否完好，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况。

十、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章投标人须知3.1项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）        工程                                      表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）      工程                                      单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称）      工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：    a.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

b.若本表不够，可加附页。

十一、其它材料部分

（一）投标人承诺

1. 投标人应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 投标人应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

5. 其他承诺（如有）

（二）招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料

例如：1.质保期内的服务内容、标准及承诺 2.质保期外的服务内容、标准及承诺3.其他实质性优惠服务承诺等等。

附件1：

农民工工资支付承诺函

（投标人名称）               承诺：

在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （投标人认为必要的其他承诺）      。

投标人：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或电子签章）

年   月   日

附件2：

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（企业电子签章）：

年  月  日

十二、已标价工程量清单及图纸

备注：

1、已标价工程量清单按招标人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

- 图纸另附：请在网上报名成功的投标人自行下载电子图纸。

附件：现场勘查确认书

因施工场地分散，施工难度较大，投标单位应在建设单位统一组织的时间进行现场勘查，并在建设单位印制的《投标单位现场勘查登记表》上签字，未进行现场勘查的投标单位视为未响应招标文件。参与现场勘查的投标单位代表必须持本公司授权书及本人身份证，否则不予以接待。

统一组织勘察现场，投标人踏勘现场后应向招标人索取确认的现场踏勘确认书，装订至投标文件中（后附格式），否则为无效投标。

时间：2020年5月21日下午15:30分

联系人：秦老师

联系电话：0376—6391050

现场踏勘确认书

项目名称： 现场踏勘内容： 投标单位：

招标人（公章）：

招标人项目负责人（签字）：

中标标段承诺书

（投标人名称）               承诺：

在参与               项目过程中，我方如果为两个标段的第一中标候选人，我方自愿选择     标段第一中标候选人资格，放弃     标段第一中标候选人资格。

特此承诺！

投标人：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或电子签章）

年   月   日

注：若投标人只投一个标段，无需此承诺。