嵩县国家储备林基地建设PPP项目

PPP项目合同（草案）

二〇二〇年十月

目录

第一章 总 则	- 1 -

第一条 定义和解释	- 1 -

1.1定义	- 1 -

1.2解释	- 3 -

第二条 合同背景和目的	- 4 -

第三条 声明和保证	- 4 -

3.1甲方的声明和保证	- 4 -

3.2乙方的声明和保证	- 5 -

第四条 合同构成及优先次序	- 5 -

第二章 合同主体	- 6 -

第五条 政府主体	- 6 -

5.1主体资格	- 6 -

5.2权利界定	- 7 -

5.3义务界定	- 8 -

第六条 社会资本主体	- 9 -

6.1主体资格	- 9 -

6.2权利界定	- 9 -

6.3义务界定	- 9 -

第七条 项目公司	- 11 -

7.1项目公司的设立	- 11 -

7.2嵩县建设公司的人员委派	- 12 -

7.3一票否决权	- 12 -

7.4税后利润分配	- 13 -

7.5股权锁定期	- 13 -

第三章 合作关系	- 14 -

第八条 合作内容	- 14 -

8.1 项目范围	- 14 -

8.2政府提供的条件	- 15 -

8.3乙方承担的任务	- 15 -

8.4项目资产权属	- 16 -

8.5土地获取和使用权利	- 16 -

8.6土地使用权的限制	- 17 -

第九条 合作期限	- 17 -

第十条 排他性约定	- 17 -

第四章 投资计划及融资方案	- 18 -

第十一条 项目投资计划	- 18 -

第十二条 投资控制责任	- 18 -

第十三条 融资方案	- 19 -

13.1资金筹措方式	- 19 -

13.2融资担保及限制	- 20 -

13.3融资交割	- 20 -

第十四条 投融资监管	- 21 -

第十五条 投融资违约及其处理	- 21 -

第五章 项目前期工作	- 21 -

第十六条 前期工作内容及要求	- 21 -

第十七条 前期工作任务分担	- 22 -

第十八条 前期工作费用及支付	- 22 -

第六章 项目设计及建设	- 22 -

第十九条 项目设计	- 22 -

19.1设计工作	- 22 -

19.2设计审查及变更	- 23 -

第二十条 一般要求	- 23 -

20.1项目建设对甲方的一般要求	- 23 -

20.2项目建设对乙方的一般要求	- 24 -

第二十一条 进度、质量、安全及设备采购	- 25 -

21.1建设期限	- 25 -

21.2工程进度	- 26 -

21.3工程质量	- 27 -

21.4安全、文明施工和环境保护	- 28 -

21.5设备与材料采购	- 29 -

第二十二条 建设期的审查和审批事项	- 29 -

第二十三条 工程变更管理	- 30 -

23.1变更条件	- 30 -

23.2变更程序	- 30 -

第二十四条 总投资认定	- 31 -

第二十五条 项目验收	- 31 -

25.1验收标准	- 31 -

25.2验收程序	- 32 -

第二十六条 工程保修	- 32 -

26.1保修范围和内容	- 32 -

26.2质量保修期	- 33 -

第二十七条 建设期监管	- 33 -

第二十八条 建设期违约及其处理	- 34 -

第二十九条 建设期绩效考核	- 34 -

29.1考核办法	- 34 -

29.2建设期考核	- 34 -

29.3考核结果	- 35 -

第三十条 建设放弃和甲方介入	- 35 -

30.1放弃	- 35 -

30.2视为放弃	- 36 -

30.3 甲方介入完成建设	- 36 -

第七章 项目运营和服务	- 37 -

第三十一条 政府提供的外部条件	- 37 -

第三十二条 正式运营	- 37 -

32.1开始运营的条件	- 37 -

32.2项目运营日	- 38 -

32.3运营维护内容	- 38 -

第三十三条 运营服务标准	- 38 -

33.1运营标准	- 38 -

33.2乙方的运营义务	- 39 -

33.3森林采伐	- 40 -

33.4 项目经营	- 40 -

33.5对于乙方的一般要求	- 41 -

第三十四条 运营服务要求变更	- 42 -

34.1变更触发条件	- 42 -

34.2变更程序	- 42 -

第三十五条 运营维护与修理	- 43 -

35.1运营维护记录	- 43 -

35.2运营维护承包商	- 43 -

第三十六条 运营期的特别补偿	- 43 -

第三十七条 运营期政府监管	- 44 -

第三十八条 运营支出	- 44 -

第三十九条 运营期违约事项和处理	- 44 -

39.1运营维护不达标	- 44 -

39.2临时接管	- 44 -

第四十条 项目运营绩效考核	- 46 -

40.1考核程序	- 46 -

40.2考核办法	- 46 -

40.3考核内容	- 46 -

40.4考核结果与付费	- 46 -

第四十一条 中期评估	- 47 -

第八章 项目移交	- 47 -

第四十二条 移交委员会	- 47 -

第四十三条 移交范围	- 47 -

第四十四条 最后恢复性检修验收	- 48 -

44.1恢复性检修	- 48 -

44.2移交验收	- 48 -

第四十五条 移交程序	- 49 -

第四十六条 移交保证	- 49 -

46.1移交日本项目的状况	- 49 -

46.2缺陷责任期	- 49 -

46.3未能修复缺陷或损害的赔偿	- 50 -

第四十七条 权利瑕疵保证	- 50 -

第四十八条 保险和承包商保证的转让	- 50 -

第四十九条 合同转让及技术转让	- 51 -

49.1合同转让	- 51 -

49.2技术转让	- 51 -

第五十条 人员及培训	- 51 -

第五十一条 乙方相关的物品的移运	- 52 -

第五十二条 风险转移	- 52 -

第五十三条 移交效力	- 52 -

第五十四条 移交费用	- 52 -

第五十五条 移交绩效考核	- 52 -

第九章 收入和回报	- 54 -

第五十六条 收入和回报机制	- 54 -

56.1回报机制	- 54 -

56.2可行性缺口补助的计算	- 54 -

第五十七条 特殊项目收入	- 55 -

57.1超额收益分享机制	- 55 -

57.2林业碳汇收益分配机制	- 56 -

57.3贷款贴息	- 56 -

57.4林下经济	- 56 -

第五十八条 付费及付费流程	- 57 -

第五十九条 财务监管	- 57 -

第六十条 调价机制	- 58 -

第六十一条 逾期支付及其处理	- 60 -

第十章 履约担保	- 60 -

第六十二条 履约保函的类型	- 60 -

62.1建设期履约保函	- 60 -

62.2运营维护保函	- 61 -

62.3移交保函	- 61 -

第六十三条 履约保函的开具	- 61 -

第六十四条 履约保函的提取	- 61 -

第六十五条 其他	- 62 -

第十一章 保险	- 62 -

第六十六条 购买和维持保险的义务	- 62 -

第六十七条 保单要求	- 63 -

第六十八条 保险条款的变更	- 63 -

第十二章 不可抗力和法律变更	- 64 -

第六十九条 不可抗力事件	- 64 -

69.1自然不可抗力	- 64 -

69.2政治不可抗力	- 64 -

第七十条 不得声称的不可抗力事件	- 64 -

第七十一条 免于履行	- 65 -

第七十二条 延长期限	- 65 -

第七十三条 不可抗力事件的通知	- 65 -

第七十四条 时间表的修改	- 66 -

第七十五条 积极补救不可抗力的义务	- 66 -

第七十六条 不可抗力发生后的处理程序	- 66 -

第七十七条 费用	- 67 -

第七十八条 法律变更	- 67 -

第十三章 提前终止	- 68 -

第七十九条 合同解除的事由	- 68 -

79.1由甲方提出的提前终止	- 68 -

79.2由乙方提出的提前终止	- 69 -

79.3不可抗力导致的提前终止	- 70 -

79.4提前终止意向通知和提前终止通知	- 70 -

79.5提前终止的一般后果	- 70 -

79.6提前终止后的提前移交	- 71 -

79.7补偿机制	- 71 -

79.8终止补偿金的支付	- 73 -

第八十条 变更和转让	- 73 -

80.1甲方的变更	- 73 -

80.2乙方的转让	- 73 -

第十四章 违约处理	- 73 -

第八十一条 违约行为的认定	- 73 -

第八十二条 违约责任的承担方式	- 74 -

第十五章 适用法律及争议解决	- 75 -

第八十三条 适用法律	- 75 -

第八十四条 争议解决方式	- 75 -

第八十五条 争议期间的合同履行	- 75 -

第十六章 其他约定	- 75 -

第八十六条 合同修改与补充	- 75 -

第八十七条 合同转让	- 76 -

第八十八条 保密	- 76 -

第八十九条 信息披露	- 76 -

第九十条 廉政和反腐	- 77 -

第九十一条 不弃权	- 77 -

第九十二条 可分割性	- 78 -

第九十三条 通知	- 78 -

93.1书面通讯	- 78 -

93.2地址	- 78 -

第九十四条 适用语言	- 79 -

第九十五条 适用货币	- 79 -

第九十六条 合同份数	- 79 -

第九十七条 生效	- 80 -

（以下无正文，为签署页）	- 80 -

附件一：建设期过程考核表	- 82 -

附件二：运营期考核表	- 85 -

附件三：移交绩效考评指标表	- 88 -

附件四：履约保函格式	- 91 -

本合同由以下双方于    年    月    日在    河南省洛阳市嵩县   签署。

甲      方：嵩县林业局

住      所：河南省洛阳市嵩县嵩州路450号

法定代表人：

乙      方1：中鼎房信资产管理（北京）有限公司

住      所：北京市丰台区马家堡东路121号院7号楼3层319

法定代表人：王睿姣

乙      方2：大同经济发展投资有限公司

住      所：山西省大同市城区迎宾街西路5号院

法定代表人：张亮

乙      方3：上海秦森园林股份有限公司

住      所：上海市静安区汶水路299弄25、26、27号一层

法定代表人：秦同千

（如乙方为联合体，按乙方1、乙方2……，依次列明）

鉴于：

- 嵩县国家储备林基地建设PPP项目（下称“本项目”或“项目”）已经嵩县人民政府（下称“县政府”）批准，以政府和社会资本合作（PPP）模式实施。

2.经县政府授权，甲方作为项目实施机构，组织了本项目社会资本方采购，乙方通过参加本项目公开招标程序，成为本项目中选社会资本方。

3.嵩县建设发展集团有限公司（下称“嵩县建设公司”）系本项目政府方出资代表，负责与乙方在嵩县境内共同出资设立项目公司。

4.本合同双方签署后，由乙方具体负责本项目的投融资、作业设计、建设、运营维护和移交等工作。待项目公司设立后，项目公司与甲方和乙方签署关于本合同的承继协议，本合同中乙方享有的权利和应履行的义务由项目公司承继，但本合同中专属于乙方的权利和义务，仍由乙方继续享有和履行。

为明确双方的权利义务，本着平等互惠、合作共赢、诚信守诺的原则，双方协商一致，就本项目的投融资、作业设计、建设、运营维护和移交等相关事宜签署本合同，共同遵照执行。

第一章 总 则

第一条 定义和解释

1.1定义

1.1.1“本项目/项目”：指嵩县国家储备林基地建设PPP项目。

1.1.2“本合同”：指甲方与乙方签署的《嵩县国家储备林基地建设PPP项目PPP项目合同》，以及日后可能签署的任何本合同之补充、修改协议和附件，上述每一文件均为本合同的组成部分。

1.1.3“项目公司”：指乙方为实施本项目与嵩县建设公司共同出资设立的企业法人。

1.1.4“贷款银行”：指与乙方签订贷款合同、为本项目建设提供融资的金融机构。

1.1.5“经营权”：指乙方根据本合同所享有和承担的投融资、作业设计、建设、运营维护、移交及取得甲方给予的政府补贴等权利。

1.1.6“建设期”：指本项目开工之日起至本项目正式投入运营之日止的期间，建设期为6年。

1.1.7“开工日”：指项目工程开始施工之日，具体日期以监理工程师下发的开工令载明的日期为准。

1.1.8“运营期”：指本项目正式投入运营之日起至本项目移交之日止的期间，运营期为19年。

1.1.9“移交日”：指合作期限结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的乙方将本项目移交给甲方或县政府指定机构的日期。

1.1.10“可行性缺口补助”：指使用者付费不足以满足乙方成本回收和合理回报，而由政府以运营补贴形式，给予乙方的经济补助。

1.1.11“可用性付费”：指乙方为提供符合标准与要求的合格资产，所投入的资本性总支出而获得的服务收入，主要包括项目总投资、税费及必要的合理回报。

1.1.12“运维绩效服务费”：指乙方为维持本项目的可用性，按照约定的绩效标准提供运营维护服务而获得的服务收入，主要包括项目的运营维护成本、税费及必要的合理回报。

1.1.13“使用者付费”：指乙方通过经营本项目取得的营业收入，本项目使用者付费部分主要为木材、薪材、林副产品、苗木等的销售收入。

1.1.14“融资交割”：指乙方已为项目建设融资的目的签署并向融资方提交所有融资文件，并且融资文件要求的就本项目获得资金的所有前提条件得到满足或被豁免。

1.1.15“生效日”：指甲方和乙方正式签署本合同之日期，如果双方签署日期不一致，以较晚日期为生效日。

1.1.16“中国”：指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。

1.1.17“融资文件”：指与项目或其任何一部分相关的贷款协议、担保协议或其他与项目融资相关的文件，但不包括乙方作出的出资承诺或者履约担保。

1.1.18“适用法律”：指所有适用的中国法律、法规、规章、地方性法规和政府部门颁布的所有适用的技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

1.1.19“谨慎运营惯例”：指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的社会资本或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。

1.1.20“元”：指人民币元。

1.1.21“政府部门”：指：（1）国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；（2）省、市、县（区）各级地方政府及其职能部门。

1.2解释

除非另有所指，在本合同中：

1.2.1“一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人。

1.2.2“包括”指包括但不限于。

1.2.3“修订”包括补充、更新、替换、转让或重新制订。

1.2.4称作“重大”的事项是指对于各方在本合同项下的利益或在该利益相关的范围内影响重大的事项。

1.2.5任何人在本合同、任何其他协议或文件项下的“义务”应当被理解为其根据本合同或任何其他协议或文件（视情形而定）应承担义务。

1.2.6法律的条文亦指该条文经修订或重订的版本。

1.2.7“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。

1.2.8标题仅供方便阅读而设。

第二条 合同背景和目的

2.1本项目总投资为81445.91万元，其中：营造林工程费用43192.66万元；配套工程费用4094.07万元；工程建设其他费用20369.50万元；基本预备费2029.68万元；建设期利息11760.00万元。

2.2本项目已经被列入财政部PPP综合信息平台项目管理库。

2.3县政府授权甲方作为项目实施机构与乙方签署本合同。

第三条 声明和保证

3.1甲方的声明和保证

3.1.1甲方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按照适用法律的规定及本合同的约定履行本合同。

3.1.2经县政府授权，甲方有权签署本合同，并履行在本合同项下的义务。

3.1.3本项目以PPP模式实施并以公开招标方式选择并授予乙方本项目的经营权符合适用法律的要求。

3.2乙方的声明和保证

3.2.1乙方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按照适用法律的规定及本合同的约定履行本合同。

3.2.2乙方作为依法设立、有效存续的独立法人，具有签署和履行本合同的法律资格、资质和能力。

3.2.3乙方及其签字代表已获得签署本合同的有效授权。

3.2.4乙方签署本合同前已仔细审阅了本合同相关内容，并已完全理解和了解本合同项下乙方的权利和义务；乙方不得以未理解本合同相关条款或内容为由主张减轻或免除其在本合同项下的任何义务或责任。

3.2.5乙方保证并承诺其所声明、保证内容在本合同有效期间的真实性、准确性和完整性，并愿意承担相应的法律责任。

第四条 合同构成及优先次序

4.1本合同的附件构成本合同的一部分，与本合同具有同等效力。双方就本合同的变更或补充达成的协议构成本合同的一部分，本合同的变更或补充协议与本合同的内容不一致的，以变更或补充协议的约定为准。

4.2下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：

4.2.1本合同；

4.2.2投标函；

4.2.3投标文件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对相关问题的补充资料和澄清文件等，如有）；

4.2.4招标文件及补遗书（如有）；

4.2.5构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

第二章 合同主体

第五条 政府主体

5.1主体资格

5.1.1甲方是经县政府授权的本项目实施机构，有权签订本合同。

5.1.2如未来本项目项下的政府主体发生调整，应由县政府明确指定和授权的具有承担甲方在本合同项下的所有权利、义务和责任的能力的其他部门作为本项目的政府主体，承继甲方在本合同项下的全部权利和义务，并书面告知乙方。

5.2权利界定

5.2.1甲方有权定期对乙方的财务状况、经营成果进行监督，有权在项目建设期内要求乙方提交建设相关文件（包括施工文件、建设进度和质量控制报告等），并对项目的建设进行监督。

5.2.2甲方有权在项目运营期内要求乙方提交运营记录，并对项目的运营和维护进行监督。

5.2.3甲方有权要求乙方依法、依约履行投融资义务，确保项目建设资金按时足额到位，满足工程进度需要。

5.2.4在发生本合同约定的乙方严重违约或发生紧急事件时，甲方有权利（但不得被要求）介入，暂代乙方运营和管理项目设施。

5.2.5如果发生乙方违约的情况，有权要求乙方纠正违约行为、追究乙方违约责任、提前终止或采取适用法律和本合同约定的其他措施。

5.2.6合作期满或提前终止的，甲方有权要求乙方根据适用法律和本合同的规定移交本项目设施及相关权益。

5.2.7甲方依法行使合同权利时，并不影响甲方或相关政府部门按照适用法律和政府管理职能的相关规定行使相关行政监管的权力，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或适用法律的要求而应承担的任何义务或责任。

5.2.8甲方有权制定本项目工程的建设标准（包括施工和验收标准），并要求乙方执行。

5.2.9甲方有权对乙方进行绩效考核，并根据绩效考核结果向乙方支付可行性缺口补助。

5.2.10依据适用法律和本合同应享有的其他权利。

5.3义务界定

5.3.1负责协调相关主管部门，协助乙方获得项目工程手续（如有）。

5.3.2甲方应在约定时间内完成本项目相关土地（项目建设用地、相关进入场地的道路使用权）整理工作，办理项目的用地预审等手续。

5.3.3根据本合同，为乙方投融资、作业设计、建设及运营维护本项目提供必要的支持。

5.3.4因甲方原因导致项目关键工期的延误，在乙方要求顺延工期时，可予顺延。

5.3.5因甲方原因导致项目运营成本增加时，应给予乙方合理补偿。

5.3.6因甲方的原因导致项目提前终止时，根据本合同对乙方进行补偿。

5.3.7将本项目中政府相关支出责任纳入年度财政预算和中期财政规划。

5.3.8根据适用法律及本合同应履行的其他义务。

第六条 社会资本主体

6.1主体资格

经采购程序，乙方与甲方签订本合同，负责本项目的投融资、作业设计、建设、运营维护及期满移交事宜。

6.2权利界定

6.2.1乙方有权按照本合同约定享有本项目的经营权。

6.2.2在征得甲方同意的情况下，有权为项目融资目的将项目收益权进行质押。

6.2.3因法律变更或甲方要求导致乙方成本增加时，根据适用法律规定或本合同约定获得补偿。

6.2.4在本项目提前终止的情况下，根据本合同约定获得补偿。

6.2.5若甲方违反本合同相关约定，乙方有权追究甲方的违约责任。

6.2.6有权根据绩效考核结果获得可行性缺口补助。

6.2.7依据适用法律和本合同应享有的其他权利。

6.3义务界定

6.3.1在本合同签署后30日（或双方同意的其他时间）内，与嵩县建设公司在嵩县境内设立项目公司。

6.3.2未经甲方书面同意，乙方不得将其持有项目公司股权或其他与项目有关的权益转让或担保。

6.3.3乙方应负责筹措工程建设所需的全部资金，进行必要的融资安排。

6.3.4根据本合同的约定，乙方按照政府或其指定部门对工程制定的运营标准，进行本项目的运营，并自行承担相关费用、责任和风险。

6.3.5合作期需向甲方提交银行等金融机构出具的不可撤销、见索即付的履约保函（参考格式见附件四）。

6.3.6在运营期内，乙方必须遵守适用法律，依法经营，认真履行经营管理责任。

6.3.7接受县政府及其他相关政府部门对项目建设、运营的监督，提供有关资料。

6.3.8执行因甲方要求或适用法律变更导致的运营标准的变更。

6.3.9接受甲方依照适用法律进行的临时接管和其他管制措施。

6.3.10如果发生违约行为，乙方应承担违约责任并按要求整改。

6.3.11在合作期结束后，按约定将项目所有资产和设施进行移交。

6.3.12乙方应按工期节点目标实施本项目建设，确保本项目按期通过竣工验收并投入运营，实施项目管理。

6.3.13乙方为本项目之目的而依据本合同签订的相关文件（包括工程文件、融资文件等）应当符合本合同的要求且不得与本合同相抵触。

6.3.14乙方应依法承担和缴纳与本项目建设、运营维护相关的税费。

6.3.15乙方应做好本项目建设及运营资料的收集、分类、整理、归档工作，按要求及时、准确地将运营情况、设施状况等相关资料报送甲方及相关政府部门。

6.3.16乙方应接受甲方及其他有权机构的监督和监管，并应及时将其发展规划、年度经营计划、年度经营报告报送甲方备案。

6.3.17根据适用法律及本合同应履行的其他义务。

第七条 项目公司

7.1项目公司的设立

7.1.1在本合同签署后30日（或双方同意的其他时间）内，乙方应与嵩县建设公司签署《股东协议》、《公司章程》，在嵩县境内设立项目公司。

7.1.2在项目公司设立后，将正式签署的《股东协议》、登记备案的《公司章程》及项目公司营业执照（加盖公章的复印件）提供一套交甲方存档。

7.1.3项目公司注册资本暂定1亿元，具体以嵩县建设公司和乙方签署的《股东协议》和《公司章程》确定，项目公司股权比例为：乙方出资80%，嵩县建设公司出资20%。

7.1.4项目公司设立后，乙方督促项目公司在30日（或双方同意的其他时间）内与甲方和乙方签署本合同的承继协议。

7.1.5未及时成立项目公司的违约责任

7.1.5.1如因乙方原因，未能依约及时设立项目公司，甲方有权按照每逾期1日XX万元的标准提取建设期履约保函的相应额度作为违约金（或按此标准要求乙方承担违约责任，下同）；如逾期超过30日，因乙方原因项目公司仍未完成设立，甲方有权解除本合同，没收履约保函。

7.1.5.2如因乙方原因，未能确保项目公司依约及时与甲方签署本合同的承继协议，甲方有权按照每逾期1日XX万元的标准提取履约保函的相应额度作为违约金；如逾期超过30日，甲方有权解除本合同，没收履约保函。

7.2嵩县建设公司的人员委派

嵩县建设公司有权向项目公司委派董事、监事、副总经理、财务人员等管理人员，最终以《股东协议》、《公司章程》为准。其中，委派的财务人员有权参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本制度的拟定，并表达意见，享有对项目公司财务支出及会计账簿、建设运营相关财务数据的知晓权和查阅权。

7.3一票否决权

合作期内，对涉及公共利益、公共安全的事项，嵩县建设公司享有“一票否决权”。

7.4税后利润分配

嵩县建设公司根据其所持股权比例参与项目公司的税后利润分配。

7.5股权锁定期

7.5.1在项目公司设立之日起至项目全部进入运营期前3年内，乙方不得对外转让全部或部分项目公司股权（例外情形除外）。如届时适用法律对股权锁定期的股权转让限制有最新规定，按照最新适用法律要求执行，但股权转让方案仍应报县政府书面同意。

7.5.2乙方不得以其持有的项目公司股权对外进行质押融资，有特殊情况的，须经县政府书面同意。

7.5.3本项目开始运营三年后，经县政府书面同意，乙方可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足相应的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明确承继乙方在本项目项下的权利及义务。

7.5.4股权变更的例外情形

在锁定期内，如果发生以下特殊情形之一，可以允许发生股权变更：

（1）乙方为履行项目融资而向金融机构提供担保的；

（2）根据司法生效裁决转让所持项目公司股权的；

（3）嵩县建设公司股权转让不受限制。

第三章 合作关系

第八条 合作内容

8.1 项目范围

8.1.1本项目区位

本项目涉及车村、城关、大坪、大章、德亭、饭坡、何村、九店、旧县、库区、田湖、闫庄、纸房共13个乡（镇）86个行政村。

8.1.2本项目为新建项目，在合作期内，乙方对新造林进行抚育和管护；负责种苗基地、水电设施、技术与管护体系相关设备等配套基础设施的维护和升级改造、项目产品的收获和销售等。

8.1.3本项目主要建设内容

8.1.3.1营造林工程

项目营造林建设集约人工林栽培74900亩，主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。

8.1.3.2配套设施工程

建设1000亩种苗基地，主要建设内容包括机井、水泵、水电配套，新建道路，购买耕作设备，建设管理房等，主要培育元宝枫、银杏等树种；水电设施配套新建机井8眼，配备变压器8个，购置水泵8个，新建蓄水池48个，架设供电线路8千米，铺设供水管道56千米；计划建设生产道路18公里；购置林业有害生物防治设备30套，配备森林防火设备30套。

本项目具体建设内容及技术标准以政府部门最终审定的设计文件为准。

8.1.4运作方式

本项目运作方式为BOT，即建设-运营-移交。

8.2政府提供的条件

依据本合同的约定，甲方授予乙方在本项目合作期内享有如下权利：

8.2.1对本项目的投融资、作业设计、建设、运营维护和移交等权利；

8.2.2取得本项目合作期内的经营性收益；

8.2.3根据绩效考核结果获取可行性缺口补助；

8.2.4在合作期内，要求甲方协助办理相关政府部门要求的与本项目有关的批准手续并保持批准有效。

8.3乙方承担的任务

8.3.1根据本合同的约定，负责进行项目的投融资、作业设计、建设、运营维护以及期满移交事宜；

8.3.2根据项目需要完善项目公司的机构设置，配备具备投融资和工程建设管理能力和经验的管理、技术、财务人员；承担本项目所需的项目申报审批事项，有义务满足获得项目相关批准要求的条件；

8.3.3按照本合同约定的进度、质量标准完成所有工程的建设，自行承担建设相关的费用、责任和风险；

8.3.4接受国家和甲方按适用法律对本项目进行的审计，及时实施竣工验收、决算等工作；

8.3.5将项目公司管理人员的确定或变更情况，以及对本项目有重大影响的事项及时报告甲方和政府主管部门。

8.4项目资产权属

8.4.1在乙方通过流转方式获得使用权的土地上，林木所有权归甲方所有，林地使用权和林木采伐权、收益权归乙方所有。

8.4.2合作期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目经营权或项目资产转让、出租、抵押或质押给任何第三方。但为本项目融资之目的，在符合适用法律的前提下，乙方经甲方书面同意后可依法将本项目的预期收益进行质押。

8.5土地获取和使用权利

8.5.1 本项目用地全部为集体土地。集约人工林栽培74900亩，其中宜林地33570亩；一般农用弃耕地41330亩。

8.5.2根据本项目实施方案，本项目流转的土地多为宜林荒山荒地，新造集约林流转费550-600元/亩。土地通过签订租赁合同的流转方式获得，土地流转费由乙方承担，计入总投资或运营成本。

8.5.3本项目由甲方负责土地流转协调与供给，并协调各方签订土地流转合同，应由甲方承担流转土地取得方面的责任和风险，由乙方承担流转合同签订和流转费用支付风险。在土地流转合同履行期间，如发生违约风险，应由造成风险的一方承担。

8.6土地使用权的限制

8.6.1合作期内，乙方应严格按照本合同约定和适用法律合法使用本项目土地，未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目土地使用权及其上建筑物、构筑物、相关设施进行任何抵押、出租、转让或类似处分。

8.6.2除本合同中的限制外，乙方的土地使用权还应受土地使用权流转文件的约束，并且要遵守适用法律的规定。如因乙方违反适用法律或本合同的要求给国家、公共利益或第三人造成损害的，乙方应予以赔偿。

第九条 合作期限

本项目的合作期限为25年，包括建设期和运营期。其中建设期六（6）年，自监理工程师下发的开工令载明的日期起算；运营期十九（19）年，自本项目满足本合同第32条的约定之日起算。

第十条 排他性约定

除适用法律规定或本合同另有约定外，本项目经营权在合作期内专属于乙方。

第四章 投资计划及融资方案

第十一条 项目投资计划

11.1.1首期项目资本金不应低于5000万元，首次出资时间为项目公司成立后50日内，剩余部分资本金按照工程进度及融资要求分期到位，不得影响工程建设进度。

11.1.2乙方出资的项目资本金必须全部为其自有资金，不得以债务性资金充当项目资本金，合作期内乙方不得抽回、侵占和挪用项目资本金。

11.1.3除项目资本金出资外，其余资金由乙方负责对外融资。

第十二条 投资控制责任

12.1乙方承担投资控制责任，甲方有权监督。年度作业设计完成并经审查后，由甲方组织财政评审。

12.2乙方应当设立工程建设资金专用账户，项目建设期投资均应从专用账户支付。甲方对工程建设资金专用账户有监督权，有权知晓该账户余额、收支明细。

12.3乙方必须按月提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查和监督乙方建设资金的到位和使用情况。项目建设资金不得用于与本项目无关的支出。

12.4资金管理

12.4.1乙方负责建设期和运营期的资金使用和财务核算。

12.4.2项目公司的注册资本专门用于本项目的投资、建设及运营维护等。

12.4.3项目公司成立后15个工作日内，应在当地银行设立工程建设资金专户。甲方有权监督该账户资金使用情况，乙方应给予配合。

12.4.4乙方应根据工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本工程无关的事项。

12.4.5乙方应保证在建设过程中及时支付工程费用和工人工资，承担所建工程欠付工人费用的维稳责任。

第十三条 融资方案

13.1资金筹措方式

13.1.1本项目资本金为17445.91万元，由乙方与嵩县建设公司按照股权比例分别缴纳。

13.1.2本项目融资金额为64000.00万元，乙方可通过申请银行贷款或其他融资方式解决，但所获资金仅限用于本项目。资金筹措过程中所需融资担保，由乙方自行负责并承担办理融资担保所需的一切费用。

13.1.3资本金及融资部分应按照项目资金需求计划要求及时足额到位，不得影响工程进度。否则，应按甲方要求限期整改。

13.1.4本项目融资利率不得超出4.9%，超出部分由乙方自行承担，不计入项目总投资。

13.1.5项目公司成立后，乙方承诺对本项目的融资义务不因项目公司成立后承继本合同项下的权利和义务而终止。如未来项目公司自身融资资金无法满足项目建设进度需求，则由乙方负责采取各种途径融资，确保项目公司资金需求。

13.2融资担保及限制

13.2.1未经甲方书面同意，乙方不得将项目收益权进行质押或进行其他方式融资。

13.2.2未经甲方书面同意，乙方不得对本项目的资产、土地使用权通过对外进行抵押、质押等设定权利限制。

13.2.3乙方设置担保权益不应损害甲方的权利或利益；若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，乙方应采取由股东借款、补充担保等方式以确保项目公司的融资足额到位。

13.2.4乙方对于项目所融资金，只能用于履行本合同的需要，不得用于其他任何用途。

13.2.5非经甲方同意，乙方不得将项目资产、建设及运营权转让给第三方。

13.2.6甲方及嵩县建设公司不作为乙方融资活动的担保人，不为乙方的融资活动承担任何风险和责任。

13.3融资交割

乙方应在本合同签署后90日内完成项目融资交割，并向甲方提供有效的融资交割完成的相关文件（融资银行出具的贷款承诺函或审批通知书或融资协议等）。

第十四条 投融资监管

甲方及财政、审计等相关政府部门有权对乙方就本项目资本金出资和融资实施监督管理。

第十五条 投融资违约及其处理

乙方未能按本合同约定履行首期资本金出资义务，甲方有权按照每逾期1日XX的标准要求乙方承担违约责任；如后续乙方未及时履行资金出资义务，致使项目进度延迟或造成项目融资困难，在甲方要求期限内仍未出资到位的，或者乙方在建设期抽回、侵占或挪用项目资本金且经甲方责令限期改正后仍未改正的，甲方均有权按照每逾期1日XX的标准要求乙方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，收回项目，并要求乙方按照XX的标准向甲方支付违约金。

第五章 项目前期工作

第十六条 前期工作内容及要求

本项目由甲方组织或委托开展前期相关工作，包括：

（1）项目立项，即可行性研究报告的编制及报批；

（2）项目用地规划编制等工作；

（3）勘察设计；

（4）聘请专业咨询机构为本项目提供PPP咨询服务。

第十七条 前期工作任务分担

本项目前期工作由甲方承担，乙方负责尽最大努力做好配合工作。

第十八条 前期工作费用及支付

前期工作所产生的相关费用由乙方承担，计入项目全部建设成本。甲方已支付的费用经审计后，根据甲方要求，由乙方在首笔出资到位30日内一次性返还。

第六章 项目设计及建设

第十九条 项目设计

19.1设计工作

19.1.1乙方应依法选择具备相应资质及经验的设计单位负责本项目作业设计并提交甲方审核、审批和备案。

19.1.2乙方按照甲方批准的作业设计和作业方案及适用法律组织工程建设。

19.1.3未经甲方书面批准，乙方不得对项目作业设计、作业方案、施工内容、技术要求和相关的工程图纸进行变动。

19.1.4本项目设计费用由乙方承担，计入项目全部建设成本。

19.1.5本项目造林绿化作业设计风险由乙方承担。

19.2设计审查及变更

19.2.1本项目进入技术封存定性阶段后，若设计变更，此风险的分担应根据“谁造成，谁承担”的原则承担。若甲方造成的设计变更，此项风险应由甲方承担；反之，由乙方承担。

19.2.2因乙方工作失误等原因造成的作业设计和作业方案变更风险由乙方承担，乙方需自行支付因该等原因所导致的设计及作业工作增加的费用，此费用不计入项目全部建设成本。

19.2.3乙方应本着审慎的原则对甲方提供的规划设计文件进行审查。在不改变作业设计和作业方案主要内容的情况下，乙方可提出优化作业方案，但该方案必须是出于优化方案，节省开支，加快工期等合理或经济性考虑。该优化作业方案应得到甲方的同意后方可实施。

第二十条 一般要求

20.1项目建设对甲方的一般要求

20.1.1甲方应完成项目建设前的审批、审查手续，为项目建设提供必要的便利条件。

20.1.2本项目所需的工程监理单位，由甲方依法选定并签订相应合同。监理单位负责项目质量、安全、进度等方面的管理。对于监理单位费用，由乙方收到甲方支付指令后10个工作日内支付，监理费用计入项目总投资。

20.2项目建设对乙方的一般要求

乙方负责按照下列要求完成所有建设工程：

20.2.1乙方应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，并使其保持有效，承担所有获得上述批准所需要的费用和支出。

20.2.2根据下列规定实施建设工程：

（1）适用法律；

（2）甲方审核通过的设计文件；

（3）本合同下对项目建设的其他所有要求。

20.2.3安全文明施工，避免发生安全事故。

20.2.4建设期内，乙方必须购买和维持适用法律所要求的保险。

20.2.5在施工期间采取一切合理措施减少对公众、居民和商业的干扰和不便。

20.2.6 乙方应按照施工合同的约定向施工单位支付工程款。

20.2.7因施工人员技术水平低下、技术标准选择不当、机械设备配备不到位、施工管理能力低下等原因造成的工期延误、费用增加的风险由乙方承担。

20.2.8乙方应及时足额支付农民工工资，若未按时支付，甲方有权提取履约保函内相应金额直接支付农民工工资。

20.2.9乙方应依法选择具备相应资质的承包商，该承包商包括工程承包商、设备供应商和运营维护承包商等。乙方在任何情况下均不能因其选择承包商而移转其在本合同项下的任何义务。

第二十一条 进度、质量、安全及设备采购

21.1建设期限

21.1.1本项目主要进度日期如下：

（1）开工时间：以监理工程师发出的开工令上载明的日期为准。

（2）建设期：六（6）年。

（3）乙方应向甲方提交建设进度计划，经甲方审核同意后严格按照建设进度计划施工。

（4）竣工验收合格日：以甲方会同乙方、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等单位，按照相关规定对项目工程进行验收通过之日为准。

21.1.2工程进度如果因下列情况受阻，上述进度日期可予以顺延：

（1）不可抗力事件；

（2）适用法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；

（3）施工中发现地下文物、古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品，使工程建设的实施延误；

（4）甲方或其他政府部门审批延误。

21.1.3当21.1.2款事件发生后，乙方要求延长进度日期，应在前述事件发生后十（10）个工作日内向甲方提出书面报告，报告应包括以下内容：

（1）事件的种类；

（2）预计延误的日期；

（3）乙方采取的减少延误的合理措施；

（4）乙方要求延长的日期。

甲方应在收到乙方的书面报告后十（10）个工作日内予以回复。

21.2工程进度

21.2.1项目开工之日前十五（15）日内，乙方应向甲方提交施工进度计划，其中关键性节点和工期目标应满足合同工期要求，经过甲方审核通过后方可实施。

21.2.2乙方应制定工期保证措施。

21.2.3乙方应设专人对工程建设的实际进度进行检查，当出现进度偏差时应分析原因，适时采取有效措施以保证项目工程进度。

21.2.4乙方应在每月的十（10）日前向甲方和监理单位提交上个月工程的进度报告。该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

21.2.5如工程进度和质量发生问题，乙方应提出整改措施和整改计划，工程进度报告应持续至项目完工日止。

21.3工程质量

21.3.1在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制计划。甲方有权参加或检查乙方的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

21.3.2乙方的施工质量应符合适用法律的规定，且应符合本合同约定的所有要求。

21.3.3乙方在开始工程建设之前，应建立一套完整的质量保证和质量控制方案交甲方审查确认，以上方案经审查确认后方可执行。如甲方合理要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的十五（15）个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方。该最终确定的方案为验收依据之一。

21.3.4在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求，乙方须对此项检查予以协助；不论甲方是否监督、检查工程的任何部分，都不应视为放弃其在本合同项下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。

21.3.5若甲方有足够的证据证明乙方工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方书面通知后十五（15）个工作日内未进行整改，则：

（1）甲方有权自行进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在此种情况下，乙方应允许甲方或其委托的第三方为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的费用，则甲方有权从建设履约保函项下提取相应金额，并终止合同。

（2）甲方有权随时终止合同，并追究乙方违约责任，此项权利与本项（1）不冲突，甲方可选择行使。

21.3.6在合同约定的质量保修期内，如存在施工质量问题，乙方负责无条件组织修复或返工，并自行承担由此造成的费用，该费用不计入总投资或运营成本。

21.4安全、文明施工和环境保护

21.4.1乙方应始终遵守适用法律及本合同的规定，保证施工过程的安全和文明。

21.4.2乙方在工程建设期应采取一切合理措施避免或尽量减少对周围建筑物和居民区的干扰。

21.4.3在施工期间，乙方应有效控制现场的气体散发、地面排水及排污。

21.4.4施工现场建筑垃圾、生活垃圾应分类存放并及时清运，不能清运的应及时覆盖。

21.4.5水泥和其他易飞细颗粒建筑材料应采取覆盖等措施存放。

21.4.6乙方应采取必要的措施缓解社会人员与车辆经过施工现场区域的交通压力。

21.4.7施工期间因非不可抗力原因造成的人身伤亡、财产损失等安全事故责任，由乙方承担全部责任，由此发生的费用不计入项目全部建设成本。

21.4.8乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动，并妥善解决。

21.4.9乙方制定的应急预案应征求甲方的意见并报相关政府部门备案。

21.4.10严格执行现行环保政策的要求。

21.5设备与材料采购

21.5.1乙方应负责依法购置本项目工程建设所需要的一切临时性或永久性的设备、设施、材料及其他物品，采购之前应报甲方批准其采购方案，甲方有权对采购过程进行监管。

21.5.2本项目工程建设所需的一切设备、材料的采购、供应应当符合适用法律和本合同的要求。

第二十二条 建设期的审查和审批事项

22.1乙方负责组织实施相关审批手续的办理，甲方负责协调。

22.2如果因政府决策效率低下，非政策规定因素等的审批程序过于复杂等造成的审批延误，此风险应由甲方承担。如果因乙方工作失误，工程质量不合格，环保、安全措施未达标，提供的审批材料不齐全等原因造成的审批延误，应由乙方承担。

第二十三条 工程变更管理

23.1变更条件

23.1.1工程变更是指设计变更和在建设过程中对本合同约定的工程进度、范围和标准的变更。

23.1.2甲方以发布工程命令的方式要求乙方进行工程变更。

23.1.3在建设期内，以下列条件之一为前提，乙方可以向甲方和监理机构提出工程变更申请，并应同时提供相应的证明材料：

（1）缩短工程进度；

（2）提高工程标准；

（3）节约建设工程费用。

23.1.4如果施工组织方案和施工设计方案不符合本合同约定，乙方对此进行的矫正不应构成工程变更。

23.2变更程序

23.2.1变更程序应按适应法律及甲方要求进行。

23.2.2任何变更必须报甲方同意后方可实施。

第二十四条 总投资认定

24.1本项目建设成本包括：前期工作费用、设计费用、建安工程费、设备购置费、工程建设其他费、基本预备费、建设期利息等。

24.2总投资最终以县财政、审计部门审定结果为准。

24.3乙方应及时向甲方提供项目完整的竣工财务决算及相关档案，为审计工作提供便利。

24.4本项目建设过程中，因乙方的原因导致项目建设成本超支，该等风险由乙方承担，费用不计入总投资；因甲方的原因导致项目建设成本超支，该等风险由甲方承担，费用计入总投资。

第二十五条 项目验收

25.1验收标准

项目全部完工后，乙方需按照符合《林区公路路基设计规范》（LYJ114-92）《 人 工 造 林 质 量 评 价 指 标 》 （ LY/T1844-2009 ） 、 《 造 林 技 术 规 程 》（GB/T15776-2016）、《国家储备林改培技术规程》（LY/T 2787-2017）、《森林防火指挥调度系统技术要求》（LY/T2795-2017）、《森林防火技术规程》（DB21/T 2732-2017）、《防护林体系设计技术规程》（LY/T 2828-2017）、《国家储备林树种目录》、《速生丰产用材林生产培育技术规程》（LY/T1706-2007）、《环境影响评价技术导则—造林工程》（2006年）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）、《国家储备林改培技术规程》（LY/T2787-2017）等国家相关规范及适用法律的要求组织本项目完工验收及竣工验收（上述规范有最新的，届时以最新的为准，下同）。

25.2验收程序

25.2.1本项目实行项目年度检查验收和竣工验收管理制度。每年由甲方对当年实施的项目建设内容进行年度检查验收，在项目按批准的作业设计完成全部建设内容后，根据适用法律的要求组织竣工验收。甲方根据项目实施年报，在乙方自检的基础上进行全面检查验收，以确保工程建设质量。

25.2.2如竣工验收部分或全部不合格的，乙方应采取所有必要的改正措施进行补救，并再次组织竣工验收，直到验收合格。乙方应对验收不合格而导致的费用增加和工期延误自行承担全部责任，该部分费用不计入项目全部建设成本。

25.2.3乙方应按照适用法律及本合同的要求在竣工验收合格后完成竣工验收备案。

第二十六条 工程保修

26.1保修范围和内容

（1）项目建设范围内林木的抚育、采伐、森林资源保护等工作；

（2）项目建设范围内林区道路、硬化、变压器、机井、管护房、管道、标牌等林区配套公建设施的维修维护。

26.2质量保修期

以项目设计文件规定的该工程的合理使用期限与适用法律的有关规定的期限中最长的期限为准。

第二十七条 建设期监管

27.1乙方在建设期间应当接受建设行政主管部门及其他职责机构就本项目质量、安全等方面依照法定职责及本合同相关约定实施的监管。

27.2甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行专项检查。

27.3在不影响工程建设的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求。乙方须对此项检查予以协助。

27.4若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处。

27.5甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方本合同项下的任何义务、责任。

27.6乙方应按工程项目管理要求向甲方提交月度、年度报表。

27.7为确保本项目工程质量，乙方应当要求相关的施工单位、供应商等按招标文件要求而进行采购相关材料和设备。即使有经甲方认可用于本项目建设的材料、设备或经双方协商确认后的材料和设备，也并不减轻和免除乙方在本项目建设过程中应承担的所有义务或责任，甲方对此认可及确认事项不承担任何责任。

第二十八条 建设期违约及其处理

以不限制或影响双方在本合同项下其他权利和义务为前提，在建设期内因乙方造成的建设期延误而导致本项目未能在本合同约定的日期竣工验收的，构成乙方违约，乙方每逾期一日应向甲方支付XX元整的违约金。

第二十九条 建设期绩效考核

29.1考核办法

建设期考核分为过程考核与结果考核。过程考核主要评价项目建设期间的作业设计、造林施工。结果考核主要评价项目是否达到竣工验收要求。

29.2建设期考核

29.2.1建设过程考核

在项目建设过程中，甲方对项目建设过程绩效进行临时考核。考核分数作为建设过程考核结果。考核结果不符合要求的（绩效考核分数低于85分），甲方有权要求乙方限期整改，并可根据29.3条款的规定提取履约保函金额或要求乙方提交相应金额的违约金。

建设过程考核表见附件一。

29.2.2建设结果考核

建设期结果绩效考核要求为项目通过竣工验收。在竣工验收前未满足评价要求的，甲方有权提取履约保函金额，乙方应按甲方要求限期自费整改，直至通过竣工验收。

29.3考核结果

甲方根据建设过程考核结果可对乙方进行处罚，机制如下：

（1）建设过程考核得分在85分（含）以上的，不做处罚；

（2）85分（不含）以下的，对乙方处以5000万元*（1-建设期绩效考核得分/85）数额的违约金；

（3）60分以下视为不及格。甲方有权对乙方处以XX万元的违约金，并要求乙方限期整改，整改后考核仍不合格的，甲方有权解除本合同。

乙方应10个工作日内将前述违约金交至甲方，逾期未缴纳，甲方有权从建设履约保函中提取上述罚金，乙方应于保函提取后10日内补足建设履约保函金额。所有罚金均不得计入建设成本，不得形成计算可行性缺口补助的基数。

第三十条 建设放弃和甲方介入

30.1放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设。

30.2视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

（1）乙方书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在开工日期之后六十（60）日内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后六十（60）日内恢复建设工程施工；

（4）乙方出于任何其他原因，未经甲方同意，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分工作人员，导致工程建设停工（含测试）。

30.3 甲方介入完成建设

30.3.1甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

（1）书面表示放弃项目；

（2）被视为放弃项目建设。

30.3.2甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，以确保项目的建设和完工。

30.3.3甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同受让了项目资产或承担了乙方的义务。

30.3.4除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从履约保函项下提取该部分款项。

30.3.5如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方可撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

第七章 项目运营和服务

第三十一条 政府提供的外部条件

31.1甲方应积极按照本合同约定，为乙方运营本项目创造良好的政策和法律环境，为本项目安全、有效地运营提供保障。

31.2甲方应协助乙方从政府部门获得与本项目运营相关的批准或手续。

第三十二条 正式运营

32.1开始运营的条件

32.1.1项目的建设已经完工（经甲方同意的不影响运营的部分可除外）并且已经达到满足项目目的的水平；

32.1.2项目运营所需的审批手续已经完成（包括项目相关的备案审批和竣工验收手续）；

32.1.3其他需要满足项目开始运营条件的测试和要求已经完成或具备。

32.2项目运营日

项目设施施工完成并经竣工验收合格，且满足32.1条款开始运营的条件各项规定并取得甲方书面确认通知之日进入运营期。

32.3运营维护内容

本项目运营内容包括：对新造林进行抚育和管护；负责种苗基地、水电设施、技术与管护体系相关设备等配套基础设施的维护和升级改造、项目产品的收获和销售等。

第三十三条 运营服务标准

33.1运营标准

33.1.1乙方对项目设施进行管理和运营维护的工作内容及质量标准应符合《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）、《森林采伐作业规程》（LY/T 1646-2005）、《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）、《短轮伐期和速生丰产用材林采伐作业规程》（LY/T 1724-2008）、《大径级用材林培育导则》（LY/T 2118-2013）、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施细则》、《森林采伐更新管理办法》、《森林采伐作业规程》及其他国家、河南省等适用法律和行业规范的规定。

33.1.2国家或者地方已经颁布实施的和未来不时颁布实施的有关储备林等运营维护管理的法规、规章与标准的规定以及承诺标准中若有与现行标准不一致之处时，应适用相对较为严格的标准。

33.2乙方的运营义务

33.2.1运营期内，乙方应承担相应的费用、责任和风险，管理、运营和养护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障基础设施和公共服务的正常运营。

33.2.2护林防火

（1）乙方要承担起责任区森林防火巡查、管护工作，及时发现和报告火情；

（2）乙方应成立消防队伍，建立、健全护林防火组织和规章制度，做到“时时有人护，处处有人管”；

（3）加强森林防火、野外作业生产用火的宣传教育，做好野外作业生产安全用火控制和防范；

（4）深入基地周边村镇进行护林防火宣传，提高林区群众护林防火意识，减少火灾的发生；

（5）贯彻执行《森林保护条例》和当地有关规定，执行用火审批制度和入林管理制度。因林区火灾管理设施和应对措施不到位等因素造成森林火灾的风险由乙方承担，因气候异常等自然灾害因素引发的森林火灾风险由双方共同承担。

33.2.3预测预防森林病虫害。乙方要承担起责任区内森林病虫鼠害的预测预防工作，并及时报告疫情。病虫害风险由乙方承担。

33.2.4乙方要承担起责任区内野生动植物保护责任，及时制止乱捕滥猎、乱挖滥采行为。

33.2.5乙方应确保对项目运营的情况进行详细记录，并允许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运营情况进行检查并查阅和复制上述记录。

33.3森林采伐

33.3.1森林采伐严格执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《森林采伐更新管理办法》等相关文件。

33.3.2在项目运营中，乙方应加强对储备林基地的运营管理，做好森林保护法和森林保护政策的宣传工作，同时建立责任落实机制，相关政府部门也应加强做好对项目的协助工作。

33.3.3本项目的盗伐风险由双方承担。

33.3.4如因政府原因，如指标原因、生态效益原因、规划原因等造成项目无法按照经营方案进行到期采伐的风险，由甲方承担。甲方按照应伐未伐数量进行资产评估后合理补偿乙方收益；如因乙方原因，如申请手续不完善、不符合作业计划等造成的采伐未审批风险由乙方自行承担使用者付费收益降低风险，甲方不再对此进行补偿。

33.4 项目经营

乙方应科学合理地制定经营管理制度，根据本项目林木、苗木、经济林产品、林副产品的生长周期及市场状况合理制定销售经营计划，负责销售经营活动。

33.5对于乙方的一般要求

33.5.1 在整个合作期内，乙方应自行承担费用和风险，管理、运营和维护项目设施。

33.5.2因乙方自身管理原因造成的运营费用过高及使用者付费未达本合同约定的使用者付费金额的风险由乙方承担，因国家和地方有关适用法律的规定，对服务标准、工艺技术等要求提高导致运营成本过高的风险由甲方承担。

33.5.3在运营日前，应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

33.5.4 乙方应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）适用法律和规范性文件；

（2）运营维护手册以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（3）谨慎运营惯例。

33.5.5乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并能够以安全、连续和稳定的方式提供符合适用法律和本合同要求的服务，运营安全风险由乙方承担。

33.5.6乙方应按照甲方要求，每月提交运营成本资料以及甲方可合理要求提供的有关乙方财务状况的其他资料。

33.5.7 乙方应对其在养护、采伐（摘）场地及项目经营、运输、销售等工作人员进行安全教育，并对其安全负责。

33.5.8 乙方应保证养护、采伐（摘）、经营、运输范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对养护、采伐（摘）、经营范围内的树林或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应设置禁止吸烟、禁止火种等安全警告铭牌，因所做安全防范措施不到位造成的责任，由乙方自行承担，此费用不计入项目运营维护成本。

第三十四条 运营服务要求变更

34.1变更触发条件

34.1.1国家关于本项目运营维护标准变化，应当变更本项目的运营维护标准。

34.1.2甲方为了提高项目运营维护效率，可以与乙方协商后变更本项目的运营维护标准。

34.2变更程序

34.2.1因国家标准变化而变更运营维护标准的，甲乙双方均可自得知国家标准变化后向对方提出请求。

34.2.2任何一方提出书面变更请求，应当说明原因，一并提出新的标准、考核办法、运维绩效服务费调整方案。

第三十五条 运营维护与修理

35.1运营维护记录

乙方应确保：

35.1.1对运营和维护项目的情况进行详细记录；

35.1.2准许甲方在给予合理通知后于正常工作时间对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

35.2运营维护承包商

35.2.1乙方可以直接负责本项目的运营与维护，并自行承担项目运营的所有费用和风险。乙方应保证在项目合作期内按谨慎运营惯例运营本项目，使本项目处于良好的运营状态并能够安全稳定地进行运营维护。

35.2.2乙方如需选择第三方运营维护承包商负责项目的运营维护的，应按照经甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择具有丰富经验的专业运营商，并应将有关结果报甲方备案。

35.2.3甲方对运营维护承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运营维护承包商或由其有关人员的任何作为或不作为对甲方承担全部责任。

第三十六条 运营期的特别补偿

在本项目运营期内，若由于甲方特殊要求造成乙方增加对项目的支出或减少其所获得的收入，甲方将根据适用法律及合同约定对乙方进行合理补偿。

第三十七条 运营期政府监管

在合作期内，甲方有权派出监督员或者指定任何代表进入项目场地，以检查项目设施的运营。甲方代表有权检查乙方的养护相关资料，乙方应对甲方代表提出的问题作出合理解答。但甲方监督员或其指定代表进入项目场地或乙方的办公场所，不应干涉乙方对项目的正常运营工作。

第三十八条 运营支出

38.1本项目运营支出包括运营期间本项目相关设施维护费用、水费、电费、人工费、运营过程中所涉及的财务费用、经营管理费用及相关税费等。

38.2本项目运营支出由乙方承担。

第三十九条 运营期违约事项和处理

39.1运营维护不达标

如乙方运营服务质量不达标，且未在规定的时间内改正或改正的效果未能达到本合同约定的标准的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营维护工作，并提取运营维护保函项下的相应金额。甲方或者其委托的第三方介入运营维护期间相关费用由乙方支付。

39.2临时接管

39.2.1乙方在本项目运营期内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方有权对本项目实施临时接管：

（1）擅自停工，严重影响社会公共利益和公共安全的；

（2）擅自处分项目资产的，导致本项目不能正常使用的；

（3）因乙方自身管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目建设资产不能正常使用的；

（4）因乙方自身经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目设施不能正常使用的；

（5）乙方主体资格终止或撤销；

（6）适用法律、法规禁止的其他行为。

39.2.2乙方应无条件服从甲方或甲方指定机构接收或接管本项目的所有指令、命令，且乙方应当在甲方或甲方指定机构临时接管前履行看守职责，并应保证在甲方或甲方指定机构对本项目实施临时接管期间向甲方提供正常运营本项目所需的资料。

39.2.3临时接管期间发生的运营维护成本、人工工资、管理费用等均由乙方承担，乙方应向甲方支付接管费。甲方有权从运营维护履约保函项下提取该款项。

39.2.4乙方在纠正其导致临时接管的违约行为后，可向甲方提交书面申请，待甲方同意后，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的经营权。

39.2.5临时接管持续超过六十（60）天，甲方有权提前终止合同，收回乙方的经营权。

第四十条 项目运营绩效考核

40.1考核程序

甲方应针对本项目成立运营维护考核小组。考核小组负责对本项目进行考核打分。

40.2考核办法

竣工验收合格后每年至少进行一次考核。考核采取查验资料、实地查看相结合，针对项目运营期间出现的问题是否及时处理，人员管理是否规范，项目维护是否及时修复，经营管理有序。

40.3考核内容

依据调查设计、人工更新造林、人工促进天然更新、迹地更新率、森林抚育等具体考核标准实施，实行打分制。

运营维护绩效考核表详见附件二。

40.4考核结果与付费

40.4.1结合绩效考核结果，甲方实际支付的可行性缺口补助为：

当年可行性缺口补助=当年可用性付费×70%+[当年可用性付费×30%+年度运营成本×（1+合理利润率）]×运营期考核系数-当年使用者付费金额。

40.4.2运营期考核系数及考核表见下表所示。

表7-2 运营期考核系数

| 序号 | 绩效考核得分 | 绩效考核系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X≥85 | 1 |
| 2 | 60≤X＜85 | 绩效考核得分/85 |
| 3 | X＜60 | 0 |

第四十一条 中期评估

甲方应每3-5年对项目进行中期评估，重点分析项目运营状况和项目合同的合规性、适应性和合理性，及时评估已发现问题的风险，制定应对措施，并按规定报财政部门备案。

第八章 项目移交

第四十二条 移交委员会

项目合作期结束12个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，负责缺陷责任期内有关合作期届满后项目移交的相关事宜。

第四十三条 移交范围

项目合作期满当日即移交日。除林权外，乙方还应移交项目设施的所有权利和利益，包括但不限于：

（1）项目设施、建筑物、构筑物；

（2）与项目设施相关的设备、机器、装置、零部件、备品、备件以及其他动产；

（3）运营维护项目的所有技术和技术诀窍、知识产权等无形资产（包括以许可方式取得的）；

（4）在用的各类管理章程和运营手册、图纸、文件、资料等；

（5）土地使用权及项目场地有关的其它权利。

（6）甲方合理要求的其他物品与资料。

第四十四条 最后恢复性检修验收

44.1恢复性检修

在移交日期之前不早于十二（12）个月，乙方应对本项目设施进行一次最后恢复性检修。此项工作应不迟于移交日期六（6）个月之前完成。

44.2移交验收

在最后恢复性检修后并在移交日期之前，甲方应在接收人和乙方代表在场时对本项目进行移交验收。如发现存在缺陷的，则乙方应及时修复，如果乙方不能自前次验收日起三十（30）日或双方同意的更长时间内修正任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方有权从移交保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给乙方。

第四十五条 移交程序

45.1移交委员会应在移交日期十二（12）个月前会谈，制定移交方案，具体确定移交范围、资产清单、移交责任和移交程序等。

45.2乙方应提供移交必要的文件、记录、报告等资料，作为移交时双方的参考。

45.3除本合同另有规定外，双方在完成项目资产移交程序前，均应继续履行本合同项下的义务。

第四十六条 移交保证

46.1移交日本项目的状况

在移交日，乙方应保证本项目：

46.1.1符合本合同所规定的安全和环境标准。

46.1.2符合本合同中所规定的移交标准。

46.2缺陷责任期

46.2.1移交后项目设施缺陷责任期为移交日后十二（12）个月。乙方应修复由原材料、工艺、施工、运营或管理缺陷或合作期内乙方的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏(正常磨损除外)，及环境污染责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及环境污染责任后应及时通知乙方。在任何情况下，上述通知最迟应在十二（12）个月的保证期结束前送达。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷。如果乙方在收到甲方通知后十五（15）日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自己或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应支付合理且必要的修理费用。且甲方有权提取移交保函中相应金额以补偿此项费用。

46.3未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合本合同约定的标准所需进行的对本项目设施缺陷或损害及环境污染责任的修复无法实施或不合理地增加负担或过于昂贵，则甲方有权因本项目的性能指标降低而获得补偿。

第四十七条 权利瑕疵保证

在项目移交前，乙方有义务确保林地不被占用、林木符合生长要求以及林地“一张图”的准确性。乙方向甲方移交的资产在移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。项目设施应符合双方约定的技术、安全和环保标准，并处于良好的运营状况。

第四十八条 保险和承包商保证的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

第四十九条 合同转让及技术转让

49.1合同转让

项目移交时，乙方将其在建设和运营阶段签订的尚未履行完毕的合同权利由乙方转让于甲方或县政府指定机构，并在该合同中与合同相对方进行明确约定。在上述转让合同中，涉及债务的由乙方承担。

49.2技术转让

在移交日，乙方应将其有权移交的与运营和维护有关的所有技术及技术材料（含知识产权和商业秘密）全部无偿移交和转让给政府和其指定机构，需要办理相关手续的，应协助办理手续。乙方应确保政府或其指定的机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

第五十条 人员及培训

50.1合作期结束的六（6）个月之前，乙方应提交一份当时乙方员工名单，包括每位员工的资格、职位和收入的细节。甲方有权选择在移交日之后优先继续聘用全部或部分员工。乙方应妥善安置所雇佣的员工。因乙方与雇员发生的劳动争议纠纷，由乙方承担所有的法律责任后果。

50.2甲方或其指定机构需要在移交日之前派驻人员到项目设施所在地进行培训或学习的，应在移交日六（6）个月之前向乙方说明情况及拟派驻人员名单，乙方免费负责为上述人员提供培训，使之达到熟练操作和管理要求。移交后，乙方应免费提供不低于六（6）个月的技术支持。

第五十一条 乙方相关的物品的移运

除非双方另有约定，乙方应于移交日期之后六十（60）日内，自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

第五十二条 风险转移

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

第五十三条 移交效力

乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管本项目的运营及享有项目的一切权利和义务。

第五十四条 移交费用

除本合同另有约定外，双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

第五十五条 移交绩效考核

55.1甲方有权按届时移交绩效考核指标（移交绩效考核指标见附件三），向乙方移交项目情况进行量化考核。如未达到移交考核标准时，甲方可根据本合同的约定提取乙方提交的移交保函中的相应金额。

根据移交绩效考核得分，甲方按下述要求提取移交保函的金额：

A为当期移交绩效考核得分；

B为当期得分对应的提取移交保函金额的比例；

（1）A≥90分，不提取移交保函

（2）80≤A＜90分，提取移交保函金额的0-10%（采取内插法）；

B=

（3）70≤A＜80分，提取移交保函金额的10%-30%（采取内插法）；

B=

（4）60≤A＜70分，提取移交保函金额的30%-60%（采取内插法）；

B=

（5）A＜60分为不合格，提取移交保函的全部金额。

55.2如果未能达到移交标准，且乙方不能自前次验收日起30日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方有权兑取移交保函以补偿修复上述缺陷的支出。

第九章 收入和回报

第五十六条 收入和回报机制

56.1回报机制

本项目回报机制为“可行性缺口补助”。政府支出责任由甲方负责协调县财政纳入年度财政预算、中期财政规划。

56.2可行性缺口补助的计算

56.2.1可行性缺口补助公式

当年可行性缺口补助=当年可用性付费×70%+[当年可用性付费×30%+年度运营成本×（1+合理利润率）]×运营期考核系数-当年使用者付费金额。

56.2.2可用性付费

当年可用性付费=全部建设成本×（1+合理利润率）×（1+年度折现率）^n/财政运营补贴周期（年）。

（1）本项目建设成本包括建筑安装工程费、设备购置及其安装工程费；勘察、设计、招标、监理、建设单位管理费、文件编制审查审核费等其他费用。

（2）工程建设费用的确定：由政府财政部门、审计部门依据造林绿化施工作业设计及变更/签证（若有）后的实际工程量、批准的施工组织设计和单项技术方案，对应现行林业概预算定额及相关计价文件等进行确认。

（3）根据乙方的报价，可用性付费计算公式中：

①n=1、2、3……19；

②合理利润率为： 6.95% ；

③年度折现率为： 5.49% ；

56.2.3运营成本

本项目生命周期内运营成本总额  141419.95 万元，各年度运营成本明细结合乙方投标报价文件确定。

甲方应支付的实际运营成本应结合当年绩效考核结果确定。

56.2.4使用者付费数额

本项目生命周期内使用者付费总额不低于  85312.89  万元，各年度使用者付费明细结合乙方投标报价文件确定。

第五十七条 特殊项目收入

57.1超额收益分享机制

运营期内，若实际收益高于本项目实施方案财务测算章节的预测收益，则根据超额收益分享机制中甲方分成的金额相应减少财政补贴；若实际收益不高于预测收益，不启动超额收益分享机制。

| 实际收益/预测收益 | 调整机制 |
| --- | --- |
| ≤100% | 甲方不享受超额收益 |
| >100%且≤120% | 甲方分享15%的超额收益 |
| >120%且≤140% | 甲方分享30%的超额收益 |
| >140%且≤150% | 甲方分享50%的超额收益 |
| >150% | 重新协商 |

注：运营期最后一年超额经营收入全部上缴财政。

57.2林业碳汇收益分配机制

在国家法令或政策规定允许的前提下，因本项目实施后衍生出的的碳汇交易（即通过林权交易所有偿转让嵩县多余的碳排放指标）不属于乙方的运营内容，由甲方负责运作，且相应的碳汇收益直接归属于政府财政。

57.3贷款贴息

57.3.1在本项目合作期内，乙方应尽最大努力协助甲方申请专项资金或基金，获得专项资金或基金等归甲方所有。

57.3.2如果项目在建设期内获得相应的贷款贴息或其他补助资金，该补助应抵减项目全部建设成本。在运营期内，贴息或专项资金优先用于支付本项目可行性缺口补助。

57.4林下经济

林下经济的净利润的50%上缴财政。

第五十八条 付费及付费流程

58.1甲方应当按照本合同的约定向乙方提供政府可行性缺口补助并应当确保本合同约定的相关政府可行性缺口补助纳入县政府财政预算。

58.2乙方在嵩县当地的银行设立专用于项目的账户，用于可行性缺口补助费用的收取。如乙方拟变更收取服务费的银行账户，须应提前至少七（7）个工作日通知甲方暂停往原收取服务费的银行账户付款，并在新账户设立后及时书面通知甲方，否则由此引起的付款不及时或付款错误的后果由乙方自行承担。

58.3运营期内，可行性缺口补助费用每年支付一次，县财政在本级人大预算批复后向乙方支付运营补贴。

58.4乙方每次收取政府付费应提前十（10）个工作日，按所收款项的金额开具符合国家规定的发票。

58.5如在开始履行财政运营补贴支出责任前，如政府尚未完成审计，根据实际情况，可根据估算金额为基数，先行计算年运营补贴，向乙方进行预付。待政府审计结果确定后，再以政府审计结果为基数重新计算并确定最终年运营补贴数额。对前期预付的运营补贴与最终确定应支付的运营补贴之间的差额，多退少补。

第五十九条 财务监管

合作期内，乙方应于每年5月1日前将上年度财务报表、项目建设运营收支台账及甲方合理要求的其他财务资料上报甲方。

第六十条 调价机制

60.1运营期内，项目融资利率设定为中央银行公布的当期五年期以上贷款基础利率，当基础利率变动在±5%（含）以内时，由乙方自行承担或收益；超出±5%时，由甲方承担或收益。甲方根据贷款余额及乙方的贷款合同调整当年政府补贴额，低于5%时对核减补贴。

60.2运维绩效服务费的调价机制

60.2.1在合作期内，不包含土地流转费的运营成本调价机制为：

（1）自开始运营日起每3年（36个月）为1个调价周期。每1个调价周期内，当地人工成本、主要材料价格、居民消费价格指数三项因素任何一个或部分或全部因素与项目合同签订时的因素相比发生变化超过5%时，甲方可依乙方的申请对运营绩效服务费进行调整，甲方也可主动发出调价通知。

（2）甲方收到乙方调整申请后15个工作日内予以核实答复，条件符合的应予以调整运营绩效服务费。调整后的运营绩效服务费自该调价年度起始首日开始执行。初始年度运营成本以中标数额为准。

（3）具体调价公式为：

Pn=Pn-3×K

Pn为第n年调整后的运营维护成本；

Pn-3为调整前的运营维护成本；

K为调价系数；

n指第n年是调整运营维护成本的当年。

K=a（Ln/Ln-3）+b（En/En-3）+ d（CPIn* CPIn-1*CPIn-2）*10-6

在调整时，K的取值应大于等于1.05或小于等于0.95。

其中，a+b+d=1，

a是人工成本在初始运营养护成本中所占的比例（经审计确定的第一个运营年末人工成本在第一个运营年末总运营成本中的比例）；

b是材料成本在初始运营维护成本中所占的比例（经审计确定的第一个运营年末材料成本在第一个运营年末总运营成本中的比例）；

d是初始运营维护成本中除材料成本和人工费用以外的其它因素在初始运营维护成本中所占的比例（经审计确定的第一个运营年末除材料成本和人工费用以外的其它成本在第一个运营年末总运营成本中的比例）；

Ln指在第n年统计局公布的在岗职工平均工资；

Ln-3指在第n-3年统计局公布的在岗职工平均工资；

En指在第n年适用的主要材料价格；En-3指在第n-3年适用的主要材料

价格；CPIn指国家统计局公布的在第n年获知的第n-1年的居民消费

价格指数；CPIn-2指国家统计局公布的在第n-2年获知的第n-3年的居民消费价格指数。

60.2.3土地流转价格调整

由于本项目合作期限较长，运营期内受到通货膨胀、物价水平上涨等因素影响，土地流转价格应根据实际情况进行调整，由甲乙双方根据当年实际流转价格协商决定费用支付。

60.2.4调价程序：

（1）乙方提出调价申请或甲方发出调价通知；

（2）甲方、财政局、乙方共同进行调价认定并形成结论；

（3）报县政府批准；

（4）发出调价决定。

第六十一条 逾期支付及其处理

若甲方未按照本合同约定按期向乙方支付可行性缺口补助，每逾期一日应向乙方支付应付未付金额XX的违约金。

第十章 履约担保

第六十二条 履约保函的类型

62.1建设期履约保函

自本合同生效之日起7个工作日内，乙方应向甲方提交以甲方作为受益人的见索即付、不可撤销的建设期履约保函，建设期履约保函的金额为5000万元，以保证乙方在建设期能够按照合同约定的标准进行建设，并且能够按时完工。担保至项目范围内所有项目竣工验收合格后10日内，运营期履约保函提交后退还。

62.2运营维护保函

自本项目运营期开始之日起7个工作日内，乙方应向甲方提交以甲方作为受益人的见索即付、不可撤销的运营期履约保函，运营期履约保函的金额为3000万元，以保证乙方按照本合同的规定提供运营本项目的义务。担保至乙方提交移交保函后。

62.3移交保函

乙方应在运营期满终止日12个月前向甲方提交以甲方作为受益人的见索即付、不可撤销的移交保函，作为其履行整个移交过程中义务的保证。金额为人民币4000万元整，担保至缺陷责任期满。

第六十三条 履约保函的开具

乙方应按照“附件四”的格式（或经甲方认可其他版本，保函应为见索即付、不可撤销保函），向甲方提交履约保函，开具保函的银行应为中国境内县级及以上商业银行，以担保乙方履行本合同中的相应义务。

第六十四条 履约保函的提取

在项目合作期内，乙方未履行本合同项下的义务，导致甲方提取履约保函项下金额的，乙方应确保在甲方提取款项后的十五（15）个工作日内将履约保函的金额恢复至原始金额，并向甲方出示其已经恢复建设期履约保函的证明。若乙方未及时将保函恢复至初始金额，且经甲方催告限期仍不纠正的，甲方有权全额提取旧履约保函，解除本合同，收回项目。

第六十五条 其他

甲方提取本合同履约保函的权利不影响甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方不履行维护本项目义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

第十一章 保险

第六十六条 购买和维持保险的义务

乙方需承担购买和维持保险的义务，具体包括：

66.1在整个合作期限内，乙方应按本行业的惯例办理和维持合理的建设和运营维护保险；

66.2督促保险人或保险人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证（包括保险单、附加条款等），以证明乙方已按合同规定取得保单并支付保费；

66.3如果乙方没有购买或维持合同约定的某项保险，甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除其应付的保险金（或者直接履约保函项下相应金额），造成的损失由乙方承担。

66.4向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

66.5在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

66.6乙方应在具备购买保险条件十五（15）日内购买建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、森林保险（或林业综合保险）等适用法律规定的相关保险，且应足额投保；

66.7乙方应在和保险公司之间签署的保险合同中，应将政府及政府指定机构作为被保险人进行投保。

66.8保险单的附加条款中必须规定：未提前7日书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

66.9乙方应向甲方及时通报保险人的报告通知（如危险整改通知）并提交相应的副本，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效应承担违约责任。

第六十七条 保单要求

67.1乙方应当以甲乙双方作为共同被保险人进行投保；

67.2在取消保单、不续展保单或对保单做重大修改等事项发生时提前向甲方发出书面通知。

第六十八条 保险条款的变更

由于保险条款的变更可能对项目风险产生影响，未经甲方同意，不得对保险合同的重要条款（包括保险范围、责任限制以及免赔范围等）等做出实质性变更。

第十二章 不可抗力和法律变更

第六十九条 不可抗力事件

不可抗力是指在签订本合同时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括：

69.1自然不可抗力

（1）雷电、地震、水灾、蝗灾、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫爆发；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

（5）化学或放射性污染或核辐射。

69.2政治不可抗力

（1）确因公共利益需要，县政府上级任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的没收、征收、征用、国有化、提前收回；

（2）超出县政府可控范围内的法律变更或政策调整。

第七十条 不得声称的不可抗力事件

在下述情况下，乙方不得声称遭受不可抗力影响而终止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由：

70.1属于本项目资产范围内的设施或设备的交付发生延误，除非该延误是由不可抗力事件导致。

70.2项目资产存在任何明显或潜在的缺陷、故障或正常磨损。

70.3与乙方签订劳动合同或劳务合同的工人和雇员，施工方、承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其他劳资行为。

第七十一条 免于履行

71.1任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本合同项下义务时，根据不可抗力事件的影响该方可全部或部分免除在本合同项下的相应义务，本合同有相反规定的除外。

71.2不可抗力条款启动后，在不可抗力事件持续期间（或双方另外约定的期间），受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

第七十二条 延长期限

如果不可抗力发生在建设期或运营期，则乙方有权根据该不可抗力的影响期间申请延长建设期、运营期或获得其他方式补偿。

第七十三条 不可抗力事件的通知

主张受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力事件或知道发生不可抗力事件后，及时书面通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

第七十四条 时间表的修改

如果主张遭受不可抗力影响的一方已经履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

第七十五条 积极补救不可抗力的义务

75.1尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和其在本合同项下履行义务的可能影响作出估计；

75.2作出一切合理努力以继续履行其在本合同项下的义务；

75.3尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

75.4作出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

75.5将其根据上述采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

第七十六条 不可抗力发生后的处理程序

76.1不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商；

76.2除因不可抗力事件造成本合同项下的经营无法继续，或因不可抗力造成的损失补偿无法达成一致外，任何一方均不可以不可抗力事件为由要求主张本合同终止，双方应在不可抗力事件结束后继续履行本合同；

76.3如果不可抗力发生持续超过12（十二）个月，或因不可抗力事件造成本合同项下的经营无法继续的，任何一方均可以不可抗力事件为由要求主张终止本合同，但提出终止合同申请的一方须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致本合同项下的经营无法继续。

第七十七条 费用

发生自然不可抗力所产生的费用，双方各自承担。

第七十八条 法律变更

78.1在本合同生效后，如国家或政府发布新的适用于本项目的任何法律、法规或对现行相关法律、法规进行修订、废止等，导致乙方在本合同项下获得的经营权违法或不符合法律强制性规定的，本合同终止。

78.2在本合同生效后，如国家或政府发布新的适用于本项目的任何法律、法规或对现行相关法律、法规进行修订、废止等，导致乙方在本合同项下应获取的合同利益受到重大不利影响但并未导致经营权终止的，乙方可书面提出延长运营期或调整可行性缺口补助的金额等其他合理请求，甲方在收到乙方上述书面请求后应及时考虑该等请求是否合理并尽可能采取积极措施维护乙方的合理利益以使乙方处于与其在此类法律变更发生前相当的运营地位和状态。乙方理解，本条款项下相关积极措施的采取并非甲方的强制性义务，也不构成甲方对乙方的具有法律约束力的明示或默示的承诺或保证。

第十三章 提前终止

第七十九条 合同解除的事由

79.1由甲方提出的提前终止

除本合同另有约定的事件外，下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成乙方严重违约事件，甲方有权发出提前终止本合同的意向通知：

79.1.1乙方在第3.2条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

79.1.2 乙方未能根据本合同约定提交或补足履约保函并保持其有效的；

79.1.3乙方根据适用法律进行清算或不能清偿到期债务；

79.1.4乙方破产或资不抵债的；

79.1.5乙方擅自转让本合同的；

79.1.6乙方未能按本合同约定完成项目融资交割的；

79.1.7其他因乙方原因造成工程延期超过三（3）个月的；

79.1.8未经甲方事先书面同意，乙方对任一有关项目设施的全部或部分擅自停止维护服务（如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后 1 日内书面报告甲方）；

79.1.9建设期及运营期内，乙方的考核分数连续两年低于60分的；

79.1.10乙方因经营管理不善，造成重大安全事故或质量事故的；

79.1.11未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目产权或擅自进行股权转让的；

79.1.12乙方原因造成的其他严重情形，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后 60 日内仍未能补救该实质性违约。

79.2由乙方提出的提前终止

除本合同另有约定的事件外，下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，即构成甲方严重违约事件，乙方有权发出提前终止本合同的意向通知：

79.2.1甲方在第3.1条款中的任何声明被证明在作出时在实质方面不属实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

79.2.2甲方未按本合同规定支付本项目的服务费，且在乙方书面通知后 360日内仍未足额支付；

79.2.3乙方原因造成的其他严重情形，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后 60 日内仍未能补救该实质性违约。

79.3不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据本合同的相关约定向另一方发出提前终止通知。

79.4提前终止意向通知和提前终止通知

79.4.1提前终止意向通知

按照第79.1条款或第79.2条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方严重违约事件或甲方严重违约事件的合理详情，并说明终止的原因：

79.4.1.1在提前终止意向通知发出之后，双方应在30日内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同终止的措施。

79.4.1.2如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，且违约方在协商期纠正了违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

79.4.2提前终止通知

在协商期届满之时，如果甲方和乙方未能达成一致意见，或违约方未纠正其违约事件，则发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日（下称“提前移交日”）。

79.5提前终止的一般后果

79.5.1自任何一方发出终止通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同项下的权利和义务。

79.5.2自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的建设、运行、维护或管理，并与乙方进行提前移交，乙方有义务配合交接工作。

79.5.3自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括到期应付的任何款项及违约责任、乙方对已完成工程应承担的质量责任；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和在任何本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

79.6提前终止后的提前移交

79.6.1移交范围

本合同任何一方根据第79.1条款或第79.2条款的约定发出提前终止通知后，乙方应按照第四十三条的范围向甲方或县政府指定机构移交项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益等。

79.6.2移交程序

79.6.2.1自提前移交日，乙方对项目设施的所有权益全部转移给甲方或县政府指定机构。

79.6.2.2双方应按照第79.7条款确定终止补偿金额和补偿金额支付方式。

79.7补偿机制

提前终止情形及终止补偿金

| 序号 | 提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲方发出终止（乙方违约） | 建设期终止， A1×0.85+D |
|  |  | 运营期终止，A2×0.85+D |
| 2 | 乙方发出终止（政府违约） | 建设期终止，1.1×A1+D |
|  |  | 运营期终止，1.1×A2+D |
| 3 | 法律变更或政府行为 | 建设期终止，A1+D |
|  |  | 运营期终止，A2+D |
| 4 | 不可抗力 | （A3-B-C）/2 |

其中：

A1为乙方尚未收回的投资（以审计金额为准）；

A2为项目终止当年乙方尚未收回的建设成本投资现值（折现率按照招标标的的折现率计算）及当年已发生的运营维护费用；

A3为经审计的乙方账面资产净值；

B为发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，乙方实际获得的保险赔款；

C为发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）；

D为项目终止后，乙方向政府移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品等的合理估值。

79.8终止补偿金的支付

甲方有权自本项目提前终止日至合同中约定的合作期满分期分批次向乙方支付补偿金，如属乙方违约，具体分批次的支付比例和时间进度安排由甲方确定。因乙方自身原因造成的项目进度延迟、发生重大安全事故或严重工程质量问题等严重影响公众利益的情况下，甲方有权终止本项目，指定机构接管本项目，政府对乙方在终止前发生的合理费用进行结算，乙方对由此造成的全部损失负责赔偿。

终止补偿金的支付不影响守约方按本合同约定，追究违约方的违约责任。

第八十条 变更和转让

80.1甲方的变更

由于政府机构改革造成甲方的变更，但新的甲方应具有承担原甲方对项目的所有权利、义务和责任的能力，并重新得到县政府的授权，接受并完全承担原甲方在本合同项下的义务。

80.2乙方的转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得出让、转让、抵押、质押本项目的资产，也不得在上述资产、权利和利益上设置任何担保权益或者以其他方式予以处置。

第十四章 违约处理

第八十一条 违约行为的认定

81.1任何一方违反其在本合同项下的任何义务均属违约。

81.2受限于本合同第十二章相关条款的约定，如果某一方证明其未履行义务是因不可抗力造成的，则该方对该项违约不承担责任，但该方未按本合同约定履行相应的通知和减损义务的除外。

81.3因第三方原因导致本合同项下一方对另一方违约的，该违约方仍应当对守约方承担违约责任，违约方与第三方的纠纷由违约方与第三方另行处理。

81.4任何一方向另一方承担的违约责任均不解除违约方对第三者的责任，也不解除对此有管辖权的政府部门依照适用法律等对违约方进行的处罚。

第八十二条 违约责任的承担方式

82.1甲方违约的，应当按照适用法律规定及本合同的约定向乙方承担纠正违约行为、赔偿损失等违约责任。

82.2乙方违约的，甲方有权根据本合同约定采取以下违约救济措施：

82.2.1要求乙方停止违约行为并积极采取补救措施；

82.2.2终止本合同、取消乙方经营权；

82.2.3对本项目实施临时接管；

82.2.4要求乙方支付违约金或赔偿因乙方违约给甲方造成的一切损失；

82.2.5适用法律规定的其他救济措施。

82.3因一方违约致使对方遭受任何损失、支出和费用的，违约方应当对该等损失予以赔偿，但该等赔偿金额不得超过违约方订立合同时已经预见或应当预见的可能因违约造成的合理损失。

82.4本合同相关条款未明确约定违约责任承担方式的，按照不时适用的相关法律法规的规定处理。

第十五章 适用法律及争议解决

第八十三条 适用法律

本合同适用中国法律并按中国法律解释。

第八十四条 争议解决方式

因履行本合同引起的任何争议，甲乙双方应当首先协商解决；如协商未能达成一致，双方均可向项目所在地人民法院诉讼解决。

第八十五条 争议期间的合同履行

争议期间，双方对本合同无争议的部分应继续履行；除适用法律规定或双方另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目建设运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施。

第十六章 其他约定

第八十六条 合同修改与补充

本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议。对本合同的任何修改或补充应当由甲乙双方协商达成一致意见，在适用法律要求的情况下还应经相关政府部门批准方可生效。

第八十七条 合同转让

87.1甲方有权将其在本合同项下的任何权利和义务转让给第三方，但前提是：

（1）甲方应当提前 15 日书面通知乙方；

（2）受让主体应当为经县政府授权的符合适用法律并具有能力和授权承担甲方在本合同项下所有权利和义务之适格主体。

87.2未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利或义务转让予第三方。

第八十八条 保密

本合同的存在及其条款内容、其他相关文件、双方就本合同及其项下交易进行的书面通讯应视为保密信息。除本合同另有约定外，未经对方事先书面同意（该等同意不得无理搁置），一方不得向任何第三人披露该等保密信息。

本合同项下的保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第八十九条 信息披露

在下列情形下，本合同任一方有权向第三方披露本合同项下的相关保密信息而无需承担违约责任：

89.1向其认为适当的任何关联公司及其管理人员、董事、雇员、专业顾问、保险公司或审计师披露保密信息；

89.2因主管司法管辖区的任何法院、政府、银行、税务部门、其他监管机关或对本合同任一方拥有管辖权的类似机构、相关交易所的规则或任何适用法律或法规要求而披露保密信息；

89.3该等保密信息已为公众知悉（因违反本合同规定而为公众知悉的除外）。

第九十条 廉政和反腐

90.1本合同各方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

90.2乙方保证其将不会向任何政府机关或政府官员或甲方之任何雇员、代表、代理人及顾问支付任何款项或以其他形式给予该等机构或人员不当利益以影响其活动或决定以便获得不正当利益。为避免任何疑义，本条款中“政府机关”是指任何级别的政府或政府部门，任何行使行政、立法、司法、监管或管理职能的任何实体或从属于政府的任何实体。“政府官员”是指任何政府及其部门、机关或关联机构的官员或雇员，或任何代表政府机关行事的任何人以及为政府机关所拥有或控制的商业企业的雇员。

第九十一条 不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中规定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

第九十二条 可分割性

本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，或被任何有管辖权的法院或仲裁庭宣布为不合法、无效或不能执行，不影响本合同其他条款的合法、有效和可执行性。

第九十三条 通知

93.1书面通讯

本合同项下或与其有关的通讯须以书面形式作出，除非双方另有约定或适用法律另有要求，该等书面通讯可以传真或信函方式发出。

93.2地址

本合同项下或与其有关的通讯或文件所适用的各方地址及传真号码（及拟送呈的收件人部门或主管人员名称）如下：

93.2.1就甲方而言，于下文具名列载者：

名称：甲方

地址：

邮编：

电话：

传真：

93.2.2 就乙方而言，于下文具名列载者：

XXXX有限公司

地址：

邮编：

电话：

传真：

93.3一方通讯地址或联络方式发生变化，应在发生变化之日起3日内以书面形式通知其他方。任何一方违反前述规定，则另一方向原通讯地址或联络方式发出的通知持续有效，且未通知方自行承担由此带来的不利后果。

第九十四条 适用语言

本合同的订立及执行过程中所涉及的所有文件和通知均采用中文。

第九十五条 适用货币

本合同所涉及经济行为采用的支付货币币种为人民币。

第九十六条 合同份数

本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。

第九十七条 生效

本合同自双方法定代表人或各自正式授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为合同签署页）

甲方（公章）：嵩县林业局

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

附件一：建设期过程考核表

为保证绩效考核的可操作性、严密性、完全性，本附件内容为项目绩效考核的原则规定，甲方在后续项目实施过程中有权根据适用法律结合行业特点制定或修订并逐步完善绩效考核指标（包括运营期、移交绩效考核指标），并对乙方进行考核。

| 考核层级 | 考核项目 | 总分 | 关键指标 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业设计 | 林地区划 | 4 | 严格按GB/T 18337.2-2001等有关标准执行，以区划小班为单位，小班错划率不大于1% | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 小班面积 | 4 | 实测小班测线闭合差在地形复杂的山区应小于1/150，平缓地区应小于1/200；测绘小班二次求积相差小于1/50；GPS调查应沿小班边界拐点处设点，斑块应闭合（不针对小面积） | 不合格小班占抽检小班比例每增加1%扣1分 |  |
|  | 设计面积 | 4 | 小班面积之和与总体面积误差不得大于1/100 | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 设计内容与深度 | 6 | 作业设计文本符合GB/T18337.2-2001和LY 5141-1999的要求 | 明显缺漏项扣5分 |  |
|  | 设计成果 | 2 | 设计说明书、设计表（卡）、设计图齐全，并纳入技术档案管理 | 文本、图、表卡缺一项不得分 |  |
|  | 措施设计 | 8 | 建设模式、措施类型正确，技术指标或参数合理，符合相关建设与技术标准；设计蓄积误差不大于5% | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 组织设计 | 4 | 作业组织科学，作业顺序合理 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 技术经济指标 | 4 | 概算采用的主要技术经济指标科学合理，依据充分；估算分项合理，准确可靠 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 设计图表质量 | 4 | 图、表、卡设计格式与图式符合相关标准要求 | 每处不符合标准扣1分，图表不美观扣1分 |  |
| 造林施工 | 年度施工 | 6 | 按设计要求进行年度施工，包括林地清理、主要造林树种、整地方式与规格、初植密度、混交配置规格等应与作业设计保持一致 | 每处不一致扣1分 |  |
|  | 成活率 | 20 | 成活率≥85%的小班为成活率合格；84＞成活率≥41%的小班为待补植；成活率≤40%的小班为失败；待补植和失败小班均为成活率不合格 | 成活率合格得满分，每降低10%扣5分，低于40%不得分 |  |
|  | 未成林抚育 | 7 | 按设计的方式、次数、强度进行了除草、松土、灌溉、施肥、除萌、定株、补植等抚育措施 | 抚育措施与设计不符的，没发现一次扣1分 |  |
|  | 有害生物 | 6 | 没有林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物，蛀干类有虫株率在20%（含20%）以下，感病指数在50（含50）以下 | 有虫株率超过20%的，每超过5%扣1分；感病指数超过50的，每超过5扣1分 |  |
|  | 管护措施 | 6 | 实施了各项管护措施，达到了管护效果 | 管护效果优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分 |  |
|  | 面积误差 | 5 | 造林小班面积按水平面积计算，现地调绘核实的面积与上报面积相差在±5%范围内 | 每大于1%扣1分 |  |
|  | 质量等级 | 5 | 质量等级综合评分不得低于60分；综合评分=核实率*0.3+核实面积合格率*0.6+管护率*0.1 | 综合评分80分以下的，得分每低5分扣1分，低于60分本项不得分 |  |
|  | 施工后质量评价 | 5 | 建立了管理制度和管护责任制；落实了管护资金；落实了管护人员；没有明显的环境破坏 | 每项不达标的扣1分 |  |

附件二：运营期考核表

| 考核层级 | 考核项目 | 总分 | 关键指标 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查设计 | 误差 | 4 | 小班界线清楚，导线闭合差小于1/150、面积计算误差小于1/100 | 每高1%扣1分 |  |
|  | 一致性 | 4 | 小班内的土地种类、立地条件基本一致，更新方式、造林方法一致，林地综合因子齐全 | 有不一致的每处扣1分 |  |
|  | 图纸 | 2 | 小班设计图纸各项目标记齐全，明确标出小班在林班中的位置，设计图符合《林业地图图示》要求 | 标记不齐全扣1分，不符合要求扣1分 |  |
|  | 人工更新 | 4 | 人工更新造林设计的林地准备、树种选择、密度、混交方式及株行距、抚育管护等应符合GT/T 15776的规定和有关生态公益林建设技术标准；苗木规格应符合GB 6000；人工存进天然更新设计在天然幼树数量和补植补播或整地数量上应符合省级规定 | 人工更新不及时或不符合相关规定，每发现一处扣1分 |  |
|  | 封山育林设计 | 3 | 封山育林的设计应符合GB/T 15163 的规定 | 每处不合理设计扣1分 |  |
|  | 森林抚育设计 | 3 | 森林抚育设计应符合GB/T 15781 的规定 | 每处不合理设计扣1分 |  |
| 人工更新造林 | 作业质量 | 5 | 林地准备、栽植树种、密度、苗木规格、植苗方法等与调查相一致 | 每项不符扣1分 |  |
|  | 面积 | 4 | 设计植苗面积与实际栽植面积、自检与复检面积误差±2% | 误差每增加±1%扣1分 |  |
|  | 成活率 | 5 | 商品林成活率达到90%以上，公益林成活率达到85%以上（国家有特殊规定的除外） | 成活率每降低1%扣1分 |  |
|  | 生长指标 | 4 | 速生丰产林自第三年起均应达到相应树种速生丰产林标准的生长指标 | 每处不达标扣1分 |  |
| 人工促进天然更新 | 整地补植 | 6 | 促进更新的整地方法、时间、规格达到设计要求，整地90%以上的穴（块、带）达到设计要求；补植的，当年成活率达85%以上；补播当年苗木数量达到3000株/h㎡以上 | 每处不达标扣2分 |  |
|  | 密度频度 | 6 | 人工促进天然更新第三年，每公顷有人工、天然幼树3000株（或幼苗6000株）以上，更新频度60%以上 | 每处不达标扣2分 |  |
| 迹地更新率 | 迹地更新率 | 10 | 上年或一定时期的迹地更新率达到90%以上，皆伐迹地更新率达到95%以上 | 每处不达标扣2分 |  |
| 森林抚育 | 抚育强度 | 8 | 实际作业强度不超过设计强度的±3% | 每差±1%扣1分 |  |
|  | 林地清理 | 4 | 面积合格率95% | 每减少1%扣1分 |  |
|  | 郁闭度 | 4 | 抚育后的林分郁闭度与设计相差0.1 | 每降低0.1扣2分 |  |
|  | 应伐未伐木株数 | 6 | 应伐未伐木株数每公顷低于10株 | 每超过一株扣1分 |  |
|  | 应留未留木株数 | 6 | 应保留而未保留木株数每公顷低于10株 | 每超过一株扣1分 |  |
|  | 幼树保护 | 4 | 公顷损伤或搭压目的树种10株以内 | 多损伤1株扣1分 |  |
|  | 天窗 | 4 | 不得出现人为天窗 | 出现不得分 |  |
|  | 伐根（茬高） | 4 | 合格率85%以上 | 低于85%按比例得分 |  |

附件三：移交绩效考评指标表

| 大类 名称 | 小类名称 | 基本指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移交 事项 | 1.成立移交委员会 | ①在移交前12个月内成立不少于3人的移交委员会②移交委员会需配合政府方移交委员会的各项事宜 | 每不满足一项基本指标要求扣1分，并给予5天的整改时间，拒不整改或者整改不合格加扣3分 |
|  | 2.乙方情况 | ①乙方因劳动纠纷影响项目如期移交 ②乙方应对有技术要求的监测系统、设备等操作办法和设备日常养护要求等对接收人员进行培训，直到接收人员熟练操作为止。 | ①每项基本指标中的每处不达标扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。 |
|  | 3.移交的内容 | ①本项目的林木、林地使用权等 ②与本项目相关使用的所有器材、机械、设备和必备配套基础设施； ③本项目改扩建设施（如有）； ④本项目的工程档案、竣工资料、养护资料、操作及维修手册和检测、评定资料电子文档等； ⑤项目范围内全部设施的使用权；与项目设施相关使用的所有构件、设备、零备件和配件的使用权；和项目设施相关的附属配套设施的使用权。 ⑥所有尚未到期并且依其性质可以转让的担保、保险及其他合同性权益； ⑦乙方在合作期内形成的一切商标、专利、软件、著作权、专有技术及所有知识产权或无形资产的文件； ⑧项目运营管理方案、维修和养护资料的移交。 | ①每项基本指标中的每处不达标扣0.5分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改或整改不合格的每处加扣10分。 |
| 移交质量考核 | 1.设施设备成新率、完好率 | 设施设备成新率达到80%、完好率需符合移交委员会订立的移交要求。 | ①每项基本指标中的每个资产不达标的扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。 |
|  | 2.林木存有量及存活量 | 林木存有量及存活量经第三方检测机构鉴定符合移交时的标准 | 移交时林木存有量及存活量经第三方鉴定不符合移交要求的，每项扣5分。 |
| 移交 期限 考核 | 移交的时间 | 本项目需在运营期结束后的第一天完成移交 | 每延误一天扣0.3分 |
|  | 移交缺陷责任期 | 移交完成后有12个月的缺陷责任期，在缺陷责任期内需保证设施设备等资产无质量问题 | ①如在缺陷责任期资产发生质量问题，管理标准中每处不达标的扣0.3分；②按照整改通知书要求的时限内完成整改，超过整改期未能完成整改的每处加扣10分。 |

附件四：履约保函格式

履约保函格式（或甲方认可的其他格式）

致：嵩县林业局（以下简称“甲方”）

地址：

邮政编码：

根据嵩县林业局和[乙方名称]（下称“乙方”）于202X年XX月XX日签署的《嵩县国家储备林基地建设PPP项目PPP项目合同》（下称“《PPP项目合同》”）。根据该合同约定，乙方应向甲方提供由甲方认可的银行保函，以担保乙方全面、正确地履行项目投融资、设计、建设、运营维护和移交等义务。

应乙方的要求，我们[银行/金融机构名称]作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为[   ]的第[    ]号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保乙方将根据《PPP项目合同》的条款和条件，履行其在《PPP项目合同》中的全部义务。如乙方未根据《PPP项目合同》的条款和条件履行《PPP项目合同》中的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面通知要求后的第五（5）个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须甲方确证该支付满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于乙方未履行《PPP项目合同》中的某一项或某几项义务。我们在此放弃甲方在向我方提出付款要求之前首先向乙方提出付款要求或对乙方提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，甲方与乙方之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充，都不免除我方在本担保项下应承担的担保责任。我行在此放弃对此类更改、补充或修改要求给予通知的权利。

本保函自签署之日[   ]年[   ]月[   ]日起，至本保函生效之日后十二（12）个月结束之日，即[   ]年[   ]月[   ]日止。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》中约定的含义（我们确认已收到《PPP项目合同》的一份复印件）。

担保人特此声明：

1.担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。

2.本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3.与本保函有关的各项通知和/或信函，包括索偿通知等经信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知/或信函。

收件人：

地址：

电话：

4.本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签署并加盖担保人公章即行生效。

5.担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构名称:_________________

银行/金融机构盖章__________________

签字:__________________

姓名：__________________

职务：__________________

日期:__________________