河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制

工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目

竞  争  性 磋 商 文 件

编号：HNZB[2020]N0957号

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章  磋商须知	8

磋商供应商须知前附表	8

附件：综合评分法	26

第三章  项目要求	30

第四章  合同格式及主要条款	33

第五章  磋商响应文件格式	58

第一章  竞争性磋商公告

河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目竞争性磋商公告

采购编号：HNZB[2020]N0957号

1、招标条件

河南招标采购服务有限公司受河南省化工研究所有限责任公司的委托，就二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目进行竞争性磋商。

2、项目概况与招标范围

2.1、项目名称：河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目；

2.2、采购编号：HNZB[2020]N0957号；

2.3、项目地点：新乡平原新区河南省化工研究所有限责任公司生产试验基地；

2.4、资金来源：财政资金；

2.5、项目本次招标预算：1250000元 ，招标控制价：1249946.3元

2.6、采购范围及内容：

二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造，主要内容包括：基础设施维修改造、消防设施维修改造、供水供电系统改造、实验楼外墙粉刷、会议室装修、危险废物物联网及易制爆化学品监控系统设备安装、办公楼数字监控系统等本项目竞争性磋商文件等包含的全部内容。

2.7、质量要求：符合国家现行规范和标准要求，质量达到合格工程标准。

2.8、计划工期：120日历天

3、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、供应商具有住房和城乡建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

- 拟派往的项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且没有正在施工和正在承接的工程项目；

- 提供政府采购反商业贿赂承诺书；

5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；

6、本项目亦不接受联合体投标，单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与该项目。

其他有关事项：购买磋商文件时须携带单位法人授权委托书原件（注明招标编号和项目名称），营业执照、资质证书副本复印件加盖公章，被授权人身份证及其复印件。

4、政府采购政策

本项目扶持中小企业、监狱企业及残疾人企业发展，鼓励节能环保产品等，具体政府采购政策落实情况详见磋商文件。

5、磋商文件的获取

竞争性磋商文件出售时间：2020年11月26日至2020年12月3日；

竞争性磋商文件出售地点：郑州市金水区纬四路13号河南招标采购服务有限公司302房间；

竞争性磋商文件出售方式：现场出售，500元/本；

6、磋商文件的递交

竞争性磋商响应文件接收截止时间：2020年12月7日下午15:00；

竞争性磋商响应文件接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼418室（郑州市纬四路13号，花园路与纬四路交叉口向东五十米路北的第一个院）。

7、发布公告的媒介

本次竞争性磋商公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南招标采购网》上同时发布。

8、联系方式

采购人：河南省化工研究所有限责任公司

地 址：郑州市建设东路37号

联系人：郭老师

联系电话：0371-67449495

采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：徐女士      联系电话：0371-65993522

地址：郑州市纬四路13号

河南招标采购服务有限公司

2020年11月25日

第二章  磋商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人 |  | 采 购 人：河南省化工研究所有限责任公司 联系人：郭歌 联系电话：0371-67449495 地址：郑州市建设东路37号 |
| 2 |  | 采购代理机构 |  | 名称：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市纬四路13号 联系人：徐女士 电话：0371—65993522 |
| 3 |  | 项目名称 |  | 河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目 |
| 4 |  | 项目地点 |  | 新乡平原新区河南省化工研究所有限责任公司 生产试验基地 |
| 5 |  | 项目本次招标预算 |  | 招标预算：1250000元 ，招标控制价：1249946.3元；投标报价超过限价，为无效投标。 |
| 6 |  | 资金来源及比例 |  | 财政拨款，资金100% |
| 7 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 8 |  | 采购范围 |  | 二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造 本项目工程量清单及磋商文件范围内的施工及保修，具体内容详见磋商文件及工程量清单。 |
| 9 |  | 计划工期 |  | 120日历天 |
| 10 |  | 质量保修 |  | 详见合同附件《工程质量保修书》 |
| 11 |  | 供应商资格要求 |  | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、供应商具有住房和城乡建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 3、拟派往的项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且没有正在施工和正在承接的工程项目； 4、提供政府采购反商业贿赂承诺书； 5、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果； 6、本项目亦不接受联合体投标，单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与该项目。 |
| 12 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受,应满足下列要求 |
| 13 |  | 踏勘现场 |  | 不组织,可自行踏勘。 1、供应商领取磋商文件后自行组织现场勘察活动，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。 2、勘察现场所发生的所有费用、风险由供应商自己承担。 3、采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 14 |  | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 15 |  | 供应商在投标预备会前提出问题 |  | 时间： / |
|  |  |  |  | 形式： / |
| 16 |  | 采购文件澄清发出的形式 |  | 盖采购人或采购代理公司单位公章的书面文件扫描件通过邮箱发至各供应商单位授权代理人或网上发布。 |
| 17 |  | 分包 |  | □不允许 允许，分包内容要求：分包单位应具有相应资质 |
| 18 |  | 实质性要求和条件 |  | 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 |
| 19 |  | 偏差 |  | 不允许 □允许，偏差范围：/ 偏差幅度：/ |
| 20 |  | 构成采购文件的其他材料 |  | 技术要求、采购文件的澄清与修改等。 |
| 21 |  | 供应商要求澄清采购文件 |  | 时间：2020年12月1日17:30前 |
|  |  |  |  | 形式：盖单位公章的书面文件递交至采购代理公司302房间。 |
| 22 |  | 采购文件澄清发出的形式 |  | 盖采购人或采购代理公司单位公章的书面文件扫描件通过邮箱发至各供应商单位授权代理人或网上发布。 |
| 23 |  | 采购文件修改发出的形式 |  | 盖采购人或采购代理公司单位公章的书面文件扫描件通过邮箱发至各供应商单位授权代理人或网上发布。 |
| 24 |  | 构成响应文件的其他材料 |  | 见采购文件 |
| 25 |  | 增值税税金的计算方法 |  | 按一般计税方法计算。 |
| 26 |  | 报价方式 |  | 固定费用包干报价 |
| 27 |  | 响应报价的其它要求 |  | 按磋商文件中相关要求进行 |
| 28 |  | 响应文件有效期 |  | 60日历天（投标截止之日起） |
| 29 |  | 磋商保证金 |  | 是否要求供应商递交磋商保证金： 不要求 □要求 |
| 30 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  | 无 □有，具体要求：/ |
| 31 |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 2018或2019年（成立年度营业月份不足12个月者成立年度的财务审计报告可以不提供） |
| 32 |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 2017年1月1日至今 |
| 33 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 不作要求 |
| 34 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许，具体要求： |
| 35 |  | 响应文件正副本份数及其他要求 |  | 响应文件正本份数：壹份。 响应文件副本份数：贰份。 是否要求提交电子版文件：要求提供电子版。 其他要求：/ |
| 36 |  | 响应文件是否需要分册装订 |  | 不需要 □需要，分册装订要求：/。 |
| 37 |  | 响应文件所附证书证件要求 |  | 响应文件所附证书证件均为原件打描件，并加盖供应商单位公章。 |
| 38 |  | 响应文件签字或盖章要求 |  | 盖章是指盖单位公章， 签字是指手写签名。 |
| 39 |  | 封套上应载明的信息 |  | 采购人名称：河南省化工研究所有限责任公司 河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目响应文件 采购项目编号：HNZB[2020]N0957号 在 年 月 日 时 分前不得开启（填写投标截止时间） 供应商名称： （加盖单位公章） 供应商地址： 日 期： |
| 40 |  | 投标截止时间 |  | 2020年12月7日下午15:00（北京时间） |
| 41 |  | 递交响应文件地点 |  | 河南招标采购服务有限公司四楼418室 |
| 42 |  | 响应文件是否退还 |  | 否 □是，退还时间： |
| 43 |  | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组构成： 3 人。 |
| 44 |  | 磋商小组推荐成交候选人的人数 |  | 3人 |
| 45 |  | 成交候选人公告媒介及期限 |  | 公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南招标采购网》； 公告期限：1个工作日； 质疑期限：公告期限结束后7个工作日。 |
| 46 |  | 是否授权评标委员会确定成交人 |  | □是 否 |
| 47 |  | 履约保证金 |  | 是否提交履约保证金：是 履约保证金金额：成交金额的5%。 履约保证金的形式：银行履约保函。 履约保证金的交纳方式：成交人在领取中标通知书后、签订合同前向采购人提供。 履约保证金的退还：工程验收合格，资料正式交接完毕，交付采购人使用后，转为质量保证函。 |
| 48 |  | 验收标准 |  | 符合国家现行规范和标准要求，质量达到合格工程标准 |
| 49 |  | 付款方式 |  | 详见合同条款 |
| 50 |  | 需要补充的其他内容 |  | 详见以下 |
| 50.1 |  | 类似项目 | 供应商2017年1月1日以来承揽过类似项目。 |  |
| 50.2 |  | 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版 | □不要求 要求 响应文件电子版内容：包含所有响应文件内容； 响应文件电子版份数：1份（U盘存储）； 响应文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套缝口处加盖供应商单位章，在封套上标记“（项目名称）响应文件电子版”字样。 |  |
| 50.3 |  | 按照本须知第5.1款的规定，采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。 |  |  |
| 50.4 |  | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 50.5 |  | 除供应商须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |  |  |
| 50.6 |  | 本项目的招标投标活动接受监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 50.7 |  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |
| 50.8 | 本次招标代理费壹万伍仟元整，包含在供应商本次响应报价中，由中标人在领取中标通知书时一次性交纳。 |  |  |

一、导   言

- 项目概况

1.1本项目已具备招标条件，可以进行竞争性磋商活动。

1.2采购人：河南省化工研究所有限责任公司

1.3项目名称：河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究

中心基础配套设施维修改造工程项目

1.4资金来源：财政资金

- 采购范围

2.1本次采购项目为河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目。

2.2详细内容见“第三章 技术标准要求”。

- 竞争性磋商申请费用

见磋商供应商须知前附表

- 服务时间及地点：接采购人通知。

- 竞争性磋商供应商资格条件：

5.1、详见磋商供应商须知前附表

- 竞争性磋商申请要求

6.1本项目不允许同一竞争性磋商申请单位提交两份或两份以上不同实质内容的竞争性磋商响应文件。

6.2不论竞争性磋商申请结果如何，招标单位对供应商的竞争性磋商响应文件均不退还，且不对此作任何解释。

- 定义及解释

7.1货物：系指供应商按竞争性磋商文件规定所提供的货物采购。

7.2服务：系指供应商提供的货物及其他伴随服务。

7.3采购人（业主）：河南省化工研究所有限责任公司。

7.4供应商：是指响应竞争性磋商、参加竞争性磋商申请竞争的法人或者其它组织。

7.5招标代理机构：河南招标采购服务有限公司。

7.6竞争性磋商委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7日期：系指公历日。

7.8 竞争性磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷形式。

7.9合格的供应商为资格审查通过的具有独立法人资格的供应商。

- 保证

供应商应保证在竞争性磋商响应文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成竞争性磋商响应文件承诺的所有内容及服务。

二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件包括本文件所有内容及按第9.3、9.4条款内容发出的补充文件。

9.2磋商人应详细阅读竞争性磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果磋商人不按竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件和资料的，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致竞争性磋商响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

9.3竞争性磋商文件的澄清

要求澄清竞争性磋商文件的供应商应以书面形式并加盖企业公章按竞争性磋商供应商须知前附表中的地址告知招标代理机构。招标代理机构将答复发给所有竞争性磋商文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

9.4竞争性磋商文件的修正

9.4.1在竞争性磋商申请截止前，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正竞争性磋商文件。该补充文件将成为竞争性磋商文件的一部分。

9.4.2补充文件将以书面方式发给所有竞争性磋商文件收受人，竞争性磋商文件收受人应以书面形式回复招标代理机构确认收到每一份补充文件。

9.4.3为使供应商有足够的时间按修正的竞争性磋商文件准备竞争性磋商响应文件，采购人需要按规定延长竞争性磋商申请截止时间，并将此变更通知所有竞争性磋商文件收受人。

三、竞争性磋商响应文件的编制

- 竞争性磋商响应文件

10.1竞争性磋商响应文件的组成

见竞争性磋商响应文件格式要求。

10.2竞争性磋商响应文件编制要求

10.2.1竞争性磋商申请单位应按竞争性磋商文件提供的竞争性磋商申请格式和要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应按A4规格标准打印，胶装成册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性磋商文件的要求签字盖章。

10.2.2竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名并加盖供应商单位公章确认。

10.2.3竞争性磋商响应文件正本和副本的封面或扉页应标明的内容详见“竞争性磋商响应文件格式”。

10.2.4竞争性磋商响应文件的封面上应分别标明“正本”或“副本”字样。

10.3竞争性磋商响应文件的份数

见供应商须知前附表规定，正本与副本不一致时以正本为准。

10.4竞争性磋商响应文件的修改与撤回

如供应商需要修改或撤回其竞争性磋商响应文件，必须在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间前将修改或撤回其竞争性磋商响应文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。供应商不得在竞争性磋商申请截止时间后修改和撤回竞争性磋商响应文件。

10.5竞争性磋商响应文件有效期

竞争性磋商响应文件自本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间起生效，其投标响应有效期见供应商须知前附表。

10.6特别说明

10.6.1竞争性磋商申请语言：供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关竞争性磋商申请的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.6.2计量：在竞争性磋商响应文件中以及所有供应商与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.7竞争性磋商申请的报价

10.7.1供应商根据按磋商文件要求完成报价，采购人有权进行核实。

10.7.2 如竞争性磋商申请报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.7.3全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

- 竞争性磋商保证金：无

四、竞争性磋商响应文件的密封与递交

- 竞争性磋商响应文件的密封

12.1竞争性磋商申请单位应将竞争性磋商响应文件的正本、副本、电子版均密封包装递交，包装封面上加盖竞争性磋商申请单位印鉴，需标明的内容见供应商须知前附表。

- 竞争性磋商响应文件的递交

供应商应在竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间将竞争性磋商响应文件递交至前附表指定的磋商地点，密封不符合本磋商文件要求的竞争性磋商响应文件将被拒收。

- 竞争性磋商申请截止时间

竞争性磋商申请截止时间为竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间。

- 迟到的竞争性磋商响应文件

在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件，招标单位将拒收。

五、竞争性磋商程序

- 磋商

16.1 磋商在竞争性磋商供应商须知前附表中规定的时间和地点进行。供应商法人授权代表应持授权委托书与身份证签到以证明其出席。在竞争性磋商时，请供应商携带好身份证，在二次报价时出示。

- 磋商委员会

磋商委员会组成详见供应商须知前附表。

- 磋商原则

18.1 公开、公平、公正，科学、择优。

- 磋商纪律

19.1磋商委员会成员和参与磋商工作的有关人员不得透露对竞争性磋商响应文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与磋商有关的其它情况。

19.2 除竞争性磋商供应商须知第9条款的规定以外，授予成交通知书前，任何供应商均不得就与其竞争性磋商响应文件有关的问题主动与采购人和招标代理机构联系。

19.3如果供应商试图对磋商委员会的磋商施加影响，将导致该供应商的竞争性磋商响应文件被废标。

- 竞争性磋商响应文件的澄清与修正

20.1磋商委员会可以要求供应商对竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其竞争性磋商申请将被拒绝：

20.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如竞争性磋商申请报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.磋商文件的初步审查

初步评审包括：形式评审、资格评审、响应性评审和响应报价的评审。评委会首先对各响应人的响应文件按照响应性评审因素进行初步评审，初步评审不合格的响应人的响应文件不得进入第二轮报价。

响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效文件处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）其他没有实质性响应采购文件要求的。

（4）初步评审的内容中有不符合的。

（5）供应商应按照“竞争性磋商文件”并结合企业情况进行报价，响应报价不得高于采购人给定的招标控制价。

备注：评标委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

在评标过程中，评标委员会发现供应商的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能会影响服务质量的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审 标准 | 响应人名称 | 与营业执照等相关证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |
| 2 | 资格 评审 标准 | 供应商资格条件第1条 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 供应商资格条件第2条 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 供应商资格条件第3条 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 供应商资格条件第4条 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
| 3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标（响应）范围 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 质量保修 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 响应报价 | 响应报价符合磋商文件的相关规定。 |

22.推荐中标候选人

22.1磋商小组对通过初步审查的供应商分别单独进行磋商。磋商双方可以就磋商项目所涉价格、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价, 供应商最终报价提交后，报价不得进行更改。

22.2经磋商小组确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

22.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

22.4 评审报告应当按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关规定进行编制。

22.5评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.6在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致或对于供应商提供的技术方案等不能判断是否满足本项目建设需求的使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为未通过。

22.7磋商小组对于恶意竞标（即：报价明显偏低且又不能合理说明或不能提供相关证明资料的），磋商小组可认定该供应商以低于成本报价恶意竞标，其投标作废标处理。

23.定标

23.1磋商委员会按照竞争性磋商文件中磋商标准的规定评定供应商名次。

23.2若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定成交人或者重新招标。

23.3若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后中标无效。应当按照中标条件从其余供应商中重新确定成交人或者重新招标。

24.其它

24.1本竞争性磋商文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如竞争性磋商申请单位在本次竞争性磋商活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

24.2本竞争性磋商文件根椐国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

六、授予合同

25.中标通知及签订合同

25.1在竞争性磋商申请有效期内，中标结果以书面形式通知成交人。

25.2对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有竞争性磋商响应文件不予退还。

履约保证金：

履约保证金金额：成交金额的5%。

履约保证金的形式：银行履约保函。

履约保证金的交纳方式：成交人在领取中标通知书后、签订合同前向采购人提供。

履约保证金的退还：工程验收合格，资料正式交接完毕，交付采购人使用后，转为质量保证函。

26.签订合同

26.1 成交人收到成交通知书后，应在三十日内与采购人签订合同。

26.2 竞争性磋商文件、成交人竞争性磋商响应文件以及成交人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 若成交人未能或拒绝按竞争性磋商文件要求及其竞争性磋商响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交人或选择重新招标。

26.4 授标时更改非实质性条款的权力

采购人在授予合同时有权对竞争性磋商文件中规定的非实质性内容予以更改，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

26.5 知识产权

26.5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用图纸或技术资料的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

附件：综合评分法：

| 2.2.1 | 分值构成 | 技术标：35分 商务标：35分 综合标：30分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2（1） | 商务标的评标分值：35分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的有效供应商的最终报价为评标基准价计算方法如下： 评标基准价=有效供应商的最低最终报价 磋商报价得分=评标基准值/最终报价×35分 注：有效供应商是指实质上响应磋商文件要求并通过实质性审核未被废标的所有供应商。 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。 |  |
| 2.2.2（2） | 技术标的评标分值：35分 | 1．内容完整性和编制水平 根据实现招标项目要求的水平及能力由评委自主打分。 | 1-2分 |
|  |  | 2．施工方案和技术措施 根据落实招标要求的水平及能力打分： 落实招标要求的水平高，能力强，得6分； 落实招标要求的水平较高，能力较强，得4分； 落实招标要求的水平较低，能力差，得2分； 无此内容不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 3．质量管理体系与措施 对装修、改造等重点项目施工质量管理的科学性、有效性进行评价，同时对总项目施工配合要求是否作出具体、有效的安排，是否有具体的质量保障措施，工程验收组织方案是否落实装修、改造等验收规范要求： 以上各项措施完善，科学有效，得4分； 以上各项措施较完善，较科学有效，得2分； 以上各项措施较差，得1分； 无此内容不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 4．安全管理体系与措施 根据落实招标要求的水平及能力打分； 落实招标要求的水平高，能力强，得4分； 落实招标要求的水平较高，能力较强，得2分； 落实招标要求的水平较低，能力差，得1分； 无此内容不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 5．环境保护管理体系与措施 根据在节能减排、绿色施工、工艺创新、环境和设施保护方面针对本工程是否有具体、有效的措施。 保护措施具体，有效，得4分； 保护措施较具体，较有效2分； 保护措施较差，得1分； 此内容不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 6．工程进度计划与措施 根据落实招标要求的水平及能力打分。工程施工有关进度计划是否能满足工期要求，是否有具体的工期保障措施，应有明确违约承诺和应急预案。 科学合理，得3分； 较科学合理，得2分； 不够科学合理，得1分； 无此内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 7．拟投入资源配备计划 评价项目施工机械、检测设备投入力度和水平，对其项目管理的整体技术水平进行综合评价。 整体评价高，得3分； 整体评价一般，得2分； 整体评价差1分； 无此内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 8．施工进度表或施工网络图 根据落实招标要求的水平及能力打分。工程施工进度表或施工网络图编制是否科学合理。 科学合理，得2分； 较科学合理，得1分； 不够科学合理，得0.5分； 无此内容不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 9．施工总平面布置图 根据落实招标要求的水平及能力打分。工程施工总平面布置图编制是否完善科学合理。 科学合理，得2分； 较科学合理，得1分； 不够科学合理，得0.5分； 无此内容不得分。 | 0-2分 |
|  |  | 10.先进的工艺、设备和技术应用 根据新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用进行综合评价。 整体评价高，得3分； 整体评价一般，得2分； 整体评价差1分； 无此内容不得分。 | 0-3 |
|  |  | 11.风险控制及应急措施 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施完善，得2分； 风险防控管理措施不齐全，风险预控基本符合规范要求，风险控制要点定位模糊，各阶段风险控制及应急措施不完善，得1分； 无此内容不得分。 | 0-2分 |
| 2.2.2（3） | 综合标的评标分值：30分 | 企业质量、环境、健康体系认证： 企业具有有效的质量、环境、健康体系认证的，三证齐全得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 0-3分 |
|  |  | 项目经理业绩： 投标项目经理在2017年6月30日（以合同签订时间为准）以来，作为本次投标单位项目经理签订的类似（装修改造工程）合同项目业绩(包含合同、中标通知书及发布中标通知书的网站截图)，每份得3分，最高累计得6分。 | 0-6分 |
|  |  | 企业业绩： 投标企业在2017年6月30日（以合同签订时间为准）以来，类似（装修改造工程）合同项目业绩(包含合同、中标通知书及发布中标通知书的网站截图)，每份得3分，最高累计得9分。 项目经理业绩和企业业绩不得重复计算。 | 0-9分 |
|  |  | 项目管理机构： （1）项目技术负责人具有中级及以上职称得1分。 （2）施工、材料、质量、资料、安全、造价人员配备合理，以上人员齐全的得3分；每缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-4分 |
|  |  | 优惠服务条件的承诺： 1.施工期间服务承诺0-3分 施工期间，加强安全防护措施，施工现场符合安全文明施工标准，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用： 施工期间服务承诺完善，得3分； 施工期间服务承诺较完善，得2分； 施工期间服务承诺较差，得1分； 无此内容不得分。 2.质保期内外服务内容及承诺0-3分 投标企业改善经营服务态度，针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，为采购人排忧解难，质保期内外服务承诺： 服务内容及承诺能够满足采购人实际需求，得3分； 服务内容及承诺能够基本满足采购人实际需求，得2分； 服务内容及承诺不能满足采购人实际需求，得1分； 无此内容不得分。 3.其他实质性承诺 0-2分 其他实质性服务、优惠承诺适用性强，得2分； 其他实质性服务、优惠承诺较适用，得1.5分； 其他实质性服务、优惠承诺适用性较差，得1分； 无此内容不得分。 | 0-8分 |

第三章  项目概况及工程量要求

一 、项目概况

1、项目名称：河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究

中心基础配套设施维修改造工程项目；

2、采购编号：HNZB[2020]N0957号；

3、项目本次招标预算：1250000元 ，招标控制价：1249946.3元

4、采购范围及内容：二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造，主要包括以下内容：

| 序号 | 分项工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施维修改造 |  |
| 2 | 会议室1装修 |  |
| 3 | 消防设施维修改造 |  |
| 4 | 危险废物物联网及易制爆化学品监控系统设备安装 |  |
| 5 | 实验楼外墙涂料 |  |
| 6 | 无塔供水及水净化系统 |  |
| 7 | 供电系统及不间断电源升级改造 |  |
| 8 | 办公楼数字监控系统 |  |
| 9 | 会议室2装修 |  |

二、项目内容及技术标准

符合国家现行规范和标准要求，质量达到合格工程标准

三、工程量要求

详见附件招标清单

第四章  合同格式及主要条款

河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究

中心基础配套设施维修改造工程项目

招标编号：HNZB[2020]N0957号

合

同

书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中民人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：日历天

四、质量标准

工程质量：符合标准。

- 合同价款：               元整（¥         元）  （成交报价）

- 项目经理

承包人项目经理： 。

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地   址  ：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

电  话：

项目负责人：                      传  真：

开户银行：

账  号：

电子邮箱：

- 通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

- 专用条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

严格遵守相关法律法规及采购方的要求、原则。施工前乙方必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3）工序要求

所有施工工艺按照国家、行业标准执行，重要工序、隐蔽工程经甲方验收签字确认后方可进行下一步施工。每道工序完成后必须签署工序（隐蔽）工程验收单。如未经甲方验收，承包人私自进行下一步施工，甲方将视其为未做该项工序，要求承包人立即停工，并按标准进行施工，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包人未按照工序施工，经甲方要求后仍未改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合采购文件要求且由甲方现场人员书面认可的施工材料。主材进场，必须签署材料确认验收单。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包方未按照要求使用材料，经甲方要求整改后仍未按要求改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（5）人员要求

项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责并签到确认，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

专业人员

根据国家、行业相关要求，专业施工人员应具有从业资格证件方可上岗施工的，必须提供相关资格证件后方可上岗施工。如发现施工人员无证上岗的，甲方有权要求承包人立即更换符合要求的施工人员施工。

（6）验收要求

正式验收时，由承包人提出书面申请，并递交完整竣工文件。由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我院施工黑名单。

（7）处罚标准

施工前乙方按甲方要求，提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每延误一天按合同价1%处罚。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求或没有进行工序验收的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

施工材料未签署材料确认单或不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

项目经理无故不在现场、未按时签到或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。如发现施工人员无证上岗的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我院施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定总价合同 方式确定。施工工程量严格按照采购文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需甲方研究同意后，按甲方相关规定执行，乙方未经甲方同意随意变更工程量的，甲方不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在总价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

双方约定合同价款的其他调整因素：      /

5  计量与支付

5.1 工程款

工程验收合格后，中标人向发包人出具合同总金额5%的银行保函作为质量保证金，发包人收到质保函后，一次性支付全部合同款，在质保期满后无质量问题即解除。

因承包人原因造成工程延期导致财政收回资金的，由承包人承担全部责任,发包人有权解除合同。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：结算合同价的5%。

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：详见合同附件《工程质量保修书》。

8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致        ：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年    月   日

9  施工技术要求

10 工程量清单（成交单位投标时所报的清单）

合同附件

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

保修责任范围包括工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，三方约定如下：在承包人承包施工的范围、内容、项目内属承包人责任造成的质量问题，由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期2个供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：软、硬件质保期3年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，经发包人确认无遗留问题后业主单位应无息退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，因此产生的费用及给发包人造成的损失由承包人承担；发包人有权从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付，有权向承包人追偿。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，未及时到达现场抢修，发包人可以委托他人抢修，由此产生的费用由承包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，如工程已经移交给发包方，则由发包方组织验收；如工程未移交给发包人，则由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因承包人未在约定期限内实施保修的，承包人应承担发包人的损失，包括但不限于第三方修理费用。

六、各方约定的其他工程质量保修事项：  按国家相关规定执行  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满，发包人均有权利要求承包人履行保修责任。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

开户银行：

账    号：

邮政编码：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

开户银行：

账    号：

邮政编码：

第五章  磋商响应文件格式

正本或副本

采购编号：HNZB[2020]N0957号

项目名称：河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术

研究中心基础配套设施维修改造工程项目

磋商响应文件

供  应  商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

目  录

自拟

一、投 标 函

致：      （采购人名称）

1、根据你方采购编号为HNZB[2020]N0957号的河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述磋商文件后，我方愿以人民币    （大写）  元( 小写金额       元)的响应报价参加投标。

2、我们已经详细审核了全部磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方承认投标函附表是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所提交的磋商文件在“磋商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺在中标后按国家规定的标准向代理机构支付本次中标服务费用。

7、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

供应商：          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码： 电话：

传  真：

日    期：年 月 日

1.1 投标函附表-磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段号 |  |
| 供应商 |  |
| 投标（响应）范围 |  |
| 磋商报价（元） | 大写： 小写： |
| 质量 |  |
| 工期 | 合同签订后 日历天 |
| 工程保修期 | 自工程验收合格之日起 年,如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |
| 投标有效期 |  |
| 服务承诺 | （可另附页） |

申  请  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：             年      月     日

1.2 报价明细表

（格式自拟，盖单位公章）

二、供应商资格证明文件

*1.有效的营业执照；

*2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

*3.最新年度财务状况报告（2018或2019年度经审计的完整的财务审计报告（需注册会计师签字并盖章）或其基本开户银行（需附开户许可证）出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

*4.2020年任意月份依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，新成立企业从成立之日起计算；

*5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

*6.供应商具有住房和城乡建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

*7.项目经理应具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证书，且没有正在施工和正在承接的工程的承诺书；

*8. 政府采购反商业贿赂承诺书原件；

*9.单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与该项目的书面声明函（格式自拟）；

（以上项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料）,未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。

- 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果；

信用查询时间: 投标截止时间；

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；如果投标供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被作为无效处理。

查询及记录方式：采购人开标当日保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力，查询时间为投标截止时间，并将复查结果网页打印、签字并存档。如果采购人对查询结果进行复查，将以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据。

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：		系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：                     （盖章）

日      期：     年   月  日

四、授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）     磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证

供应商：                        （盖章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                     （签字）

身份证号码：

年月日

五、施工组织设计

应根据本次招标项目的内容和特点进行针对性的编制。

六、企业实力企业业绩证明材料

七、项目管理小组

| 序号 | 人员姓名 | 证书 | 证书号 | 专业 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

人员相关证书记录附后

我公司承诺如中标后发现我单位未安排以上人员组建项目管理小组的情况，我单位自愿放弃中标资格。

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期：年 月 日

八、服务承诺

我公司承诺：

在河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目采购活动中，我公司承诺如下：

（承诺内容）

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人：              （签字或盖章）

日    期：年 月 日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在河南省化工研究所有限责任公司二噁英检测与控制工程技术研究中心基础配套设施维修改造工程项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

供应商（公章）：

年   月   日

十、项目经理无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有正在施工和正在承接的工程项目。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

供应商（公章）：

年   月   日

十一、供应商认为需要补充的其他文件或资料

十二、中小企业声明函件

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。