郑州市中小学电子学籍管理系统运行维护项目

一、项目现状

为提升全市中小学信息化管理水平，促进学生学籍管理、毕业升学、招生录取等工作进一步规范化、制度化，自2007年起，郑州市教育局在全市范围内启动了中小学学籍电子化管理工作。随着信息化工作的推进，在学籍电子化管理的基础上，如今郑州市教育局已经初步建成涵盖学生学籍管理、小升初综合管理系统、中考报名系统等功能的大型学生信息综合管理系统，多个业务系统通过业务流形成一个有机整体，通过权限分配实现不同层面对学籍管理的不同要求，同时提供与学生卡、中招、综合素质评价、体卫艺活动报名等系统的接口服务，实现与其他业务系统的数据共享。业务主要包括：

1.学籍管理业务

（1）学籍基础数据采集；

（2）学生基本信息管理。能够批量导入或单个录入学生信息，记录学生奖惩情况，统计分析在校／在籍学生情况，生成上报的学籍电子注册数据和各类报表；同时提供学生基本情况、家庭情况、学习简历、奖励情况、处罚情况、考评情况、入学考试、军训情况、外地学生在本地联系人、考试成绩等档案信息的管理功能；

（3）新生入学、在校生管理功能；

（4）学期/学年注册。

（5）学籍异动，完成学籍异动申请及异动审批流程的管理；

（6）学生毕业。

（7）学籍基本信息查询、统计、各类报表。

2.学生综合素质评价

主要实现设置学期学生综合素质评定结果、评定结果比例检测等。

3.理化生实验考试考务管理

主要实现理化生参考学生信息处理、参免考学生设置、理化生考点考场管理、理化生考务管理、理化生成绩反馈等。

4.电子学籍系统数据服务及决策分析

系统提供学生身份认证、获取学籍信息等对外学籍服务接口，通过严格的身份认证保障学籍数据的安全性，同时提供电子学籍数据基础分析报表服务。

二、建设需求

郑州市中小学电子学籍管理系统承载着我市中小学学生核心数据，信息系统运维稳定和信息数据安全是我市学生管理业务正常运转的基本保障，为保障系统正常运行，提出学籍运行维护项目。

三、建设目标

本项目以我市中小学学生学籍数据为核心，范围涵盖市属学校和区属所有中小学，本项目内容包括中小学学籍系统运维、功能模块完善、现场技术服务、数据维护、操作指导、数据维护及系统与国家学籍开放平台对接的项目开发等。

四、技术参数

1.郑州市中小学电子学籍管理系统运行维护

| 分类 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 通用服务 | 一、系统巡检。检查系统功能模块运行情况，确保正常访问。 1.日常巡检：按照巡检方案定期开展系统巡检，每月不少于2次。 2.特巡特维：新生建档、毕业生升学等特殊时期按采购方要求执行特别巡视和维护。 3.巡检内容包括但不限于以下内容： （1）应用系统系统缺陷的发现及上报； （2）协助应用系统安全检查：配合安全服务厂商进行系统、应用漏洞检查； 4.编制系统巡检记录及巡检报告； 二、缺陷管理。系统消缺，确保系统性能正常 1.定期开展系统缺陷(含安全隐患)分析，制定隐患处理措施，每月不少于1次； 2.针对系统缺陷(含安全隐患)、漏洞，定期对系统升级程序补丁； 3.系统缺陷(含安全隐患)处理设计、调整、实施、测试工作； 4.系统缺陷(含安全隐患)处理； 5.技术性文档的完善和更新工作； 6.定期出具缺陷分析报告，每年不少于4次； 三、故障处置。响应服务台的派单，对用户报障/服务请求、系统告警、巡检发现的系统故障进行处理，确保恢复系统应用。 1.响应服务台的派单； 2.对服务请求分析、系统告警信息分析、巡视发现的系统故障分析； 3.对用户进行咨询解答、业务指导、操作指导； 4.配合采购方开展故障定位、原因分析、制定故障解决方案； 5.用户服务请求、告警、故障处理，协调沟通和协助指挥； 6.按维护服务响应要求保证系统恢复； 7.编制故障分析及处置报告； 四、应急保障。应急情况发生时及时响应、特殊时期应急保障支持。 1.协助采购方编制应急处置预案， 2.协助采购方开展应急演练（每年至少开展1次）； 3.按照应急预案及时响应和处置； 4.协助编制应急处置报告； 五、数据服务。数据处理及日常工作技术支持 1.授权的系统后台数据处理：包括数据查询、数据抽取校验、数据调试、数据备份、数据恢复；数据导入、导出、数据修正、处理；数据垃圾定期清理； 2.提供数据统计分析的技术支持； 3.提供数据应用工作的技术支持：包括协助编制系统业务数据应用技术方案；业务数据应用需求分析、问题分析及整改建议。 六、运维报告及其他技术支持。以项目为单位提供周期性的运维分析报告 1.运维分析月报； 2.运维服务年报。 |
| 业务运维 | △一、业务功能模块完善 对于学籍管理、学生综合素质评价、理化生实验考试考务管理应用模块代码的适应性完善。 1.及时响应和解决用户在使用应用系统过程中遇到的应用问题，负责收集、分析、定位问题，及时解决应在代码开发层面解决的问题。 2.归纳、总结、分类应用事件处理的方案，建立并完善系统事件处理知识库， 提高问题解决效率。 二、对于应用系统的数据问题管理 1.及时响应和解决用户在使用应用系统过程中遇到的数据调整需求问题，负责收集、分析、定位数据管理问题，拟定处理方案，按照流程处理数据，并跟进问题处理过程和结果验证过程。 2.归纳、总结、分类数据调整需求处理的方案，建立并完善系统数据调整处理知识库，提高数据调整需求的响应效率； 三、组织和管理学籍管理、学生综合素质评价、理化生实验考试考务管理系统版本更新发布工作。 根据系统变更和根据采购人的时间安排按时完成系统发布工作。 四、系统的新版本功能分析和验证工作 负责新版本模拟环境发布后，在规定期限内组织、完成对发布内容的版本功能分析和验证，及时反馈测试结果，确保系统发布后，能指导用户进行正确操作，及时答复新功能出现的提示、监控等操作问题，保障系统的正常运维。 △五、接口管理。 提供学籍系统与学生卡、中招、综合素质评价、体卫艺活动报名、小升初综合管理系统、小学入学综合服务系统等系统的接口服务。 |
| 服务方式和服务要求 | 在本服务项目中，投标方应明确自己的责任和义务，在充分了解招标方现有环境的基础上，提供规范化、高质量的服务，并对服务质量做出可量化的承诺。服务流程要求： 一、主动式服务 1.定期预防性维护服务： 投标方应承诺根据系统维护服务计划或用户要求为用户提供定期预防性维护服务。此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高应用的可使用率和高可靠性，把应用故障的可能性降低到最低。 2.应用运行健康检查： 投标方应提供一月一次的应用运行健康检查，按计划由投标方专家定期对应用系统性能进行诊断，根据结果出具性能诊断报告，并征得用户同意后调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施。 3.系统运行状况分析: 每季度一次对应用的运行状况进行分析。提供招标方应用运行状态和性能的分析、评估服务，以提高应用的可靠性、可用性和整体性能。每半年一次向招标方提交详细的应用可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。 4.重大变更支持: 在用户重大应用变更期间，服务方应提前一个月以上开展应用健康检查，协助招标方实施参数调整和性能优化，并提供远程电话支持，及时解决影响应用的突发问题。 投标方应在投标书中提交详细的主动式服务方案、流程、服务记录文档模版。 二、纠错性维护/维修服务 投标方应承诺根据用户的要求，提供电话、在线、现场技术支持服务和到场维修服务。需满足以下要求： 若发生故障影响招标方业务的正常运作，投标方应承诺接到故障报修电话后15分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内修复故障。 若发生故障不影响招标方业务的正常运作，投标方应承诺接到故障报修电话后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内修复故障。 投标方需在投标书中提交服务响应方式和流程的详细说明以及相关记录文档模版。 三、服务报告要求 投标方应承诺主动与用户部门及时沟通服务情况，每月定期提供本月的服务月报，服务期结束前应提供服务年报，并对每一次重大故障和问题的原因、解决方法、完成情况等形成专门报告，及时报送用户部门。 投标方应在投标书中提供相关服务的月报、年报和专题报告的样本。 |

2.郑州市中小学电子学籍管理系统开发及功能优化

| 分类 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 系统要求 | △1.新增计划班数控制 （1）届别管理：升级原届别管理功能； （2）计划班数：调整班级管理方式，班可与每届关联，使之适应班额设置需求； （3）计划班额设置：可设置每届学生的班级数量限额，防止出现超计划班招生； （4）班级管理：根据届别下设置的计划班数，控制可添加的班级数量； △2.异动申请控制：新增按年级控制各类异动的申请； 3.异常数据检查。升级异常数据检查功能，可按照“无年级、未分班”，“无年级、已分班”，“有年级、未分班”，“无学籍辅号”等进行数据检查，并提供数据调整功能。 4.向区管理员开放用户管理功能。向区管理员开放用户管理功能，为区管理提供辖区下学校的用户重置密码，绑定口令等功能。 5.下载中心：新增下载中心功能，所有对在籍生的导出操作记录至下载中心。 |

3.数据库脱敏系统

| 分项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据库 | 1.敏感数据自动发现 （1）要求能够按照用户指定的一部分敏感数据或预定义的敏感数据特征，对数据库中的数据进行自动的识别，发现敏感数据，并自动地根据规则对发现的敏感数据推荐最匹配的脱敏算法。 （2）通过自动识别敏感数据，可以避免按照字段定义敏感数据元的繁琐工作，最大限度地减少人工操作带来的疏漏及错误，同时能够持续的发现新的敏感数据。 2.内置脱敏算法 |
| 脱敏 | （1）要求根据不同数据特征，内置丰富高效的脱敏算法，可对常见数据如姓名、证件号、日期、住址、电话号码、Email地址等敏感数据进行脱敏，脱敏算法包括但不限于： 同义随机替换，使用相同含义的数据替换原有的敏感数据，如身份证号脱敏后仍然为有意义的身份证号； 数据遮蔽，将原数据中部分或全部内容，用“*”或“#”等字符进行替换，遮盖部分或全部原文； 同义确定性替换，确保在运行屏蔽后生成可重复的屏蔽值； 自定义脱敏算法，用户可根据自身的数据特征和政策合规、应用系统等需要，定义专门的脱敏算法。 3.脱敏规则 （1）包含敏感数据特征以及对于这类数据的脱敏算法。 （2）用户可灵活地结合多条脱敏规则、排列优先级，有针对性地满足脱敏需求。 （3）要求能够对访问者的身份进行鉴别，并能进行权限划分，支持的鉴别方式：访问IP、MAC、数据库用户、客户端工具、操作系统用户、主机名、时间、影响行数等。 4.控制规则 （1）要求可以配置访问控制规则来防止恶意操作或误操作，保护数据资产免遭意外损失。 （2）对数据库中无Where条件的update、delete及含有truncate、drop等的危害操作进行监控。 （3）对各种批量操作以及在规则中增加返回行数和影响行数因素进行监控。 （4）对系统表和高危操作进行监控。 （5）对数据查询和下载数量、敏感数据访问的用户、地点和时间等进行监控和及时告警。 （6）对于监控项目，可增加自定义阻断策略，防止问题再次发生。 |