


中共河南省委党史研究室

河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目

竞争性磋商文件
编号：豫财磋商采购-2021-738

[image: image1][image: image2.png]Mot ts F WA s g





HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.，LTD.

目  录

1

第一部分 竞争性磋商公告

4

第二部分 竞争性磋商须知

12

第三部分 合同条款及格式

13

第四部分 合同条款资料表

14

第五部分 磋商项目资料表

19

第六部分 采购需求

38

第七部分 磋商响应文件格式及内容

57

第八部分 磋商评审办法



特 别 提 示

1、竞争性磋商供应商注册

竞争性磋商供应商（市场主体）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易中心平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅《河南省公共资源交易中心》网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》完成注册。CA数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（以下称为CA机构）办理，办理地址：郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场4号楼15楼。咨询客服电话：0371-96596-0转人工。

2、竞争性磋商响应文件制作

2.1、竞争性磋商供应商凭CA密钥登陆市场主体专区并按“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网上提示自行下载所需项目包含的格式的竞争性磋商文件。

2.2、供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

2.3、加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。

2.4、严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在竞争性谈判响应文件被拒绝的风险。

2.5、竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在竞争性谈判响应文件内，竞争性谈判响应文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

2.6、供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，竞争性磋商供应商在竞争性磋商响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因竞争性磋商供应商未及时查看而造成的后果自负。

第一部分 竞争性磋商公告

中共河南省委党史研究室河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目竞争性磋商公告

项目概况：

中共河南省委党史研究室河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目招标项目的潜在磋商供应商凡有意参加投标者，应在《河南省公共资源交易中心网》（www.hnggzy.com）凭CA数字证书登录市场主体系统并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件获取竞争性磋商文件，并于2021年10月08日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2021-738
2、项目名称：中共河南省委党史研究室河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 

	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	河南党史网上展览馆
	1029200.00
	1029200.00

	2
	河南党史文献资料库
	1050000.00
	1050000.00


5、采购需求：

包1，包名称：河南党史网上展览馆，采购内容：本项目的方案设计，包括确定展览主题定位、虚拟空间布展总体策划、功能和展区布展内容与面积、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统应用、项目概算等全部设计内容以及售后要求。

包2，包名称：河南党史文献资料库，采购内容：文献资料数字化加工及定制开发河南党史文献资料库平台。

6.合同履行期限：包1：合同签订后150日历天内；包2：合同签订后150日历天内
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：无； 

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件
1.时间：2021年09月07日至2021年09月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）。
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载竞争性磋商文件及资料；供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。
4.售价：0元
四、投标截止时间及地点
1.时间：2021年10月08日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）- 6  

五、开启时间及地点
1.时间：2021年10月08日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）- 6   

六、发布公告的媒介及公告期限
本次采购公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网站》上发布。 公告期限为三个工作日2021年09月07日至2021年09月09日。
七、其他补充事宜
1.本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。
2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）《国家企业信用信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1. 采购人信息

名称：中共河南省委党史研究室

地址：郑州市金水区金水路105号

联系人：曾老师

联系方式：0371-65905537
2.代理机构：

名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市金水区纬四路13号

联系人：张老师，李老师

联系方式：0371-65990020  
3.项目联系方式

联系人：张老师，李老师

联系方式：0371-65990020

                                      发布时间：2021年09月06日
第二部分 竞争性磋商须知

一 总则

1.资金来源

1.1采购人已筹集资金，用于支付“磋商项目资料表”中采购人采购服务的费用。

2.采购方式及磋商供应商要求

2.1本次采购采取竞争性磋商的方式确定成交人。

2.2磋商供应商要求：符合“磋商项目资料表”中要求的磋商供应商。

3.磋商费用

3.1供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二 磋商文件和磋商响应文件

4.磋商文件构成

竞争性磋商公告

竞争性磋商须知

合同条款及格式

合同条款资料表

磋商项目资料表

货物需求及技术规格要求

磋商响应文件格式及内容

6.磋商文件的澄清

6.1供应商有权要求采购代理机构对磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2供应商对磋商文件如有疑问，应在不晚于磋商开始日前3天按磋商文件中的联系方式，通知采购代理机构。

7.磋商文件的修改

7.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

7.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知竞争性磋商供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目竞争性磋商供应商，同时以短信推送的形式群发消息通知。各竞争性磋商供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件及答疑文件，以此编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，责任自负。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.磋商响应文件构成

一 磋商复函格式

二 法定代表证明

三 竞争性磋商报价表

四 竞争性磋商分项报价表

五、主要设备（产品）规格一览表

六、资格申明

七、供应商承诺函

八、技术规格和商务条款偏差表

九、反商业贿赂承诺书

十、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

十一、资质证明文件

十二、中小企业声明函

十三、供应商认为应该提供的其他材料
供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容。如果磋商响应文件没有满足磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

三 磋商响应文件的编制

8. 磋商的语言及度量衡单位

8.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商问题的所有来往函电均须使用中文。

8.2除技术要求中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9.磋商响应文件的真实性与准确性

9.1供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。

9.2供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应文件在磋商时有可能被认为是未对磋商文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

10. 磋商报价

10.1磋商响应文件的报价表上应清楚地标明投标总价。但只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

10.2磋商报价表上的价格为磋商时的参考价格，磋商小组以最后报价确定成交供应商的成交价格。

11. 磋商货币

11.1磋商须以人民币报价。

12.证明供应商合格的资格文件

12.1供应商在其磋商响应文件中，应提供证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2供应商必须具有履行合同所必需的服务和财务管理等方面的能力。

13.证明投标产品的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应按照磋商文件要求，提供文件证明其提供服务的合格性，且符合磋商文件的规定，并作为其磋商响应文件的一部分。

14.磋商保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），取消政府采购投标保证金。本项目不再要求缴纳磋商保证金。
15. 磋商有效期

15.1本次磋商的有效期为：见“磋商项目资料表”中的磋商有效期要求。供应商承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。

16.磋商响应文件份数和签署

16.1 供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。 加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传； 
16.2 加密的电子响应性文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“响应性文件制作工具”软件制作生成的加密版响应性文件。
16.3 响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目谈判文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项， 否则将存在响应性文件被拒绝的风险。
16.4 响应性文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
16.5供应商编辑电子响应性文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应性文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。
 四 磋商供应商响应文件的递交

17.磋商供应商响应文件的密封和标记

17.1响应性文件的递交 （1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 （2）供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应性文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。
18.迟交的磋商供应商响应文件

18.1采购人将拒绝接受磋商开始后递交的磋商供应商响应文件。

19.磋商供应商响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交磋商供应商响应文件后，可以在规定的磋商时间开始前修改或撤回其磋商供应商响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按17中的规定进行密封、标记和发送。

五 磋商过程

20.开始

20.1 采购人或采购代理机构将在“磋商项目资料表”中规定的日期、时间和地点组织磋商工作。

20.2供应商应由指定的代表按照《河南省公共资源交易中心》要求的《不见面服务系统使用指南》，在规定的时间内解密响应并在规定的时间进行二次（最后）报价。
21.磋商小组和评审方法

21.1磋商和评审由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

21.2评审专家应从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

21.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

21.4磋商小组将首先按照本须知第 20 条对响应文件进行初审。对初审合格的响应文件将按照本须知第21条对应的磋商程序进行磋商和评审。

21.5在磋商期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

21.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

22.响应文件的初审
22.1 磋商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。

22.4 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受。

22.5 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税务、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。

22.6没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：

1）供应商与采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；

2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；

5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；

6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；

7）磋商价格高于磋商文件设定的最高限价的；

8）不接受磋商有效期要求的；

9）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；

10）响应文件不满足磋商文件加注星号（“*”）条款要求的；

11）同一包中竞争性磋商供应商响应文件制作机器码一致的；
23.磋商

23.1 磋商小组将依次与通过响应文件初审的供应商代表进行磋商。磋商内容及要求详见本磋商文件，磋商小组与供应商代表仅能针对除磋商内容和要求中不得偏离部分以外的条款进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
23.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

23.6对于供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其响应文件中的一次报价为准。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
23.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

23.8磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人（文件中另有规定的除外）。成交价格为最后报价。并编制完成磋商报告。
六 授予合同

24.合同的授予

24.1磋商结束后2个工作日内，采购代理机构根据磋商小组的推荐意见，将磋商情况写出磋商报告上报采购人。采购人应在收到磋商报告后5个工作日内按照磋商报告推荐排序确定成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.成交服务费

25.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“磋商项目资料表”中规定的代理服务费。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如果成交供应商没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予第二成交供应商或重新磋商。
第三部分 合同条款及格式
需方：
供方：
本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。
在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。
本合同在此声明如下：
本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.
下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:
合同条款
合同条款资料表
合同条款附件
附件1 供货范围及分项价格表
附件2 技术规格
附件3 交货计划
附件4 履约保函(格式)
中标通知书
供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷.
需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.
双方在上述日期签署本协议。
需方代表姓名                            供方代表姓名                
需方代表签字                            供方代表签字                
需方名称                                供方名称                       
合同条款资料表

	序号
	内      容

	1
	采购单位：中共河南省委党史研究室

	2
	履约保证金金额：5%。

履约保证金币种：人民币。

履约保证金形式：中标人应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

中标人接到中标通知书、交纳履约保证金（函）后，签订合同。

	3
	应提供的服务：详见磋商文件第六部分。

	4
	质量保证期：自项目终验合格之日起2年，质保期内的服务项目免费。

	5
	付款和验收：

1、合同由成交人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与需方签订，合同一式六份，需方、中标人、财政部门、招标机构各一份。

2、验收：需方在供方所交的服务完成、货物、安装、调试完成，正常运行15日内进行验收，填写验收证明。由成交人将验收证明一式五份上报中共河南省委党史研究室。

3、付款：服务项目经甲方验收通过，乙方向甲方提供符合要求的发票后30日内，甲方一次性支付全部服务费用。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。

第五部分 磋商项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对磋商供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。本项目资料表中注“*”为磋商供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人名称：中共河南省委党史研究室

项目名称：中共河南省委党史研究室河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目 
招标编号：豫财磋商采购-2021-738

联系人：曾老师
联系电话：0371-65905537
采购人地址：郑州市金水路105号

	2
	采购项目：中共河南省委党史研究室河南党史网上展览馆（含河南党史文献资料库）项目 

	3
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司

联系人：张老师，李老师

电话：0371-65990020

	4
	*磋商供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无。 

3、本项目的特定资格要求：无

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）《国家企业信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。

	5
	语言：中文，磋商供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	6
	磋商报价为：目的地交货价（含货物运保费、安装调试培训、售后服务、服务人员、实施过程中的相关服务费、税费和相关费用等完成此项目的所有费用。）。

相关费用（由成交供应商承担的费用）：包括运保费、伴随服务费等。

招标代理服务费：依据(国家计委计价格[2002]1980号文件)规定按照预算金额向成交人收取代理服务费。

成交供应商应在成交公告发布后将招标代理服务费汇款至以下账户（请备注：豫财磋商采购-2021-738代理服务费）：
收款单位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账号：8898516010005452
成交供应商凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。

	7
	磋商货币：人民币。

	磋商响应文件的编制和递交

	8
	*磋商保证金金额：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购（2019）4号），本项目不再要求缴纳磋商保证金。

	9
	*磋商响应文件有效期：从磋商之日起60天

	10
	*响应文件递交：

1.供应商须在响应性文件递交截止时间前制作并提交响应性文件。加密的电子响应性文件（*.hntf 格式）,应在响应性文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。

2.竞争性磋商响应文件递交的截止时间为2021年10月08日09时00分（北京时间）。

3.开启地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（七）- 6   

4.本项目为竞争性磋商采购，在资格条件符合的前提下，供应商需要进行二次（最后）报价。此项报价在河南省公共资源交易中心系统中进行。各供应商自行准备二次（最后）报价所需的笔记本电脑及上网设备。具体操作流程详见河南省公共资源交易中心网站。

包1案例演示视频递交：

包1需现场递交案例演示视频：于开标当天开标截止时间2021年10月08日09时00分（北京时间）以前递交，采用U盘存储，2份，密封并标注公司名称,未递交或者无法打开的，评标时此项不得分）

递交地址：河南省公共资源交易中心（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西），联系方式：张老师，联系电话：13253420007。

	11
	资格证明文件：

*1、营业执照； 

*2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）；

*3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

*4、提供2020年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

*5、提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳税收的证明材料。 

*6、提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。
*7、反商业贿赂承诺书；

*8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）

*9根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
*10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）《国家企业信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。

11、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。

	12
	技术证明文件：
1.供应商提供详细描述主要产品性能特点的原厂商技术文件或彩页或检验报告或技术证明资料供评标参考，并保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性。

2.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号》的规定，采购人拟采购的产品属于政府强制采购品目清单范围的，磋商供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。

	评        审

	13
	评审方法：综合评分法

具体评标细则详见后附表。

磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。成交价格为最后报价。

	14
	评分标准（详见第八部分）

	15
	付款条件的偏离：不接受

	16
	资格后审条件及方式：不适用

	授  予  合   同

	17
	数量增减范围：≤10%


第六部分 采购需求
	包号
	包名称
	采购内容
	交付期限
	交付地点
	预算及最高限价（元）

	1
	河南党史网上展览馆
	本项目的方案设计，包括确定展览主题定位、虚拟空间布展总体策划、功能和展区布展内容与面积、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统应用、项目概算等全部设计内容以及售后要求。
	合同签订后150日历天内
	中共河南省委党史研究室
	1029200.00

	2
	河南党史文献资料库
	文献资料数字化加工及定制开发河南党史文献资料库平台
	合同签订后150日历天内
	中共河南省委党史研究室
	1050000.00


包1：河南党史网上展览馆

项目概况

河南党史网上展览馆是综合运用三维数据可视化为主要技术、融入党史展览与党史资料保存开发利用于一体、通过全新视角、为公众提供多功能数字展览馆。展馆将以“中国共产党团结带领河南人民为中华民族伟大复兴不懈奋斗的光辉历史”为主线，全面系统准确反映中国共产党团结带领河南人民为中华民族伟大复兴不懈奋斗的光辉历史。

该项目虚拟布展面积10000平方米起，主要陈列布展设计内容为：序展、新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代、各省辖市、济源市党史重点展示、河南省中共党史教育基地、革命烈士、英雄人物、先进模范事迹展示、河南红色精神图谱、党和国家领导人与河南，共十个部分。

项目功能定位

1.本项目在省委的关心指导下筹建，有着较强的政治属性；

2.本项目是党史学习教育和“四史”宣传教育的重要场所；

3.本项目强调实事求是，全面系统，有所侧重，要突出“准”“全”“特”“新”，将历史与现实紧密联结，把挖掘红色资源与党史学习教育有机结合，充分利用触摸查询、人工智能、动画模拟等声光电技术手段，实现展示性、教育性、艺术性、科学性、互动性的有机结合，打造全国一流的地方党史网上展览馆，充分发挥党史资政育人的作用。

三、招标内容

1.党史馆终端显示器，显示屏尺寸5.56㎡，显示分辨率2560*1280；3个网络版广告机，1个86寸、2个55寸，全高清1080P，1920*1080（16：9），以及相关配套设施，预算30万元。

2.河南党史网上展览馆的方案设计，包括确定展览主题定位、虚拟空间布展总体策划、功能和展区布展内容与面积、交通流线组织、展示方式和手段、数字及多媒体系统应用、项目概算等全部设计内容以及售后要求。

3.整理库存图片、定向征集图片、购买版权图片影像、老照片处理、图片复制以及全景图片、全景视频、宣传挂图制作发布等，10万元。
四、设计要求

 1.根据陈列内容大纲设计，突出在党的坚强领导下，中原儿女在探索中奋斗、在开拓中前进，中原大地发生了沧桑巨变，展现出新貌新颜，达到形式与内容高度的和谐统一。

2.展厅参观路线布局科学、合理、流畅，可手动浏览和自动浏览。

3.艺术品、场景三维建模设计要符合陈列内容要求，做到形象性、科学性、直观性的统一，起到深化主题，增加艺术感染力的作用。

4.声、光、电等多媒体现代展示手段设计科学合理，富有创意、形式新颖，突出亮点、方式多样，通过场景讲解，恰如其分地揭示陈列内容。

5.在色彩的选择上有党的传承和辉煌气息，美观大方。

五、具体实施内容

1.设计。根据展示主题、展示内容框架要求等，针对虚拟空间布展总体策划、功能和展区布局、展示内容、交通流线组织、展示方式和手段、多媒体系统运用等具备展示功能、综合运用等全部设计内容提出创意方案；方案中选后，根据招标人对方案的深化及完善要求，逐轮对策展方案进行深化、完善，通过招标人批准。

2.施工。完成设计方案和陈展大纲要求的全部内容。承建单位确保向建设单位交付一套完整可用的信息化系统。

项目交付物需达到招标文件和项目合同要求的成果数量、深度和先进性，并经建设单位组织的专家组验收通过后，才能交付完成。

重要展项及相关系统技术要求

1.设计创意。总体设计理念先进、新颖、有创意；具有浓郁鲜明的文化氛围和独特艺术风格；与网上空间、展览内容完美结合，起到烘托展示内容的作用，相互呼应，相得益彰。要准确把握住展览各部分或单元的重点和亮点，突出展览的重要场景和信息点；选用适宜、有效的展示手段和表现方式，确保重点和亮点及其信息和知识传达的有效性；重点和亮点的形式表现有创意，有吸引力。

2.空间布局。科学合理地划分各单元内容的平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；展览内容体系——点、线、面在展示空间中的规划清晰合理，传播信息点清楚；科学地安排展览的走向和观众参观动线，做到展线流畅，通透绵延，富有节奏感。

3.图文版面。版面中文字、图片、图表等的组合合理，符合主题表现和内容传播的需要；版面中各要素在位置、体量、色彩上的安排主次分明，重点突出；每级（一级、二级和三级）版面的风格整齐统一，达到优美的视觉效果。

4.展品组合。文物标本、图片、声像资料和造型艺术的集合合理、巧妙，能有效表现展览内容和传播信息；展品组合中各要素在位置、体量、色彩上的安排主次分明，重点突出；展品组合的信息层次清晰，便于观众参观和接受信息。

5.技术要求。通过数字采集、三维建模、虚拟展示、交互互动等技术，逼真呈现展览实景和展品细节，以说明文字、高清图片、音视频、三维图形、电子书等形式，延展展品介绍内容，讲述展品背后故事。

观众通过手机或PC端能够便捷流畅地远程参观展览和陈列，提供自主参观和自动浏览等模式，采用导览地图、快速跳转、展品查询、在线热评等功能，使浏览形式多样化。

网上展馆应包括后台管理系统，后台管理系统功能包括展品展示管理系统、统一身份管理等。

（1）全景漫游

全景漫游功能模块主要提供网上展馆中的各种方便快捷的浏览功能。

自动漫游
展厅漫游体验会根据实体展厅的漫游路线进行全景站点间自动跳转设置，站点与站点间自动跳转的过程中，会借助转场动画的效果，使自动漫游体验更加的柔和顺畅。

手动漫游

用户可通过点击地面的导航箭头，实现邻近站点的跳转，平滑流畅地切换到下一站点进行全景浏览。

用户可通过点击地面显示的站点标识，进行周边站点的快速跳转，平滑流畅地切换到周边站点进行全景浏览。

环视浏览

用户可以通过鼠标拖拽或键盘中的方向按键控制全景浏览的角度方向，查看不同方位的全景。

用户可通过鼠标滚轮实现全景的放大缩小功能，查看全景细节纹理。

用户可通过点击全屏按键，实现全屏展示效果，为用户提供沉浸式的参观体验。

场景切换

用户可通过点击地面的导航箭头，实现邻近站点的跳转，平滑流畅地切换到下一站点进行全景浏览。

用户可通过点击地面显示的站点标识，进行周边站点的快速跳转，平滑流畅地切换到周边站点进行全景浏览。

场景选择
系统提供各个场景（展厅）的名称列表或缩略图展示，用户通过点击场景名称列表或缩略图，可快速进入该指定场景进行全景浏览。

地图跳转
系统在展览和陈列全景地图中以画中画的方式实现展览和陈列的平面地图展示，并在平面地图中等标识出所有全景站点所处位置。

用户可通过点击平面地图中各处全景站点标识，快速地跳转到该处全景地图进行浏览；反之，用户在全景地图中进行站点跳转切换时，平面地图中当前所处的全景站点标识也会同步变化提示。

（2）导览系统

导览系统模块主要提供参观讲解相关的服务功能。

场景讲解

利用先进的视频采集与合成手段，制作真人讲解视频，并在特定的全景站点嵌入讲解视频。用户浏览到指定的全景站点，系统可自动启动真人讲解视频的播放，用户通过点击真人讲解员，可实现暂停、播放等功能。讲解视频由建设单位摄制，承建单位配合上线发布。

自动导览

系统提供快速浏览、详细浏览、沉浸浏览等多种自动导览方式，用户可以根据自己的需要选择相应的导览方式进行自动漫游。

系统自动根据讲解词内容进行站点跳转和全景旋转，为用户提供全自动的参观浏览体验。

（3）智能检索

关联搜索
提供关联搜索功能，依据语义、主题、内容等维度进行相关检索，实现相关内容同步检索功能。

语义搜索

提供语义搜索功能，依据语义相似性进行检索，实现同类语义同步检索功能。

信息检索
提供信息检索功能，可根据用户输入信息关键字，对资源库中的信息进行检索，并进行分类展示。支持用户按照展览单元进行搜索，支持用户按照展品的类型进行搜索，展品类型包括图片、360、720、电子书、视频等，支持用户通过关键字进行模糊搜索。

（4）特效展示

特效展示功能模块将各类信息（文字、图片、音频、视频、模型、书籍、网页等）以热点弹窗的形式挂接在展厅全景之中，用户可点击热点标注，查看对应的附加信息。

视频展示
在全景数字展厅中，嵌入真实的视频数据，还原真实展厅浏览效果。

全景中嵌入的视频可自动播放，也可由用户手动点击暂停或播放，并提供快进、快退、全屏等功能。视频展示数量根据实体展厅的多媒体数量决定。

用户可以通过PC端、手机端进行视频展示的查看。

图片展示

用户在浏览全景展厅过程中，可通过手机端、PC端，点击展品的图片查看，热点标注，在新的弹窗中查看高清大图或通过放大镜特效查看局部细节。通过图片查看，提供二维信息的精细化展示。图片查看可支持放大、缩小、重置操作。图片展示数量不少于实际展出的展品数量。

三维模型展示

用户在浏览全景展厅过程中，可点击展品的模型热点标注，在新的弹窗中查看展品高精度三维模型，并可对三维模型进行旋转、缩放等操作，查看展品细节。序列帧是借助环物拍摄技术进行展品序列帧采集，从而实现环物细节查看的体验操作。本项目提供720°三维模型展示数量不少于10件，360°序列帧模型展示数量不少于10件。三维模型展示支持在PC端和手机端进行浏览查看，无死角、全方位查看项目的三维信息。

（5）数据采集

全景数据采集
使用高清数码相机，配以鱼眼镜头和全景云台，对展览和陈列进行全景数据采集。单张原始影像像素不低于1亿，要求采用RAW格式，便于后期色温精确校准。采集时使用HDR模式拍摄，包围曝光影像张数为5张。采集密度8-12站/百平方米，根据需求确定。

同时，对采集的原始影像数据，先进行全景拼接，再进行HDR合成，得到合成后的单站全景影像，全景影像分辨率分为标清（8192*4096）和高清（26000*13000）两种，根据实际需求进行选择。

展品资料整理
根据展厅展示内容重点划分，对展品展示内容进行分类，制定采集内容清单，依次为音视频、图片文字资料收集，书籍、书画类展品二维平面影像采集、三维数据采集。

运用大幅面平台式扫描仪、书刊扫描仪、高清数字相机、平面展品拍摄平台等设备，对书籍、书画等二维展品进行数据采集、处理、储存，二维采集数量不少于1000P。

采用激光三维扫描技术、高清纹理采集技术，对珍贵展品进行三维点云信息采集、高清纹理影像采集，在采集数据基础上，实现展品模型点位获取、纹理影像自动解算、纹理及模型自动配准，最终完成展品的三维数据制作。数据能够完整反映三维模型的外观，精度控制合理，在保证三维模型视觉效果的前提下，减少模型面数和材质数量，做到数据量的精简。模型贴图注意材质与纹理的精度，保持同一个模型清晰度与细节度统一。模型烘焙光影清晰、细腻。

三维虚拟展馆场景搭建

主要包括三维场馆设计及场景建模、渲染。

计划采用传统展馆与互联网和三维虚拟技术相结合的方式，打破时间与空间的限制，利用多媒体技术，以文字、声音、图片、视频及3D模型等形式，将大量的档案、文献资料、历史图片以及馆藏实物等移植到互联网上进行展示，通过丰富的交互场景、个性设计，全景式再现中国共产党在河南波澜壮阔、绚丽多彩的光辉历史，使展馆更具系统性、思想性、艺术性、参与性、故事性和趣味性，起到展览、宣传与教育三维互动的交流目的。打造好网上党史馆这个红色新阵地，有利于引导人们追寻红色足迹，唤醒红色记忆，缅怀峥嵘岁月，使红色基因代代相传，历久弥新，永放光芒。

（6）后台管理

网上展馆应具有后台管理系统，系统管理员可进行党史教育基地管理、内容信息发布、展品展示管理、统一身份管理、网上教育基地系统管理。

内容信息发布
对平台内的文件、音频、视频等内容，提供内容编辑、内容审核、发布等功能。

内容编辑支持单条内容信息新增、批量内容信息新增，未进入审核阶段的内容或被驳回的内容可编辑、删除。

内容审核，进入审核阶段的内容可进行驳回、通过、发布操作。

展品展示管理
后台管理系统可新增展品，根据展品的数字内容，上传相应的图片、文字、视频、三维模型、360序列帧等信息，用于网上展馆场景展示。后台管理系统可以对展品的信息进行增删改查。

图片上传：提供图片数据处理功能，针对图片瘦身、裁剪、缩放、压缩到存储一整套处理流程，满足日常工作时对图片实时缩放、裁剪、水印等功能，提高信息发布效率，支持的图片格式为jpeg、png、gif、bmp等。

音频上传：实现音频上传功能，可实现音频数据的处理，覆盖常见的各种音频格式。

视频上传：提供视频上传功能，可实现视频水印及多码率自适应转码等功能。

热点管理：设置弹窗热点支持用户在三维场景中手动设置弹窗热点，支持热点的添加、删除，删除热点时候弹窗附加信息一并删除。修改弹窗热点支持用户在全景场景中手动设置修改弹窗附加信息，用户可重新编辑、删除、添加附加信息。

统一身份管理
统一身份管理提供用户认证、用户信息管理、用户权限管理等功能。

用户认证：用户通过输入用户名、密码、随机验证码进行验证，验证成功后进入后台管理系统。用户登录后可修改密码。

用户信息管理：用户信息管理支持新增、修改、删除、查询用户基本信息。

用户权限管理：用户信息管理支持为用户指定相应的权限，根据权限划分，关联用户可访问的模块。

系统管理

场景热点访问分析：提供热点访问功能，通过脚本程序主动发送或者访问日志被动统计两种方式，计算统计出访问量最大的页面、文件等，形成网页的热冷趋势图，为网站栏目页面优化提供参考。

日志智能分析：提供日志智能分析功能，主要通过对MySQL数据库进行查询来实现，通过定时分析和实时分析相结合，来实现对日志的分析。每月提供日志智能分析报告。

（7）系统性能

强大的数据压缩性能。场景数据压缩比最大可达120：1。

高速、智能数据加载技术。采用多任务、多线程断点续传技术充分利用网络带宽保证数据文件的最快下载，通过动态优先级策略、动态加载和后台加载技术，实现场景数据的智能下载，保证最重要的数据优先下载，缩短用户等待时间，增强用户体验。

编辑引擎。须是国产且具有完全自主知识产权的编辑引擎，确保数据的安全性及后期系统管理、维护的便捷性。

多浏览器支持。支持IE及以IE为内核的常用浏览器、支持Firefox、Google Chrome主流浏览器，覆盖最大范围的用户群体。

跨平台。支持Windows、IOS、Android操作系统，可运行于PC及主流移动终端设备。

6.售后要求。项目质保期：自项目终验合格之日起2年，质保期内的服务项目免费。

质保期内：项目验收合格后，供应商为采购人提供系统纠错、改进维护及系统升级服务。为采购人提供技术支持（包括远程及现场），保证系统的顺利运行；

试运行期间，供应商应对采购人的系统用户进行培训，确保采购人能够正确熟练地使用系统；

供应商提供7*24小时售后服务。

故障报修的响应时间：工作日2小时内响应，非工作日4小时内响应。一般问题的处理时效为24小时，如遇重大问题（如导致系统无法正常运行）或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿采购人由此造成的损失；

对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担。采购人根据合同规定对供应商行使的其他权力不受影响。由于供应商的售后服务不及时造成的延误，质保期顺延。

质保期外：供应商提供免费技术指导或咨询，必要时提供远程维护。 

包2：河南党史文献资料库  

一、项目背景及目标

经过多年的征集和收藏，河南省当时部门已经形成了较大规模的党史文献藏量，包括图书、影像、卷宗、照片等多种文献类型。为了保护和长期保存这些珍贵的党史文献资料，需对这些文献资料分批进行数字化处理，而在历史文献利用方面则需要建设一个界面美观实用、功能丰富强大的文献资料数据库，为全省各级党史部门提供史料查询和利用功能，使之成为科研服务的文献资源保障平台，让珍贵的历史文献发挥出更大的研究价值。

二、项目建设内容

主要建设内容包括如下2个方面：

1、文献资料数字化加工

本次项目以公开出版物、非严格类出版物（包括内部出版、内部编印的各类党史资料）、影像类资料为主，加工服务主要包括资料前处理、资料数字化、目录建库、条目著录。

由于全省党史部门文献资料数量较多，需分批、分阶段对文献进行数字化处理，本次项目数字化的范围为：省委党史研究室现有图书资料 269册，字数：56538千字，页数：约80700页 。影像类：630分钟。卷宗类：约5000张。照片类：约1100张。最终数字化文献资料以省委党史研究室所存文献资料数量为准。

2、定制开发河南党史文献资料库平台

按照河南党史文献资料数据库的实际需求，定制开发文献资料库平台，主要包括文献加工、文献上传、文献审核、文献发布和文献管理，从功能上包括首页管理、统计分析、机构及用户管理、权限管理等。

建设一个界面美观实用、功能丰富强大的文献资料数据库，平台网站主要包括文献的分类导航、各分类的文献推荐、文献检索、文献详情、在线阅读、内容复制等功能。

三、数字化设备要求

1、数字化加工设备及附属配件技术参数要求

1.1扫描：扫描设备选择非接触式扫描仪。设备要求：A4幅面的横向和纵向都为光学分辨率600dpi及以上，色彩位数24bit。

1.2拍照：数码有效像素为5000万像素（单页）以上的数码设备。

备注：每日设备使用前进行色彩校正，以使文献色彩还原度高、真实。

2、数字化采集

2.1托稿台：数码拍照的平台需平稳、牢固，进行脱酸处理。

2.2 V型架：通过液压或弹簧调节拍摄物与上下压平装置的空间和力度，控制拍摄物位置和平整度，避免对资料原件的损坏。

2.3照明：需配备冷光源照明系统，无紫外线或红外线，避免对资料原件造成损害。

2.4避光：最大限度降低扫描或拍摄时其他光源的干扰。

2.5地面：需保持平整，使扫描或拍摄设备能够稳固的运行。

3、图像采集

3.1图像采集前的准备工作要求

（1）预热：扫描仪预热5至10分钟，使机器内的灯管达到均匀发光状态，这样可以确保光线平均照到稿件每一处。

（2）色彩校验：显示器、扫描仪的色彩校准。

（3）预扫：是保证扫描效果的第一道关卡。有两方面的好处，一是确定所需要扫描的区域，以减少扫描后对图像的处理工序；二是可通过观察预扫后的图像色彩、效果等，对扫描参数重新进行设定、调整之后再进行扫描。

（4）保持清洁：扫描仪外部构件如果有灰尘、斑点，要用干净的抹布蘸无水酒精擦拭干净，以免影响扫描效果。

4、数字化加工设备配置要求

为保证文献资料数字化加工避免二次损坏，不允许使用高速扫描仪进行图像录入，不允许使用滚筒扫描仪，同时需要在可控时间内加工完成整个项目。 为了保证项目进度能够在可控的时间内完成，原则上投标人需要提供4台以上非接触式扫描设备。

四、数字化工作要求

1、按照原相关资料数字化实施细则及补充规则要求，规范有序、保质保量、按时按要求做好党史资料数字化工作。

2、数字化加工场地及场地内保密柜由中标方自行解决，采购方监督。

3、采购人免费提供必要的业务指导。采购人不提供数字化加工所需的任何相应设备和数字化加工软件。

4、数字化加工期间要求项目实施负责人必须每周向采购单位具体分管人员通报工作进度，中标方应保证工作期间具体操作人员相对稳定，不得随意更换、调离，若确需更换、调离须征得采购人同意。如实施负责人不能胜任本项目管理工作，采购人有权要求中标单位更换项目实施负责人。

5、要求中标人记录资料数字化加工过程信息，加强全过程管理，并将加工过程记录材料移交采购人。

6、中标人不得将与本项目无关的其他材料带入数字化加工场地。

7、加工资源出库和入库交接通过双方工作人员逐本清点记录确认是否完整或缺损，作为验收的依据。

8、加工单位要保证加工的文献不丢失、不损坏、不受潮、不污损等。原则上不得对资料进行拆装、改变资料原有的装帧形式，加工资源由采购人指定，加工单位不得以任何借口挑选加工资源。

9、加工资源若有丢失、损坏，中标人需根据采购方认可的方式及金额对加工资源进行赔偿。

10、中标人应按采购人指定的方式提交成品数据，并提供每批数据的详细信息。（如数字化书籍的种数、册数、文件数、数据容量等）

五、数字化技术要求

党史资料数字化加工流程包括资料交接、前处理、资料扫描、图像处理、OCR识别、目录制作、tag标注、图像存储、数据验收、数据挂接、数据备份等工作环节。具体要求如下：

1．文字资料
扫描方式采用专业不拆卷非接触扫描设备扫描及高分辨率的拍摄机，禁止采用滚筒式扫描仪、高速扫描仪进行扫描。大幅面资料可采用大幅面扫描仪，也可采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理；同页有两个以上文件，需分别扫描。

此类资料彩色模式扫描精度不得低于400DPI，位深24位，JPG 格式保存任一方向上的尺寸误差不得超过3%，水平倾斜角度不得超过1度，主文件名采取8 位格式，文件名按规定的命名方法，命名为xxxxxxxxx.JPG。所有JPG图片封装成为PDF文件。

（1）数字图像处理在未改变原扫描图像的色彩、分辨率、格式、压缩等情况下进行。图像处理后必须保证图像信息与原资料图像内容完全一致，不得删除页面任何有用信息，包括正文内容、页眉、页脚、手写注释和印鉴等。

（2）所有扫描留下的黑线、指印或阴影必须清除干净，图像剪裁要求保留到该页文献的外边缘（不包含书本叠页部分）

（3）扫描图像整体倾斜不得超过1度;不得出现图像一部分倾斜或扭曲而影响阅读的现象。图片页面存在部分倾斜的，以页面中的文字纠正为准。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。

（4）由于纸张质量造成的页面上有零星的污点，如果在页面视图下看不清楚，或该污点嵌在文本行中无法清除，可以不清除，但要保证图像可读。

（5）显示比例为１：１且必须与原件一致，无坏死文件，无黑屏；扫描图像为“四角成90°”的图像，去黑边处理；页眉、页脚信息完整；完整保留原书封面、作者、出版信息等；
2．图像资料

此类资料扫描精度不得低于600DPI（2吋以下的照片用600—1200DPI以上扫描），扫描后以专题形式集结成册，并附上必要的登记表及说明和标题，然后转换为PDF文件，图像格式可以采用JPEG，图像质量保证扫描精度。

3．音视频资料

（1）对于视频数据，原始数据为模拟数据的，保留原始帧率，画面精度不低于480P（对于高画质内容可以考虑采用720P，1080P，4K等流行分辨率定义），色彩精度不低于24bit，每色彩通道不低于8bit；数字化后的视频数据，采用HEVC编码Main层级压缩，码率可参考原始画质进行调整，建议范围从300—6000Kbps不等。对于配套的字幕数据，应当采用srt格式，字符编码采用UTF-8，保存时注意不可添加BOM（Byte order mark）。

（2）对于音频数据，原始数据为模拟数据的，初次采样率不低于44100Hz，位数不低于16bit；数字化后的音频数据，均采用MPEG-4 AAC编码，建议采用可变码率压缩，平均码率为160kbps。对于配套的字幕数据，应当采用srt格式，字符编码采用UTF-8，保存时注意不可添加BOM（Byte order mark）。

4．资料处理

（1）资料种类

成册装订的资料包含基本著作、专题资料、大事记、年谱、传记和其他以成册形式装订的资料；按件归档的资料包含按件归档的专题资料、回忆资料、图片资料和档案资料。

（2）OCR识别

将需要OCR的资料进行OCR逐页识别校对，差错率达到千分之一以内。PDF文件根据图像尺寸、颜色、数据存储量，在确保图像清晰的情况下，尽量压缩图像文件所占空间至最小。

（3）PDF封装

成册装订的资料，一册资料封装为一个多页的PDF/A-1a文件；按件归档的资料，每份资料封装为一个多页的PDF/A-1a文件。PDF/A-1a文件命名即该资料的加工编号。

（4）目录导航编辑

针对成册装订的资料，需将输出后的双层PDF进行目录标签提取，提取级别上限为三级。提取过程中应按照原书页面顺序进行提取，不可出现章节丢失或级别划分错误等情况，如果书本缺失目录，则人工编制两级目录进行著录。

（5）元数据著录

元数据方案将复用Dublin core的15项核心元素，且根据项目需要增加四个元素（edition 、quality 、 sourceUrl和资料ID号码）。元数据的著录信息源将从书本所有信息获取，核心元素著录信息源见下表，其中题名、主要责任者、资源形式、资源类型、语言、资料等级及文献ID号码为必选非空元素。

	著录项目（19个元素）
	著录信息源

	题名——title

主要责任者——creator

次要责任者——contributor
	书名页，无书名页的依次取自版权页、封面、序言等

	主题词或关键词——subject
	主题词应采用受控词表，建议使用《中国分类主题词》

	资源描述——description
	全书任何信息源，本元素描述的是其他各元素未著录而必须进一步补充说明的内容，包括文摘、目次、附注等，信息源自全书

	出版者——publisher
	版权页或书名页、封面、出版说明等，本元素著录出版发行的信息，按规定信息源如实著录。如图书未著明出版者，则可根据书上提供信息推测著录，著录结果置于“[  ]”中。

	资源形式——format
	封装的格式如pdf、html、djvu等

	资源类型——type
	按中图法分类（分类法采用《中图法》第四版）

	标识——identifier
	书本的ISBN号

	日期——date
	出版日期取自版权页、出版说明。本元素著录图书出版日期，按规定信息源著录，采用的日期格式应符合ISO 8601[W3CDTF]规范，并使用YYYY-MM-DD格式。

	来源——source
	全书任何信息源，本元素描述电子书的出处信息，可以是来源资源的全部或一部分，也说明西文文献中的会议文集的出处。

	语言——language
	全书任何信息源，正文有多语种，则重复著录，并且以逗号间隔（语种代码参见《世界语种代码表》）

	相关资源——relation
	全书任何信息源，本元素揭示与该电子书存在某种关系的其他资源，信息源自全书。主要著录不同版本的图书、译本与原著、配套书、丛书名等

	权限管理——rights
	收藏单位：资料收藏地，填写收藏馆的全名

	时空范围——coverage
	本元素著录电子图书涵盖的时间和地理区域，著录时应采用受控词汇

	版本类型——edition
	全书任何信息源，本元素著录该电子图书的版本类型，如精装版，线装版等。

	文献等级——quality
	按“文献等级标准”划分：比如全文识别且人工校对为一级、全文自动识别为二级、不识别的为三级。

	文件路径——sourceUrl
	路径可以是我们搜集的有用电子文献资料的URL地址或者局域网内部的特定网络路径。

	文献ID号码——id
	电子文献工作目录的ID号码


著录文字按规定信息源客观著录，以规范的简体汉字著录。如果著录文字为GBK字符集外汉字，将汉字拼音罗马化，并置于方括号中，无法用拼音注音的，用“〓”标注，然后在资源描述项中说明，且所有英文字符、标点符号、数字字符和一些特殊符号都在半角方式下录入（当然有些特殊符号必须在全角录入，如“、”），本著录细则包括的标点符号有冒号“：”、小圆号“.”、括号“（）”、逗号“，”、“[]”等。元数据信息在EXCEL里编辑，每册资料或每份文献均著录一条元数据。

5．资料存储

（一）存储格式

    所有文字及图像数字化资料以PDF/A-1a格式存储；视频数字化资料以MKV格式存储；音频数字化资料以MKA格式存储；配套字幕数据以SRT格式存储（如有）。

（二）文件命名规则

所有数字化资料的提交按照命名规则进行命名，文件名称规则如下：6位当地行政区划代码＋2位资料大类区分码＋2位出版内外区分码＋2位资料时期区分码＋2位资料细类区分码＋8位顺序区分码。

如“410000_01_02_01_03_00000001”代表：河南省委党史研究室提供、属于文字资料、内部出版、时间为新民主主义革命时期、大事记的第00000001页。

	序号
	名  称
	长度
	说明

	1
	行政区划代码
	6位
	参考国家行政区划代码

	2
	大类区分码
	2位
	01：文字资料

02：图片资料

03：视频资料

04: 音频资料

	3
	出版内外区分码
	2位
	01：公开出版

02：内部出版

03：非严格出版

	4
	资料时期区分码
	2位
	01：新民主主义革命时期

02：社会主义革命和建设时期

03：改革开放和社会主义现代化建设新时期

04：中国特色社会主义新时代

	5
	资料细类区分码
	2位
	01：基本著作

02：专题资料

03：大事记

04：回忆资料

05：档案文献

06：年谱

07：传记

08：报刊杂志

99：其他

	6
	顺序区分码
	8位
	按顺序编码


六、文献保密要求

严格遵守《保密守则》及采购人的有关规定，中标人应与采购人签订保密协议。数字化工作必须在采购人规定的场所内进行，不得与其他项目混用场地，不得将文献资料带离规定场所，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏党史文献资料，如有违法者，将追究法律责任。中标人应做到：

①中标人在签订合同前成立项目组，指定专人负责该项目，并制定出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员配置及保证措施，并报请采购人同意。合同签订后10个工作日内，有关扫描加工软、硬件设备及工作人员等进驻扫描加工场地，并开始扫描加工工作。

②项目工作人员应该具备一定的数字化业务知识、数字化整理操作能力及党史文献数字化加工的实际操作经验，不得与其他项目混用人员。

③中标人应与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育，保密协议应报采购人备案。

④建立严格的保密制度，加强管理，并制订相关保密措施，保证资料原件、扫描数据的安全和保密。不得在数字化加工场所使用与工作无关的任何电器设备和外接移动存储、影像摄录设备等。

⑤中标人在移交数据的同时，所有自行采集的数据必须在采购人监督下销毁。

⑥数字化加工后的资料数据，需完全符合采购人建立的“河南党史文献资料库”系统要求，并确保能将党史文献数据完整准确地挂接到“河南党史文献资料库”。

⑦数字化工作人员及数字化加工设备到位后需向采购人报备，如有变动也应及时向采购人报备。数字化加工设备如需带出数字化加工场地需经采购人检查并同意后可带离场地。

⑧数字化加工过程中如发现党史文献资料中存在密件，应立即将密件移交采购人进行处理，如已对密件进行数字化的，应立即删除该份党史文献资料的所有存储数据。

七、数字化版权要求

加工后的数字化资源的所有版权都唯一归属于甲方，在交付甲方验收合格以后，加工单位必须将这些数字化资源内容销毁，不得保留、使用或赠送、销售给其他第三方，违反者承担相应的法律责任。

八、平台功能要求

平台需采用B/S架构设计，使用JAVA语言开发，以便支持跨平台、跨数据库部署，节省后续维护成本。平台功能设计及页面展示方面须与河南党史网匹配。

平台主要功能包括数据上传、数据管理和数据服务，分数据库门户网站、数据加工上传及系统管理平台、外部接口等模块。

数据加工上传及系统管理平台为后台管理模块，主要包括文献加工、文献上传、文献审核、文献发布和文献管理，从功能上包括首页管理、文献分类、文献新建、文献管理、统计分析、机构管理和前台用户管理等。

首页管理为设置门户网站的显示内容和显示效果。

文献分类包括所属区域、资料类别、形成时期、出版类别等。

文献新建包括元数据及文献上传、元数据编辑修改、在线原版文件预览功能。

文献管理包括文献的审核、发布/下架、删除和回收站等功能。

统计分析包括文献统计、用户统计、使用统计，实现数据分析和数据报表功能。

机构管理包括部门、人员管理。前台用户管理可根据类别分权限检索、查阅文献。

平台具有严格的文献密级管理及权限管理，实现对省、市、县三级党史部门访问权限及文献访问内容的精确控制。

系统具有用户管理系统，提供用户的添加和批量导入功能，并具有过期时间、是否启用、重置密码等操作。

支持某IP段内的自动认证及登录功能，用户可自行设置起始IP及结束IP，指定该IP段对应的用户或者用户组，并可设置过期时间和是否启用，以方便某些特殊用户群的使用。

提供多层次的密码防护机制，防破解机制，用户输入密码错误次数达到限定值时，将出现安全验证码，超出规定次数后将自动加入黑名单。

按照文献资料的最小颗粒目录进行浏览，提供全文检索功能，直接定位到该目录并提供浏览和段落文本复制功能，禁止整本文献资料的PDF浏览和下载。

资料库门户网站网页须采用HTML5技术，网站支持主流浏览器及国产操作系统及浏览器，包括IE11.0以上、FireFox、Chrome、Safari，以及多种基于Android、鸿蒙的移动端浏览器。可以在各种终端上进行浏览，无需下载PDF浏览器也可在线浏览各种文献，支持缩放及目录跳转功能。。

资料库门户网站主要包括文献的分类菜单、各分类的文献推荐、文献检索、文献详情、在线阅读、内容复制等功能。提供标题、作者、关键词、全文检索、排序等功能，实现点击目录即可跳转到详情页进行试读或浏览等功能。

平台可接入全省18个省辖市党史文献资料分库内容在框架上进行搭建，并为其保留接口与空间。

平台入库文献支持PDF（普通PDF、双层PDF、PDF/A-1a、扫描PDF）、图照（JPG、PNG等主流格式），以及视频、音频等格式。

对于PDF全文文献，支持支持浏览器在线阅读功能，可实现页面跳转、放大缩小、搜索定位、资料（包括PDF里的文字、图片）的段落复制等功能。

针对图片视频等多媒体文件，系统提供多样的展示方式，支持在线播放音视频资源，无需下载任何插件及浏览器。

平台可根据所属区域、资料类别、形成时期、出版类别进行文献分类显示。支持一般检索、模糊检索、全文检索、分类检索（根据所属区域、资料类别、形成时期、出版类别）等，支持检索结果的复制功能。

平台需具备完备的数据入库功能（非通过第三方处理软件），操作简便，支持数据的单条录入，也支持格式数据的批量导入功能。

平台需支持海量数据检索、支持高并发访问，在线阅读流畅。

记录所有登录系统的日志，包括用户名、IP地址、记录时间、登录区域、登录地点、登录结果、登录类型等信息。

记录多次登录失败详细信息，包括账号名、记录时间、IP地址、登录区域、登录地点、尝试次数等信息，便于管理员快速锁定非法用户和攻击行为，提早做出防范措施。

平台具有多维度的日志管理与信息统计分析。基于用户浏览行为的统计分析，系统能够从各个层面反映文献资料的应用状况、用户的文献关注焦点等。

具有我的收藏、搜索历史、浏览记录等功能，方便用户管理和查看相关信息。

项目验收前，乙方需提供给甲方该平台软件的源代码、接口、技术文档等资料。如在设计与开发过程中有盗取或侵犯其它软件公司版权，所有责任由乙方负责。

九、平台部署及存储要求

为了响应河南省大数据管理局 “统筹规划、集约建设、分级管理、资源共享”的要求，所有软件系统和数字化发布级资料都将部署在政务云上，投标方需按照满足我方未来10年的业务发展需求，在投标方案中详细、合理规划服务器及存储的配置方案，以便我方向大数据局进行备案和资源申请。

中标方需提供一台塔式服务器以便长期保存文献资料的原始数字化及发布级文件，服务器的配置要求如下：

至少支持20T数字化文献的存储，支持100T以上的存储扩展；

至少DDR4 32G内存，支持64G及以上的内存扩展；

至少2颗8核CPU；

提供显示器、鼠标、键盘等辅助设备；

提供至少2个4T移动硬盘供拷贝使用。

十、实施周期

合同签订后150日历天内。

十一、验收方式

1、文献资料数字化验收

本项目采用乙方自检和甲方抽检的方式。乙方提供自检报告，甲方组织相关人员进行抽检，甲方抽检率不低于30%。达不到标准要求的，乙方需无条件重新进行数字化制作，直到满足标准，确实没有能力达到标准或者延误工期的，乙方赔偿因此造成的损失。
（一）图像扫描和目录建库数据质检

对数字化单位经过自检后符合规定要求的图像扫描和目录建库数据成果，每批以抽检30%的方式对图像扫描和目录建库数据进行验收，其中：档案号、文件夹命名、扫描无漏页、扫描图像完整性的准确率必须达到100%。如发现一条错误，退回重检。其他数据项允许差错率控制在1%以内。

（二）文件完整性检查

对PDF文件的清晰度、倾斜度、失真度等进行检查。如发现不符合质量要求的文件时，应重新进行扫描处理。由于操作不当，导致扫描文件不完整或无法清晰识别时，须重新扫描。

（三）资料数据挂接验收

对数字化单位经过自检认为质量已经符合规定要求的资料数据挂接成果，每批以抽检30%的方式进行数据验收。要求数据挂接准确率达到100%，如发现一条未挂接数据，退回重检。 

（四）资料实体验收

资料实体验收必须逐卷清点，按资料数量、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查，如发现资料丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任；顺序错误、装订不符要求、掉页、卷间文件颠倒等视为差错，合格率达到98%（含）以上予以验收通过。

以上每个环节的成果检验均要做好验收记录，并认真填写《党史资料数字化质量验收登记表》一式二份。验收“通过”的结论，必须经中标单位项目负责人和质检人员审查签字，并提交省党史部门审核确认后方有效。

2、文献数据库平台验收

（1）平台功能完善，文献加工、文献上传、文献审核、文献发布和文献管理，从功能上包括首页管理、文献分类、文献新建、文献管理、统计分析、机构管理和前台用户管理等。。

（2）网站支持主流浏览器及国产操作系统及浏览器，包括IE11.0以上、FireFox、Chrome、Safari，以及多种基于Android、鸿蒙的移动端浏览器。可以在各种终端上进行浏览，无需下载PDF浏览器也可在线浏览各种文献，支持缩放及目录跳转功能。

（3）实现对省、市、县三级党史部门访问权限及文献访问内容的精确控制。

（4）平台可根据所属区域、资料类别、形成时期、出版类别进行文献分类显示。支持一般检索、模糊检索、全文检索、分类检索（根据所属区域、资料类别、形成时期、出版类别）等，支持检索结果的复制功能。

十二、报价方式

1、文献资料数字化加工采取按页报价方式，报价中包含扫描、著录、元数据加工等所有内容；响应文件中对所用材料和加工流程、质量、标准要加以详细描述，对相关的材料规格要加以量化描述。其他服务内容也需要给予说明。

2、提供的文献资料数字化服务收费最高限价为:图书类双层PDF/A-1a格式4.5元/页、照片类单层PDF/A-1a格式3.5元/副、卷宗类单层PDF/A-1a格式2.5元/张、影像音频类MKV、MKA格式14元/分钟。
    3、本次项目数字化的范围为：省委党史研究室现有图书资料 269册，字数：56538千字，页数：约80700页 。影像类：630分钟。卷宗类：约5000张。照片类：约1100张。最终结算按实际数字化文献资料总量乘单价结算，如数量少于预估数字，采购方可增加其他文献资料予以补充。
    4、文献资料数据库平台按照系统模块报价，报价中包含软件开发费用、实施费用等所有内容。
十三、售后服务要求

项目质保期：自项目终验合格之日起2年，质保期内的服务项目免费。

服务要求如下：

乙方提交的加工数据，甲方在验收后，对未达到质量要求的，乙方需及时返工直至符合质量要求。免费维保期内若发现质量问题，乙方需免费返工修改。

提供热线电话，为用户提供5×8的技术咨询服务，随时接受用户的咨询与故障保修；

提供7×24小时的维护服务，对于产品运行过程中出现的故障，如果远程方式无法解决，派技术人员到达现场解决。

提供软件BUG永久免费修订服务，提供功能升级的软件产品更新。  

安全漏洞修复服务：对于被扫描出来的各种漏洞提供修复服务。

系统灾难恢复服务：被黑客或者操作者不小心带毒上传数据或者被人系统挂马，而导致系统崩溃，而进行系统还原备份恢复。 

迁移服务：根据用户要求，提供系统或数据库的迁移服务。

相关信息人员培训服务：提供对各系统前后台功能的培训服务。       

优化服务：服务器系统优化、数据库优化、规范代码优化、对已经存在的系统功能进行BUG处理以及二次优化。

第七部分 磋商响应文件格式及内容

封面：
                       项目
响  应  文  件
编号：

包号： 

供应商名称：（企业电子签章）                
法定代表人：（个人电子签章）                
2021年  月
目  录

供应商根据响应文件内容自行编制
一 磋商复函格式

致：河南招标采购服务有限公司
1、根据贵单位                         项目采购编号         磋商邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的         项目的磋商采购。我方        (法定代表人姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，所附投标报价表中规定的应提供的项目磋商总价为人民币      ，（文字表示）           。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证        完成项目；按磋商文件的规定向贵单位支付代理服务费。

4、我方为本项目提交的竞争性磋商响应文件一份。

5、磋商有效期60天

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、在质量、性能和服务不相等情况下，我方完全理解并认可贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

日期：

通讯地址：                

电话：

传真：
供应商开户行:                                

账号:                                

二 法定代表人身份证明

    本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(磋商供应商全名)的在下面签字/签章的             (法定代表人姓名、职务)为本公司法定代表人。特此声明。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
	法定代表人身份证复印件（正面）
	法定代表人身份证复印件（反面）


三 竞争性磋商报价表

包号：                                                       金额单位：元人民币
	供应商名称 
	

	磋商报价
	大写：                       

	磋商报价
	小写：                     

	交付期限
	

	质量保证期
	

	保证金
	  0

	磋商有效期
	   

	其他声明
	  


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
四 竞争性磋商分项报价表

供应商（此处填名称并盖章）

项目名称：                                 包号：          单位：人民币元

	序号
	货物（服务）名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	功能功用
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
五、服务方案
请供应商结合本项目具体情况、磋商文件、采购需求、评分办法技术部分要求编制本项目服务方案。

六、技术、服务要求响应表

5.1 技术响应表                                                                                                      
	序号
	投标货物（服务）名称和条款号
	技术参数及要求
	偏差
	描述
	技术证明文件（如有）

	
	
	磋商文件
	响应文件
	
	
	

	1
	货物（服务）名称1
	
	
	
	
	

	2
	货物（服务）名称2
	
	
	
	
	

	
	         ……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：





法定代表人（个人电子签章）：



5.2商务条款响应表

	序号
	内容
	磋商文件要求
	响应
	是否偏离
	备注

	1
	交付期限
	
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	4
	响应有效期
	
	
	
	

	….
	…
	…
	…
	…
	…

	
	其他
	
	
	
	


供应商（企业电子签章）：





法定代表人（个人电子签章）：



供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
七 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：（表后附营业执照/资质（如有）、相关证书）
供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
八 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的磋商。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求。

2、若成交，我方将按照磋商文件和磋商响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快处理。

3、在整个磋商过程中，我方若有违规行为，贵方可按磋商文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 

九、资格证明材料

1、营业执照； 

2、法定代表人证明（附法定代表人身份证）；

3、供应商提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、提供2020年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

5、提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳税收的证明材料

6、提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。
7、反商业贿赂承诺书；

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）

9根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，招标代理机构将通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/），“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。查询内容为在“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，无以上记录的供应商为合格供应商。本项目信用记录截止时间为投标截止时间。
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商需出具承诺函和（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）《国家企业信息公示系统》中查询到的与本单位存在有控股、管理关系的具体情况网页截图，加盖供应商单位公章。

11、竞争性磋商文件要求的其它资格证明文件。
格式：

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书

为进一步规范政府采购行为，提供更加优质的服务，我公司郑重做出如下声明（包括但不仅限于以下）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（企业电子签章）：                  

法定代表人（个人电子签章）：                 
日期：   年  月  日

十、-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为      万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为   
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

 日　期：____________
  　
-2   磋商供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接磋商供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日

-3  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（企业电子签章）：                  

日期：   年  月  日
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
十一、类似项目业绩

十二、供应商认为应该提供的其他材料
第八部分 磋商评审办法
一、总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。
1.2 磋商工作由采购人/采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人/采购代理机构依法组建的磋商小组负责。
1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。
1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行评审职责。
1.5磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。
二、磋商程序
1.查阅磋商文件。
2.初步评审。
初步评审包含资格性审查和符合性审查。
2.1磋商小组进行资格性审查。
磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	有效期内的营业执照
	提供扫描件

	
	法定代表人证明
	提供法定代表人证明

	
	近三年无违法违纪记录声明函
	提供声明函

	
	财务状况报告
	提供2020年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。



	
	依法缴纳税收证明
	提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳税收的证明材料

	
	依法缴纳社保证明
	提供2021年1月1日以来至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。

	
	反商业贿赂承诺书
	提供承诺书

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供给承诺书

	
	信用查询记录
	符合财库【2016】125号文的要求，无不良信用记录。提供信用查询截图。

	
	其他资格性要求
	符合招标文件中规定的其他资格性要求


2.2磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。
	评审因素
	评审标准

	符合性审查
	供应商名称
	与有效期内的营业执照一致

	
	响应文件签章
	满足磋商文件要求

	
	报价
	报价是否超过了预算金额或最高限价

	
	响应有效期
	符合磋商文件要求

	
	响应文件制作机器码
	响应文件制作机器码不一致

	
	其他实质性要求
	符合磋商文件的其他实质性要求


2.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.2.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.2.3 算术错误将按下列方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；磋商总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以磋商总价为准，并修改分项报价。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应文件可能被否决。
2.2.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有违反法律、政策规定和不真实不正确的内容时除外。
2.2.5没有实质性响应磋商文件要求的响应文件将被否决。供应商不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的磋商文件。有下列情形之一者视为未实质性响应磋商文件，其响应文件将被否决：
1）供应商采购人有利害关系可能影响磋商公正性的；
2）供应商参与项目前期咨询或磋商文件编制的；
3）不同供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4）响应文件未按磋商文件的要求签署的；
5）供应商的磋商函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者磋商文件要求的；
6）同一供应商提交两个以上不同的方案或者磋商价格的，但磋商文件有要求的除外；
7）响应文件不满足磋商文件标注为实质性条款要求的；
8）磋商价格高于磋商文件设定的预算价或最高限价的；
9）不接受磋商有效期要求的；
10）供应商有串通磋商、弄虚作假、行贿等违法行为的；
11）存在磋商文件中规定的否决响应的其他条款的。
3.磋商
3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以随机的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。
3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。
3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。
3.4对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。
3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。
4. 提交最终报价
4.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
5. 比较与评价
5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格给予扣除标准：

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
5.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
5.3综合评分明细表
包1：河南党史网上展览馆

	序号
	分类
	评审

因素
	评审标准

	1
	投标报价评分标准

（20分）
	投标报价评分标准（20分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他满足招标文件要求的投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／评标价格)×20（保留2位小数）

注：1.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	2
	商务部分评分标准

（20分）
	企业管理体系

（5分）
	以下每项累加合计得分：

1.通过ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，提供认证证书的每个得1分，不提供不得分。（原件扫描上传）
2.通过ISO27001信息安全管理体系认证，提供认证证书的得1分，不提供不得分。（原件扫描上传）
3.具有软件认证CMMI3（含）以上证书，提供认证证书的得1分，不提供不得分。（原件扫描上传）

	
	
	类似项目业绩

（6分）
	自2018年1月1日以来承接过的类似项目业绩，每提供1个得2分，最高得6分（提供合同关键页（合同首页、项目信息页、签字盖章页等的原件扫描件上传,否则不得分）。

	
	
	布展面积（5分）
	河南党史网上展览馆基础虚拟布展面积10000平方米，在基础虚拟布展面积10000平方米上承诺布展面积每增加500平方米，加1分，最多加5分。（提供承诺书，格式自拟）

	
	
	售后服务及保障措施

（4分）
	根据供应商在响应文件中售后服务情况（配备有专业售后服务技术人员，能详细提供售后服务人员名单和售后服务地址、电话），售后服务单位2小时内可提供现场服务响应，并提供相关证明文件或承诺书。满足得4分，不满足此项不得分。

注：须提供相关证明文件或承诺书并加盖投标人公章,否则不得分。

	3
	技术部分评分标准

（60分）
	功能需求                              （6分）
	响应文件中的技术实施方案是否包含所有需求中设计的功能和性能，满分6分。完全满足功能需求的，得6分； 基本满足功能需求的，得3分；对满足功能需求有欠缺的，得1分；

	
	
	技术关键点                          （10分）
	1、系统架构合理，使用3D建模、多级加载等多项前沿展示技术，采用多项可提高系统稳定性、兼容性、安全性技术的，满足得3分，不满足不得分；

2、全景输出成果图片分辨率不小于26000*13000，需采用HDR技术。满足得3分，不满足不得分；

3、全景展示中二维展品数字化采集需采用中画幅相机，满足得2分，不满足不得分；

4、三维数字化采集需采用手持式扫描仪进行采集，且投标人需提供设备功能证明，满足仪器空间尺寸扫描精度即体积精度不低于0.02mm+0.035mm/m。满足得2分，不满足不得分；

	
	
	部署方案                             （3分）
	部署方案完整详细，并能很好得响应实际项目情况。

部署方案合理，符合要求，得3分；

部署方案较合理，基本满足要求，得1.5分；

部署方案欠合理，得0分；

	
	
	界面设计（4分）
	1、根据整体设计理念的领先性和设计思路的清晰程度来打分。

设计理念领先性好、设计思路清晰度高得2分；

设计理念领先性一般、设计思路清晰明确程度低得1分；

设计理念领先性差、设计思路不清晰得0分；

2、根据界面设计系统性、规范性，各系统应用及终端界面视觉风格的统一性、关联性来打分。

系统性强、规范性高，风格统一、关联性强，得2分；

系统性一般、规范性一般，风格一致性、关联性一般，得1分；

系统性不强、规范性差，风格不统一、关联性差，得0分。

	
	
	案例演示（10分）
	展示一个能够体现制作水平和项目经验的视频（时长5分钟以内），视频中应包含网上展馆体验操作、展品的虚拟操控、党史教育基地的虚拟互动场景的展示；

完全响应或优于采购人需求的得10分；

部分满足采购人需求的得5分；

不满足采购人需求的得0分。

注：需提交演示视频（演示视频于开标截止时间以前提供2份密封并标注公司名称的U盘递交,未提供或者无法打开的，此项不得分）

	
	
	拟派团队（15分）
	1.项目经理：具备项目管理专业资格认证（PMP）证书或高级职称证书的，得5分；

2.项目实施团队人员：

项目实施团队人员不少于30人，且配备人员需具有本科及以上学历。满足得10分，每少一个扣1分，扣完为止。

注：1.提供参加本项目的专业人员的毕业证复印件扫描件，不提供不得分。

	
	
	实施计划（5分）
	工期进度计划须结合实施内容。

安排合理、提出阶段分明、满足项目要求得5分；

安排较合理、提出阶段较分明、满足项目要求得3分；

安排合理程度差、提出阶段不分明、不满足项目要求或未提供的得0分；

	
	
	培训方案（3分）
	培训方案完善丰富、可行性高、针对性强3分；

方案较完善丰富、可行性一般、针对性一般得1.5分；

方案完善丰富度差、可行性较差、针对性较差或不提供得0分； 

	
	
	售后服务方案   （4分）
	售后服务方案完善丰富、内容具体全面、可行性高、针对性强4分 ；

方案较完善丰富、内容全面、可行性一般、针对性一般得2分；

方案完善丰富度差、内容不详实、可行性较差、针对性较差或不提供得0分；


包2：河南党史文献资料库

	序号
	分类
	评审因素
	评分标准

	1
	投标报价  （20分）

	投标报价  （20分）
	满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100；

注：1.小微企业(残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业)价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	2
	商务部分

（45分）
	履约能力

（36分）
	1. 通过ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证的每个得1分，最多得2分。

证明材料：提供相关认证证书原件扫描上传。

具有档案文献数字化扫描、双页同步、图像处理、数据保护、数字化后期处理，纸质文献OCR数字加工管理、地方文献图书制作、数字化信息集群计算管理软件证书的每个得1分，最多得8分。

证明材料：提供证书原件扫描上传。
3. 具有文献数字化成果质检软件证书的得1分。

证明材料：提供相关软件著作权登记证书原件扫描上传。

4. 投标人具有2018年以来国内党史史志文献数字化案例的，每个得1.5分，最高得9分；

证明材料：须提供合同原件扫描上传。

5. 扫描设备投入情况（6分）

①拟投入文献扫描设备的数量：提供4台非接触扫描设备的得4分，每少一台扣1分，扣完为止。
证明材料：需出具非接触扫描设备购置发票复印件或相关证明（与投标人名称不同的不得分）；及设备产品说明书或技术资料或制造商公开发布的官方技术资料或彩页或截图等。

②具备超大页面处理能力的证明材料：1、需提供设备购置发票复印件（发票名称与供应商名称不同的不得分2、具备超大页面处理能力的证明材料。

提供得2分，不提供不得分。
6. 项目实施团队人员（10分）

项目实施团队人员不少于10人，且配备人员需具有大专及以上学历，需具有相关行业的职称证书、社保证明及类似项目从业经验。满足得10分，每少一个扣1分，扣完为止。

注：提供有关证书复印件扫描件，不提供不得分。

	
	
	售后服务方案（9分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分。至少包含：①质保时间；②技术支持；③售后服务力量配备；④服务期内技术服务方案及标准；⑤对故障响应的流程及时间等方面内容。

售后服务方案完善丰富、内容具体全面、可行性高、针对性强9分 ；

方案较完善丰富、内容全面、可行性一般、针对性一般得5分；

方案完善丰富度差、内容不详实、可行性较差、针对性较差得1分；。

	3
	技术部分 （35分）
	技术服务方案（35分）
	1. 数字化实施方案。据各投标人针对本项目的整体实施方案情况，包括：加工流程（接收、前处理、扫描、图像处理、著录、OCR识别、目录制作、tag标注、质量检验、FDP/A-1a封装等流程的设计及过程描述实例，能有效解决本项目实际需求。）等。（10分）

实施方案科学、合理、完备、完全满足项目需求得10分，基本科学合理、较完备、基本满足项目需求得5分，不科学合理、不完备、较差满足项目需求得1分。

2. 党史文献发布平台开发方案。根据各投标人对本项目的古籍发布平台整体开发方案情况，包括：页面设计、功能模块、后台管理、元数据仓储、安全机制、终端网页展示，以及是否充分结合本项目的实际情况进行评分。（10分）

开发方案科学、合理、完备、完全满足项目需求得10分，基本科学合理、较完备、基本满足项目需求得5分，不科学合理、不完备、较差满足项目需求得1分。

3. 质量控制方案。对本项目质量检验环节的描述，主要包括对扫描质检、图像质检、元数据质检、目录导航质检、成品质检等质检方案进行评分。（4分）

质量控制方案科学、合理、完备、完全满足项目需求得4分，基本科学合理、较完备、基本满足项目需求得2分，不科学合理、不完备、较差满足项目需求得0分。

4. 进度控制方案。项目的实施方案中进度控制要求，根据组织方案是否合理、可控，工期进度是否达到采购人要求等进行评分。（4分）

进度控制方案科学、合理、完备、完全满足项目需求得4分，基本科学合理、较完备、基本满足项目需求得2分，不科学合理、不完备、较差满足项目需求得0分。

5. 保密控制方案。根据投标人制订的安全保密制度，包括人员、现场、设备等的保密管理的针对性、合理性进行评分。（3分）

保密控制方案科学、合理、完备、完全满足项目需求得3分，基本科学合理、较完备、基本满足项目需求得1.5分，不科学合理、不完备、较差满足项目需求得0分。

6. 工作重点、难点及其解决措施。根据各投标人就本项目重点、难点情况分析，及其解决措施的合理、可行性进行评价。（4分）

重点、难点情况分析合理完备并有可行性强的解决措施得4分，基本合理、较完备并有可行性一般的解决措施得2分，,不合理、不完备、解决措施可行性差、或无解决措施得0分。


� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���









[image: image3.jpg]


_1234567890.doc
[image: image1.png]Mot ts F WA s g







