河南某单位
培训基地院内亮化、基础设施改造项目
招 标 文 件
招标编号：HNZB[2022]N1098号 
招   标   人：河南某单位
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
日 期：二〇二二年十一月
目   录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


1二、投标人资格要求


2三、招标文件的获取


2四、投标文件的递交


2五、开标时间及地点


2六、发布公告的的媒介及公告期限


2七、其他补充事宜


3八、联系方式


4第二章 投标人须知


4投标人须知前附表


111. 总则


111.1 项目概况


111.2 资金来源和落实情况


111.3 招标范围、计划工期、质量要求


111.4 投标人资格要求


121.5 费用承担


121.6 保密


121.7 语言文字


121.8 计量单位


121.9 踏勘现场


121.10 投标预备会


131.11 偏离


132. 招标文件


132.1 招标文件的组成


132.2 招标文件的澄清


142.3 招标文件的修改


143. 投标文件


143.1 投标文件的组成


143.2 投标报价


143.3 投标有效期


153.4 投标保证金（本项目不适用）


153.5 资格审查资料


153.6投标文件的编制


164. 投标


164.1 投标文件的密封和标记


164.2 投标文件的递交


164.3 投标文件的修改与撤回


175. 开标


175.1 开标时间和地点


175.2 开标程序


175.3 开标异议


176. 评标


176.1 评标委员会


186.2 评标原则


186.3 评标


187. 合同授予


187.1 定标方式


187.2 中标候选人公示


187.3 中标通知


187.4 履约担保


187.5 签订合同


198. 纪律和监督


198.1 对招标人的纪律要求


198.2 对投标人的纪律要求


198.3 对评标委员会成员的纪律要求


198.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


198.5 投诉


199. 需要补充的其他内容


20附件一：问题澄清通知


21附件二：问题的澄清


22第三章 评标办法（综合评估法）


22评标办法前附表


271. 评标方法


272. 评审标准


272.1 初步评审标准


282.2 分值构成与评分标准


283. 评标程序


283.1 初步评审


293.2 详细评审


293.3 投标文件的澄清和补正


303.4 评标结果


31第四章 合同条款及格式


78第五章 工程量清单


781. 工程量清单说明


782. 投标报价说明


793. 工程量清单（另附）


80第六章 图  纸（另附）


81第七章 技术标准和要求


82第八章 投标文件格式


85一、投标函及投标函附录


88二、法定代表人身份证明


90三、已标价工程量清单


91四、施工组织设计


98五、项目管理机构


101六、资格审查资料


107七、其他材料





第一章 招标公告
河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目
招标公告
项目概况
河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目的潜在投标人应在河南招标采购服务有限公司（河南省郑州市金水区纬四路13号）502房间获取招标文件，并于2022年12月19日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：HNZB[2022]N1098号
2、项目名称：河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目
3、招标方式：公开招标
4、预算金额：1720086.14元
最高限价：1720086.14元
5、 招标需求：
建设地点：郑州市惠济区。
招标范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
质量要求：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准；
工期：180日历天；
缺陷责任期：自验收合格之日起24个月。
标段划分：一个标段。
6、合同履行期限：自合同签订之日起180日历天。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否为只面向中小企业采购：否
二、投标人资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：
3.1、企业资质要求：投标人须具备独立法人资格，具有建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质，或具有建筑工程或市政公用工程施工总承包乙级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 
3.2项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，并具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未担任其他在建设工程项目经理（需提供项目经理无在建承诺函，格式自拟，要求加盖单位公章）。 
三、招标文件的获取
1、时间：2022年11月29日至2022年12月07日，每天上午08：00至12：00，下午14：30至17：30（节假日除外）。
2、地点：河南招标采购服务有限公司502房间。
3、方式：现场购买或邮箱购买。邮箱购买：将营业执照副本、法定代表人授权委托书（须注明项目名称、编号）、被授权人身份证（以上资料均需加盖单位公章）的扫描件并附被授权人的联系方式发送至邮箱hnzbcg65990020@126.com同时联系项目负责人，邮件须备注项目名称及公司名称。
4、售价：500元/本，售后不退。
四、投标文件的递交
1.时间：2022年12月19日09时00分（北京时间）
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
五、开标时间及地点
1时间：2022年12月19日09时00分（北京时间）
2.地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标大厅
六、发布公告的的媒介及公告期限
本次招标公告在《中国政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南招标采购网》上发布。公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库（2022）19号]；
2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】； 
5、单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（投标人需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中查询到的与本企业存在有控股、管理关系的具体情况）。
八、联系方式
1、招标人信息
名  称：河南某单位
地  址：郑州市金水路105号
联系人：罗先生
联系方式：0371-65881215
2、招标代理机构信息
名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：张广夙　　　　　　　　
联系方式：0371-65990020　　　　　　　
3、项目联系方式
项目联系人：张广夙　　　　　　　　
联系方式：0371-65990020
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：河南某单位
地  址：郑州市金水路105号
联系人：罗先生
联系方式：0371-65881215

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：河南招标采购服务有限公司
地  址：郑州市金水区纬四路13号
联系人：张广夙　　　　　　　　
联系方式：0371-65990020

	1.1.4
	项目名称
	河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目

	1.1.5
	建设地点
	郑州市惠济区

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实 

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

	1.3.2
	工期
	工期：180日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力及证明文件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：
3.1、企业资质要求：投标人须具备独立法人资格，具有建筑工程或市政公用工程施工总承包二级及以上资质，或具有建筑工程或市政公用工程施工总承包乙级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；
3.2项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书，且目前未担任其他在建设工程项目经理（需提供项目经理无在建承诺函，格式自拟，要求加盖单位公章）。
资格证明文件（附以下资料扫描件或复印件加盖单位公章）：
1.有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》； 

2.法定代表人授权委托书原件（附法定代表人身份证复印件及授权代表身份证）；
3.资质证书、安全生产许可证；
4.提供建造师注册证书、安全生产考核合格证书、劳动合同、2022年1月以来任意三个月在本单位缴纳养老保险证明复印件加盖公章和项目经理目前未担任其他在建设工程项目经理的承诺函；
5.投标人提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明原件；
6.反商业贿赂承诺书原件；
7.投标人提供2021年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，如为事业单位，至少应提供资产负债表）
8.提供2022年1月份以来任意一个月社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的证明材料
9.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的网页截图；
10.单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（投标人需出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中查询到的与本企业存在有控股、管理关系的具体情况）。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织
□组织，踏勘时间：/

        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：/

       召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.11
	偏离
	(不允许
不允许负偏离招标文件规定的实质性要求和条件。
□允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	除招标文件外，图纸、工程量清单、招标控制价，以及招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年12月19日09时00分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	时间：在收到相应澄清文件后24小时内
形式：书面形式

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：在收到相应澄清文件后24小时内
形式：书面形式

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	1、本项目所发出的澄清、修改及补充通知； 

2、投标人认为其他所需要补充的内容； 

3、投标人认为需要提供的其他资料。 

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	招标控制价（最高投标限价）：1720086.14元
（其中：安全文明施工费总额23144.83元，规费总额24113.91元，税金总额142025.46元，暂列金额总额 0 元，专业工程暂估价总额30000元，分部分项工程费总额1477977.01元，措施费总额（含安全文明施工费）45969.76元）；

投标人的投标报价不得高于该招标控制价（最高投标限价），否则为无效投标。

	3.3.1
	投标有效期
	60 日历天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	(不要求递交投标保证金
投标保证金的形式：/

投标保证金的金额：/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	1年,2021年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	2019年1月1日以来

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	2019年1月1日以来

	3.6.3
	签字或盖章要求
	按照招标文件的要求签字、盖章。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	正本壹份，副本肆份；提供正式投标文件PDF电子版一份；正、副本不一致时，以正本为准。（投标文件电子版单独密封提交；正本单独密封提交；副本一起密封提交。）

	3.6.5
	装订要求
	装订均应采用A4大小的纸张，胶装成册，并编制目录，不接受任何形式的活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人地址：
招标人名称：
            （项目名称）投标文件(正本/副本/电子版)

投标人名称：
在  年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	河南招标采购服务有限公司第一会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：河南招标采购服务有限公司第一会议室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：邀请所有投标人代表检查投标文件的密封情况。
开标顺序：随机顺序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，相关经济、技术专家4人（工程造价专家不少于2人）；
评标专家确定方式：从河南省综合评标专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否，推荐的中标候选人数：1-3名。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账形式；
履约担保的金额：合同价的10%；

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	招标代理服务费：由中标人在领取中标通知书前支付。
招标代理服务费支付标准：按定额标准收取，在中标人领取中标通知书时由中标人向招标代理机构支付贰万元的招标代理服务费用。
招标代理服务费收取信息：
单  位：河南招标采购服务有限公司
开户行：广发银行郑州行政区支行
账  号：8898516010005452

	9.2
	类似项目：类似项目是指2019 年 1 月 1 日以来建筑或市政类项目施工业绩（以合同签订时间为准）。 

	9.3
	重新招标的其他情形：1、评标委员会界定为不合格标或否决投标后，因有效投标人不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。
2、除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
3、招标人编制的招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，招标人应当在修改招标文件后重新招标。
4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
5、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

	9.4
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.5
	知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	9.6
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	9.7
	政府采购政策：
（1）投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行评审。
（2）如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将被视为无效投标。
（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库（2022）19号]的规定，对于非专门面向中小企业的项目小型和微型企业的报价得分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 

（6）图纸；
（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）已标价工程量清单；
（4）施工组织设计；
（5）项目管理机构；
（6）资格审查资料；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金（本项目不适用）
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应提供2021年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，如为事业单位，至少应提供资产负债表）
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年（2019年1月1日以来）发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；
（9）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件一：问题澄清通知
问题澄清通知
                                编号：
              （投标人名称）：
　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
　　
    1.

    2.

     ......   

　　　
　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至
                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至
                             （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                     年         月         日
附件二：问题的澄清
问题的澄清
编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：
　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：
　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	、
	
	不存在禁止投标的情形 
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.2和第 1.4.3 项规定的任何一种情形 

	2.1.3


	响应性
评审
标准

	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术标：25分
投标报价：50分
综合标：25分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	详见各分部

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（有效投标人投标报价−评标基准价）/评标基准价

在投标报价的分项1评标报价的计算过程中，有效投标人投标报价指通过初步评审的投标人的投标总报价中扣除不可竞争费（不可竞争费包含规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、税金）后的报价。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术标的主要内容及评标分值：25分
	内容完整性0-0.5分
	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。（得0.5）

	
	
	
	技术标不符合招标文件要求。（得0分）

	
	
	主要施工方案与技术措施1-3分
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。（2＜得分≤3）

	
	
	
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。（ 1≤得分≤2）

	
	
	质量管理体系与措施1-2分
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。（1≤得分≤1.5）

	
	
	安全管理体系与措施1-2分
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。（1≤得分≤1.5）

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施1-3分 
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。（2＜得分≤3）

	
	
	
	有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。（1≤得分≤2）

	
	
	工期保证措施1-2分
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。（1≤得分≤1.5）

	
	
	拟投入资源配备计划0.5-2分
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；（1＜得分≤2）

	
	
	
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；

2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；（0.5≤得分≤1）

	
	
	施工进度表与网络计划图0.5-2分
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。（1＜得分≤2）

	
	
	
	关键线路基本准确，计划编制基本可行。（0.5≤得分≤1）

	
	
	施工总平面图布置0.5-1分
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。（得1分）

	
	
	
	总体布置基本合理、基本满足施工需要。（得0.5分）

	
	
	技术创新的应用实施措施1-2分
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。（1≤得分≤1.5）

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度1-2分
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定。（1＜得分≤1.5）

	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理0.5-1.5分
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。（1＜得分≤1.5）

	
	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。（0.5＜得分≤1 ）

	
	
	风险管理措施1-2分
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（1.5＜得分≤2）

	
	
	
	风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。（1≤得分≤1.5）

	
	
	合计得分（10-25分）

	
	
	注：采用综合评标法评标时，评标委员会应采用计分法，按上述内容对技术标进行计分评审。

	2.2.4（2）
	投标报价评分标准
50分
	1.评标报价的评审30分
	工程量清单报价评标基准价计算公式为：

评标基准价＝最高投标限价×K+评标报价×（1－K）。

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.3≤K≤0.5，在开标现场随机抽取。K值在取值区间内间隔为0.1或者0.05，由招标人确定。评标报价为各投标人有效评标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效评标报价的算术平均值作为评标报价。上述最高投标限价、评标报价、有效评标报价在参与评标基准价计算时，均不含：规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。

当有效评标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当有效评标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当有效评标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当有效评标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。

注：1、报价得分采取直线內插法，不足1%的按比例计算。
2、有效评标报价：指通过初步评审的投标人的投标总报价中扣除不可竞争费（不可竞争费包含规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、税金）后的报价。

	
	
	2.分部分项工程项目清单单价评审  10分
	从最高投标限价中分部分项工程项目总价权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。

综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。

投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。

	
	
	3.措施项目费的评审（不含安全文明措施费）5分
	措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80% -110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。有效投标人所报措施项目费均不在最高投标限价中措施项目费用80% - 110% 范围之间，以最高投标限价中措施项目费的  90  %为措施项目费基准值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。

	
	
	4.主要材料单价的评审5分
	从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。

主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。

当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。

	针对上述2、4款项中部分分部分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而不能满足最低抽项要求的，应将所有分部分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。

	2.2.4（3）
	综合标的评标分值计25分
	企业业绩
0＜得分≤6
	2019年1月1日以来投标人具有类似项目业绩（以合同签订日期为准），每有一个项目得 3 分，最多得6分（资格要求业绩不再作为加分项）。
业绩证明材料：
①业绩时间以合同签订日期为准。
②企业业绩须提供：合同或合同协议书、中标通知书、竣工验收证明。

	
	
	项目经理业绩
0＜得分≤4
	2019年1月1日（以合同或协议签订日期为准）以来，拟派项目经理完成过类似项目业绩的，每有一个项目得 4分，最多得4 分。【此部分内容要求以中标通知书、合同或合同协议书、竣工验收证明为评分依据，合同协议书中体现项目经理名字，以上内容没有或不符合要求者不得分。】
相同内容的项目经理业绩与企业业绩不能重复计算得分。

	
	
	优惠承诺
1≤得分≤4
	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤4

	
	
	
	优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1≤得分≤3

	
	
	履职尽责承诺
1≤得分≤4
	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。2＜得分≤4

	
	
	
	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤2

	
	
	项目管理机构
（4分）
	拟派项目管理机构人员中，每有一人具有建筑工程专业或市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书（项目经理建造师注册证书不计分）或中级及以上职称证书者得1分，最多得4分。
注：项目经理建造师注册证书不计分；以上人员均须为本单位正式员工，提供投标人与其签订的劳动合同、社会保险缴纳证明材料（2021年01月至今不少于连续6个月在本公司交纳）、注册证书（注册于本单位）或职称证书，不提供者不得分。每一个人只能计分一次。

	
	
	综合意见
(0-3分）
	根据投标文件条理清晰、重点突出、内容完整性、响应招标文件的情况综合评价；（0-3分）
内容完整、编制合理得3分，
内容基本完整、比较完善得2分，
内容不够完整、内容欠完善得1分，
缺项得0分；


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术标：见评标办法前附表；
（2）投标报价：见评标办法前附表；
（3）综合标：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；
（2）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合标评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计（技术标）计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库（2022）19号]的规定，对于非专门面向中小企业的项目小型和微型企业的报价得分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
使用《建设工程施工合同示范文本》（GF—2017—0201）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：              河南某单位           
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目。
2.工程地点：郑州市惠济区。
3.工程立项批准文号：       。
4.资金来源：财政资金。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容，工程竣工后质量保修期服务等。
发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价格的调整，按本合同专用条款的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：固定总价  。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于       年      月       日签订。
    十、签订地点 
本合同在 河南省郑州市 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章之日起 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份（各含正本一份）。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：         
地  址：       地  址：     
邮政编码：        邮政编码：
法定代表人：             法定代表人：           
委托代理人：             委托代理人：           
电  话：     电  话：   
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：    
第二部分 通用合同条款
详见“建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）”通用合同条款

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：包含但不限于：1、招标文件及其补充文件；2、投标文件及其附件；3、合同履行发包人、承包人签订的有关工程的洽商、核定、变更、签证等书面协议或文件；4、现场监理、发包方所下发的通知及现场管理细则、监理例会纪要等文件 。  
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 为完成本合同约定的永久工程所修建的施工用地临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性工程 。
1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：     / 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：与本合同工程项目相关的法律、行政法规、部门规章和地方法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：与本工程相关的国家、行业及河南省、郑州市的与本工程相关的标准、规程、规范、标准图集等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     / ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      / ；
发包人提供国外标准、规范的名称：     / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按图纸及本招标文件相关规定执行  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）投标文件及已标价工程量清单或预算书；
    （9）工程质量保证书。
（10）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7 日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质文件3套；
发包人向承包人提供图纸的内容：与本合同工程相关的施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于承包人项目经理部所有人员的职业资格证书、职称证书、与承包人签订的劳动合同以及承包人为其缴纳的社会保险的有效证明等资料的复印件、施工组织设计、专项施工方案、安全措施等与本工程有关的文件。
承包人提供的文件的期限为：开工前三天；
承包人提供的文件的数量为：一式六份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件六份，电子文件一份；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后七天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： / 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在七  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表 。
承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公地点；
承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公地点；
监理人指定的接收人为：总监理工程师 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：遵守现场管理规定。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场封闭围挡为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： /   。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  发包人给予协助，承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人除用于本工程外，未经发包人书面同意，不得使用上述文件申报奖项、不得公开推广宣传或向第三人泄漏该等文件  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有免费使用权、修改权和保护作品完整的权利。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得向第三方泄露关于本项目的资料 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价中  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  不调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 固定总价合同，不因工程量变动调整单价  。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、负责合同约定施工范围的工程管理，监督施工工序及验收2、合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量签认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、签证、洽商技术核定、工程量确认、工程造价确认、工期顺延等事项的最终审核权。
发包人结合工程实际需要保留随时修改上述授权范围或授权他人的权利。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 3 天前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电由发包人提供驳接点，并满足施工要求，接点至施工现场管、线、计量设备等费用由承包人自行解决。水、电费由承包人承担，并按发包人要求按时缴纳水、电费（按供电收费部门的实际收费，且包含损耗及公摊）；如承包人不按时缴纳，由此发生的滞纳金及因此造成的全部责任和费用由承包人承担。发包人负责提供完整的施工场地工程地质、地下管网线路资料，若承包人需对地下管线等情况做进一步探明，其费用由承包人承担；需发包人办理的证件、批件按有关规定办理；开工前3日以书面形式提供水准点和坐标控制点，并现场交验，由承包人自费负责保护。由于发包人提供水准点失准的，其责任由发包人承担；图纸会审和设计交底由发包人、监理工程师、设计单位、承包人协商确定 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /     。
发包人是否提供支付担保：       否         。
发包人提供支付担保的形式：    /     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：    按国家、省、市相关规定和监理人的要求   。
承包人需要提交的竣工资料套数：   6   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 28 日内(每延迟一天，承包人应向发包人支付人民币5000元的违约金)。
承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质 6 套，电子扫描文档 1 套，竣工图 BIM 电子版 1 套。
（10） 承包人应履行的其他义务：
① 应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合照管和服务义务。
②本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合， 严格服从发包人和监理人的协调指挥。承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全。
③ 承包人必须负责协调处理周围地方关系，由此产生的费用由承包人承担，确保工程顺利完成。
 EQ \o\ac(○,4) 承包人须完成所承包的工程范围内竣工资料的归档，并自行承担相应的费用。
（11）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:
① 向发包人提供的办公和生活房屋及设施:/。 
② 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已包含在签约合同价中。 
③ 施工现场清洁卫生的要求：及时做好施工场地的清洁卫生，负责清洁场内外运输或施工过程造成的施工场地出入口及城市道路渣土污染，符合文明施工，环境卫生管理，标准化工地的要求，不得污染环境和影响周边生活。承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理有关手续，费用已包含在合同中，不得另行签证。若因承包人原因引起的政府执法部门的罚款由承包人承担；由此导致发包人受处罚的，承包人应当向发包人支付该等额款项。承包人尤其要做到以下几点：a.做到工完场清，承包人应在交工前自行清运、清理完毕施工承包范围内所有机械、建筑垃圾、生活设施等所有发包人认为应清理、清运的物品；须在工程验收合格后 7 天内清退场地内所有临时设施，否则每逾期一天承包人向发包人支付违约金 2000 元/天；且发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人承担+支付违约金 2000 元/天，并从承包人工程结算款中扣除。b.承包人应在施工场地内设置垃圾集中堆放场地（具体位置由发包人认可或指定），场内各分包单位将垃圾堆放至该垃圾集中堆放地。c.要求承包人及时清除施工场地范围内、临时围墙、道路及施工车辆行驶后出现的建筑垃圾或污染。d.对施工场地及生活区内产生的所有污废水，承包人应提交经发包人认可的处理方案，并按此方案执行。 
(12)双方约定承包人应做的其他工作： 
①承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图及施工现场监控方案（监控方案含大门进出口，办公区，生活区，材料堆场加工区，仓库，围墙，塔吊及主要出入口摄像头布点位置，并分阶段实施.），经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。承包人进场后半个月内需完成安全警示图牌、施工现场监控设施等工作，并通过发包人的验收。安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到（项目所在地）建筑安全文明施工标准化工地的要求。临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施。 
②在施工区域内做好各项安全保卫工作。 
③承包人必须确保、通过发包人的要求和规定的验收合格，并积极配合发包人办理竣工备案及发包人要求协助的其它手续。 
 EQ \o\ac(○,4)承包人应积极配合验收及交工验收。保修期内，业主提出的任何维修要求，应在24 小时内派人进行维修。如三天内未到场进行维修，发包人有权委托其他单位进行维修。所发生的费用承包人双倍承担，并从承包人的保修金中扣除，且无需承包人确认。如因承包人的施工质量原因， 导致业主二次装修受损，产生的所有索赔费用均由承包人承担。 
 EQ \o\ac(○,5)无论何种原因，承包人均不得擅自停工，如承包人未经发包人书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由承包人自行承担（包括工期、费用、处罚等）。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同：
1） 与本工程相关的任何补充协议的签订；
2） 与本工程相关的任何采购合同、聘任合同的签订；
3） 同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；
4） 进度款支付申请；
5） 竣工验收申请；
6） 最终结清申请单；
7） 相关部门要求其他资料。
 其中上述（1）（2）（5）必须经承包人同意，并加盖承包人单位公章方为有效。 
3.2.2 承包人必须严格按照投标文件中承诺的项目管理人员配备情况安排人员上岗，并按照发包人的要求执行考勤制度，否则由此带来的损失由承包人承担。承包人保证整个施工期间不更换项目经理，确保项目经理和其他全体管理人员常驻施工现场。项目经理、项目副经理、技术负责人及其它主要管理人员在工地每月不得少于 22 个日历天，否则承包人承担项目经理每缺勤一天 10000 元的违约金，项目副经理或技术负责人每缺勤一天 5000 违约金，其它主要管理人员每缺勤一天 2000 元的违约金。如承包人未经发包人同意，擅自更换项目经理的，承包人自愿向发包人支付 10 万元/次的违约金，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。对不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人主要管理人员，发包人有权要求承包人予以撤换，承包人自愿向发包人支付 2万元/人次的处罚。承包人必须无条件服从并承担相关的违约责任。以上处罚在支付工程进度款时扣罚。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 按照5万元/次扣除违约金。
3.2.4承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后七日内 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程不允许分包  。
主体结构、关键性工作的范围：/    。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/    。
其他关于分包的约定：     /   。
3.5.3分包管理

详见通用合同条款
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用合同条款  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    是     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：自收到中标通知书后30天内向发包人提供中标价10%的履约保证金（银行转账或电汇）。履约期间，承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权直接从中扣除承包人应承担的违约金及赔偿金额。不足部分，发包人仍有权向承包人追偿或从应付工程款中扣除。 

履约保证金的返还：期限自担保之日起至工程完工验收合格后发包人30天内无息返还给承包人。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见《建设工程委托监理合同》   。
关于监理人的监理权限：详见《建设工程委托监理合同》     。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：另行约定 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：   按图纸及本招标文件相关规定执行   。
关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款 。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护 
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝人身伤亡事故发生。不能完成该安全监控目标（达到《建筑施工安全检查标准》（JG-2011）标准），每发生一人·次身伤亡事故,视为承包人违约,发包人将在承包人履约担保中扣除违约金10-50万元(履约保证金不足时,将从工程结算款中扣除)如果对发包人造成不良社会影响和经济损失的,承包人有责任负责消除不良影响,给发包人造成经济损失的,发包人有权向承包人追偿 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 保安人员的组织管理及保安人员的费用由承包人承担 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用条款  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  要求达到市级文明施工工地。承包人施工过程中应严格按照郑州市有关安全文明施工、工地扬尘要求的相关内容组织施工，制定施工现场扬尘治理管理制度，符合发包人施工现场的扬尘防治要求，做好扬尘污染防治措施的落实，按《郑州市城市扬尘污染防治条例》要求，施工工地扬尘治理达到 8 个 100%（即施工现场围挡率、工地物料堆放覆盖率、路面硬化率、车辆冲洗率、湿法作业率、运土车辆封闭率、扬尘监控联网率达到 100%、工地内非道路移动机械车辆油品 100%达标）。要对道路全面控尘，确保道路湿度，无扬尘现象。其他区域进行简易绿化、硬化和覆盖，并进一步强化渣土车治理，杜绝沿途遗撒现象。否则自愿接受主管部门和甲方相关规定的处罚，但并不因此免责，必须整改到位 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款。但承包人须保证安全文明施工费专款专用，并接受发包人的监管。安全防护措施、文明施工措施费的使用、支付计划作为保证工程安全的具体措施，须提交监理、发包人审核，确保此项费用用于本工程，其费用随工程进度款支付 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：质量通病的防治措施。以及由发包人和承包人根据工程特点、施工现场条件等情况另行约定的其他内容  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   合同签订后 7 天内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限   执行通用条款 。
7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的编制： 承包人应于合同签订后的十个工作日内向发包人和监理单位提交施工组织设计和总进度计划（横道图和网络图）及各专项施工方案，一式三份。每月必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。逾期未提交的，按每延迟一天处违约金1000 元/天进行处理。施工总进度计划应按发包人和监理工程师的要求，按节点工期进行编制，并提供横道图和网络图，同时按将节点工期细化的施工组织设计和施工方案报送发包人和监理工程师。经发包人和监理工程师审核确认后的施工进度计划和节点工期计划作为进度和施工组织设计的控制依据，若承包方施工进度未达到节点工期的要求，发包方有权按工期延误对承包人进行违约金处理。施工过程中承包人于每月 25 日前向发包人提供下月进度计划，一式三份。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限   执行通用条款 。           
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    执行通用条款    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   执行通用条款    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人实际进度比计划进度滞后10天以上，无论总进度是否满足要求，视同工期延误；承包人在项目实施过程中，发生重大质量、安全事故，造成不良影响的，或因承包人原因造成实际进度比计划进度滞后30天以上，发包人有权单方面终止合同，承包人须无条件退场并承担违约责任。每延误、逾期一天，承包人支付违约金5000元/天，
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。
承包人已知晓，本合同所述合同工期是承包人在充分考虑政府对施工的规定、合同及发包人施工要求，以及经核实施工现场及施工环境，而确保实现的工期。双方明确，除非发包人书面同意延期外，本合同所述工期不因任何原因予以延期。
因政府管控引起的现场停工和窝工费用根据政府下发文件调整，无相关配套文件费用不调整，工期相应顺延。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
(1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
(2）日气温超过38℃ 的高温大于3天；
(3）日气温低于-20 ℃ 的严寒大于3天；
(4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：          /     。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
8.2.1承包人负责采购材料、工程设备的要求：应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量终身负责。在项目实施阶段，如承包人提供的材料设备未达到设计及发包人的要求，或采购供应影响了工程进度，发包人保留采购材料设备的权利，有权要求更换所选用的材料设备的生产厂家，或自行采购，即发包人有权采购后交承包人使用，承包人应无条件接受，采购的材料设备费用从承包人中标合同价中扣减。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担，已包含在签约合同价中。若发包人提供的具备有效合格证明的材料（含防水材料）和设备，如在施工过程中发生质量问题由承包人承担相关责任和费用。其在保修期内出现质量问题责任仍由承包人承担。  
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）承包人应按照设计和有关标准及其投标文件承诺采购相关材料和设备。在采购前 30 天内，通知发包人并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经发包人认可后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。（2）承包人应提供产品合格证明，对材料设备质量负责。（3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。（4）承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24 小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和经理工程师验收合格并签署意见后方可使用。但经开箱验收的材料、设备并不等于最终的质量合格；（5）若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并承包人需支付按该批合格材料、设备价格总额 10%的违约金，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；（6）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和相关行业等标准要求。（7）因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，尤其是监理工程师的警告而不做改进、从而引起工程的质量、进度和材料设备供应严重滞后时，发包人有权采用相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担   。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  根据国家、省、市相关规定  。 
施工现场需要配备的试验设备：  根据国家、省、市相关规定  。
施工现场需要具备的其他试验条件：  根据国家、省、市相关规定  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：    根据国家、省、市相关规定    。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1变更签证单按发包人要求的格式办理，履行完签批手续后，作为整体竣工结算的依据。所有变更签证必须一事一单进行签认。
10.1.2变更签证办理的原则：承包人应在现场实际发生变更签证项目前发出变更签证审批单，杜绝事后签证。所有变更签证项目实施完毕后 7 天内必须完成确认记录，超出时限，不予办理，视为无效变更签证，视做对甲方的优惠；所有减少的变更签证也必须在施工完毕后7日内（不含7日）提交资料，否则按甲方计算减少金额的两倍进行扣除。
10.1.3对于拆、改、移等无法用图纸计量的洽商变更，承包人应申请监理、发包人现场工程师、发包人的造价咨询单位进行实际测量、留存影像资料并办理现场签证，此类变更事后补签视为无效。
10.1.4承包方为方便施工主动提出的变更洽商、为达到安全文明施工工地等采取的措施，产生经济费用由承包方自行承担，发包人签字只表示技术性认可。
10.1.5发包人应向承包人提供完整的施工图纸，承包人在收到图纸后 14 日内进行图纸会审，并将存在的建筑图与结构图不符、建筑图结构图等与各专业图尺寸、标高不符的情况以书面形式向发包人提出，由发包人负责协调设计单位进行调整。
10.1.6技术交底、施工组织设计及专项施工方案、往来函不能单独作为结算依据，其中涉及到经济变更的，在规定时限内必须转为正式的工程签证、变更资料，否则发包人可以拒绝据此调整费用。
10.1.7施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.1.8承包人在施工中提出的合理化建议以及技术核定单涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、总监理工程师同意，未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.1.9变更签证的计价办法：按照本合同详见本专用条款 12.1 项相关约定的计价办法执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:    详见专用条款 12.1 项  。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款   。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按照通用合同条款第10.7.1条采取第  1  种方式确定，由发包人和承包人共同招标 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准按照通用合同条款第10.7.2条采取第  1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：      不适用     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：    执行通用条款    。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：    /   。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同:/。
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）变更：见专用合同条款第10款约定；
（2）市场价格波动引起的调整：见专用合同条款第11.1款约定。
2、总价合同：  适用  。
总价包含的风险范围：（1）施工期间的所有约定范围内材料市场价格变化；

（2）停水、停电、异常恶劣的气候条件的影响；

（3）为保障工程施工顺利实施而采用的各种工程措施而增加的各种费用；

（4）本工程从开工至工程全部竣工验收达到质量标准期间的维护和成品、半成品保护费用；

（5）因接受市政、质量、治安、环卫等方面的管理而增加的各种费用；

（6）当发包方认为有必要赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人、机、料赶工，并不再索取任何费用；

（7）施工条件、施工技术难度及施工社会环境影响的风险；

（8）除约定不可抗力因素外的其他不可预见因素的费用；

（9）因新冠状病毒疫情而发生的风险。

（10）技术和管理风险；

（11）机械设备使用费价格上涨风险；

（12）合同中明示及隐含的风险，承包人可以或应该预见的风险。

（13）其他。

风险费用的计算方法： 以上风险费用已在投标报价时考虑，不再另行计算 。
风险范围以外合同价格的调整方法：        /      。
3、其他价格方式：        /    。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 签约合同价（不含暂列金额及其税金）的20%（含按规定应支付的安全文明施工费）。
预付款支付期限： 合同签订后人员设备等施工准备情况符合施工进场要求15日内。
预付款扣回的方式：   在支付第一次工程进度款时全额扣回预付款    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /     。
预付款担保的形式为：   /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《通用安装工程工程量计算规范 GB 50856-2013》 ；《市政工程工程量计算规范GB50857-2013》及相关的配套文件和有关规定；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及其配套的综合解释、计价办法、省市有关造价管理文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：    执行专用条款 12.4   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：    不适用 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不适用   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：（1）付款节点：合同签订，具备开工条件、承包人进场后15日内付合同价款的20%（暂列金额及其税余除外）；施工期间按每月实际完成工程量造价的85%付款，工程完工经验收合格后经工程结算完毕付至审计结算价的97%，剩余3%作为质量保修金，质量保修金至质保期满后30天内，无息退还，退还质量保修金时应扣除承包人维修不及时而由发包人委托第三方维修所发生的费用。
     (2)合同以外引起的费用变更不随工程款支付，待工程结算时，计入工程结算价内。
(3)每次付款前承包人需按照发包人的要求提供合规的增值税专用发票，付至审计结算价的97%时需提供全额发票，发票备注栏须填写工程项目所在地名称和工程名称。
(4) 工程进度款由承包人上报发包人进行审核后进行支付。设计变更和现场签证引起的费用在拨付进度款时不予考虑，在工程结算时计算；如发包人不按要求提供合规的增值税发票，发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 根据发包人要求执行 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行专用条款 12.4  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不适用 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不适用  。
12.4.4 进度款审核和支付
承包人每月 25 日前向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量付款申请，并附上已完工程量报表及相关资料，完成的工作内容需监理人、发包人确认，经发包人审核确认后作为工程进度款支付的依据。未经监理人、发包人确认的工作内容付款时发包人不予审核支付。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不适用    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   另行约定  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：    按通用条款及国家、省、市相关规定执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：    执行通用条款   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按照专用合同条款 7.5.2“因承包人原因导致工期延误”处理 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     执行通用条款  。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由   发包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后 14 日内 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
竣工结算前，承包人必须向发包人提供完整的结算资料，包括但不限于竣工备案所需资料，结算书、可能影响工程造价、工期、质量的变更（包括设计变更）、签证、洽商等资料，以及能够支持结算书的所有依据材料。
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28 天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款和相关部门要求  。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款和相关部门要求   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款和相关部门要求  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款和相关部门要求。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款和相关部门要求 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按工程质量保修书      。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ； 
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:           /              。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /                           。
关于质量保证金的补充约定：     /              。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：    按工程质量保修书   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内到达现场，紧急情况必须2小时到达  。
承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修；承包人不在约定期限内派人保修的或维修仍不能达到本合同所依据的相关法规文件及设计要求的，发包人可以委托第三方修理或更换设备， 维修费用从质量保修金内扣除，对此承包人无条件同意扣除维修费用金额；若质保金已经返还或不足够支付维修费用，承包人还应当承担相应的维修费用；同时承包人应当承担因此给发包人带来的所有损失。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：        /      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     /    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期顺延，并承担由此给承包人带来的损失  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   工期顺延，并承担由此给承包人带来的损失  。
（7）其他：         /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
(2)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
(3)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
(6)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
(7)承包人未能按照合同约定履行其他义务的：
(8)承包人如出现拖欠农民工工资、工地出现伤亡安全事故等原因围堵发包人或政府有关部门等影响到发包人社会公众形象和声誉的违约情况；
(9）因承包人原因，造成发包人被行政处罚。
(10)、在工程实施过程中和缺陷责任期间，工程出现突发状况，承包人未在第一时间组织抢险维修。
（11）、承包人如出现以上违约责任，承包人除承担以上违约责任造成的损失，发包人仍有权向承包人追偿。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）不合格工程不予验收、不合格工程的工程量不予计算，承包人应赔偿发包人因此造成的一切损失；
（2）工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人违约责任约定：承担返工费用，工期不予顺延，承包人还须按合同总价的1%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补给发包人造成的损失的，按照给发包人造成的实际损失，另行支付赔偿金，同时事故处理完毕后发包人有权解除合同。
（3）发生安全事故，一切责任均由承包人承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣除承包人全部该项保证金并追究由此给发包人造成的损失。
（4）如在施工过程中经主管部门检查（包括发包人组织的检查）文明、安全施工不合格，每出现一次不合格，承包人向发包人支付违约金 5000 元/次，如整改后仍达不到要求，发包人将视情况予以加倍处罚。承包人应无条件进行整改直至合格。  
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：有下列请况之一者，发包人有权停止拨款，并可选择解除合同：（1）因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；（2）承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要冻结或划拨发包人应付的工程款；（3）承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期。承包人应承担之违约金或损害赔偿金，发包人可直接从应付工程款中扣除。（4）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；（5）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；（6）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助工程款的，致使合同无法继续履行的；（7）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；（8）承包人转包及违法分包，或由其他实际施工人挂靠其名义承包本工程的。（9）因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；（10）承包人不得将其承包的全部工程转包给其他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金；（11）有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其他工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。（12）发包人因前述原因解除本合同时，承包人必须退还该违约行为所涉及到的发包人已付全部工程款 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政府政策视为不可抗力。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：（1）建筑工程一切险、安装工程一切险由承包人支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家相关规定执行。
(2)承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。
(3)承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。
(4)在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险，保险费由承包人全部承担并支付，其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行。
（5）由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险导致受益人未能得到保险人的赔偿，应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括员工及为履行合同聘请的第三方的人员 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  应当办理   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行通用条款    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /   。
选定争议评审员的期限：    /       。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /     。
其他事项的约定：              /            。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     /          。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决；
（1）向  /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
21. 其他
商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）。
22、补充条款
21.1承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。承包人应履行投标文件中关于工程款专款专用的承诺，按发包人要求针对本项目设立专用账户，专款专用，并接受发包人监督。如因承包人挪用已领取的工程款，导致拖欠农民工工资，给发包人造成不利的影响的，承包人应双倍赔偿发包人的所有损失，并承担相应的责任。在施工过程中要保证农民工工资的及时发放，并且必须制止农民工聚众闹事，毁坏工程项目财产等影响恶劣的事件，若出现此类事件则每次向发包人缴纳违约金10万元，并由乙方承担由此造成的一切损失。
21.2本工程竣工后严禁“三拖”（拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提交修改意见。承包人必须严格按要求整改，由此发生的整改费用从未付的工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。
21.3合同变更和解除
如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场项目经理后生效：
（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的。
（2）承包人在施工过程中的主要部分施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专用账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助工程款的，致使合同无法继续履行的。
（4）承包人擅自更换工程项目负责人、项目经理，经发包人提出异议后15日内不纠正的。
（5）承包人对专用账户的使用无法达到本合同约定的监理要求，且在15日内仍无法整改的。
（6）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。
（7）本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止合同，追究承包人相应的法律责任。
（8）承包人不得将其承包的全部工程转包给其他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。
  (9)有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其他工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。
    21.4承包人承诺在因征地拆迁原因造成的工期顺延的情况下，不增加相关费用。
    21.5如果承包人的工程进度被同一现场范围内施工程的其他方延误，则发包人不接受对任何损失或费用的索赔要求。
    21.6承包人必须保证按照投标文件中的施工组织设计所报劳动力需求计划，保证劳动力的最低需求，若不能满足发包人有权决定临时增加劳动力，由此产生的费用由承包人双倍承担。
    21.7承包人负责雨雪天气场区及场区周边市政道路清洁、扫雪、排水（包括清扫场地工具及扫}水用设备），并承担相关费用，否则造成任何市政罚款的均由承包人承担。
    21.8因施工形成的施工现场垃圾承包方应设置专门放置处，并定期清理外运，此部分费用由承包方承担。
    21.9承包人进场后自行承担施工现场的施工安全，如出现安全事故，发包人按约定要求承包人承担违约责任。
    21.10办理夜间施工手续的费用由承包方承担。
    21.11施工机具、设备等应与电力线路、燃气管道等保持安全距离，否则造成后果自行承担。
21.12施工总平面布置图必须经监理、发包人批准后合理布詈。 

   21.13全部施工区、临设办公区、生活区必须作好排污、排雨水措施，保证畅通，不得有任何积水，施工区必须合理设置厕所并保持其清洁。
    21.14各种施工标牌，五牌一图必须上墙整齐美观，规格尺寸合符要求，全场要求文明施工达到规范化。
  21.15全部管理人员、工人进入施工现场佩戴工作牌、安全帽、民工统一着装。
21.16施工现场不得布置职工生活区，施工现场只允许在合适的位置搭建彩板房办公区作为临时库房使用，施工区不准住人（夜间值班、仓储保卫人员除外）。职工生活区和办公区选址由承包人与当地办事处和相关村委协商确定。施工区及生活区临建设施必须符合《施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009》相关要求及郑州市政府下发的安全文明施工标准及相关要求。施工围墙由承包单位进行搭设，标准满足郑州市安全文明施工要求。生活区，办公区，生产区必须硬化、绿化，钢筋加工及堆放场地要硬化，道路混凝土厚度不小于200mm，对生产区、生活区以及使用到的市政道路安排专人，定期清扫（含扫雨、雪）、洒水，这些费用已经包含在安全文明施工费中，不在计取费用。因施工造成市政罚款由承包人承担。职工生活区租地、搭建临时设施及生活区的配套由承包人承担，费用自理。
21.17施工作业现场安全文明施工不低于《郑州市建设工程安全质量标准化实施指南》的要求。承包人施工过程中应严格按照郑州市有关安全文明施工，工地扬尘要求的相关内容组织施工，制定施工现场扬尘治理管理制度，符合发包人施工现场的扬尘防治要求，做好扬尘污染防治措施的落实，达到施工工地扬尘治理8个100%标准，要对道路全面控尘，确保道路湿度，无扬尘现象。其他区域进行简易绿化、硬化和覆盖，并进一步强化渣土车治理，杜绝沿途遗撤现象。如未达到要求则自愿接受主管部门和发包人相关规定的处罚，但并不因此免责，必须整改到位。
21.18工程完工验收合格之日起一周内，承包人的施工队伍和施工机具等应全部撤场，并保持场地清洁，完成建筑垃圾外运，生活区和施工区的硬化场地凿除外运，做好工程交付前的成品保护工作，所需费用由承包人承担。否则超过规定日期每天扣款5000元。如发包人需要提前清除清运时，承包人须予以全力配合，不得索要额外费用。
21.19承包人在开工前应向监理和发包人提供相关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。
21.20承包人必须服从现场监理，发包方项目部管理，所下发的通知、现场管理细则、监理例会纪要等文件，并作为合同的组成部分。
21.21发包人因工程资金暂时不到位，承包人应保证工程连续施工。施工期间乙方未经甲方同意擅自停工、撤场，每日赔偿甲方伍仟元损失，并在当月工程款中扣除。乙方必须保证春节前后、秋种、麦收期间有足够的劳动力。不得因秋种麦收劳动力缺乏为由拖延工期。如果因此达不到甲方要求，每延误一天缴纳违约金5000元整，且发包方有权决定临时增加劳动力，由此产生的费用由乙方双倍承担。
21.22本项目除土壤氡、室内环境检测费由发包人负责外，其他与本项目有关所有检测费用（包含相关部门要求的非常规检测内容）均由承包人承担。
21.23如果投标工程量清单中综合单价有明显错误，发包人有权平衡不合理报价。
21.24承包人应负责所承担单位工程全部竣工资料（含该单位工程指定分包人和其他施工单位竣工资料）的整理、装订、归档工作，负责办理并通过竣工验收备案，发包人予以配合，费用含在合同总价内。
21.25在实际施工中，由于施工图纸桩位或轴线尺寸、标高有明显错误而未发现的，且影响后续施工需要处理或返工的，由此引起的返工费用由承包人负责。
21.26承包人应详细踏勘现场，施工场地道路、材料进场通道、交通组织运输、地方矛盾由承包人自行负责，费用自担。
21.27因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的多次警告而不做改进，从而引起的工程质量、进度和材料设备准备严重滞后时，发包人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。
21.28由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的，只调整工期，不调整合同款价。
21.29招、投标文件作为本合同的一部分，合同中未明确的以招、投标文件为准。
21.30承包人必须保证在农忙季节以及各节假日能够保证持续、正常施工，按照监理人审批的施工组织设计中所报劳动力需求计划，保证劳动力的最低需求，若不能满足发包人有权决定临时增加劳动力，由此产生的费用由承包人双倍承担。否则停工一天须支付违约金伍仟元整，造成本时间段计划工期延误每延误一天支付违约金伍仟元，造成总工期延误仍按本合同专用条款7.5.2执行。
21.31本合同约定的工程内容与已经完成招标的其它施工单位合同内容有重复，有重叠，甲方根据现场实际情况有权合理分配相应的工程内容，竣工结算时，应按照实际完成的工程量据实结算。
   21.32  本合同在履行过程中，无论因承包人何种原因（包括但不限于未及时支付各类款项、施工过程中发生人身损害事故等）导致发包人涉诉，发包人因此遭受的各种损失（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费等）均由承包人承担；发包人有权从应付承包人的工程款中直接扣除，承包人不得提出任何异议，不足部分发包人有权向承包人追偿。
   21.33 项目施工期间，发包方工地代表有权对承包方施工中存在的管理、质量、进度等问题进行监督和指正，如指正后承包方拒不执行或整改不到位的，发包方有权要求约谈承包方法人。
附件
附件1：发包人供应材料设备一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：主要建设工程文件目录
附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：履约担保格式
附件7：预付款担保格式
附件8：支付担保格式
附件9：暂列金额与专业暂估价一览表
附件1：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：   河南某单位    
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：具体内容以招标时发出的招标范围内的工程量清单、招标文件及答疑文件范围内的全部内容为准。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为     5   年；
3．装修工程为    2     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；
5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；
6．其他项目保修期限约定如下： 依照现行法律、法规、规章规定的最长时间执行  。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为    24     个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：        无     。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件3：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
履约担保
             
（发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      
                          年        月        日
附件7 ：
预付款担保
            

  （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   



电    话：

  

                   



传    真：

  

                   



                           年      月      日
附件8:  
支付担保
             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向                     人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日
附件9：
9-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：/。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：/。
3. 工程量清单（另附）
第六章 图  纸（另附）
 第七章 技术标准和要求
1.工程说明
1.1工程概况
本工程基本情况如下：
（1）工程名称：河南某单位培训基地院内亮化、基础设施改造项目
（2）工程性质：改造
（3）工程投资：见本项目招标控制价。
（4）建设地点：郑州市惠济区。
2．材料和工程设备技术要求
2.1承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：
（1）不低于现行国家、行业以及地方规范、标准和规程中所规定的技术标准；
（2）不低于招标文件、图纸、本工程质量要求中所规定的技术标准；
3.特殊技术要求
3.1除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：根据本工程需要另行约定。
4．新技术、新工艺和新材料
4.1本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：见“图纸”和有关技术规范和标准。
5．其他有关技术规范和标准
除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。
第八章 投标文件格式
河南某单位
培训基地院内亮化、基础设施改造项目
投 标 文 件
招标编号：HNZB[2022]N1098号
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
        年        月        日
目    录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、已标价工程量清单
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、其他材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
5．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	招标文件规定
	姓名：       
	

	2
	工期
	招标文件规定
	天数：      日历天
	

	3
	缺陷责任期
	招标文件规定
	自验收合格之日起
24个月
	

	4
	承包人履约担保金额
	招标文件规定
	中标金额的  %
	

	5
	分包
	招标文件规定
	不分包
	

	6
	逾期竣工违约金
	招标文件规定
	响应招标文件的相关规定
	

	7
	质量标准
	招标文件规定
	符合设计施工图纸要求，达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。
	

	8
	市场价格波动引起的调整
	招标文件规定
	按专用合同条款执行
	

	9
	质量保证金扣留百分比
	招标文件规定
	合同总价的  %
	

	10
	权利义务
	招标文件规定
	响应招标文件的相关规定
	

	11
	技术标准和要求
	招标文件规定
	响应招标文件的相关规定
	

	12
	..
	..
	..
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

（三）投标主要内容汇总表
	项目名称 
	 

	投标人 
	 

	投标范围 
	 

	投标总报价（元） 
	大写： 小写： 

	
	其中 
	规费（元） 
	大写： 小写： 

	
	
	安全文明施工措施费（元） 
	大写： 小写： 

	
	
	暂列金额（元） 
	大写： 小写： 

	
	
	专业工程暂估价
（元） 
	大写： 小写： 

	
	
	税金（元） 
	大写： 小写： 

	评标报价（投标总报价扣除规
费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业工程暂估价、税金）（元） 
	大写： 小写： 

	措施项目费用合计（不含安全
文明施工措施费）（元） 
	大写： 

小写： 

	投标工期 
	 

	投标质量 
	 

	投标有效期 
	 

	缺陷责任期 
	 

	权利义务 
	符合第四章“合同条款及格式”规定 

	技术标准和要求 
	符合第七章“技术标准和要求”规定 

	项目经理 
	姓名 
	 
	级别 
	 
	注册证号 
	 

	备注 
	说明的问题：如我方中标，我方承诺按照招标文件规定及时领取中
标通知书和缴纳履约担保，否则自动放弃中标资格。《我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2和1.4.3 项规定的任何一种情形》 。 


投标人：                          （盖单位章）
       年       月       日  
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           

授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 

投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、已标价工程量清单
四、施工组织设计
1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计： 

(1) 施工方案及技术措施 
(2) 质量管理体系与措施 
(3) 安全管理体系与措施 
(4) 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 
(5) 工期保证措施 
(6) 拟投入资源配备计划 
(7) 施工进度表和网络计划图
(8) 施工总平面图布置
(9) 技术创新的应用实施措施
(10) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
(11) 施工现场实施信息化监控和数据处理
(12) 风险管理措施
(13) 招标文件规定的其他内容。 
2.2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表 

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图（或）横道图
附表五  施工总平面图 

附表六  临时用地表 

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号 
	设备名称 
	型号规格 
	数  量 
	国别产地 
	制造年份 
	额定功率 

（KW） 
	生产能力 
	用于施工部位 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 

	序号 
	仪器设备名    称 
	型号规格 
	数  量 
	国别产地 
	制造年份 
	已使用台时    数 
	用  途 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附表三：劳动力计划表 

单位：人    

	工种 
	按工程施工阶段投入劳动力情况 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图和（或）横道图 

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。 

附表五：施工总平面图 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间（如有）、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 

附表六：临时用地表 

	用  途 
	面 积（平方米） 
	位  置 
	需用时间 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：所有人员应附身份证、执业或职业资格证书、职称证书（如有）、劳动合同、社保证明等的复印件。
（二）项目经理简历表
应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同或合同协议书、竣工验收证明复印件，合同协议书中体现项目经理名字。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附：项目经理无在建承诺书
承 诺 书
        （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （工程名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：        年    月      日
六、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附营业执照、投标人资质证书副本和安全生产许可等材料的复印件。 

（二）近年财务状况表
投标人提供2021年度的经会计师事务所审计的财务审计报告（成立时间不足1年的，提供近期的财务报表或银行资信证明，如为事业单位，至少应提供资产负债表）。
（三）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


后附评分办法要求的相关证明材料复印件（业绩时间以合同签订日期为准）。
（四）正在实施的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（五）其他资格审查资料
（1）投标人提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明原件（自行承诺，格式自拟，盖单位公章）；
（2）反商业贿赂承诺书原件；
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在 （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次竞争性磋商采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性磋商采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
投标人（盖单位章）：
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：
日期：   年    月    日
注：如无此承诺，将按无效投标处理。
（3）提供2022年1月份以来任意一个月社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的证明材料
（4）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的网页截图；
（5）单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（投标人需出具承诺函（格式自拟）和《国家企业信息公示系统》（http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中查询到的与本企业存在有控股、管理关系的具体情况）。
（6）近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

（7）投标人认为应该提供的其他资格证明材料
七、其他材料
（一）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
（1）中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元， 资产总额为     万元，属于(中型企业小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。
企业名称：            （盖单位章）
日期：      年    月    日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
　
 投标人：                        （盖单位章）
                        日期：      年    月    日
（3）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为        （请填写：是、不是）符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              投标人：                        （盖单位章）
                        日期：      年    月    日
（2） 优惠承诺、履职尽责承诺

（三）投标人认为应该提供的其他材料

