一、技术部分

1.采购范围

采购煤炭中心数据分析与整合、数据分析及导入、数据迁移方案编写、程序修改、数据迁移、数据治理、系统试运行、系统上线、软件功能测试、征信上报对接等功能。

2.技术要求

| 系统名称 | 煤炭中心数据分析与整合 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货地点 | 河南省省直机关资金管理中心 |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：产品功能 |  |  |  |
| 1.数据分析及导入，对煤炭数据现状进行分析，形成分析报告为下一步数据导入打好基础，共计39类数据，659张数据表，14103个字段； |  |  |  |
| 2.数据迁移方案编写，确定数据迁移方案，编写数据迁移脚本，为下一步数据迁移做好准备； |  |  |  |
| 3.程序修改，根据数据迁移的情况以及结合煤炭中心的业务情况，对应用程序进行修改； |  |  |  |
| 4.数据迁移，对数据进行迁移，至少进行一次模拟迁移，然后再进行正式迁移； |  |  |  |
| 5.数据治理，对迁移之后的数据进行治理； |  |  |  |
| 6.系统试运行； |  |  |  |
| 7.系统上线； |  |  |  |
| 8.软件功能测试； |  |  |  |
| 9.征信上报对接（个人贷款分析上报等）， （1）通过住建部对接人行征信，对增量数据以及存量数据进行上报，对出现的问题及时进行处理。 （2）上报数据回传与校验 （3）系统试运行与联调 （4）系统上线 (5)软件功能测试 |  |  |  |

二、商务部分

1.交货期：收到成交通知书90日历天内，如遇突发疫情等特殊情况双方协商交货日期

2.交货地点：采购人指定地点

3.付款条件：

签订合同后预付30%（如中标供应商为中小企业预付50%）采购人在竣工验收合格后5个工作日内，经甲方确认后支付剩余全部货款。

7.质量要求：合格，并满足河南省省直机关资金管理中心等相关部门的验收要求。

8.质量保证期：本项目验收合格后不少于壹年，质保期间中标供应商承担系统运维的所有费用，采购需求中另有规定的从其规定。

6.验收方式和程序：

联合验收，采购人和中标供应商双方共同组成验收小组。验收工作由主管职能科室牵头组成联合验收小组共同验收。

基本条件：中标供应商完成所有工作、实现总体目标后，根据要求提交验收报告、技术报告等。

7.验收标准：

招标文件中约定的技术参数要求、商务条款要求和中标供应商自行承诺的其它服务等。

8.知识产权：

供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用其提供的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标总价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。