中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目招标文件

中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目

招标文件

项目编号:豫央行PBC2023009
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



采   购   人：中国人民银行河南省分行
采购代理机构：河南招标采购服务有限公司
日        期：二〇二三年十一月 

目  录
5第一章 招标公告


5一、项目基本情况


5二、供应商的资格要求


5三、获取招标文件


9四、投标截止时间及地点


9五、开标时间及地点


9六、发布公告的媒介及招标公告期限


9七、其他补充事宜


10八、联系方式


11第二章   投标人须知


11投标人须知前附表


201. 说明


212. 招标文件


223. 投标文件的编写


244. 投标文件的递交


255. 开标


256. 评标


287. 授予合同


308. 重新招标


309. 纪律和监督


3210. 需要补充的其他内容


33第三章  评标办法（综合评分法）


391.评审方法


392.评审程序


393.投标文件初审


394.澄清有关问题


405.比较与评价


406.评审结果


41第四章  采购合同（格式）


56第五章  项目服务需求


59第六章  投标文件格式


62一、投标函及开标一览表


62（一）投标函


63（二）开标一览表


64二、法定代表人身份证明


66三、授权委托书


67四、分项报价表


68六、投标人基本情况表


76七、 类似业绩


77八、 拟派入本项目的人员情况表


79九、反商业贿赂承诺书


81十、技术方案


81十一、服务承诺


82十二、中标履行承诺书


83十三、其他资料




特 别 提 示

1、投标人或投标人注册
投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”中的《河南省公共资源“智慧交易”平台-市场主体信息管理操作手册》。
2、投标文件制作
2.1、投标人通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。
2.2、投标人凭CA密钥登,并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：
（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”电子交易平台内上传；
2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。
2.5、投标人在制作电子投标文件时，除文件中特殊说明外，需要盖单位章的均指单位电子CA锁印章，个人签字或盖章的可以盖个人的电子CA锁印章或签字扫描件或物理印章扫描件。
2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在电子投标文件的“其它内容”内，不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函或开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据，资格审查材料需上传至资格审查材料模块，未按要求上传至资格审查材料模块的，资格审查将不予通过。
2.7、本项目采用远程不见面开标，不提交任何原件等其它资料，无原件核验内容，投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。
3、评标前的澄清与变更
采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人进行查询。各供应商或投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、评标过程的澄清
评标委员会在评审的过程中已发出的的澄清作为评审过程的组成部分。投标人应当在评标结束前不要下线，安排专人时刻关注交易平台系统内部发出的“答疑”，系统将通过第三方短信发送方式提醒供应商或投标人。各供应商或投标人须在规定的时间内在交易平台上按要求进行回复。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构和采购人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
供应商或投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，因供应商或投标人未及时查看而造成的后果自负。

因本项目为远程不见面电子开评标，所以招标文件中如果有原件或扫描件的要求均指其扫描件，书面形式或文件均指正确程序下有效的电子文件或指令。

  招标公告

中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目招标公告

项目概况

中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）获取招标文件，并于2023年12月20日9点00分（北京时间）前有效递交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫央行PBC2023009
2.项目名称：中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1617411.75元。

5.采购内容：对东办公区院内办公楼、综合楼、库区的屋顶雨棚和防水进行维修；更换外墙窗和办公室门；改造卫生间和职工浴室；改造会议室；对楼内破损严重的墙面和锈蚀的车库门进行补漆修复等；具体工程内容及工程量详见附件本项目工程量清单。

6.工期：90日历天。

7.缺陷责任期:24个月。
8.质量要求：符合国家、地区、行业中相关规定和要求，达到工程质量验收的合格标准。

9.标段划分：本项目只划分为一个标段。
10.本项目不接受联合体投标。

11.是否为只面向中小企业采购：是。

二、供应商的资格要求

1.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

【提供声明函】

2.法人资格要求：投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。

【提供营业执照】

3.资质要求：投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。并具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。

【提供资质证书和安全生产许可证的扫描件】
项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书，具有投标人单位劳动合同及社保缴纳证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

【提供项目经理注册证书和安全生产考核合格证书的扫描件，劳动合同及社保缴纳证明（2023年任意1个月）的扫描件，并出具承诺函，承诺函内容包括“我单位拟派项目经理（拟派项目经理姓名）在投标截止时间前未担任其他在建工程项目的项目经理”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）。】

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

【投标人出具承诺函，承诺函内容包括“我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖投标人的公章）】

5.信誉承诺：投标人自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】

6.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

【提供投标人2022年度经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；若企业成立不足两年的提供自企业成立之日起以来的财务审计报告或近十个月内银行出具的资信证明（指银行存款的资信证明）或财务状况良好的承诺函（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】。

7.纳税社保要求：有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

【提供投标人2023年以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料、2023年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；如果是免税企业或零申报税收企业或由其它机构代缴社保资金的企业需要在投标文件中附相关的证明材料扫描件】

8.信用要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求投标人未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。

【查询指南：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-首页-信用服务-重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）- 首页-政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）输入相关信息，省份选全部后，对失信被执行人进行查询。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

9.关系要求：法定代表人（或单位负责人)为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人（或单位负责人)为同一人的两个法人单位不得同时参加本项目的投标。

【查询“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息；没有股权信息的，从“天眼查”系统查询的股东股权信息；以上两处均不能查询到的情况需提供包含单位股权信息和单位负责人（或单位法定代表人）姓名的情况说明（情况说明格式可以自拟，要求加盖单位公章）。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

  10.其它要求：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包。

三、获取招标文件

1.时间：2023年11月24日至2023年12月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）
3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）”，凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”专区“办事指南”中的《河南省公共资源交易平台政府采购项目注册办事指南》。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1.时间： 2023年12月20日09点00分（北京时间）

2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。
五、开标时间及地点

1.时间： 2023年12月20日09点00分（北京时间）

    2.地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布。 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实执行国家关于“政府采购应当助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；（2）为在中国境外使用而进行采购的；（3）其他法律、行政法规另有规定的。上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行”的相关政策。

2.招标代理服务费：根据“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”[计价格[2002]1980号]文工程类的规定，按照项目预算价格进行计算后的70%收取，由中标人支付。中标人领取中标通知书前，须交纳采购代理服务费。
八、联系方式
　采购人：中国人民银行河南省分行
地  址：郑州市郑东新区商务外环路21号

联系人：崔老师 

联系电话：0371-6908 9077

邮箱：www.cxb15936232953@sina.com

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址： 郑州市纬四路13号

联系人：闫合涛、张思杰                          

联系电话：0371-6117 1679

邮箱：hnzb304@126.com

2023年11月23日

第二章   投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.1
	采购人
	名称：中国人民银行河南省分行
地址：郑州市郑东新区商务外环路21号

联系人：崔老师
电话：0371-6908 9077

	1.2.2
	采购代理机构
	名称：河南招标采购服务有限公司
地址：郑州市纬四路13号

联系人：闫合涛、张思杰 
电话：0371-6117 1679
电子邮箱：hnzb304@126.com

	1.3.1
	项目名称
	中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目

	1.3.2
	项目预算
	1617411.75元

	1.3.3
	资金来源及比例
	财政预算资金，100%

	1.3.4
	资金落实情况
	已落实

	1.4.1
	采购内容
	对东办公区院内办公楼、综合楼、库区的屋顶雨棚和防水进行维修；更换外墙窗和办公室门；改造卫生间和职工浴室；改造会议室；对楼内破损严重的墙面和锈蚀的车库门进行补漆修复等；具体工程内容及工程量详见附件本项目工程量清单。

	1.4.2
	工期
	90日历天。

	1.4.3
	质量要求
	符合国家、地区、行业中相关规定和要求，达到工程质量验收的合格标准。

	1.4.4
	缺陷责任期
	24个月

	1.5.1
	投标人资格条件
	落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的施工单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

【提供声明函】

2.法人资格要求：投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事的责任能力。

【提供营业执照】

3.资质要求：投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。并具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。

【提供资质证书和安全生产许可证的扫描件】
项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书，具有投标人单位劳动合同及社保缴纳证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

【提供项目经理注册证书和安全生产考核合格证书的扫描件，劳动合同及社保缴纳证明（2023年任意1个月）的扫描件，并出具承诺函，承诺函内容包括“我单位拟派项目经理（拟派项目经理姓名）在投标截止时间前未担任其他在建工程项目的项目经理”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）。】

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

【投标人出具承诺函，承诺函内容包括“我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖投标人的公章）】

5.信誉承诺：投标人自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】

6.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

【提供投标人2022年度经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；若企业成立不足两年的提供自企业成立之日起以来的财务审计报告或近十个月内银行出具的资信证明（指银行存款的资信证明）或财务状况良好的承诺函（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】。

7.纳税社保要求：有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

【提供投标人2023年以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料、2023年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；如果是免税企业或零申报税收企业或由其它机构代缴社保资金的企业需要在投标文件中附相关的证明材料扫描件】

8.信用要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求投标人未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。

【查询指南：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-首页-信用服务-重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）- 首页-政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）输入相关信息，省份选全部后，对失信被执行人进行查询。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

9.关系要求：法定代表人（或单位负责人)为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人（或单位负责人)为同一人的两个法人单位不得同时参加本项目的投标。

【查询“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息；没有股权信息的，从“天眼查”系统查询的股东股权信息；以上两处均不能查询到的情况需提供包含单位股权信息和单位负责人（或单位法定代表人）姓名的情况说明（情况说明格式可以自拟，要求加盖单位公章）。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

10.其它要求：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包。

	1.7.1
	现场踏勘及开标前答疑会
	现场踏勘联系人：夏凯，13838180699，踏勘日期：2023年12月6日9:30，踏勘地点：郑州市经济技术开发区经北二路48号，经开第三大街与经北二路交叉口向东50米路北

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清与修改等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：2023年12月4日23时59分（北京时间）前

	
	
	形式：在河南省公共资源交易平台上进行提问

	2.2.2
	招标文件澄清或修改发出的形式
	采购人或者采购代理机构以网上公告或交易平台澄清答疑文件或交易平台群发消息的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清或修改
	河南省公共资源交易交易平台发出即为投标人收到。采购人和采购代理机构对投标人未及时查看造成的后果，不承担任何责任。

	3.3.1
	构成投标文件的其他材料
	见招标文件

	3.5.2
	增值税税金的计算方法
	按当前国家和相关行业增值税税金的计算方法计算，按一般增值税税金计算方法，开具增值税普通发票。

	3.5.3
	最高投标限价
	1617411.75元。

	3.5.4
	投标报价要求
	投标人应根据招标文件工程量清单，依据现场踏勘，施工图纸，结合自身情况，合理进行报价，清单中未包含而现场实际需要发生的项目，自行考虑报价，没有清单子目的，综合在其他子目中填报。本次投标采用固定总价合同，一旦中标，中标人不得以清单漏项、图纸设计不详等任何理由要求追加造价，所有的关于造价的追加均将被拒绝。

	3.6.1
	资格审查资料的特殊要求
	具体要求：详见招标文件。

	3.7.1
	投标保证金
	无

	3.8.2
	投标有效期
	自投标截止时间之日起90日历天

	3.9.7
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.9.8
	签字和盖章要求
	①签字:投标人按照招标文件的要求在规定的位置由其法定代表人或授权委托人签字或加盖个人电子签章。

②盖章：投标人按照招标文件的要求在规定的位置加盖企业电子签章或者投标人单位公章或者企业法定代表人印章或者个人电子签章。

	4.1.1
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在系统指定位置上传）、中标结果公示前纸质投标文件不需要。

中标人在中标后将纸质投标文件一正二副向采购人提交。

	4.2.1
	投标截止时间
	2023年 12 月 20  日 09 时 00 分

	4.2.2
	递交投标文件
	（1）电子投标文件的递交

a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话详见网站首页导航菜单“互助服务”中的“咨询电话及办理地址”进行联系。

	4.4.1
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2023年12月20日9：00时（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙进行解密，在开始解密本单位电子投标文件后的30分钟内完成远程解密）。

开标地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为

http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：开标当天从专家库中随机抽取。

	6.7.1
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：3人；

	6.7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定1名中标人。

	7.3.4
	中标人公告媒介及期限
	公告媒介：同本项目招标公告发布媒介。

公告期限：不少于 1个工作日。

	7.7
	履约担保
	不收取

	7.8
	招标代理服务费
	根据“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”[计价格[2002]1980号]文规定按工程类的70%收取，由中标人支付。中标人领取中标通知书前，须交纳采购代理服务费。

	9
	是否采用电子招标投标
	采用。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 知识产权

	10.1
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

	10.2解释权

	10.2
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.3 采购人补充的其他内容

	10.3.1
	合同形式：固定总价合同（最终结算金额以审计金额为准）。

	10.3.2
	信用记录：根据财库【2016】125 号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。查询及记录方式：采购人将查询网页打印、存档备查。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的查询信息证明材料不作为评审依据。

	10.3.3
	未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规执行。

	10.3.4
	因本项目为电子投标，电子招投标文件中自动生成的投标函可能与招标文件第六章中投标函及开标一览表格式不太一致，此处的格式不同不影响投标文件的有效性，自动生成的投标函中的采购人名称同采购人名称；工期填写为“90日历天”；质量填写“符合国家、地区、行业中相关规定和要求，达到工程质量验收的合格标准。”；投标保证金填写“0”或“无”或不填写。

	10.3.5
	小微企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《小微企业声明函》。

    监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

本项目根据各行业划型标准为属于建筑业行业。
 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

	10.3.6
	中标结果公告媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》

	10.3.7
	数量增加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。


说明

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本项目政府采购公开招标的工程及伴随服务。

1.2定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购代理机构：是指在采购人的委托范围内办理政府采购事宜。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3项目名称、资金来源和落实情况

项目名称：见投标人须知前附表。

项目预算：见投标人须知前附表。

资金来源：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.4采购内容、工期、质量要求等

采购内容：见投标人须知前附表。

工期：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

缺陷责任期：见投标人须知前附表。

1.5合格的投标人
1.5.1合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按正确的方式有效获取了招标文件。

1.5.2 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.5.3 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.5.4 联合体投标：本项目不接受联合体投标。
1.6投标费用

1.6.1无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

1.7现场踏勘、开标前答疑会

1.7.1投标人须知前附表规定组织现场踏勘或开标前答疑会的，采购人按照投标人须知前附表中规定的时间、地点组织投标人现场踏勘或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

1.7.2由于未参加现场踏勘或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

1.7.3 采购人在现场踏勘或标前答疑会中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.7.4 现场踏勘及标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
1.8分包

本项目不允许投标人分包。

1.9响应和偏差

1.9.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

招标文件
招标文件的构成

招标文件用以阐明本次招标的质量要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

招标公告

投标人须知

评标办法
采购合同

项目服务需求
投标文件格式

投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

招标文件的澄清或修改

 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以网上公告或交易平台澄清答疑文件发出或交易平台群发消息的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以交易平台电子提出形式向采购人或采购代理机构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

投标文件的编写

投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

投标文件的组成

投标文件包括内容详见投标文件格式要求。 

招标文件中的每个分包（捆），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包（捆）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标或漏项投标将视为非实质性响应予以废标。

投标格式

投标人应按照招标文件中提供的格式（见第六章投标文件格式）要求如实填写投标函、开标一览表、投标报价表，并按招标文件提供的资格证明格式（见第六章投标文件格式）提交招标文件要求的资格证明文件。

投标报价

参与本项目投标的投标单位均报总价。 

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。

最高投标限价：见投标人须知前附表。
投标报价

（1）投标人的投标报价应是按招标文件投标人须知前附表的规定进行报价，投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长工期、增加价款或索赔等要求。

（2）投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

（3）投标报价若包含单价和合价，单价乘数量与合价不符时以单价为准修正合价，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。

（4）投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以投标函中的金额为准。

（5）投标人应考虑价格变化风险。

（6）投标报价不得低于企业成本。

投标人资格的证明文件

依据第二章“投标人须知前附表”中的要求按第六章投标文件格式规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
投标保证金（不收取）


3.7.1投标人应按第二章“投标人须知前附表”中规定的数额向采购代理机构提交投标保证金。

3.7.2下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
在投标文件中有意提供虚假材料；

中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

中标人未能在招标文件规定提交履约保证金；

未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳中标服务费。

3.7.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

投标有效期

3.8.1投标有效期是保障投标、开标、评标、定标以及签订合同全过程时效要求，是招标、投标体现法律效力的前提条件。

3.8.2投标文件应自投标规定的开标日起，在第二章“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。

3.8.3在特殊情况下，采购人和代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以电子形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。本章第3.7、3.8款有关退还和不予以退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

投标文件的编制
3.9.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.9.2投标文件应当对招标文件有关实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.9.3投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。加密的电子投标文件（*.hntf  格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

3.9.4加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.9.5投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“资格审查材料”上传资格审查相关材料须加盖电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
“左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
3.9.6投标文件编制要求所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.9.7投标文件以外的任何资料采购人和代理购机构将拒收。

3.9.8投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

投标文件的递交

投标文件递交

4.1.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.1.2投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

投标截止期

4.2.1投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知前附表”中载明的方式进行递交。

4.2.2采购人和代理机构可以规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权力和义务均应延长至新的截止日期。

迟交的投标文件

代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

投标文件的修改和撤回

4.4.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至代理机构。

4.4.2 投标人的修改或撤回通知书应按第4.1款规定编制和递交。

4.4.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.4.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照规定被没收或追究其赔偿责任。

开标

开标

开标时间和地点：代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

开标时，投标人应当登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。

开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

唱标后，供应商如果对唱标结果有异议，可以在规定的时间内（有效时间）在开标系统内通过供应商端口进行提出（有效方式），未在以上有效时间内通过以上有效方式提出，则默认为同意唱标结果和开标过程，并无任何异议。

评标

评标工作

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元发上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上（含7人）单数。根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购评审专家管理办法》（财库[2003]119号）、《河南省政府采购专家管理操作规程》从河南省政府采购专家库中随机抽取。

本项目评标委员会共5人，由采购人安排采购人代表和从河南省政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家组成。

评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的投标文件进行审评，并依评标价由低到高或评分由高到低的顺序推荐中标候选人。

投标文件的澄清

在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以交易平台上电子澄清形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用交易平台上电子澄清形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件的初审

投标文件的初审分为资格评审和符合性评审（包括形式评审、响应性评审），其中资格评审由采购人或采购代理机构负责评审，符合性评审由评委会负责评审。
 开标结束后，由采购人或采购代理机构进行资格评审；资格审查标准见“评标办法前附表”；资格评审后合格投标人不足3家的，不得评标。

评委会将审查投标文件是否完整、实质性内容是否符合、符合性内容是否响应、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

评标原则

按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。

评标标准

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足四家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高投标限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件制作机器码一致；
常用评标办法解释

综合评分法: 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)五十五条的规定，“综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法”。

中标标准

（1）采用综合评分法评标时，综合得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。

（2）在得分相等条件下，价格较低者优先作为中标候选人或中标人。

（3）对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

 确定中标候选人和中标供应商

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定的数量推荐中标候选人。

按投标人须知前附表中规定，由采购人或评标委员会确定中标人。

保密及其它注意事项

6.8.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

6.8.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

6.8.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

6.8.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

6.8.5采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

6.8.6有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

授予合同

合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，并有履行合同能力的评标价最低或评分最高的投标人作为中标人。

授标时更改的权力

采购代理机构和采购人在授予合同时有权在第二章“投标人须知前附表”规定的范围内，对第五章“项目采购需求”中规定的服务的数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

中标结果

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。如因其他特殊原因不能在收到评标报告后五个工作日内，确定中标投标人的，确认结果时间可以适当延长，但最常期限不得超过第一中标候选人的投标有效期。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当按照财政部第19号令、财库（2015）135号及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)规定内容编制。

中标公告期限为1个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

接受和拒绝任何或所有投标的权力

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

中标通知书

在投标有效期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人中标。

中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

如采购人或中标人无正当理由拒签合同，则按违约处理。

如中标人不按第7.6.1条约定签合同，采购代理机构和采购人将报请政府采购行政主管部门将取消其中标决定，其投标保证金不予退还。

7.7履约担保
无。

7.8招标代理服务费

中标或者成交供应商应在领取中标（成交）通知书的同时，按第二章“投标人须知前附表”中的规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

投标截止时间止，投标人少于3个的；

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3个的，不得评标；

经评审小组评审后否决所有投标的。

纪律和监督

纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

质疑、投诉

为保护政府采购当事人的合法权益，维护政府采购公平竞争环境，建立规范高效的政府采购质疑处理机制，依据《中国人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》（财库[2007]1号）、豫财办购[2005]23号文件等文件的规定，制定本暂行须知。

本须知所称被质疑人是指采购人和政府采购代理机构。

本须知所称投标人是指符合《政府采购法》的规定条件，参与政府采购竞争活动的当事人。

投标人如果对招标文件相关条款有何疑义或疑问，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内（不足7个工作日的必须在投标截止3个日历日前）向采购人和采购代理机构分别提出，否则均视为可接受条款，开标后不再受理对招标文件相关条款的质疑。

各有关当事人认为采购过程、预中标(成交)结果或中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以交易平台提出形式同时向采购人和招标代理公司一次性提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

投标人质疑应当符合下列条件：

（一）必须是参与该质疑政府采购项目活动的投标人；

（二）在质疑有效期内提出的质疑；

（三）政府采购监督管理部门规定的其他条件。 

投标人的书面质疑应当包括以下主要内容：  

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号及分包号；

（三）具体的质疑事项和事实，必须附与质疑事项有关的有效法律证明材料；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、联系方式；

（五）质疑的日期；

（六）提起质疑的投标人应当由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖法人公章。

投标人的书面质疑如出现质疑事项不清晰、质疑相关依据或证明材料不全、不符合本须知第四条、第五条的规定等情形，均视为无效质疑，投标人应当依据上述规定重新修改质疑文件，并在规定的期限内提交，逾期不予受理。质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人应提供有效证据，否则，将认定为无效质疑事项。

投标人的书面质疑属于下列情形之一的，被质疑人可不予受理，并告知其不予受理的原因：

（一）不是参与该政府采购项目活动的投标人；

（二）已超过法律规定的质疑期限的；

（三）匿名的、无法开展调查取证的。

质疑人拒绝配合采购人和采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理。

被质疑人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以平易平台电子形式通知质疑投标人和其他有关投标人。但答复的内容不得涉及商业秘密。

经调查核实，对质疑事项分别作出下列处理决定：

（一）质疑人撤回质疑的，终止质疑处理；

（二）质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

（三）质疑事项经查证属实的，将按照政府采购有关法律规定处理。

质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料的,属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（综合评分法）

1评标办法及标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致，如有变更，请附相应材料

	
	
	投标函签字盖章
	投标函及投标函附录按照招标文件要求签字盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	1.1.2
	资格评审标准
	法人资格要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	项目经理要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	信誉承诺
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	纳税社保要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	信用要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	关系要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	其它要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.5.1项规定

	1.1.3
	响应性评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定

	
	
	缺陷责任期
	符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.8.2项规定

	
	
	投标报价
	投标总报价不能超过最高投标限价，超过的投标为无效投标

	
	
	已标价工程量清单
	符合“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量。

	
	
	其他实质性条款
	其它投标无效的条款

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.2.1
	分值构成
(总分100分)
	投标报价部分：60分

技术部分：20分

商务综合部分：20分

	1.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法：

评标基准价＝A*50%+B*50%；

招标控制价（不含规费33084.23元、税金133547.76元、安全文明施工费26580.72元、暂列金额0元、专业工程暂估价0元五项不可竞争费）为A；招标控制价同最高投标限价。

有效投标人评标报价的算术平均值为B（不含规费、税金、安全文明施工费、暂列金额、专业工程暂估价五项不可竞争费）；[当有效投标人少于五名（不含五名）时，取所有有效投标人报价的算术平均值。当有效投标人多于五名（含五名）时，则去掉一个最高，一个最低报价后取平均值。]

注：

如果投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，可要求评标过程澄清答疑环节通过交易平台评标系统向投标人交易平台端口发出澄清事项及要求，请各投标人在评标结束前不要离线交易平台系统，在要求的时间（通常为30分钟）内通过交易平台规定的方式提供有效的说明材料，必要时提交相关证明材料；投标人在要求的时间内不进行澄清或回复的澄清材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1.2.3（1）
	投标报价部分评分标准（60分）
	投标报价（60分）
	1、偏差率=100% ×（投标人评标报价—评标基准价）/评标基准价；按偏差率±1%的比例计算投标报价得分，评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），偏差率不足1%时，按比例计算。
2、评标报价：投标人的评标报价B与评标基准价Y相比较

B=Y时，得基本分55分。

B<Y时，每偏差-1%在基本分 55分的基础上加1分，最多加5分；当偏差低于-5%（不含-5%）时，每再偏差-1%在满分60分的基础上扣1分；扣完为止。

B>Y时，每偏差+1%在基本分55分的基础上扣1分，扣完为止。

	1.2.3（2）
	技术部分评分标准（20分）
	主要设备、材料质量

（4分）
	根据各投标人拟供设备、材料（断桥铝窗、门、洗漱台、吊顶、防水卷材等）从可靠性、先进性、成熟性等方面进行整体综合评价（根据各投标人提供的相关证明材料，相关证明材料可以是厂商彩页、检测报告等），提供的主要设备、材料整体综合技术性能强得4分，整体综合技术性能一般得2分，整体综合技术性能差以及缺主要设备、材料选用表不得分。

	
	
	施工方案与

技术措施

（2分）
	针对本项目制定施工方案和技术措施，要求包含工程质量、工期、施工安全、施工技术和施工方法。以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	管理制度

（2分）
	针对本项目提出的各项管理制度（包括工作制度、岗位责任制度、考核监督制度、施工现场管理制度、文明施工管理规定）。 以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	质量管理体系与

措施

（2分）
	针对本项目提出的各项质量管理体系与措施，内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，扣1分，缺项不得分。

	
	
	安全、文明管理

体系与措施

（2分）
	针对本项目提出的安全、文明管理体系与措施，内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，扣1分，缺项不得分。

	
	
	节能环境保护管理体系与措施（2分）
	针对本项目提出的节能环境保护管理体系与措施，内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，扣1分，缺项不得分。

	
	
	工程进度计划与

措施

（2分）
	针对本项目制定工程进度计划及措施，确保工期的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图、劳动力曲线，以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	资源配备计划

（2分）
	针对本项目制定资源配备计划（方案或配置清单），包括施工机械设备配备计划、试验和检测仪器设备配备计划、劳动力配备计划。以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	应急预案

（2分）
	项目施工期间投标人须确保库区业务及安防监控等重点工作供电不间断，针对本项目服务期限内可能发生的突发事件制订相应的应急预案及处置措施，如停水、停电、消防应急预案及自然灾害应急预案及处置措施。以上内容齐全且针对本项目、符合本项目实际需求的，得2分。每缺少一项内容或内容明显错误或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需要的，每一项扣0.5分，扣完为止。

	
	
	备注：以上项目若有缺项的，该项为0分；

	1.2.3（3）
	商务综合部分标评分因素（20分）
	投标人业绩

（6分）
	投标人2020年1月1日以来类似项目业绩合同，每个合同（时间以合同签订日期为准）得2分，最多得6分。

【备注：投标文件中附入合同或协议，每个合同附该业绩合同项下第一笔银行收款凭证。收款凭证中付款方、收款方与投标单位所提供的业绩合同甲乙双方一致。】

	
	
	项目经理业绩（6分）
	2020年1月1日以来类似项目业绩合同，每个合同（时间以合同签订日期为准）得2分，最多得6分。【备注：投标文件中附入合同或协议，每个合同附该业绩合同项下第一笔银行收款凭证。收款凭证中付款方、收款方与投标单位所提供的业绩合同甲乙双方一致。】

注：

①企业业绩和项目经理业绩不重复计算。

②响应单位对提供业绩的真实性负责，如有弄虚作假将导致响应文件被否决或取消成交候选人资格。

	
	
	投标人资质（3分）
	有质量管理体系认证证书：得1分；

有环境管理体系认证证书：得1分；

有安全管理体系认证证书：得1分。

【需提供资质证明文件。】

	
	
	项目人员资质（2分）
	施工人员要求。除项目经理之外的项目管理及施工人员中有3人以上（含）具有二级建造师及以上相关资格证书。符合此要求得2分，否则不得分。
【此部分内容提供人员的注册证书复印件或职称证书复印件或岗位证书复印件（加盖单位公章），并提供社保证明扫描件，社保缴费记录的形式根据各地要求进行提供，能够显示出社保缴纳单位名称、社保缴纳个人名字、社保缴纳年份和月份即可，投标人不得弄虚作假，一旦发现，投标人承担后果。】

	
	
	服务承诺（3分）
	投标人应具有以下承诺：

（1）工程质保与后期维保承诺，承诺内容完整可行得1分，不完整或不可行或无此项承诺不得分；

（2）结合本项目特点拟定安全承诺（如：人身安全承诺、施工机械安全承诺、消防安全承诺等）根据服务承诺内容的合理性、可实施性进行整体评价。承诺内容完整可行得 1分，不完整或不可行或无此项承诺不得分；

（3）能够针对本项目制定有效的节能环境保护承诺（如节水节电、施工环境保护等），承诺内容完整可行得 1分，不完整或不可行或无此项承诺不得分。
【以上承诺必须有法定代表人签字后并加盖单位公章方可有效】


投标人在投标书中出具的证明文件材料扫描件(加盖单位章)应是真实、有效的，否则按无效投标处理。

1.评审方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素技术部分的评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3.投标文件初审

投标文件的初审分为资格性评审和符合性评审，符合性评审包括形式评审和响应性评审。

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令87号)四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。”

3.1资格性评审

3.1.1依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保函等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性评审标准：详见投标人须知前附表资格性评审。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，采购人依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.2符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行形式和响应性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性评审标准：见评标办法前附表中形式评审和响应性评审。

4.澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以交易平台电子澄清形式提出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用交易平台电子澄清回复形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5.比较与评价
5.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

  （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第4.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在交易平台上评标专家给出的时间内提供说明材料进行澄清回复，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.4 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.5 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.评审结果

6.1评标委员会按照综合评审得分分标包由高到低的顺序推荐中标候选人。

6.2 评标委员会完成评审后，应当向采购人提交评审报告。

6.2.1评标委员会根据评标结果编写评标报告。

第四章  采购合同（格式）

中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目
采购合同（格式）
       （供参考，最终签订由甲乙双方参照此合同并按照招标文件要求拟定）

	维修改造合同



维修改造合同
甲方（发包人）: 中国人民银行河南省分行    
住所： 郑州市商务外环路21号    
乙方（承包人）：____________________   

住所:_____________________________

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，遵循平等、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并共同严格遵守履行。

工程概况

工程名称：_中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目。
工程施工地点：___郑州市经开区经北二路48号____。
施工负责人：___________职称：__________证书号：_____________联系电话____________。
承包范围和方式

承包范围和内容：详细内容见工程报价单和施工图纸。若甲方要求工程变更，则以变更后的内容为准。

承包方式为包工包料。

施工图纸

施工图纸（附件一）采取第____（1）__种方式提供：

甲方自行设计的，应当于开工之日前___3__日内将施工图纸提供给乙方。提供施工图纸一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。

甲方委托乙方设计的，乙方应当提供施工图纸一式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。（若设计费用需单独收取，建议在此条后增加以下内容：设计费用为_______元（大写：__________元），图纸设计费用不包含在工程总价款内。）
开工___3__日前，甲方应当协助提供施工地点的原结构、水路、电路施工图。
双方应当在开工之日前__3__日内对施工图纸会审，并对施工图纸予以签字确认。

对施工图纸的变更应当以甲方签字确认为准。

双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

合同价款
    承包范围内合同签约价（含税）__________元 （大写：______________元整），详细金额见乙方编制并经甲方确认的《工程报价单》（附件三）。工程施工过程中涉及变更、签证等内容的，工程变更后的价款以双方另行协商并签订的书面文件为准。合同最终结算金额以审计结果为准。如审价机构进行竣工决算审计时，审减金额超过送审金额10%的，超出部分的审计费用由乙方承担。
工程质量
本工程质量应为符合国家相关质量验收标准的合格工程。

质量验收：乙方严格按照施工图纸、施工方案和甲方要求进行施工。工程结束后由甲方组织相关人员验收，并出具相应验收报告，甲、乙及监理等参与验收的各方当事人均应在验收报告上签字确认。

质量保修期限：承包范围内屋顶防水工程保修期限为  5   年，其他工程项目质保期2年，自工程完工后甲方验收合格之日起算。保修期内，乙方自接到甲方通知时起__5__小时内必须赶到现场保修，非甲方人为原因发生的保修费用由乙方承担。如由于乙方未能及时赶到现场保修的，则甲方有权另行委托其他第三方维修，因此支出的维修费、劳务费由乙方全部承担。

甲方有权委托第三方担任本工程监理，并将监理工程师的姓名、单位、职称、联系方式及监理工程师的职责等内容以书面形式告知乙方。                                                  

工程工期

开工日期：_______年____月____日，若实际开工日期与合同约定开工日期不符的，以甲方确认的实际开工日期或开工报告上记载的日期为准。
合同工期：乙方自开工之日起__90__个日历天完成，完工日期为_______年_____月_____日。
材料供应

按照乙方编制并经甲方确认的《工程材料、设备明细表》（附件二）约定的供应方式和内容准备材料。
由甲方供应的材料、设备，甲方应当在材料、设备送到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收并办理交接手续。甲方供应的材料、设备在施工使用中的保管和质量控制责任由乙方承担。
由乙方供应的材料、设备，乙方应当在材料、设备送到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备的数量、质量、环保等内容按照约定共同验收，由甲方签字确认备案。

工期延误

因以下原因造成竣工日期延误的，经甲方书面确认后工期应当顺延：

工程量变化或设计变更；

不可抗力；

甲方同意工期顺延的其他情况。

因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方责任造成工程质量存在问题需要返工的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

安全文明施工

乙方施工前和施工中，要对工人进行安全教育，严格遵守操作规程。遵守甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理制度和规定，实现安全生产。乙方应按规定办理有关手续，并管理工人不将与工程无关的任何物件带离施工场地，如发现上述情况，则甲方有权要求乙方按被带离物件等价的双倍交纳违约金。

乙方对安全生产承担全部责任，因乙方施工、管理不善，造成任何甲方或第三方的损害，由乙方承担全部责任；乙方或乙方雇佣之工人发生安全事故，费用和责任由乙方全部承担，由此给甲方造成损失的（包括但不限于甲方因此对外支出的赔偿金、补偿金、违约金、律师费、公告费、诉讼费、仲裁费、处罚金等费用）乙方应当赔偿；

乙方工人进入施工场地必须衣帽整齐、戴安全帽，严禁穿拖鞋进入施工现场。

施工现场内不得打架斗殴，或无礼取闹，施工人员之间有争议时，报现场办公室调解。如争议双方未经调解发生斗殴，甲方有权直接收取乙方__5000_____元违约金后，再依据事情原委追究相应当事人的责任，事情严重的交公安机关处理。

乙方不得将员工家属、小孩私自带至工地现场，一旦进入现场，所造成的一切后果乙方全部承担。

乙方应做到文明施工，保护好自己完成或正在完成的施工成品，且有责任保护好其他工序的施工成品，不随便丢弃浪费施工材料，材料工具码放整齐，要做到活完底净，场地整洁。

工程施工结束后，乙方应及时将施工材料及机具、垃圾撤离现场。

工程验收

双方在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：

材料验收；

隐蔽工程验收；

中期工程验收；

竣工验收。

隐蔽工程和中期工程验收

隐蔽工程和中期工程完工后，乙方应当书面通知甲方在__7__日内进

行验收。待双方验收合格并签字确认后，乙方方可进行下道工序施工；若验收不合格的，则乙方在甲方限定时间内进行整改、拆除和重新施工并再次验收。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担整改、拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

若甲方不能按时验收，应在验收前__2__日以书面形式向乙方提

出延期要求，延期不能超过_ 3___日。若甲方未按以上约定提出延期要求，且不进行验收，乙方有权暂停施工，相应工期损失由甲方承担；如乙方未通知甲方进行隐蔽工程或中期工程验收而擅自进行下道工序施工的，甲方有权要求乙方停止施工，由此造成的损失由乙方承担。

工程完工后，乙方应当通知甲方进行竣工验收，甲方自接到通知后 7  日内组织验收，并办理验收移交手续。竣工验收合格后，双方应当签署《工程验收单》（附件四）、《工程决算单》（附件五），办理工程移交手续；乙方应当向甲方提供其施工部分的水、电隐蔽工程改造图。

双方竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

施工中乙方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括甲方为保证工程质量和安全采取的措施、乙方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

10.6无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离成开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的费用，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

工程款支付方式
11.1工程开工时，支付合同签约价30%的预付款；整体完工后，经甲方验收合格并决算审计后，7日内支付至工程审计结算金额的9 7%；余款3%作为质量保证金，若缺陷责任期内无质量问题，则甲方自缺陷责任期到期之日起7日内向乙方支付工程余款。缺陷责任期24个月，自甲、乙等各方确认竣工验收合格之日起计算。
    11.2甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　乙方账户信息：

账户名：___________________________

开户行：___________________________

账  号：___________________________

乙方确认其提供的上述账户信息准确无误，甲方将款项足额支付至上述账户即为完成付款义务。如因乙方提供账户信息有误或账户变更未及时通知甲方的，甲方向原账户的支付仍然有效，乙方因此受到的损失自负。

如乙方未能按约定及时提供合法的、正式的等额发票或存在违反本合同任一约定情形，甲方有权拒绝支付相应款项，并不承担任何违约责任。

乙方知悉甲方财政资金的属性，如由于甲方财政资金拨付不到位等财政方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

11.3 特别费用 

    11.3.1施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由乙方承担。

    11.3.2施工过程中，因乙方的原因导致被执法机构或者管理机构罚款的，

罚款由乙方承担；

    11.3.3合同中没有明确列明的税费，由_____乙方_____按实际征收税额向有关部门交纳。

工程变更

施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

甲方对本合同约定的工程内容提出减项时，如该项目已开工，甲方应当承担由此造成的损失。

工程增项时，甲方应当根据工程量适当延长工期，并在工程变更协议中予以注明。

甲方不得与乙方设计师或施工人员私自确定工程变更内容，否则乙方有权拒绝承担相应责任。

施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前__3___天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方书面同意。未经甲方书面同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

甲方责任

甲方负责按时办理开工前所需的开工条件及相关手续，提供水、电源等必须的施工条件，提交有关现场的技术与施工资料。

办理物业部门开工手续并承担相关费用。

甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

不得强制乙方有下列行为：

随意改动房屋主体和承重结构；

在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体；

强令乙方违章作业施工的其他行为。

施工期间甲方仍需部分使用施工房屋的，应当配合乙方做好安全及消防工作。

参与工程质量施工进度的监督，参加材料验收、隐蔽工程验收、中期工程验收、竣工验收。
乙方责任

乙方严格按照甲方要求、图纸和规范要求施工。施工中严格执行有关法律法规及施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

乙方必须将各类资料与实物同步报验。

乙方必须按合同要求履行，服从甲方管理，兑现自己的承诺。

乙方保证本项目工程进度、安全、质量的控制与责任。

因乙方原因验收不合格，乙方承担不合格全部责任。

若在施工过程中和工程结束后，因乙方拖欠工人工资或乙方下发分包工程款等产生的纠纷，均由乙方负责解决，甲方不承担任何责任。因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失，并按工程合同价的___3___%向甲方支付违约金。

乙方所供材料须符合国家标准及规范，并经甲方检验合格后方能进场施工。乙方进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。因乙方提供材料质量存在问题造成本项目工程出现质量问题的，乙方应返工重修，所有费用由乙方自行承担。
乙方认为施工图纸需要修改的，应书面告知甲方。非经甲方书面同意，乙方不得擅自对施工图纸做出修改。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下的工程全部或部分分包或转包给第三人。乙方对外分包或转包的，应对分包人或转包人的工作成果承担连带责任。

已竣工工程尚未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，造成的损坏，乙方应当自费给予修复。
违约责任

乙方应按合同要求的进度开工、施工，若因乙方原因发生延期或无法按时开工，则乙方应每天向甲方支付合同总额___1___%的违约金，乙方不得以任何理由为借口推迟工期。乙方延误工期超过___15___日的，甲方有权解除合同。

由于不可抗力及甲方原因造成发生延期，由甲乙双方协商解决。

乙方逾期__20____日未完成施工并通过验收，甲方有权终止本合同，并要求乙方支付合同总额___10___%的违约金。同时给甲方造成损失的，如由于违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失（包括但不限于守约方因此对外支出的赔偿金、补偿金、违约金、律师费、公告费、诉讼费、仲裁费等费用），则乙方还应承担赔偿责任。

由于乙方责任导致工程质量不合格的，对工程质量不合格的部位，乙方应当进行彻底返工修理。因返工造成工程延期交付视同工程延误，按第15.3款的标准支付违约金。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同总价款___10___%的违约金。

除本合同另有约定的以外，任何一方违反本合同任一约定的，即视为违约，违约方应向守约方支付__10000___元的违约金，如由于违约金不足以弥补守约方因此遭受的经济损失（包括但不限于守约方因此对外支出的赔偿金、补偿金、违约金、律师费、公告费、诉讼费、仲裁费等费用），则违约方还应承担赔偿责任。
保密

甲乙双方对于履行本合同所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密、国家秘密/机密/绝密文件以及尚未公开的任何资料/信息）予以保密，不论是否明确为保密信息均应履行相应保密义务。未经该资料和文件的提供方的书面同意，另一方不得向任何第三方泄露或允许其使用该资料或文件的全部或部分内容，亦不得将前述资料用于本合同目的以外的用途。双方的保密义务不受本合同的终止或解除的影响。

争议解决

17.1本合同的生效、解释、履行、执行、终止或解除，均受中国法律管辖和解释。与本合同有关的争议的，双方应积极协商解决；协商调解不成的，应向甲方住所地有管辖权的法院以诉讼方式解决。协商或诉讼期间，对于本合同无争议的条款，双方仍应继续履行。

    17.2因诉讼而产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）由违约方承担。
附则
本合同自双方加盖公章之日起生效。

本合同正本连同附件一式_6__份，甲方4份，乙_2_份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。若补充协议与本合同规定不一致的，以补充协议规定的内容为准。未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

依照本合同要求任何一方发出的通知或其他联系（“通知”），均应以书面方式作出并以中文书写。通知可以专人递交，或以公认的快递服务，或图文传真发送到另一方。通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：专人递交的通知，在递交之日视为送达；以快递服务发出的通知，在寄出日（以邮戳为凭）后第叁（3）日视为送达；以图文传真发送的通知，在发件人传真机显示已经成功传送之当日视为已送达。本协议各方的通知地址如下：

甲方 

收 件 人：______________________________

通信地址：______________________________

联系电话：______________________________

乙方

收 件 人：______________________________

通信地址：______________________________

联系电话：______________________________

任何一方的联络方法发生变更的，应在变更之日起__3__个工作日内书面通知其他方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的联络方法所做出的联络和通讯应视为有效。

本协议约定的联络方法适用于本协议相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于协议履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审程序、执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

18.6本合同的附件、招投标文件（若有）、工程报价单（若有）、施工图纸构成本合同的组成部分，与本合同均具有法律效力。双方共同签署的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件亦视为本合同的组成部分。

附件一：施工图纸。

附件二：工程材料、设备明细表。

附件三：工程报价单。

附件四：工程验收单。

附件五：工程决算单。

（以下无正文）

（本页无正文，为盖章页）

甲方 ：______________________________（盖章）

_______年____月____日                     

乙方 ：______________________________（盖章）

_______年____月____日   

附件一：施工图纸

附件二：工程材料、设备明细表

	序

号
	材料名称
	单位
	品种
	规格
	数量
	供应时间
	供应验收地点
	提供方

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


甲方代表（签字）：             乙方代表（签字盖章）：

备注：所供给的材料、设备须具有有关行政主管部门认可的专业检验单位出具的检测合格报告。

附件三：工程报价单

	序

号
	项 目
	单位
	单价
	数量
	合计金额
	工艺做法、用料说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件四：工程验收单

验收时间：     年    月   日

	工程名称
	

	工程地点
	

	工程进度
	□ 隐蔽工程验收    □ 中期工程验收    □ 竣工验收

	验

收

意

见
	甲方
	
	签字（盖章）

	
	监理单位
	
	签字（盖章）：

	
	乙方
	
	签字（盖章）：


附件五：工程决算单

	工程名称
	

	工程地点
	

	工程款
	分期支付
	付款时间：    □签订合同时      

□隐蔽工程验收通过后

□中期工程验收通过后  

□竣工验收通过后

□                       

付款金额：                             

	
	其他支付方式
	

	增减项
	增项部分（+）
	

	
	减项部分（-）
	

	
	增减项合计
	

	应付款（合同款+增减项）
	

	已付款
	

	未付款（应付款-已付款）
	


第五章  项目服务需求

 一、基本情况
中国人民银行河南省分行东办公区建筑面积约1.9万平方，建成投入使用二十余年，设施陈旧老化，存在以下问题：屋顶防水老化，阴雨天各建筑物屋顶多处渗漏；库区清分、复点车间屋顶彩钢瓦老化，锈蚀松动，如遇大风或强对流天气有被揭开的风险，危及车间机具设备安全；卫生间和职工浴室设施陈旧，墙面、地面、隔断、洁具破损严重，防水老化、上下水管道锈蚀，渗漏、堵塞、反味严重，卫生间部分区域已无法使用，且因渗漏造成楼内屋顶和墙面发霉、开裂脱落；东办公楼门窗老化变形，外墙窗为单层玻璃塑钢窗老化变形隔热效果差。办公室和车库为铁门，锈蚀、变形、脱漆严重；部分办公室、会议室、活动室、卫生间、浴室、外包公司办公区域等功能区设置不合理。导致东办公区办公环境较差，无法保障正常办公使用，且存在安全隐患，急需维修改造。

改造项目及需求

	序号
	项目
	需求内容

	1
	屋面彩钢瓦更换
	部分屋顶球形网状钢构彩钢瓦顶面积约1620㎡，年久老化、锈蚀严重，部分屋面松动翘起，需将原屋面彩钢瓦拆除更新为与原屋面板材料相同的岩棉夹芯彩钢屋面板，对钢构锈蚀部分进行除锈补漆，并焊接安装检修钢梯。

	2
	屋顶防水改造
	需要维修的屋顶面积约3000㎡，防水层陈旧老化，多处空鼓、开裂，需将原防水层全部拆除，楼面不平外先行找平，选用0.4厚聚乙烯薄膜隔离层，两层3厚SBS改性沥青防水卷材加基层处理剂，对屋面基层清理，做20厚1:2.5水泥砂浆保护层，为增加外墙和窗户防水效果，在部分墙四周增加滴水屋檐，选用40*40方钢管固定树脂瓦；部分防水檐重做防水；房间内窗户与墙面接缝处渗漏部位做防水处理，防水腻子找平，白色乳胶漆修复；更新雨水管。

	3
	更换外墙窗
	部分外墙窗为老旧塑钢窗，窗体严重变形，单层玻璃窗纱破损，且窗框与墙面结合部不同程度漏雨渗水，造成墙面大面积损坏，无法维修。需拆除原塑钢窗，新做断桥铝真空玻璃下旋窗，并修复窗台和周围墙面。

	4
	办公室门更新、车库门除锈喷漆
	部分办公室门为老旧铁门，锈蚀、变形、损坏严重，维修困难，需更换为成品实木门及门套。部分车库门锈蚀、脱漆严重，需进行除锈，并喷涂防锈银色漆。

	5
	卫生间改造
	部分卫生间设施老化，且配置不合理。卫生间防水渗漏，给排水管道锈蚀漏水、反味，吊顶、隔断板霉变损坏，地面和墙面瓷砖破损，严重影响职工的正常使用。需进行更新改造，且每个卫生间按男女卫生间设置，方便员工使用。墙面贴300x600墙砖，地面贴300x300防滑地砖；顶面300x300铝扣板吊顶，配套300x300平板灯和换气扇；改造给排水、重做防水、更新洁具和隔断板以及洗手台。

	6
	职工浴室改造
	职工浴室防水老化渗漏滴水，造成楼内墙面霉变、脱落，下水道反味污染办公区域空气，影响正常办公秩序。需改造男女职工浴室，原有浴室拆除后恢复为办公室，彻底解决二层办公区域漏水和反味问题。职工浴室改造防水和给排水，墙面贴300x600墙砖，地面300x300防滑地砖，顶面300x300铝扣板吊顶，配套300x300平板灯，安装水量控制淋浴花洒。

	7
	功能区改造
	①根据业务需要，对办公室使用功能进行调整和改造；

②按照办公室使用面积规定分隔办公室隔断；

③闲置车库改造办公室，顶面矿棉板吊顶、墙面白色乳胶漆，地面贴800x800玻化砖；

④部分会议室吊顶、墙面进行维修改造。


第六章  投标文件格式

[本章格式仅供参考，除未实质性响应外，任何人不得以格式有偏差为由废标。（实质性响应条款是指法律法规所规定的必须满足的条款）]

中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目

投标文件

招 标 人：                                                                   

项目名称：                                

项目编号：                                                                                            

投标人：（企业电子签章或公章）

    年    月    日
目  录
格式自拟，需要目录带页码
一、投标函及开标一览表

（一）投标函
致：    (采购人名称）   

    我们收到了项目编号为豫央行PBC2023009（中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：
(1) 我们愿意以人民币（大写）             元（¥            ）的投标总报价，工期：_           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：符合国家、地区、行业中相关规定和要求，达到工程质量验收的合格标准。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(5) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

(6) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(7) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(8)                          （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                                         

邮  编：            
电  话：                                         

传  真：            
投标人（企业电子签章或公章）：            
法定代表人（个人电子签章或盖章或签字）：            
                         日期：    年  月  日

（二）开标一览表
	项目名称
	中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目

	投标人名称
	

	投标范围
	对东办公区院内办公楼、综合楼、库区的屋顶雨棚和防水进行维修；更换外墙窗和办公室门；改造卫生间和职工浴室；改造会议室；对楼内破损严重的墙面和锈蚀的车库门进行补漆修复等；具体工程内容及工程量详见附件本项目工程量清单。

	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	工期
	90日历天

	质量要求
	符合国家、地区、行业中相关规定和要求，达到工程质量验收的合格标准。

	缺陷责任期
	24个月

	投标有效期
	自投标截止时间之日起90日历天

	付款方式
	满足招标文件要求

	合同条款
	满足招标文件要求

	其他实质性内容的响应或承诺
	完全符合招标文件中的采购内容，并完全响应采购内容的所有工作范围，投标报价均包含有以上各项内容。

........


注：1、报价单位为元，币种为人民币。

投标人：                          （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

                           年      月     日

（三）已标价的工程量清单

已标价工程量清单详见电子投标文件组成部分中“工程量清单”中相应内容，并以电子投标文件中“工程量清单”中相应内容为准，此处可不重复附入。
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   
地    址：                                   
成立时间：      年     月     日

经营期限：                                 
姓名：         性别：       年龄：     职务：      
系                    （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

授权委托书

本人         （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件
投标人：                  （企业电子签章或公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                         
委托代理人：                  （签字或盖章）
身份证号码：                                   
        年      月      日

四、分项报价表
	项目名称
	中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目

	投标人名称
	

	投标范围
	对东办公区院内办公楼、综合楼、库区的屋顶雨棚和防水进行维修；更换外墙窗和办公室门；改造卫生间和职工浴室；改造会议室；对楼内破损严重的墙面和锈蚀的车库门进行补漆修复等；具体工程内容及工程量详见附件本项目工程量清单。


	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	其中安全文明施工费（元）
	大写：
小写：

	其中规费（元）
	大写：
小写：

	其中税金（元）
	大写：
小写：

	其中暂列金额（元）
	大写：
小写：

	其中专业工程暂估价（元）
	大写：
小写：

	评标报价（元）
	大写：
小写：

	其他说明
	


备注：本格式仅供参考，投标人可自行拟定格式。

报价单位为元，币种为人民币。

 评标报价计算公式为：投标总报价 -（安全文明施工费+规费+税金+暂列金额+专业工程暂估价）

投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

五、资格审查材料
供应商资格要求：

落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

【提供声明函】

2.法人资格要求：投标人应是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事的责任能力。

【提供营业执照】

3.资质要求：投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。并具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。

【提供资质证书和安全生产许可证的扫描件】
项目经理要求：投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书，具有投标人单位劳动合同及社保缴纳证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

【提供项目经理注册证书和安全生产考核合格证书的扫描件，劳动合同及社保缴纳证明（2023年任意1月）的扫描件，并出具承诺函，承诺函内容包括“我单位拟派项目经理（拟派项目经理姓名）在投标截止时间前未担任其他在建工程项目的项目经理”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）。】

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；

【投标人出具承诺函，承诺函内容包括“我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖投标人的公章）】

5.信誉承诺：投标人自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

【出具承诺函，承诺函内容包括“我单位自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好”内容，（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】

6.财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

【提供投标人2022年度经会计事务所或审计机构出具的财务审计报告（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；若企业成立不足两年的提供自企业成立之日起以来的财务审计报告或近十个月内银行出具的资信证明（指银行存款的资信证明）或财务状况良好的承诺函（承诺函格式可以自拟，需加盖单位公章）】。

7.纳税社保要求：有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

【提供投标人2023年以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料、2023年以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；如果是免税企业或零申报税收企业或由其它机构代缴社保资金的企业需要在投标文件中附相关的证明材料扫描件】

8.信用要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，要求投标人未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。

【查询指南：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）-首页-信用服务-重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）- 首页-政府采购严重违法失信行为记录名单；中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）输入相关信息，省份选全部后，对失信被执行人进行查询。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

9.关系要求：法定代表人（或单位负责人)为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人（或单位负责人)为同一人的两个法人单位不得同时参加本项目的投标。

【查询“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息；没有股权信息的，从“天眼查”系统查询的股东股权信息；以上两处均不能查询到的情况需提供包含单位股权信息和单位负责人（或单位法定代表人）姓名的情况说明（情况说明格式可以自拟，要求加盖单位公章）。请各投标人提前查询，建议将查询截图附入电子投标文件中，（查询截图时间如果不显示，则默认为是在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间中进行的查询），以方便评标专家能够现场及时核对判别。】

  10.其它要求：本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包。

资格要求承诺函
致： 中国人民银行郑州中心支行
我单位自愿参加 中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目 的投标,并做出如下承诺：
1.我单位属于招标文件中落实政府采购政策资格要求的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2.我单位是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事的责任能力。
3.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。并具有行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证。
4.我单位拟派项目经理                    （拟派项目经理姓名）具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书，具有投标人单位劳动合同及社保缴纳证明，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有实施项目所必需的设备和专业能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；
6.我单位自2020年1月1日来，在经营活动中没有重大违法记录，无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和良好的经营业绩且经营状况良好。

7.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，财务状况良好，且没有处于被接管、冻结、破产状态。

8.我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金(养老保险)的良好记录。

9.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站（转链接“中国执行信息公开网”）的失信被执行人名单（查询对象为企业、法定代表人）、“信用中国”网站的重大税收违法失信主体（查询对象为企业）、“中国政府采购网”网站的政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）。
10.我单位参加本次投标不存在“法定代表人（或单位负责人)为同一人或者存在直接控股的不同单位，法定代表人（或单位负责人)为同一人的两个法人单位同时参加本项目的投标”的情况，中标后不进行转包分包。

11.我单位参加本次投标不存在联合体投标。

我单位知晓上述行为的法律后果，如有虚假承诺，愿意承担一切不利后果。
       投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

六、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户行名称
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（1）投标承诺函
投标承诺函
致： （采购人名称）
我单位自愿参加 中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目   的投标,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
1、在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤销投标文件；
2、中标后不依法与采购人签订合同；
3、在投标文件中提供虚假材料。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

       投标人：               （企业电子签章或公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

       年     月     日

（2）企业声明函
               中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         

人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函（投标人）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：
本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　
企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（投标人）
（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为______项目采购活动提供服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（企业电子签章或公章）：            
日期：            
备注：

1、中标、成交供应商为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、投标人为代理商且为残疾人福利性单位同时提供其他残疾人福利性单位制造的货物时，视为提供残疾人福利性单位产品，此时产品制造商须同时提供其《残疾人福利性单位声明函》。
类似业绩

	序号
	项目名称
	采购单位名称
	项目主要内容
	金额
	完成时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：投标文件中附入合同或协议，每个合同附该业绩合同项下第一笔银行收款凭证。收款凭证中付款方、收款方与投标单位所提供的业绩合同甲乙双方一致。

投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

拟派入本项目的人员情况表

	姓名
	职务
	职称
	学历
	在本项目中拟担任的工作
	以往项目实施中的经验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目经理简历表

	岗位名称

	姓名
	年龄

	性别
	毕业学校

	学历
	专业

	毕业时间
	工作年限

	拥有的证书资格
	证书编号

	主
要

工

作

经

验
	


备注：附资格证书（或注册证书扫描件或职称证书扫描件或岗位证书扫描件）、劳动合同、2023年以来任意1月的企业社保证明文件。

施工人员简历表

	岗位名称

	姓名
	年龄

	性别
	毕业学校

	学历
	专业

	毕业时间
	工作年限

	拥有的证书资格
	证书编号

	主
要

工

作

经

验
	


备注：附资格证书（或注册证书扫描件或职称证书扫描件或岗位证书扫描件）、劳动合同、2023年以来任意1月的企业社保证明文件。

九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目（项目编号：豫央行PBC2023009）采购活动中，我方保证做到： 

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、 赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有 关规定给予的处罚。
投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

十、技术方案
（结合招标文件及评标办法的要求填写，内容、格式自拟。）
十一、服务承诺
（此处结合招标文件及评标办法的要求填写，内容、格式自拟。）

中标履行承诺书

致：    (采购人名称）   

我方在并充分研究中国人民银行河南省分行东办公区维修改造项目（项目编号：豫央行PBC2023009）招标文件的全部内容后，若我方中标，我方承诺提供的服务至少满足以下标准：

1、保证不拖欠工人工资，不造成上访事件；

2、由于工程设计、社会人为因素或因甲供材质量问题等原因造成的工程缺陷，或已超出工程质量保修期限的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理；

3、………………

若我方无法在中标后向采购人提供上述服务承诺，采购人有权取消我单位中标资格、拒签合同，并向有关主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受采购人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

 特此承诺

投 标 人：                     （企业电子签章或公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

                                            日期：       年     月    日

十三、其他资料

备注：招标文件要求及投标人认为应该提供的其他资料
[image: image1]

